深圳市2016年度土地整备计划

表1：深圳市2016年度土地整备情况汇总表
	　
	
	各区
	罗湖区
	福田区
	南山区
	盐田区
	宝安区
	龙岗区
	光明新区
	坪山新区
	龙华新区
	大鹏新区
	前海合作区
	小计

	1. 土地整备项目
	各区（新区管委会）土地整备项目
	整备项目数
	6
	2
	12
	3
	15
	19
	15
	12
	18
	9
	2
	113

	
	
	安排年度整备规模（公顷）
	2
	3
	79
	60
	270
	250
	116
	100
	60
	70
	90
	1100

	
	
	安排年度资金

（亿元）
	1.11
	0.464
	3
	1
	7.69
	6.84
	2.72
	4
	5
	3
	资金由前海管理局统筹安排
	34.824

	2.拆迁安置房建设
	安排年度资金

（亿元）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	3.其他安排
	安排年度资金

（亿元）
	0.176
	—
	0.176


表2：深圳市2016年度土地整备项目表
	行政区
	实施主体
	项目序号
	整备地块
	项目范围（公顷）
	项目资金

	
	
	
	
	
	总投资（亿元）
	累计已安排投资（亿元）

	罗湖区
	罗湖区政府
	1
	莲塘口岸2万平方米办公用房购买
	—
	—
	0

	
	
	2
	莲塘国威路北、畔山路东地块
	11.8
	0.56
	0.01

	
	
	3
	莲塘片区罗沙路南地块
	4
	0.26
	0.17

	
	
	4
	大望村未征土地征收
	351
	—
	—

	
	
	5
	草埔英隆实业股份有限公司未征土地征收
	10.4
	—
	—

	
	
	6
	清水河油气库搬迁
	7.88
	—
	—

	小计
	385.08
	0.82
	0.18

	福田区
	福田区政府
	1
	福田区红树林湿地公园征收地块
	10
	0.464
	0.12

	
	
	2
	市急救、血液、医学信息中心综合楼项目
	1.89
	0.1
	0.1

	小计
	11.89
	0.564
	0.22

	南山区
	南山区政府
	1
	白石岭工业区地块
	20.1
	—
	—

	
	
	2
	米坑石场地块
	5.3
	—
	—

	
	
	3
	南山水厂二期用地
	70
	—
	—

	
	
	4
	石壁龙、围下地块
	23.2
	—
	—

	
	
	5
	西丽水库一级水源保护区（百旺、大磡及福利农场征地）
	24.7
	—
	—

	
	
	6
	麻磡湿地公园
	24.5
	—
	—

	
	
	7
	田厦西丽水库一级水源保护区征地
	96.84
	—
	—

	
	
	8
	常源股份公司二线外征地
	150
	—
	—

	
	
	9
	铁岗水库一级水源保护区征地
	50.6
	—
	—

	
	
	10
	常源股份公司安置用地
	1.58
	—
	—

	
	
	11
	荔源股份公司征地遗留问题处理（“生其园”和“白石山”地块）
	2.88
	—
	—

	
	
	12
	南山区未完善征转地手续用地和重大产业项目用地处理
	—
	—
	—

	小计
	469.7
	—
	—

	盐田区
	盐田区政府
	1
	盐田港后方陆域国有储备地清理
	12
	—
	—

	
	
	2
	历史遗留问题处理
	10
	—
	—

	
	市规划国土委
	3
	盐田港后方陆域西南片区盐田港集团历史用地处理
	46.2
	—
	—

	小计
	68.2
	—
	—

	宝安区
	市规划国土委
	1
	宝安建筑设计院闲置地块收回
	0.19
	0.15
	0

	
	
	2
	东江环保沙井用地收回
	3.99
	0.5
	0.5

	
	宝安区政府
	3
	松岗北车基地
	29.08
	12
	0

	
	
	4
	西部沿江新城（一期）
	481.8
	16
	5.8

	
	
	5
	西乡三围海洋城地块
	53.33
	1.04
	1.01

	
	
	6
	福永桥头次中心
	24.23
	5.44
	4.9

	
	
	7
	沙井海上田园地块
	420
	7.88
	4.2

	
	
	8
	西乡三围黄田码头
	16.3
	7
	0.13

	
	
	9
	英管山地块
	1.94
	0.04
	0.03

	
	
	10
	福永塘尾地块
	3.69
	0.4
	0

	
	
	11
	煜硕码头地块
	112
	30
	0.05

	
	
	12
	石岩水田地块
	5.64
	0.11
	0.03

	
	
	13
	沙井壆岗地块
	24.7
	0.2
	0.01

	
	
	14
	铁岗、石岩水库一级水源保护区征地
	—
	—
	—

	
	
	15
	宝安区未完善征转地手续用地和重大产业项目用地处理
	—
	—
	—

	小计
	1176.89
	80.76
	16.66

	　龙岗区
	龙岗区政府　
	1
	坂田社区东方龙生态谷地块
	7.5
	0.35
	0

	
	
	2
	坂田环城南路与雅南路交界处地块
	3.6
	1.6
	0

	
	
	3
	华为科技城岗头落坑片区土地整备
	234
	24
	2.46

	
	
	4
	坂田高山片区整备地块
	3.96
	0.47
	0.86

	
	
	5
	坂田麻竹山片区整备地块
	5.75
	0.87
	0

	
	
	6
	坂田龙船窝片区整备地块
	2.28
	0.25
	0

	
	
	7
	龙岗区坂田银湖山郊野公园土地整备
	54
	1
	0.08

	
	
	8
	横岗阿波罗工业区土地整备
	9.5
	0.358
	0

	
	
	9
	炳坑旧村地块
	8.34
	3.37
	2.13

	
	
	10
	龙岗同乐老太坑整备地块
	17.45
	0.3
	0

	
	
	11
	龙西对面岭地块
	2.34
	0.98
	0

	
	
	12
	三号屠宰场二期储备用地
	14.77
	0.3
	1.17

	
	
	13
	体育新城二期
	7.22
	10.71
	0.18

	
	
	14
	坪地四方埔上坑塘整备地块
	59.6
	3.8
	0

	
	
	15
	坪地坪西岭背地块
	11.87
	0.25
	0

	
	
	16
	深圳市国际低碳城土地整备
	278
	79
	0

	
	
	17
	平湖鹅公岭工业区土地整备
	50.56 
	18.42 
	3.00 

	
	
	18
	深圳市金融产业服务基地
	102 
	60 
	0.20 

	
	
	19
	龙岗区未完善征转地手续用地和重大产业项目用地处理
	—
	—
	—

	小计
	872.74
	206.03
	10.08

	光明新区
	光明新区管理委员会
	1
	中山大学·深圳项目
	322
	—
	0

	
	
	2
	“12.20”滑坡事故受影响区域土地整备项目
	181.7
	—
	0

	
	
	3
	广深港门户区土地整备
	83
	—
	1.08

	
	
	4
	光明中心区土地整备
	180
	—
	0.5

	
	
	5
	平板显示园土地整备
	182
	—
	0.7

	
	
	6
	三大产业基地土地整备
	42
	—
	0.2

	
	
	7
	玉律储备地土地整备
	19
	—
	0.02

	
	
	8
	光明北同富裕片区土地整备
	58
	—
	0.4

	
	
	9
	新能源产业园及新城公园周边土地整备
	57
	—
	0.2

	
	
	10
	招拍挂地块及其他地块
	20
	—
	0

	
	
	11
	历史遗留问题处理及储备用地清理
	243
	—
	0

	
	
	12
	公园大道等10条道路及第二高级技工学校等土地整备注1
	206
	—
	1.19

	
	
	13
	石岩水库一级水源保护区征地
	—
	—
	—

	
	
	14
	光明保障性住房地块土地整备
	—
	—
	—

	
	
	15
	光明新区未完善征转地手续用地和重大产业项目用地处理
	—
	—
	—

	小计
	1593.7
	0
	4.29

	坪山新区
	坪山新区管理委员会
	1
	南布整村统筹土地整备
	28.48
	0.82
	0.05

	
	
	2
	沙湖整村统筹土地整备
	362.95
	14.61
	0.06

	
	
	3
	金沙整村统筹土地整备
	157.73
	2.76
	4.55

	
	
	4
	老坑片区土地整备
	3.74
	3.07
	2.41

	
	
	5
	华谊兄弟文化影视城（鹏茜地块）
	64.35
	6.5
	2.11

	
	
	6
	菜篮子收地
	33.5
	0.76
	0

	
	
	7
	龙坪公路等15条道路土地整备注2
	66.44
	5.12
	1.34

	
	
	8
	新能源汽车产业基地（一期）
	6.5
	0.6
	0

	
	
	9
	收购江岭保障性住房
	3.8
	6.97
	5.57

	
	
	10
	坪山新区中心片区土地整备
	35.5
	25
	0

	
	
	11
	历史遗留问题处理
	140.8
	0.5
	0.3

	
	
	12
	坪山新区未完善征转地手续用地和重大产业项目用地处理
	—
	—
	—

	小计
	903.79
	66.71
	16.39

	龙华新区
	市规划国土委
	1
	裕汇源公司08160001地块及康芙公司六宗地收地补偿项目
	6.05
	—
	—

	
	龙华新区管理委员会
	2
	部九窝受纳场一期C区盾构土应急区再扩容项目
	25.2
	0.4
	0

	
	
	3
	大浪赖屋山地块
	147.54
	32
	0.35

	
	
	4
	大浪上岭排地块※
	5.5
	0.95
	0.05

	
	
	5
	樟坑华侨新村
	3.2
	2.16
	0.6

	
	
	6
	民治蔬菜基地地块
	15.1
	5.5
	0.31

	
	
	7
	民治简上21栋
	0.4
	0.75
	0.63

	
	
	8
	白鸽湖产业园
	249
	0.3
	0.16

	
	
	9
	科技文化核心区地块
	290.06
	0.45
	0.26

	
	
	10
	长安标致黎光地块
	42
	3
	0.05

	
	
	11
	成品油仓储区周边（章阁）地块
	99.87
	0.25
	0.25

	
	
	12
	九龙山科技园地块
	218
	11.05
	2.14

	
	
	13
	华电地块
	28.45
	—
	—

	
	
	14
	长安标致项目地块
	15.03
	0.5
	0.1

	
	
	15
	观澜高新园区地块
	14.22
	0.24
	0.24

	
	
	16
	龙华三联地块
	16.61
	6
	0.05

	
	
	17
	民治粮食公司地块
	
	
	

	
	
	18
	龙华新区未完善征转地手续用地和重大产业项目用地处理
	—
	—
	—

	小计
	1176.23
	63.55
	5.19

	大鹏新区
	大鹏新区管委会
	1
	大鹏水头土地整备
	124.84
	1
	0.25

	
	
	2
	葵新社区25—05地块土地整备
	10
	0.6
	0

	
	
	3
	溪涌社区01—10地块土地整备
	10.1
	0.4
	0

	
	
	4
	征转地历史遗留问题处理
	1034
	3.58
	0.3

	
	
	5
	南澳新大土地整备
	184.88
	8.1
	0.4

	
	
	6
	南澳西涌土地整备
	67.36
	25
	0.55

	
	
	7
	葵涌河小流域沿线土地整备
	36
	0.25
	0

	
	
	8
	王母河沿线土地整备
	52
	8.8
	0

	
	
	9
	大鹏新区未完善征转地手续用地和重大产业项目用地处理
	—
	—
	—

	小计
	1519.18
	38.68
	1.5

	前海合作区土地整备项目
	前海管理局、市规划国土委
	1
	前海招商、中集、西部物流三大企业用地土地整备
	73.34
	—
	—

	
	
	2
	基础设施建设项目土地整备
	16.66
	—
	—

	小计
	　90
	—
	—

	总计
	8267.4
	457.11
	54.51


表3：深圳市2016年度配套拆迁安置房建设项目表

	区域
	项目名称
	序号
	安置地块
	项目用地面积（公顷）
	总套数
	项目投资总额（万元）
	已安排资金(万元）
	拟安排资金（万元）

	大鹏新区
	大鹏拆迁安置项目
	1
	东涌水库拆迁安置
	2.27
	412
	33000
	6500
	10000

	总计
	2.27
	412
	33000
	6500
	10000


表4：深圳市2016年度市本级财政承担的房屋征收项目表
                                                                                                            单位：万平方米，万元

	序号
	项目名称
	项目实施单位
	项目所在区
	工作内容
	建设起止年限
	计划总面积
	2016年计划面积
	计划总投资
	至2015年底市发改委已下达的资金计划
	2016年计划申请投资
	项目立项依据

	一、新建项目14个

	1
	东湖水厂扩建
	罗湖区政府
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	2016-2018
	0.75 
	0.00 
	2700
	0
	0
	—

	2
	插花地第二中学收地拆迁
	罗湖区政府
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	2016-2017
	1.36 
	1.36 
	750
	0
	50
	深发改〔2006〕297号

	3
	罗湖莲塘保障性用房涉及地块征收项目
	市规划国土委、罗湖区政府
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	2016-2017
	1.51
	0.51
	4651
	0
	50
	—

	4
	广清路、环仓路市政工程征收项目
	罗湖区政府
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	2016-2017
	0.46
	0.05
	2500
	0
	30
	—

	5
	春风隧道工程征收项目
	罗湖区政府
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	2016-2017
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	6
	“二线插花地”棚户区改造征收项目
	罗湖区政府
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	7
	洪湖水质净化厂
	罗湖区政府
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	-
	—
	—
	—
	—

	8
	大望水质净化厂
	罗湖区政府
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	-
	—
	—
	—
	—

	9
	布心泵站、梧桐山泵站
	罗湖区政府
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	-
	—
	—
	—
	—

	10
	南山直升机机场搬迁项目
	南山区政府
	南山区
	征收地、房屋征收补偿
	—
	—
	—
	—
	0
	—
	市政府办公会议纪要〔2015〕136号

	11
	双界河水环境改善工程
	南山区政府
	南山区
	征收地、房屋征收补偿
	2016-2016
	5.42 
	5.42 
	500 
	0 
	500 
	深发改〔2015〕1223号

	12
	南园消防中队
	南山区政府
	南山区
	征收地、房屋征收补偿
	2016-2016
	0.25 
	—
	—
	0 
	1000
	市政府办公会议纪要〔2015〕232号

	13
	深圳市动物园搬迁
	南山区政府
	南山区
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	-
	—
	—
	—
	—

	14
	轨道交通4号线工程（荣业机械公司历史遗留问题）
	市规划国土委
	龙华新区
	征收地、房屋征收补偿
	2016
	0
	0
	184.7
	0
	184.7
	深4线拆协字〔2007〕15号

	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1864.7 
	　

	二、续建项目36个

	11
	外环高速深圳段工程项目
	市特建发集团
	龙岗区、光明新区、龙华新区、宝安区、坪山新区
	征收地、房屋征收补偿
	2015-2019
	530
	57
	630000
	302500
	327500
	市政府办公会议纪要〔2014〕206号

	12
	220kV及110kV车公庙西输变电工程
	福田区政府
	福田区
	征收地、房屋征收补偿
	2015-2017
	0.91
	0.91
	28000
	28000
	0
	深发改〔2014〕1576号

	13
	福田区人民医院改造后期工程房屋征收项目
	福田区政府
	福田区
	征收地、房屋征收补偿
	2013-2016
	0.88
	0.88
	44200
	44200
	0
	市政府办公会议纪要〔2012〕251号

	14
	深圳电网北环110kV架空线改造入地电缆隧道工程（福田段）
	福田区政府
	福田区
	征收地、房屋征收补偿
	2014-2016
	0.0128
	0.013
	900
	900
	0
	深发改〔2009〕1842号

	15
	侨城东路北延工程福田辖区段
	福田区政府
	福田区
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	深发改〔2010〕1332号

	16
	坂银通道工程（福田段）
	福田区政府
	福田区
	征收地、房屋征收补偿
	2015-2016
	0.705
	0.705
	800
	800
	0
	深发改〔2012〕1262号

	17
	仙湖植物园征地补偿（水库新村）
	罗湖区政府
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	2016-2018
	120.00 
	60.00 
	2000
	0
	50
	市政府办公会议纪要（2008）252号

	18
	东部过境高速公路连接线工程征地及拆迁项目
	罗湖区政府
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	2015-2017
	0.26 
	0.26 
	300 
	300 
	0 
	深发改〔2014〕648号

	19
	水库一级水源保护区围网范围征地及清退拆迁补偿（水库新村征地拆迁）
	罗湖区政府
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	2014-2016
	92.75 
	46.38 
	4000 
	3500 
	0 
	市政府办公会议纪要〔2009〕103号

	20
	东湖立交工程征转地及拆迁补偿工作
	罗湖区政府
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	2013-2016
	15.94 
	15.94 
	3856 
	3856 
	0 
	深发改〔2012〕1137号

	21
	清水河实业有限公司收地
	罗湖区政府
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	2015-2018
	18.24 
	18.24 
	12000 
	12000 
	0 
	市重点区域开发建设总指挥部第四次会议纪要（295）

	22
	莲塘口岸连接线翠苑花园房屋征收
	罗湖区政府
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	2014-2016
	0.17 
	0.17 
	15000 
	15000 
	0 
	市政府办公会议纪要〔2013〕243号

	23
	金琥路市政改造工程征地拆迁项目
	罗湖区政府
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	2012-2018
	0.40 
	0.10 
	1550 
	1550 
	0 
	深发改〔2007〕2185号

	24
	黄贝岭片区市政道路改造工程
	罗湖区政府
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	2012-2018
	0.11 
	0.07 
	1550 
	1550 
	0 
	深发改〔2005〕598号

	25
	深圳中学总体改造三期工程征收项目
	深圳市教育局
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	2012-2018
	2.02 
	2.02 
	11933 
	4230 
	7643 
	市政府办公会议纪要〔2007〕459号

	27
	插花地一中学校收地拆迁
	罗湖区政府
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	2012-2016
	2.10 
	2.10 
	8000 
	5500 
	0 
	深发改〔2006〕117号、深发改〔2013〕968号

	28
	国槐路市政改造工程
	罗湖区政府
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	2012-2016
	0.0479 
	0.0479 
	2000 
	2000 
	0 
	深发改〔2006〕132号、深发改〔2012〕628号

	29
	鹿丹村综合改造工程房屋征收
	市住房建设局
	罗湖区
	征收地、房屋征收补偿
	2010-2018
	11.15
	0
	62100
	47230
	10670
	市政府办公会议纪要〔2013〕350号

	30
	东角头油汽及其他危险品仓储区征地拆迁
	南山区政府
	南山区
	征收地、房屋征收补偿
	2012-2017
	7.77
	7.77
	16500
	16500
	0
	市政府办公会议纪要〔2008〕446号

	31
	小梅沙村3578亩青苗补偿项目
	盐田区政府
	盐田区
	征收地、房屋征收补偿
	2015-2017
	238.53
	238.53
	7500
	7500
	0
	深征合字〔2015〕第034号、深规土函〔2014〕2795号

	32
	盐田二输变电工程征地
	盐田区政府
	盐田区
	征收地、房屋征收补偿
	2014-2017
	0.35
	0.35
	300
	300
	0
	深发改〔2012〕545号

	33
	滇西北至广东特高压800kV直流输电工程用地红线外土地补偿费用
	宝安区政府
	宝安区
	征收地、房屋征收补偿
	2015-2017
	10
	10
	2500
	0
	2500
	市政府办公会议纪〔2015〕214号

	34
	清林径引水调蓄工程
	龙岗区政府
	龙岗区
	征收地、房屋征收补偿
	2009-2016
	1393
	1050
	247300
	247300
	0
	市政府常务会议纪要〔2011〕五届二十五次

	35
	深圳市吉华医院（原市肿瘤医院项目）
	龙岗区政府
	龙岗区
	征收地、房屋征收补偿
	2011-2016
	9.78
	2.5
	12000
	12000
	0
	深发改（2009）1052号

	36
	茅洲河综合整治工程
	光明新区管委会
	光明新区
	征收地、房屋征收补偿
	2012-2016
	146.41
	0
	18000
	10000
	0
	市政府办公会议纪要〔2012〕430号、
深发改〔2010〕1217号

	37
	华星光电周边配套项目
	光明新区管委会
	光明新区
	征收地、房屋征收补偿
	2009-2018
	120
	2
	33000
	25000
	0
	市领导批示件-深光管〔2010〕42号

	38
	鹅颈水库扩容工程
	光明新区管委会
	光明新区
	征收地、房屋征收补偿
	2010-2017
	185.44
	30
	11600
	10600
	3950
	深发改〔2008〕1552号

	39
	公明供水调蓄工程
	光明新区管委会
	光明新区
	征收地、房屋征收补偿
	2007-2016
	1313.67
	160
	75000
	51523.89
	21000
	深发改〔2008〕992号，市政府常务会议纪要〔2009〕四届一四九次、〔2013〕五届九十六次

	40
	观澜三号路
	龙华新区管委会
	龙华新区
	征收地、房屋征收补偿
	2008-2016
	5.9
	2
	15000
	9000
	0
	市政府办公会议纪要〔2008〕466号

	41
	龙大高速公路大浪段市政配套设施工程
	龙华新区管委会
	龙华新区
	征收地、房屋征收补偿
	2013-2016
	13.5
	13.5
	30000
	6000
	0
	深发改〔2010〕971号

	42
	市人民医院龙华分院
	龙华新区管委会
	龙华新区
	征收地、房屋征收补偿
	2012-2016
	5.27
	5.27
	21000
	5000
	0
	市政府办公厅办文编号：SZ2012003386

	43
	观光路平安立交改造工程
	龙华新区管委会
	龙华新区
	征收地、房屋征收补偿
	2012-2016
	9.1
	4.7
	23370
	740
	0
	市政府办公会议纪要〔2012〕243号、

	44
	鹏坝路征地拆迁补偿
	大鹏新区管委会
	大鹏新区
	征收地、房屋征收补偿
	2014-2016
	15
	5
	5000
	3500
	500
	市政府办公会议纪要〔2014〕27号

	45
	东涌水库征地拆迁补偿
	大鹏新区管委会
	大鹏新区
	征收地、房屋征收补偿
	2010-2016
	195.26
	-
	23900
	20500
	0
	市政府办公会议纪要〔2009〕156号

	46
	坝光新兴产业基地征地拆迁补偿
	大鹏新区管委会
	大鹏新区
	征收地、房屋征收补偿
	2008-2016
	655
	-
	313000
	293000
	0
	深发改〔2005〕597号

	47
	坝光整体搬迁安置小区配套工程建设项目三路一渠
	大鹏新区管委会
	大鹏新区
	征收地、房屋征收补偿
	2013-2016
	6.22
	5.6
	13000
	8000
	0
	深发改〔2010〕2241号

	小计
	—
	—
	　
	　
	　
	　
	373813
	　

	三、其他项目2个

	48
	零星征（收）地及房屋征收项目
	市规划国土委
	—
	零星项目征（收）地及房屋征收补偿
	2016-2018
	—
	—
	1000
	—
	1000
	—

	49
	征（收）地及房屋征收项目的测绘评估费用
	市规划国土委
	—
	征（收）地及房屋征收补偿项目的测绘及评估费用
	2016-2018
	—
	—
	1000
	—
	1000
	—


	小计
	—
	—
	0
	　
	　
	　
	2000
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	377677.7
	　


表5：深圳市2016年度轨道工程的房屋征收项目表

	序号
	项目名称
	实施主体
	总面积（万平方米）
	资金安排

	1
	地铁6号线工程
	宝安区政府、光明新区管委会、龙华新区管委会
	164
	根据第四轮财政体制改革以及市政府相关会议纪要的执行。

	2
	地铁10号线工程
	福田区政府、龙岗区政府、龙华新区管委会
	178
	

	3
	地铁2号线三期工程
	罗湖区政府
	3.5
	

	4
	地铁3号线工程（南延段）
	福田区政府
	7.2
	

	5
	地铁3号线工程（东延段）
	龙岗区政府
	—
	

	6
	地铁5号线二期工程
	南山区政府、前海管理局
	34
	

	7
	地铁6号线二期工程
	福田区政府、罗湖区政府、龙华新区管委会
	56
	

	8
	地铁9号线二期工程
	福田区政府、南山区政府
	21
	

	9
	地铁9号线支线工程
	南山区政府
	—
	

	10
	地铁8号线一期工程
	罗湖区政府、盐田区政府
	27.2
	

	11
	地铁8号线二期工程
	盐田区政府、大鹏新区管委会
	—
	

	12
	地铁5号线上水径停车场
	龙岗区政府
	—
	

	13
	地铁4号线工程（北延段）
	龙华新区管委会
	14.07
	

	14
	地铁7号线深云站上盖
	南山区政府
	5
	

	15
	平南铁路深圳西站搬迁及线路改造工程
	南山区政府
	14
	

	合计
	523.97
	　


表6：深圳市2016年度区级财政承担的房屋征收项目表

单位：万平方米，万元

	序号
	区域
	项目名称
	实施单位
	项目总面积
	2016年计划面积
	年度主要工作内容
	总投资
	已完成投资
	项目立项依据

	一、新建项目253个

	1
	福田区
	侨香文化馆
	福田区政府
	0.12
	0.12
	征收地、房屋征收补偿
	335
	0
	深福发改〔2015〕103号

	2
	南山区
	南山区人民医院改扩建工
	南山区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	盐田区
	盐田北综合车场
	盐田区政府
	1.2
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	宝安区
	迎宾路（环镇路-永通路）新建工程
	宝安区政府
	1.56
	1.56
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	宝发改政投〔2015〕286号

	5
	宝安区
	新一代气象雷达项目
	宝安区政府
	0.19
	0.19
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	深发改〔2014〕1406号

	6
	宝安区
	湖滨路接南山茶光路工程
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	宝安区
	海秀路接听海路工程
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	宝安区
	留仙二路接南山二号路工程
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	宝安区
	南昌路（航城大道至南昌涌）
	宝安区政府
	1.16
	1.16
	征收地、房屋征收补偿
	2929
	0
	宝发改政投〔2014〕353号

	10
	宝安区
	碧海湾公园二期工程
	宝安区政府
	6
	6
	测绘、评估等前期工作
	2100
	0
	-

	11
	宝安区
	前进三路工程
	宝安区政府
	3.5
	3.5
	测绘、评估等前期工作
	5000
	0
	-

	12
	宝安区
	桃花源科技创新园三期
	宝安区政府
	-
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	-

	13
	宝安区
	西气东输二线工程深圳段
	宝安区政府
	46.5
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	-

	14
	宝安区
	固戍二路（一期）
	宝安区政府
	13
	13
	征收地、房屋征收补偿
	8198.52
	-
	宝发改函〔2010〕549号

	15
	宝安区
	东莞长安至深圳南山高速公路（广深沿江高速公路深圳段）二期工程
	宝安区政府
	-
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	粤发改交通函〔2015〕5834 号

	16
	宝安区
	内环路
	宝安区政府
	24.15
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	宝发改函〔2010〕591号

	17
	宝安区
	固兴路
	宝安区政府
	2.99
	-
	-
	-
	-
	宝计政投〔2006〕129号

	18
	宝安区
	悦和路（新湖路-宝安大道）
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	宝安区
	共兴路贯通工程
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	宝安区
	光启1213项目
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	宝安区
	荔园路
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	宝安区
	凤塘大道（和沙路-107国道）扩建工程
	宝安区政府
	10
	　
	前期工作
	26000
	0
	深发改〔2013〕386号、深发改〔2014〕1907号

	23
	宝安区
	创新路改造工程
	宝安区政府
	7
	3
	测绘、评估等前期工作
	7000
	0
	-

	24
	宝安区
	沙井路改造工程
	宝安区政府
	3
	3
	测绘、评估等前期工作
	5000
	0
	-

	25
	宝安区
	永兴路
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	-

	26
	宝安区
	觉园西路
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	-

	27
	宝安区
	瑞昌路（新颜路-迎宾路）建设工程
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	-

	28
	宝安区
	沙井北环西延线接顺东莞顺和路新建工程
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	-

	29
	宝安区
	沙江西路延伸段（沙井新和路-广深高速西辅道）市政工程
	宝安区政府
	13.34
	-
	-
	-
	0
	深发改〔2015〕387号

	30
	宝安区
	燕罗塘片区大华路改造工程
	宝安区政府
	4
	0.62 
	房屋、土地征收与补偿
	4000
	0
	宝发改政投〔2015〕5号

	31
	宝安区
	创业路（芙蓉路—东方大道）新建工程
	宝安区政府
	9.3
	6.08
	房屋、土地征收与补偿
	28000
	0
	宝发改政投〔2015〕5号

	32
	宝安区
	松瑞路
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33
	宝安区
	松岗朗碧路接东莞霄边大街工程
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	34
	宝安区
	佘屋东路
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	35
	宝安区
	田心如意路
	宝安区政府
	12
	3
	征收地、房屋征收补偿
	11000
	0
	宝发改函〔2011〕320号

	36
	宝安区
	光明路与石岩北环路连接线
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37
	宝安区
	顺达路
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	38
	宝安区
	龙田路
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	39
	宝安区
	德政路
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	-

	40
	宝安区
	宝石路二期
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	-

	41
	宝安区
	罗租大道西延段（宝石南路）
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	42
	宝安区
	水田路
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	43
	宝安区
	龙科路、双龙路
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	44
	宝安区
	后瑞社区排涝泵站工程
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	-

	45
	宝安区
	黄田派出所排涝治理工程
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	-

	46
	宝安区
	咸水涌中游段截污完善工程
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	-

	47
	宝安区
	朱坳水厂深度处理工程
	宝安区政府
	1.27
	-
	-
	-
	-
	-

	48
	宝安区
	九围河水环境整治工程
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	-

	49
	宝安区
	铁岗水库排洪河综合整治工程
	宝安区政府
	0.1
	-
	征收地、房屋征收补偿
	24000
	200
	宝发改政投〔2012〕317号

	50
	宝安区
	机场外排水渠综合整治工程
	宝安区政府
	25.4
	25.4
	征收地、房屋征收补偿
	35136
	0
	宝发改政投〔2011〕79号

	51
	宝安区
	机场南排渠综合整治工程
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	-

	52
	宝安区
	坳颈涌和灶下涌宝安大道段整治工程
	宝安区政府
	0.05
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	宝发改政投〔2015〕225号

	53
	宝安区
	大空港截流河福永段东侧截污工程
	宝安区政府
	-
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	宝发改政投〔2015〕225号

	54
	宝安区
	立新水厂扩建工程
	宝安区政府
	9.23
	-
	-
	-
	-
	-

	55
	宝安区
	沙福河综合整治工程
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	56
	宝安区
	桥头泵站改造工程
	宝安区政府
	5
	5
	测绘、评估等前期工作
	52000
	0
	-

	57
	宝安区
	茅洲河流域水环境综合整治（排涝河一期工程）
	宝安区政府
	10.39
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	-

	58
	宝安区
	新桥河水环境整治工程
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	10000
	-
	-

	59
	宝安区
	上寮河水环境整治工程
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	-

	60
	宝安区
	桥头片区排涝工程
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	深发改（2015）1399号

	61
	宝安区
	共和涌综合整治工程
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	宝发改政投〔2011〕79号

	62
	宝安区
	道生围涌综合整治工程
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	-

	63
	宝安区
	衙边涌综合整治工程
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	-

	64
	宝安区
	石岩渠综合整治工程
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	-

	65
	宝安区
	万丰河综合整治工程
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	-

	66
	宝安区
	沙井污水处理厂尾水补水及配套工程
	宝安区政府
	1
	-
	征收地、房屋征收补偿
	41500
	50
	-

	67
	宝安区
	沙井河截污工程
	宝安区政府
	0.1
	-
	测绘、评估等前期工作
	30000
	0
	宝发改政投〔2015〕225号

	68
	宝安区
	茅洲河界河段综合整治工程
	宝安区政府
	48.4
	-
	-
	-
	-
	-

	69
	宝安区
	茅洲河流域（宝安片区）河道水质提升项目
	宝安区政府
	0.1
	-
	征收地、房屋征收补偿
	14000
	50
	深水务〔2015〕278号

	70
	宝安区
	松岗水质净化厂尾水补水及配套工程
	宝安区政府
	1
	-
	征收地、房屋征收补偿
	31500
	50
	-

	71
	宝安区
	松岗河水环境综合整治工程
	宝安区政府
	3.7
	3.7
	征收地、房屋征收补偿
	12600
	0
	宝发改政投〔2013〕286号

	72
	宝安区
	罗田水综合整治工程
	宝安区政府
	0.38
	0.38
	征收地、房屋征收补偿
	3500
	0
	宝发改政投〔2013〕286号

	73
	宝安区
	龟岭东水综合整治工程
	宝安区政府
	0.62
	0.62
	征收地、房屋征收补偿
	4800
	0
	宝发改政投〔2013〕286号

	74
	宝安区
	老虎坑水综合整治工程
	宝安区政府
	1.3
	1.3
	征收地、房屋征收补偿
	8000
	0
	宝发改政投〔2013〕286号

	75
	宝安区
	楼岗河整治工程
	宝安区政府
	0.48
	0.48
	征收地、房屋征收补偿
	4000
	0
	宝发改政投〔2014〕21号

	76
	宝安区
	东方七支排洪渠整治工程
	宝安区政府
	1.4
	1.4
	征收地、房屋征收补偿
	8500
	0
	宝发改政投〔2013〕286号

	77
	宝安区
	潭头渠综合整治工程
	宝安区政府
	0.2
	0.2
	征收地、房屋征收补偿
	2000
	0
	宝发改政投〔2013〕286号

	78
	宝安区
	沙浦西排洪渠综合整治工程
	宝安区政府
	0.1
	0.1
	征收地、房屋征收补偿
	900
	0
	宝发改政投〔2013〕286号

	79
	宝安区
	燕川污水处理厂二期扩建工程及配套污水污泥处理设施
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	-

	80
	宝安区
	石岩河综合整治工程（一期）
	宝安区政府
	2.4
	-
	征收地、房屋征收补偿
	59000
	200
	宝发改政投〔2010〕77号

	81
	宝安区
	石岩河综合整治工程（二期）
	宝安区政府
	0.1
	-
	征收地、房屋征收补偿
	80000
	50
	宝发改政投〔2010〕77号

	82
	宝安区
	怀德中学
	宝安区政府
	-
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	深发改〔2013〕179号

	83
	宝安区
	福永十二高级中学
	宝安区政府
	-
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	深发改〔2013〕1295号

	84
	宝安区
	老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	85
	宝安区
	中心区专科医院
	宝安区政府
	0.58
	-
	-
	-
	-
	宝发改政投〔2012〕294号

	86
	宝安区
	中心区儿童医院/社会资本举办
	宝安区政府
	1.8
	-
	-
	-
	-
	-

	87
	宝安区
	宝安区人民医院扩建工程（二期）
	宝安区政府
	2.8
	-
	-
	-
	-
	宝发改政投〔2011〕26号、宝发改函〔2013〕170号

	88
	宝安区
	区中医院扩建（二期）
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	89
	宝安区
	西乡第二人民医院
	宝安区政府
	3.86
	-
	-
	-
	-
	宝发改政投〔2012〕294号、宝发改函〔2014〕229号

	90
	宝安区
	西乡片区综合医院（含机场急救中心）
	宝安区政府
	5.18
	-
	-
	-
	-
	-

	91
	宝安区
	宝安区中心医院扩建（二期）
	宝安区政府
	5.01
	-
	-
	-
	-
	-

	92
	宝安区
	福永人民医院扩建（二期）
	宝安区政府
	3.3
	-
	-
	-
	-
	-

	93
	宝安区
	福永第二人民医院
	宝安区政府
	4.65
	-
	-
	-
	-
	宝发改政投〔2012〕294号、宝发改函〔2014〕15号

	94
	宝安区
	广州中医药大学深圳创新学院
	宝安区政府
	12.9
	-
	-
	-
	-
	-

	95
	宝安区
	沙井片区新建综合医院
	宝安区政府
	14.18
	-
	-
	-
	-
	-

	96
	宝安区
	松岗人民医院扩建（二期）
	宝安区政府
	1.9
	-
	-
	-
	-
	-

	97
	宝安区
	宝安区中医医院集团松岗中医院
	宝安区政府
	2.47
	-
	-
	-
	-
	-

	98
	宝安区
	福永凤凰专科医院）
	宝安区政府
	1.83
	-
	-
	-
	-
	-

	99
	宝安区
	石岩人民医院第二门诊大楼项目
	宝安区政府
	0.38
	-
	-
	-
	-
	-

	100
	宝安区
	石岩第二人民医院
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	101
	宝安区
	沙井人民医院扩建（二期）
	宝安区政府
	3.29
	-
	-
	17000
	-
	-

	102
	宝安区
	石岩人民医院扩建（二期）
	宝安区政府
	1.63
	-
	-
	-
	-
	-

	103
	宝安区
	2-3家国际化高端医疗机构
	大空港
	30
	-
	-
	-
	-
	-

	104
	宝安区
	大空港医院
	大空港
	12.75
	-
	-
	-
	-
	-

	105
	宝安区
	臣田消防站(尖岗山消防站)
	宝安区政府
	0.34 
	-
	-
	-
	-
	-

	106
	宝安区
	固戍消防站
	宝安区政府
	0.40 
	-
	-
	-
	-
	-

	107
	宝安区
	石龙消防站
	宝安区政府
	0.48
	-
	-
	-
	-
	-

	108
	宝安区
	桥头消防站
	宝安区政府
	0.45
	-
	-
	-
	-
	-

	109
	宝安区
	海滨消防站
	宝安区政府
	0.4
	-
	-
	-
	-
	-

	110
	宝安区
	凤凰消防站
	宝安区政府
	0.5
	-
	-
	-
	-
	-

	111
	宝安区
	大王山消防站
	宝安区政府
	0.39
	-
	-
	-
	-
	-

	112
	宝安区
	塘下涌消防站
	宝安区政府
	0.46
	-
	-
	-
	-
	-

	113
	宝安区
	潭头消防站
	宝安区政府
	0.45
	-
	-
	-
	-
	-

	114
	宝安区
	碧头消防站
	宝安区政府
	0.37
	-
	-
	-
	-
	-

	115
	宝安区
	鹅颈水库一级水源保护区土地征收
	宝安区政府
	43.7
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	-

	116
	宝安区
	茅洲河湿地工程
	宝安区政府
	6.62
	6.62
	-
	3.9
	-
	-

	117
	宝安区
	重庆路西延（福园二路-海滨大道）
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	宝发改政投〔2015〕5号

	118
	宝安区
	和秀西路西延(福园二路-海云路)
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	宝发改政投〔2015〕231号

	119
	宝安区
	景芳路西延（福园二路-海滨大道）
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	宝发改政投〔2015〕5号

	120
	宝安区
	纵四路（横四路-景芳路）
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	宝发改政投〔2015〕5号

	121
	宝安区
	纵一路（横一路-景芳路）
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	宝发改政投〔2015〕5号

	122
	宝安区
	（海云路-海滨大道）
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	宝发改政投〔2015〕5号

	123
	宝安区
	景芳路（宝安大道-永和路）
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	124
	宝安区
	横四路（锦程路-海滨大道）
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	宝发改政投〔2015〕232号

	125
	宝安区
	横六路（锦程路-海滨大道）
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	宝发改政投〔2015〕232号

	126
	宝安区
	横一路（锦程路-海滨大道）
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	宝发改政投〔2015〕232号

	127
	宝安区
	宝安区养老院
	宝安区政府
	1.51
	-
	-
	17000
	-
	-

	128
	宝安区
	220kV宝城变电站
	深圳供电局有限公司、宝安区政府
	0.51
	0.51
	征收地、房屋征收补偿
	36122
	200
	粤发改能电函〔2010〕847号

	129
	宝安区
	110kV沙浦变电站
	深圳供电局有限公司、宝安区政府
	0.35
	0.35
	征收地、房屋征收补偿
	15000
	100
	深发改函〔2015〕1165号

	130
	宝安区
	110kV田园变电站
	深圳供电局有限公司、宝安区政府
	0.35
	0.35
	征收地、房屋征收补偿
	12107
	2000
	深发改核准〔2011〕0181号

	131
	宝安区
	110kV新桥二变电站
	深圳供电局有限公司、宝安区政府
	0.31
	0.31
	征收地、房屋征收补偿
	12363
	6000
	深发改核准〔2012〕0401号

	132
	宝安区
	五指耙水厂扩建工程
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	133
	宝安区
	石岩湖水厂扩建工程
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	134
	宝安区
	凤凰山综合车场
	宝安区政府
	2.0
	-
	-
	-
	-
	-

	135
	宝安区
	大田洋综合车场
	宝安区政府
	4.1
	-
	-
	-
	-
	-

	136
	宝安区
	西乡综合车场
	宝安区政府
	1.8
	-
	-
	-
	-
	-

	137
	宝安区
	潭头西综合车场
	宝安区政府
	1.5
	-
	-
	-
	-
	-

	138
	宝安区
	铁岗•长流陂支线供水一期工程泵站
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	139
	龙岗区
	龙岗区第二人民医院
	龙岗区政府
	2.56
	-
	征收地、房屋征收补偿
	8000
	　-
	　-

	140
	龙岗区
	坂田国际学校
	龙岗区政府
	7.12
	7.12
	征收地、房屋征收补偿
	25000
	5000
	-

	141
	龙岗区
	丹平路北延及平湖大街
	龙岗区政府
	36.03 
	0.27 
	征收地、房屋征收补偿
	15000
	　-
	深拆许字（2010）龙岗013号

	142
	龙岗区
	布坂联络道
	龙岗区政府
	16.55
	0.5
	征收地、房屋征收补偿
	0
	0
	-

	143
	龙岗区
	坂田第二初级中学
	龙岗区政府
	2.26
	2.26
	征收地、房屋征收补偿
	　
	　
	深规土龙函〔2015〕1920号

	144
	龙岗区
	六和路拓宽改造工程
	龙岗区政府
	4.81
	0.06
	征收地、房屋征收补偿
	1000
	0
	深龙发改〔2014〕671号

	145
	龙岗区
	平盐铁路东侧新增规划支路
	龙岗区政府
	1.62
	0.03
	征收地、房屋征收补偿
	500
	0
	深龙发改〔2014〕671号

	146
	龙岗区
	梧桐山南路
	龙岗区政府
	2.47
	0.15
	征收地、房屋征收补偿
	2000
	0
	深龙发改〔2014〕43号

	147
	龙岗区
	龙岗街道中心小学道路整治
	龙岗区政府
	0.12
	0.12
	征收地、房屋征收补偿
	1316
	0
	-

	148
	龙岗区
	龙岗区儿童公园
	龙岗区政府
	32.45
	32.45
	征收地、房屋征收补偿
	16344
	0
	-

	149
	龙岗区
	文桥路
	龙岗区政府
	0.61
	-
	征收地、房屋征收补偿
	6000
	0
	-

	150
	龙岗区
	泥墙排路
	龙岗区政府
	2.1
	-
	征收地、房屋征收补偿
	12000
	0
	-

	151
	龙岗区
	丁山河路
	龙岗区政府
	2.5218
	-
	征收地、房屋征收补偿
	8000
	0
	-

	152
	龙岗区
	丁山河综合整治
	龙岗区政府
	40.8
	-
	征收地、房屋征收补偿
	52258
	0
	-

	153
	龙岗区
	龙凤路
	龙岗区政府
	3.41
	-
	征收地、房屋征收补偿
	5000
	0
	深龙工函〔2015〕397号

	154
	龙岗区
	110kV六约南输变电工程
	深圳供电局有限公司、龙岗区政府
	0.33 
	0.14 
	征收地、房屋征收补偿
	12000
	-
	-

	155
	龙岗区
	110kV坪地南输变电工程
	深圳供电局有限公司、龙岗区政府
	0.35 
	0.35 
	征收地、房屋征收补偿
	12000
	-
	-

	156
	龙岗区
	110kV骏业输变电工程
	深圳供电局有限公司、龙岗区政府
	0.17 
	0.17 
	征收地、房屋征收补偿
	12000
	-
	-

	157
	龙岗区
	110kV雅宝输变电工程
	深圳供电局有限公司、龙岗区政府
	0.38 
	0.01 
	征收地、房屋征收补偿
	12000
	-
	-

	158
	龙岗区
	沙荷路-盐排高速立交工程
	龙岗区政府
	7.81 
	7.81 
	征收地、房屋征收补偿
	1500
	0
	深圳市人民政府督查室（关于督促推动市政府常务会议议定事项落实的情况报告）

	159
	龙岗区
	创业路（将军路-友谊路）市政工程
	龙岗区政府
	9.65
	1.75
	征收地、房屋征收补偿
	543
	0
	-

	160
	龙岗区
	石丰路
	龙岗区政府
	0.51 
	0.51 
	征收地、房屋征收补偿
	　
	0
	深龙发改〔2015〕803号

	161
	龙岗区
	甘李路
	龙岗区政府
	6.65
	4.09
	征收地、房屋征收补偿
	3300
	2245
	-

	162
	龙岗区
	宝龙二路北段
	龙岗区政府
	1.84
	0.92
	-
	2715
	1350
	-

	163
	龙岗区
	宝龙三路北段
	龙岗区政府
	2.79
	0.85
	-
	5319
	3400
	深龙发改〔2009〕1057号

	164
	龙岗区
	新能源一路
	龙岗区政府
	5.46 
	5.46 
	-
	10506
	2500
	深龙发改〔2015〕160号

	165
	龙岗区
	深圳国际低碳城启动区市政工程-万维路
	龙岗区政府
	0.56 
	0.56 
	-
	838
	300
	深龙发改〔2015〕304号

	166
	龙岗区
	深圳国际低碳城启动区—盛景路、盛业路
	龙岗区政府
	1.27 
	1.27 
	-
	2174.93
	100
	-

	167
	龙岗区
	春华路
	龙岗区政府
	1.65 
	-
	-
	2378
	-
	深龙发改〔2014〕609

	168
	龙岗区
	同乐河综合整治一期工程
	龙岗区政府
	21.54
	8.62 
	-
	14324
	300
	-

	169
	龙岗区
	大康河综合整治工程
	龙岗区政府
	8.62 
	3.45 
	-
	15449
	300
	-

	170
	龙岗区
	观澜河流域水环境综合整治工程-君子布河（龙岗段）综合整治工程
	龙岗区政府
	13.94 
	5.57
	前期工作
	27649.59
	103.50 
	-

	171
	龙岗区
	观澜河流域水环境综合整治工程-鹅公岭河综合整治
	龙岗区政府
	7.83 
	3.13 
	前期工作
	19714.1
	66.01 
	-

	172
	龙岗区
	惠盐高速公路深圳市东部环保电厂开口
	龙岗区政府
	-
	-
	前期工作
	30000
	0
	-

	173
	龙岗区
	深圳市东部环保电厂配套进场道路
	龙岗区政府
	-
	-
	前期工作
	3800
	0
	-

	174
	龙岗区
	吉桥路
	龙岗区政府
	-
	-
	前期工作
	25000
	0
	-

	175
	龙岗区
	南同大道西段
	龙岗区政府
	2.40 
	-
	前期工作
	3500
	50
	-

	176
	龙岗区
	桂坪路
	龙岗区政府
	3.33 
	-
	前期工作
	1000
	20
	-

	177
	龙岗区
	荷风路
	龙岗区政府
	0.80 
	-
	前期工作
	1000
	20
	-

	178
	龙岗区
	荷韵路
	龙岗区政府
	0.82 
	-
	前期工作
	1000
	20
	-

	179
	龙岗区
	铁运路
	龙岗区政府
	4.93
	-
	前期工作
	12000
	100
	-

	180
	龙岗区
	龙岗手外科创伤外科专科医院
	龙岗区政府
	1.8
	-
	-
	28585
	-　
	深龙发改〔2014〕722号

	181
	龙岗区
	布吉河综合整治
	龙岗区政府
	42.1
	0.5
	-
	10000
	0
	-

	182
	龙岗区
	吉华路（环城路—布龙路）
	龙岗区政府
	3.9
	1.5
	-
	1000
	0
	-

	183
	龙岗区
	坪地医院重建项目二期
	龙岗区政府
	3
	-
	房屋、土地征收与补偿
	500
	-
	-

	184
	龙岗区
	内环北路
	龙岗区政府
	-
	-
	房屋、土地征收与补偿
	-
	-
	-

	185
	龙岗区
	瑞芬路
	龙岗区政府
	1.2
	0.09
	-
	2300
	0
	-

	186
	龙岗区
	坪西路改扩建及配套工程
	龙岗区政府
	56
	-
	房屋、土地征收与补偿
	-
	-
	-

	187
	龙岗区
	五和消防站
	龙岗区政府
	0.64 
	0.64 
	前期工作
	2400
	150
	深发改〔2015〕1255号

	188
	龙岗区
	龙城特勤消防站
	龙岗区政府
	0.52 
	0.52 
	前期工作
	2800
	200
	深发改〔2015〕1255号

	189
	龙岗区
	李朗消防站
	龙岗区政府
	0.44 
	0.44 
	前期工作
	2800
	200
	深发改〔2015〕1255号

	190
	龙岗区
	龙东消防站
	龙岗区政府
	0.55 
	0.55 
	前期工作
	2400
	150
	深发改〔2015〕1255号

	191
	龙岗区
	山厦消防站
	龙岗区政府
	0.58 
	0.58 
	前期工作
	2400
	150
	深发改〔2015〕1255号

	192
	龙岗区
	罗岗特勤消防站
	龙岗区政府
	0.61 
	0.61 
	前期工作
	2258
	150
	深发改〔2014〕321号

	193
	龙岗区
	布吉水质净化厂改造工程
	龙岗区政府
	-
	-
	前期工作
	-
	-
	深治水〔2015〕1号

	194
	龙岗区
	坂雪岗水质净化厂工程
	龙岗区政府
	-
	-
	前期工作
	-
	-
	深治水〔2015〕1号

	195
	龙岗区
	布吉综合车场
	龙岗区政府
	1.6 
	-
	前期工作
	-
	-
	-

	196
	龙岗区
	大运新城综合车场
	龙岗区政府
	2.1 
	-
	前期工作
	-
	-
	-

	197
	龙岗区
	海吉星物流园公交场站
	龙岗区政府
	0.5 
	-
	前期工作
	-
	-
	-

	198
	龙岗区
	南湾综合车场
	龙岗区政府
	1.1 
	-
	前期工作
	-
	-
	-

	199
	龙岗区
	横岗综合车场
	龙岗区政府
	1.9 
	-
	前期工作
	-
	-
	-

	200
	龙岗区
	龙岗综合车场
	龙岗区政府
	1.8 
	-
	前期工作
	-
	-
	-

	201
	龙岗区
	猫仔岭水厂异地重建
	龙岗区政府
	17
	-
	前期工作
	-
	-
	-

	202
	光明新区
	白花河综合整治工程项目
	光明新区管委会
	12.10 
	0
	征收地、房屋征收补偿
	500 
	0
	深光土整组〔2015〕21号

	203
	光明新区
	新陂头河综合整治工程项目
	光明新区管委会
	117.02 
	30
	征收地、房屋征收补偿
	500 
	0
	深光土整组〔2015〕22号

	204
	光明新区
	凤凰城110KV电力线路迁改工程
	光明新区管委会
	0.06 
	0.06
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深光发财〔2015〕203号

	205
	光明新区
	芳园路（西环大道-富利路）
	光明新区管委会
	3.25 
	1.5
	征收地、房屋征收补偿
	500 
	0
	深光发财〔2012〕413号、深光发财〔2014〕105号

	206
	光明新区
	秋硕片区城市更新单元配套市政道路深阳路
	光明新区管委会
	0.95 
	0.95
	征收地、房屋征收补偿
	200 
	0
	深光发财〔2014〕20号

	207
	光明新区
	帝闻工业区城市更新单元配套市政道路工程
	光明新区管委会
	1.13 
	0.8
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深光发财〔2015〕64号

	208
	光明新区
	松福路与公明北环段连接工程项目
	光明新区管委会
	4.20 
	4.2
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深发改〔2014〕557号

	209
	光明新区
	白花学校周边道路
	光明新区管委会
	1.19
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	-

	210
	光明新区
	玉律安置用地配套周边道路
	光明新区管委会
	1.42
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	-

	211
	光明新区
	马山头学校配套市政道路（龟山东路）
	光明新区管委会
	0.71
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	-

	212
	光明新区
	田寮文体中心
	光明新区管委会
	1.64
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	-

	213
	光明新区
	大眼山隧道右侧地块
	光明新区管委会
	6.34
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	-

	214
	光明新区
	西田水综合整治工程项目
	光明新区管委会
	9.84
	-
	征地拆迁补偿。
	-
	0
	深光土整组〔2016〕15号

	215
	光明新区
	下村排涝泵站工程项目
	光明新区管委会
	0.2
	-
	征地拆迁补偿。
	-
	0
	深光土整组〔2016〕13号

	216
	光明新区
	大凼水综合整治工程项目
	光明新区管委会
	3.44
	-
	征地拆迁补偿。
	-
	0
	深光土整组〔2016〕17号

	217
	光明新区
	玉田河综合整治工程项目
	光明新区管委会
	5.92
	-
	征地拆迁补偿。
	-
	0
	深光土整组〔2016〕16号

	218
	坪山新区
	大鹏半岛水库群开发利用工程（第一期-坪山片区）
	深圳市水务工程建设管理中心
	16.30 
	16.30 
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深发改〔2012〕1096号

	219
	坪山新区
	坑梓水厂
	坪山新区管委会
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	220
	坪山新区
	坑梓沙田综合车场
	坪山新区管委会
	1.4 
	-
	-
	-
	-
	-

	221
	坪山新区
	坑梓龙田综合车场
	坪山新区管委会
	4.0 
	-
	-
	-
	-
	-

	222
	坪山新区
	金牛东路综合车场
	坪山新区管委会
	3.0 
	-
	-
	-
	-
	-

	223
	龙华新区
	观澜河流域水环境综合整治工程-高峰水综合整治工程
	龙华新区管委会
	6.13
	6.13
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深发改〔2015〕175号

	224
	龙华新区
	观澜河流域水环境综合整治工程-牛咀水综合整治工程
	龙华新区管委会
	16.6
	16.6
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深发改〔2008〕2388号

	225
	龙华新区
	樟坑径城市公园配套设施完善工程　
	龙华新区管委会
	2.27 
	2.27 
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	用地方案图（2009-00k-0001）

	226
	龙华新区
	观澜石皮山文化公园
	龙华新区管委会
	131
	131
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深龙华会纪〔2015〕5号

	227
	龙华新区
	观澜儿童主题公园
	龙华新区管委会
	3.96
	3.96
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深龙华发财〔2014〕38号

	228
	龙华新区
	　深圳市轨道交通4号线北延段工程
	龙华新区管委会
	14.07
	3
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	　《深圳市轨道交通近期建设规划调整（2011-2016）》

	229
	龙华新区
	横滨北路（环观中路-平安路）工程
	龙华新区管委会
	3.42 
	0.03 
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深发改〔2015〕333号

	230
	龙华新区
	悦兴路（人民路-武馆路）工程
	龙华新区管委会
	3.3
	0.62 
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深发改〔2015〕334号

	231
	龙华新区
	翠幽路（观澜大道—五和大道）工程
	龙华新区管委会
	3.8
	2.3
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深龙华发财〔2014〕26号

	232
	龙华新区
	龙观快速路北延段
	龙华新区管委会
	11.5
	4
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深龙华管〔2015〕26号

	233
	龙华新区
	宝君路（环观南路-新湖路）
	龙华新区管委会
	4.11 
	—
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	市政府办公会议纪要〔2015〕232号

	234
	龙华新区
	求雨岭特勤中队
	龙华新区管委会
	0.82 
	0.82 
	征收地、房屋征收补偿
	_
	0
	市政府办公会议纪要〔2015〕232号

	235
	龙华新区
	梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程
	龙华新区管委会
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	236
	龙华新区
	大浪北路
	龙华新区管委会
	-
	-
	-
	-
	-
	深发改〔2014〕322号

	237
	龙华新区
	观澜大水坑综合车场
	龙华新区管委会
	2.5
	-
	-
	-
	-
	-

	238
	龙华新区
	龙华综合车场
	龙华新区管委会
	2.8
	-
	-
	-
	-
	-

	239
	大鹏新区
	地铁八号线大鹏段用地清理
	大鹏新区管委会
	34.52
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	-

	240
	大鹏新区
	南澳河、鹏城河、三溪河等九条河
	市水务局、大鹏新区管委会
	142.47
	27.5
	测绘、评估、房屋征收
	50000
	0
	深发改函〔2014〕294号

	241
	大鹏新区
	打马沥路节点工程征转地项目
	大鹏新区管委会
	1.05
	1.05
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	-

	242
	大鹏新区
	龙岐湾03-02地块用地清理
	大鹏新区管委会
	10
	10
	土地清理
	-
	0
	-

	243
	大鹏新区
	东涌水库市政道路用地清理项目
	大鹏新区管委会
	0.34
	0.15
	土地征转
	50
	0
	深鹏发财函〔2015〕171号

	244
	大鹏新区
	东涌社区公园项目
	大鹏新区管委会
	0.19
	0.19
	土地征转
	-
	0
	深鹏发财函〔2014〕334号

	245
	大鹏新区
	土洋中队消防站用地清理
	大鹏新区管委会
	0.42
	0.42
	土地征转
	100
	0
	深规土〔2015〕734号

	246
	大鹏新区
	南澳中队消防站用地清理
	大鹏新区管委会
	0.43
	0.07
	土地征转、房屋征收
	-
	0
	深规土〔2015〕734号

	247
	大鹏新区
	环大鹏湾海岸公路改造工程
	大鹏新区管委会
	-
	-
	土地征转、房屋征收
	-
	0
	-

	248
	大鹏新区
	核龙线大鹏段（文化路口-核电站门口）市政化改造工程
	大鹏新区管委会
	-
	-
	土地征转、房屋征收
	-
	0
	-

	249
	大鹏新区
	葵涌环城东路工程
	大鹏新区管委会
	-
	-
	土地征转、房屋征收
	-
	0
	-

	250
	大鹏新区
	5座饮用水库水源一级保护区征转项目
	大鹏新区管委会 
	-
	-
	土地征转
	-
	0
	-

	251
	大鹏新区
	坝光水质净化厂工程
	大鹏新区管委会 
	-
	-
	土地征转
	-
	0
	-

	252
	大鹏新区
	葵涌综合车场
	大鹏新区管委会
	1.9
	-
	-
	-
	-
	-

	253
	大鹏新区
	大鹏综合车场
	大鹏新区管委会
	1.0
	-
	-
	-
	-
	-

	合计
	1684.93
	444.92
	
	1124016.04
	25774.51
	　

	二、续建项目312个

	254
	福田区
	深圳国际交流学校
	福田区政府
	2.50 
	2.50 
	征收地、房屋征收补偿
	3800
	0
	　深福发改〔2012〕295号、

	255
	福田区
	弘毅路工程
	福田区政府
	0.02 
	0.02 
	征收地、房屋征收补偿
	600
	0
	深规土一局〔2013〕190号、深规土一局〔2013〕191号

	256
	福田区
	车公庙片区交通整治工程
	福田区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	0
	2013年市政府办公会议纪要（287）

	257
	福田区
	福田科技广场外围市政道路工程
	福田区政府
	0.04 
	0.04 
	征收地、房屋征收补偿
	1700
	0
	深福发改〔2008〕227号、深规土函〔2013〕2434号

	258
	盐田区
	坪盐通道工程（盐田段）
	盐田区政府
	52.37
	16.8
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	深发改〔2013〕1749号

	259
	宝安区
	洪浪南路东延段
	宝安区政府
	2.3
	2.3
	征收地、房屋征收补偿
	100
	0
	宝发改〔2014〕378号

	260
	宝安区
	留仙三路连通留仙大道工程
	宝安区政府
	6.27
	6.27
	征收地、房屋征收补偿
	200
	-
	宝发改〔2010〕519号

	261
	宝安区
	N1区初级中学
	宝安区政府
	1.47
	1.47
	征收地、房屋征收补偿
	10
	0
	宝发改政投〔2014〕211号

	262
	宝安区
	宝城26区小学
	宝安区政府
	1.5
	1.5
	征收地、房屋征收补偿
	1000
	0
	深宝府会纪〔2007〕4 号

	263
	宝安区
	新安街道尖岗山-大井山生态公园
	宝安区政府
	98.29
	98.29
	征收地、房屋征收补偿
	1000
	0
	宝发改政投〔2013〕14号

	264
	宝安区
	双界河水环境改善工程项目（宝安段）
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	265
	宝安区
	航空东路（南昌路至宝源路）
	宝安区政府
	1.3
	1.3
	征收地、房屋征收补偿
	3103
	0
	宝发改政投〔2012〕19号

	266
	宝安区
	盛航路南段（航城大道至固戍二路）
	宝安区政府
	1.3
	1.3
	征收地、房屋征收补偿
	5321
	0
	宝发改政投〔2012〕19号

	267
	宝安区
	共和工业路
	宝安区政府
	2
	2
	征收地、房屋征收补偿
	4233
	0
	宝发改政投〔2011〕206号

	268
	宝安区
	通达路
	宝安区政府
	0.9
	0.9
	征收地、房屋征收补偿
	73.7
	0
	宝发政投〔2011〕32号

	269
	宝安区
	固戍片区排涝泵站
	宝安区政府
	0.43
	0.43
	征收地、房屋征收补偿
	1670
	0
	宝发改政投〔2009〕135号

	270
	宝安区
	霸王钟表工业城北约400米边坡整治项目
	宝安区政府
	0.45
	0.45
	征收地、房屋征收补偿
	44.3
	0
	宝发改政投〔2010〕512号

	271
	宝安区
	海城北路（安顺路-乐群路）
	宝安区政府
	1.85
	1.85
	征收地、房屋征收补偿
	1100
	0
	宝发改政投〔2007〕149号

	272
	宝安区
	育桥路
	宝安区政府
	7.87
	7.87
	征收地、房屋征收补偿
	8613
	-
	宝发改政投〔2011〕33号

	273
	宝安区
	立新南路
	宝安区政府
	1.49
	1.46
	征收地、房屋征收补偿
	1960.1
	-
	宝发改政投〔2011〕206号

	274
	宝安区
	白凤路工程
	宝安区政府
	5.1
	5.1
	测绘、评估等前期工作
	1200
	0
	宝发改政投〔2012〕316号

	275
	宝安区
	福永河水环境综合整治工程
	宝安区政府
	0.45 
	0.45 
	征收地、房屋征收补偿
	5296.8
	50
	深发改〔2015〕231号、宝发改政投〔2012〕316号

	276
	宝安区
	玻璃围涌雨水泵站工程
	宝安区政府
	0.27
	0.17 
	征收地、房屋征收补偿
	190.51 
	38.28
	宝发改立项〔2008〕17号

	277
	宝安区
	孖庙涌排涝泵站工程
	宝安区政府
	0.44
	0.36
	征收地、房屋征收补偿
	3838.64 
	-
	宝发改立项〔2008〕17号

	278
	宝安区
	坳颈涌综合整治工程
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	-

	279
	宝安区
	东明大道改造工程
	宝安区政府
	3.16
	3.16
	测绘、评估等前期工作
	39000
	0
	-

	280
	宝安区
	南环路改造工程
	宝安区政府
	68.85
	68.85
	测绘、评估等前期工作
	117171
	0
	深宝公路函〔2009〕258号

	281
	宝安区
	创成路改造
	宝安区政府
	4.14
	4.14
	测绘、评估等前期工作
	2000
	0
	宝发改函〔2013〕201号

	282
	宝安区
	帝堂路改造工程
	宝安区政府
	3
	3
	测绘、评估等前期工作
	7000
	0
	-

	283
	宝安区
	泽台路改造工程
	宝安区政府
	3
	3
	测绘、评估等前期工作
	2000
	0
	-

	284
	宝安区
	瑞丰改造工程
	宝安区政府
	3.2
	3.2
	测绘、评估等前期工作
	2500
	0
	-

	285
	宝安区
	上南东路扩建工程
	宝安区政府
	5
	5
	测绘、评估等前期工作
	5000
	0
	-

	286
	宝安区
	新颜路改造工程
	宝安区政府
	140
	140
	测绘、评估等前期工作
	2000
	0
	-

	287
	宝安区
	永荣路改造工程
	宝安区政府
	1.78
	1.78
	测绘、评估等前期工作
	5700
	0
	-

	288
	宝安区
	永通路改造工程
	宝安区政府
	3.34
	3.34
	测绘、评估等前期工作
	5800
	0
	-

	289
	宝安区
	东宝河大桥改造工程
	宝安区政府
	2
	2
	测绘、评估等前期工作
	3000
	0
	-

	290
	宝安区
	蚝乡路改造工程
	宝安区政府
	35.94
	-
	征收地、房屋征收补偿
	5200
	-
	宝计通知〔2006〕49号

	291
	宝安区
	寮丰路改造工程
	宝安区政府
	0.3
	0.3
	测绘、评估等前期工作
	5800
	0
	-

	292
	宝安区
	沙井污水处理厂二期
	宝安区政府
	0.53
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	深府函〔2014〕141号

	293
	宝安区
	广东罗田森林公园
	宝安区政府
	460
	460
	征收地、房屋征收补偿
	28000
	0
	深发改〔2010〕1242号

	294
	宝安区
	松岗第一小学拆除扩建工程
	宝安区政府
	1.55
	1.55
	征收地、房屋征收补偿
	100
	-
	深发改政投〔2010〕180号

	295
	宝安区
	松岗街道门户新城启动区道路新建工程
	宝安区政府
	1.78
	1.78
	征收地、房屋征收补偿
	6000
	0
	-

	296
	宝安区
	松岗西片区九年一贯制学校建设工程
	宝安区政府
	3.86
	3.86
	征收地、房屋征收补偿
	912
	0
	宝发改政投〔2012〕199号

	297
	宝安区
	塘下涌片区排涝工程
	宝安区政府
	0.25
	0.25
	征收地、房屋征收补偿
	250
	0
	宝发改立项〔2008〕17号

	298
	宝安区
	茅洲河中上游干流综合整治房屋征收
	宝安区政府
	87.38
	-
	征收地、房屋征收补偿
	9110
	4550
	宝发改〔2007〕742号

	299
	宝安区
	沙浦北片区排涝工程
	宝安区政府
	0.83
	-
	征收地、房屋征收补偿
	3990
	1994
	宝发改〔2008〕17号

	300
	宝安区
	塘下涌综合整治工程
	宝安区政府
	0.07 
	-
	征收地、房屋征收补偿
	14500
	100
	深发改〔2014〕187号

	301
	宝安区
	朗碧路（河滨北路—松福路）综合改造工程
	宝安区政府
	0.12 
	0.12 
	征收地、房屋征收补偿
	850
	-
	宝发改政投〔2012〕14号

	302
	宝安区
	轨道6号线共建道路（石岩北环路二期）
	宝安区政府
	16.74
	4.19
	征收地、房屋征收补偿
	117000
	0
	深宝府会纪〔2014〕156号

	303
	宝安区
	轨道6号线共建道路（塘丽一路）
	宝安区政府
	2.32
	0.58
	征收地、房屋征收补偿
	13000
	0
	深宝府会纪〔2014〕156号

	304
	宝安区
	轨道6号线共建道路（沙江路）
	宝安区政府
	8.12
	1.62
	征收地、房屋征收补偿
	82000
	0
	深宝府会纪〔2014〕156号

	305
	宝安区
	应人石河综合整治工程
	宝安区政府
	9.17
	0.40 
	-
	1424
	0
	深发改〔2014〕8号

	306
	宝安区
	石清大道一期（石岩段）
	宝安区政府
	9.4
	2
	征收地、房屋征收补偿
	8581
	8581
	宝发改函〔2013〕54号

	307
	宝安区
	外环路
	宝安区政府
	36.5
	36.5
	征收地、房屋征收补偿
	8200
	8200
	宝发改函〔2012〕24号

	308
	宝安区
	洲石路延长线
	宝安区政府
	5.3
	2.3
	征收地、房屋征收补偿
	12809
	12809
	宝发改函〔2013〕377号

	309
	宝安区
	北环路
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	-

	310
	宝安区
	官田路
	宝安区政府
	0.19
	0.19
	征收地、房屋征收补偿
	380
	-
	深交函〔2012〕952号

	311
	宝安区
	东长路
	宝安区政府
	9.4
	9.4
	征收地、房屋征收补偿
	4826
	-
	发改函〔2012〕348号

	312
	宝安区
	塘坑路
	宝安区政府
	2.6
	2.6
	征收地、房屋征收补偿
	3560
	-
	宝发改函〔2009〕328号

	313
	宝安区
	塘头二号路
	宝安区政府
	1.4
	1.4
	征收地、房屋征收补偿
	529
	-
	宝发改函〔2010〕345号

	314
	宝安区
	塘头大道北段
	宝安区政府
	1.9
	1.9
	征收地、房屋征收补偿
	250
	-
	宝发改函〔2010〕347号

	315
	宝安区
	大树林公园
	宝安区政府
	2.83
	2.83
	征收地、房屋征收补偿
	260
	-
	宝发改函〔2010〕350号

	316
	宝安区
	国泰路
	宝安区政府
	-
	-
	测绘、评估等前期工作
	-
	-
	-

	317
	宝安区
	鹅颈水库
	宝安区政府
	14.4
	5.8
	征收地、房屋征收补偿
	1600
	800
	-

	318
	宝安区
	石岩河三期
	宝安区政府
	10.38
	2.08
	征收地、房屋征收补偿
	35500
	0
	宝发改函〔2011〕059号

	319
	宝安区
	潭头河综合整治工程
	宝安区政府
	9.7
	-
	测绘、评估等前期工作
	30600
	0
	深发改〔2014〕8号

	320
	宝安区
	机场南路
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	321
	宝安区
	轨道6号线
	宝安区政府
	9.85
	-
	-
	150000
	-
	-

	322
	宝安区
	固戍水质净化厂二期
	宝安区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	323
	宝安区
	220kV塘下（内湾）变电站
	深圳供电局有限公司、宝安区政府
	1.32
	1.32
	征收地、房屋征收补偿
	26192
	200
	深发改函〔2011〕1069号

	324
	宝安区
	110kV新湾变电站
	深圳供电局有限公司、宝安区政府
	0.38 
	0.38 
	征收地、房屋征收补偿
	14228.6
	6800
	深发改〔2007〕2181号

	325
	宝安区
	110kV灵芝输变电工程
	深圳供电局有限公司、宝安区政府
	0.40 
	0.40 
	征收地、房屋征收补偿
	16000
	100
	深发改函〔2013〕207号

	326
	宝安区
	110kV黄田变电站
	深圳供电局有限公司、宝安区政府
	0.23
	0.23
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	-

	327
	宝安区
	220kV创业变电站
	深圳供电局有限公司、宝安区政府
	1.32
	1.32
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	-

	328
	宝安区
	110kV桥头变电站
	深圳供电局有限公司、宝安区政府
	0.28
	0.28
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	-

	329
	宝安区
	110kV万丰变电站
	深圳供电局有限公司、宝安区政府
	0.25
	0.25
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	-

	330
	宝安区
	110kV新和变电站
	深圳供电局有限公司、宝安区政府
	0.08
	0.08
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	-

	331
	宝安区
	110kV楼岗输变电工程
	深圳供电局有限公司、宝安区政府
	0.01
	0.01
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	-

	332
	龙岗区
	地铁10号线
	龙岗区政府
	112.6
	10
	完成布吉、南湾、坂田、平湖街道大部分征转地工作以及部分房屋征收工作
	240000
	0
	国家发展改革委关于深圳市城市轨道交通第三期建设规划（2011～2020 ） 调整方案的批复〔1〕

	333
	龙岗区
	东部过境快速路
	龙岗区政府
	185.4
	35
	征收地、房屋征收补偿
	77000
	0
	

	334
	龙岗区
	地铁3号线东延段
	龙岗区政府
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	335
	龙岗区
	平湖辅岐路东段
	龙岗区政府
	2.92 
	0.61
	征收地、房屋征收补偿
	2821
	2358.22
	房屋拆迁许可证 拆许字（2008）第022号

	336
	龙岗区
	平吉大道
	龙岗区政府
	12.51 
	0.71 
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	深拆许字（2010）龙岗016号

	337
	龙岗区
	平安大道
	龙岗区政府
	36.03 
	1.41 
	征收地、房屋征收补偿
	60000
	-
	房屋拆迁许可证拆许字（2008）第010号

	338
	龙岗区
	李朗路
	龙岗区政府
	5.46 
	0.18 
	征收地、房屋征收补偿
	2200 
	-
	-

	339
	龙岗区
	惠华路
	龙岗区政府
	12.15
	0.08 
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	深拆许字（2008）龙岗043号

	340
	龙岗区
	嘉湖路
	龙岗区政府
	4.63
	0.07 
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	拆许字（2008）第057号

	341
	龙岗区
	中环大道
	龙岗区政府
	14.32
	0.48 
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	拆许字（2008）第022号

	342
	龙岗区
	西宝线平湖段改造
	龙岗区政府
	27.79
	23.56 
	征收地、房屋征收补偿
	81731
	10572.62
	房屋拆迁许可证拆许字（2009）第028号

	343
	龙岗区
	南环路
	龙岗区政府
	8.5
	0.45
	征收地、房屋征收补偿
	2200
	200
	-

	344
	龙岗区
	三联路
	龙岗区政府
	7.65
	0.1
	征收地、房屋征收补偿
	37580
	0
	-

	345
	龙岗区
	三联二、三号路
	龙岗区政府
	1.76
	0.77
	征收地、房屋征收补偿
	3000
	0
	-

	346
	龙岗区
	惠康路B段
	龙岗区政府
	4.8
	1
	征收地、房屋征收补偿
	4950
	0
	-

	347
	龙岗区
	秀峰路
	龙岗区政府
	8.2
	0.24
	征收地、房屋征收补偿
	1850
	1650
	-

	348
	龙岗区
	石背路
	龙岗区政府
	0.27 
	0.27 
	征收地、房屋征收补偿
	7318
	5100
	深龙发改〔2007〕579号

	349
	龙岗区
	发达路
	龙岗区政府
	2.6
	2.6
	征收地、房屋征收补偿
	18622
	0
	深发改〔2010〕1137号

	350
	龙岗区
	坂银通道
	龙岗区政府
	27.89
	27.89
	征收地、房屋征收补偿
	233076.55
	0
	深发改〔2012〕1262号

	351
	龙岗区
	禾堂光街
	龙岗区政府
	1.25
	1.25
	征收地、房屋征收补偿
	697
	0
	（深龙发改〔2010〕1304号）

	352
	龙岗区
	坂田一号路南段
	龙岗区政府
	3.78
	3.78
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深龙发改〔2010〕1412号

	353
	龙岗区
	稼先路
	龙岗区政府
	4.2
	4.2
	征收地、房屋征收补偿
	4451
	1420
	深龙发改〔2013〕281号

	354
	龙岗区
	丹平快速路南湾段
	龙岗区政府
	4.96
	0.9
	征收地、房屋征收补偿
	25973
	15899.54 
	深龙发改〔2007〕736号

	355
	龙岗区
	南坪快速路三期
	龙岗区政府
	59.85
	2.4
	征收地、房屋征收补偿
	30651
	5000
	深龙发改（2014）835号

	356
	龙岗区
	福罗路
	龙岗区政府
	0.43
	0.43
	征收地、房屋征收补偿
	850
	0
	深龙发改〔2014〕141号

	357
	龙岗区
	恒安路（惠盐路—富康路）市政道工程
	龙岗区政府
	0.65
	0.65
	征收地、房屋征收补偿
	850
	0
	深龙发改〔2014〕328号

	358
	龙岗区
	横岗一号路（恒心路）拓宽改造工程
	龙岗区政府
	0.57
	0.57
	征收地、房屋征收补偿
	740
	0
	-

	359
	龙岗区
	红棉路
	龙岗区政府
	5.5
	3
	征收地、房屋征收补偿
	42000
	14000
	-

	360
	龙岗区
	六约保障房征转地项目
	龙岗区政府
	7
	0.25 
	征收地、房屋征收补偿
	20.71
	20.71
	-

	361
	龙岗区
	梧桐山河综合整治工程
	龙岗区政府
	2.85
	2.85
	征收地、房屋征收补偿
	15404
	0
	-

	362
	龙岗区
	新园路
	龙岗区政府
	18.6
	0.27
	征收地、房屋征收补偿
	6555
	4900
	-

	363
	龙岗区
	丹荷路
	龙岗区政府
	8.3
	1.5
	征收地、房屋征收补偿
	42622
	13585.26
	深龙发改〔2014〕11号、深龙发改〔2014〕334号

	364
	龙岗区
	深汕路改造工程（二期）
	龙岗区政府
	4.85
	1.8
	征收地、房屋征收补偿
	19151
	16183.77 
	深龙发改〔2012〕603号

	365
	龙岗区
	深圳东站新城站综合交通枢纽工程
	龙岗区政府
	4.9
	1.1
	征收地、房屋征收补偿
	16400
	10894.46 
	深龙发改〔2013〕610号、深龙发改〔2014〕11号

	366
	龙岗区
	36号路
	龙岗区政府
	12.7
	-
	征收地、房屋征收补偿
	11000
	-
	-

	367
	龙岗区
	创建路
	龙岗区政府
	1.95
	1.95
	征收地、房屋征收补偿
	6400
	500
	-

	368
	龙岗区
	创业路
	龙岗区政府
	9.87
	0.3
	征收地、房屋征收补偿
	10897.8
	-
	重点政府投资项目建设协调会议纪要〔2012〕（82）号

	369
	龙岗区
	红花岭革命纪念公园
	龙岗区政府
	27.3
	2.6
	征收地、房屋征收补偿
	4000
	705
	房屋拆迁许可证〔深拆许字（2010）龙岗035号〕

	370
	龙岗区
	龙西河流域综合整治工程
	龙岗区政府
	16.29 
	　
	征收地、房屋征收补偿
	13000
	500
	-

	371
	龙岗区
	五联路（重新启动路段）
	龙岗区政府
	1.8
	0.6
	征收地、房屋征收补偿
	8528
	　
	房屋拆迁许可证〔深拆许字（2010）龙岗010号〕

	372
	龙岗区
	新陂路
	龙岗区政府
	1.4
	0.03
	征收地、房屋征收补偿
	1447
	847
	-

	373
	龙岗区
	中心路
	龙岗区政府
	0.45 
	-
	征收地、房屋征收补偿
	1980
	740
	深发改〔2006〕346号、深龙发改〔2006〕496号

	374
	龙岗区
	龙坪路
	龙岗区政府
	6.27 
	-
	征收地、房屋征收补偿
	12000
	4231
	深发改〔2006〕346号、深龙发改〔2006〕496号

	375
	龙岗区
	环城西路
	龙岗区政府
	3.6
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	深发改〔2007〕231号

	376
	龙岗区
	坪西九年一贯制学校
	龙岗区政府
	0.03 
	-
	征收地、房屋征收补偿
	500
	0
	-

	377
	龙岗区
	环城南路
	龙岗区政府
	0.64
	-
	征收地、房屋征收补偿
	3500
	1622
	深发改〔2010〕2029号

	378
	龙岗区
	环城南路改造工程（新建路段）
	龙岗区政府
	0.6
	0.6
	征收地、房屋征收补偿
	3697
	1622.08 
	深龙发改〔2014〕662号

	379
	龙岗区
	龙腾路
	龙岗区政府
	0.47
	-
	征收地、房屋征收补偿
	2400
	3000
	深发改〔2015〕453号

	380
	龙岗区
	黄沙河综合整治工程
	龙岗区政府
	62
	-
	征收地、房屋征收补偿
	30000
	0
	深水函(2014)954号

	381
	龙岗区
	深圳站220kV间隔扩建工程
	深圳供电局有限公司、龙岗区政府
	0.29 
	0.03 
	征转地
	28884
	-
	-

	382
	龙岗区
	110kVl布吉北南输变电工程
	深圳供电局有限公司、龙岗区政府
	0.49 
	0.49 
	征转地、房屋征收
	12000
	-
	-

	383
	龙岗区
	110kV龙坪输变电工程
	深圳供电局有限公司、龙岗区政府
	0.36 
	0.36 
	征转地
	12000
	-
	-

	384
	龙岗区
	110kV南湾输变电工程
	深圳供电局有限公司、龙岗区政府
	0.38 
	0.38 
	征转地
	12000
	-
	-

	385
	龙岗区
	红棉路公园
	龙岗区政府
	26
	-
	征收地、房屋征收补偿
	10636
	-
	-

	386
	龙岗区
	坂田三号路
	龙岗区政府
	4.55
	-
	征收地、房屋征收补偿
	11362
	4027
	深龙发改〔2013〕708号

	387
	龙岗区
	发达路二标下穿平南铁路北侧人行通道工程
	龙岗区政府
	0.4
	-
	征收地、房屋征收补偿
	1200
	0
	深发改〔2010〕1137号

	388
	龙岗区
	李朗路（平南铁路-富安东路）市政工程（一期）
	龙岗区政府
	2.75
	-
	征收地、房屋征收补偿
	7077
	6229
	-

	389
	龙岗区
	龙岗河流域梧桐山河综合整治工程
	龙岗区政府
	15.86 
	5
	征收地、房屋征收补偿
	24203
	10000
	深发改〔2011〕944号

	390
	龙岗区
	四联河地面坍塌隐患治理及水环境综合整治工程
	龙岗区政府
	5.97
	3
	征收地、房屋征收补偿
	46547
	5000
	深发改〔2014〕1801号

	391
	龙岗区
	G205交通疏解工程之环城西路
	龙岗区政府
	10.90 
	10.90 
	征收地、房屋征收补偿
	10298
	7000
	　

	392
	龙岗区
	八仙岭公园（二期）
	龙岗区政府
	134
	50
	-
	10956
	3000
	深龙发改〔2015〕160号

	393
	龙岗区
	宝荷路片区防洪工程（二期）
	龙岗区政府
	-
	-
	前期工作
	-
	-
	-

	394
	龙岗区
	宝沙一到六路市政工程(二期）
	龙岗区政府
	1.65
	-
	前期工作
	-
	-
	-

	395
	龙岗区
	布吉八号路
	龙岗区政府
	0.9
	-
	征收地、房屋征收补偿
	400
	-
	-

	396
	龙岗区
	联李东路
	龙岗区政府
	4.1
	-
	征收地、房屋征收补偿
	6000
	-
	-

	397
	龙岗区
	碧新路
	龙岗区政府
	6.8
	-
	-
	-
	-
	-

	398
	龙岗区
	宝龙四路北段（高科大道~丹荷路)市政工程
	龙岗区政府
	1.932
	-
	-
	3733
	2000
	深龙发改〔2011〕549号

	399
	光明新区
	轨道三期工程地铁6号线项目光明新区段（含长圳车辆段）
	光明新区管委会
	127 
	30
	征收地、房屋征收补偿
	410000 
	0
	发改基础〔2011〕852号、市政府办公会议纪要〔2013〕205号

	400
	光明新区
	220kv西田变电站
	光明新区管委会
	0.50 
	0.50 
	土地清场移交
	5
	0
	深光管〔2011〕58号

	401
	光明新区
	加油加气站11
	光明新区管委会
	0.26 
	0.00 
	征收地、房屋征收补偿
	78
	0
	深规土函〔2010〕1542号

	402
	光明新区
	市消防综合训练基地
	光明新区管委会
	4.11 
	0.00 
	征收地、房屋征收补偿
	2800
	21
	深光土整组函〔2012〕35号

	403
	光明新区
	光明24个边坡（24个边坡中已有12个边坡完成治理，5个边坡项目已取消，剩余7个边坡治理项目）
	光明新区管委会
	8.70 
	0.00 
	征收地、房屋征收补偿
	2500
	1175
	深发改〔2008〕2043号、深光发财〔2009〕33号、深光经（2009）266号

	404
	光明新区
	根玉路（南环路-松白路）
	光明新区管委会
	22.82 
	0.00 
	征收地、房屋征收补偿
	4100
	473
	深发改〔2008〕1826号

	405
	光明新区
	富利路（公明北环路-思源路）
	光明新区管委会
	5.45 
	0.00 
	征收地、房屋征收补偿
	1040
	440
	深发改〔2009〕982号

	406
	光明新区
	风景南路
	光明新区管委会
	3.49 
	0.50 
	征收地、房屋征收补偿
	550
	52
	深光拆函〔2009〕82号

	407
	光明新区
	光侨北路
	光明新区管委会
	35.05 
	1.00 
	征收地、房屋征收补偿
	8000
	6041
	深发改〔2008〕1079号

	408
	光明新区
	双明大道（便道）
	光明新区管委会
	2.30 
	1.00 
	征收地、房屋征收补偿
	500
	320.78 
	光明新区管委办工作会议纪要（2012）181号

	409
	光明新区
	惠庙线
	光明新区管委会
	51.11 
	10.00 
	征收地、房屋征收补偿
	8300
	1387
	深发改〔2008〕121号

	410
	光明新区
	花神路
	光明新区管委会
	1.36 
	0.00 
	征收地、房屋征收补偿
	65 
	0
	深发改〔2010〕2539号

	411
	光明新区
	振兴路（西环路-周家大道）
	光明新区管委会
	17.7
	0.5
	征收地、房屋征收补偿
	78500 
	17440
	深光拆组〔2010〕16号

	412
	光明新区
	水荫路（马田路-风景北路）
	光明新区管委会
	8.05
	0.7
	征收地、房屋征收补偿
	6900 
	233 
	深光拆组〔2010〕16号

	413
	光明新区
	思源路（北环路-曙光路）
	光明新区管委会
	9.29
	0
	征收地、房屋征收补偿
	40200 
	2986 
	深光拆组〔2010〕16号

	414
	光明新区
	曙光路（民生大道-北环路）
	光明新区管委会
	5.02
	0.2
	征收地、房屋征收补偿
	23100 
	136 
	深光拆组〔2010〕16号

	415
	光明新区
	文阁路（松白路-思源路）
	光明新区管委会
	4.01
	0.1
	征收地、房屋征收补偿
	2640 
	770 
	深光土整组〔2010〕42号

	416
	光明新区
	月亮路（南环大道-周家大道）
	光明新区管委会
	3.82
	0.1
	征收地、房屋征收补偿
	22900 
	496
	深光拆组〔2010〕16号

	417
	光明新区
	将石路（东明大道-南环大道）
	光明新区管委会
	9.18
	0
	征收地、房屋征收补偿
	3800 
	334
	深规土光函〔2012〕207号

	418
	光明新区
	通兴路（南环路-塘明路）
	光明新区管委会
	16.3
	0
	征收地、房屋征收补偿
	2860 
	0
	深发改〔2009〕1879号

	419
	光明新区
	公明塘尾宝塘、将石石围、红星金明三个边坡治理
	光明新区管委会
	0.85
	0
	征收地、房屋征收补偿
	250 
	0
	深光土整组〔2011〕32号

	420
	光明新区
	南玉路（南环大道-根玉路）
	光明新区管委会
	13.72
	0
	征收地、房屋征收补偿
	2350 
	134
	深光拆组〔2009〕1号

	421
	光明新区
	马田路（通兴路-公明北环路）
	光明新区管委会
	4.25
	0.5
	征收地、房屋征收补偿
	3500 
	3074.14 
	深光拆组〔2010〕16号

	422
	光明新区
	加油加气站12
	光明新区管委会
	0.25
	0
	征收地、房屋征收补偿
	200 
	0
	深规土函〔2010〕1542号

	423
	光明新区
	白花社区富民大道北端等5个边坡治理项目
	光明新区管委会
	0.72
	0
	征收地、房屋征收补偿
	250 
	0
	深光土整组〔2014〕39号

	424
	光明新区
	圳美消防中队
	光明新区管委会
	0.4
	0
	征收地、房屋征收补偿
	150 
	0
	深光土整组〔2014〕39号

	425
	光明新区
	长春北路（通兴路-红燕路）市政工程项目
	光明新区管委会
	10.78 
	1
	征收地、房屋征收补偿
	30000 
	0
	深光土整组〔2015〕47号

	426
	光明新区
	迳口社区排洪应急工程
	光明新区管委会
	3.27 
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	-

	427
	坪山新区
	南坪三期　
	坪山新区管委会
	11
	3
	征收地、房屋征收补偿
	50000
	12300
	深发改〔2010〕2536号

	428
	坪山新区
	坪西公路坪山至葵涌段扩建工程
	坪山新区管委会
	0.4
	0.1
	征收地、房屋征收补偿
	5000
	0
	深发改〔2013〕1375号

	429
	坪山新区
	兰田路
	坪山新区管委会
	1.25
	0.84
	征收地、房屋征收补偿
	5000
	1000
	深发改〔2009〕1068号

	430
	坪山新区
	坪盐通道
	坪山新区管委会
	0.02 
	0.02 
	征收地、房屋征收补偿
	800
	0
	-

	431
	坪山新区
	旧横坪
	坪山新区管委会
	1.8
	1.8
	征收地、房屋征收补偿
	10000
	0
	深发改〔2010〕1623号

	432
	坪山新区
	宝坪路
	坪山新区管委会
	1.48
	1.48
	征收地、房屋征收补偿
	6000
	0
	深发改〔2004〕750号

	433
	坪山新区
	聚龙路
	坪山新区管委会
	0.19
	0.19
	征收地、房屋征收补偿
	1200
	0
	深发改〔2015〕1356号

	434
	坪山新区
	龙兴北路
	坪山新区管委会
	2.56
	2.56
	征收地、房屋征收补偿
	15400
	0
	-

	435
	坪山新区
	秋宝路
	坪山新区管委会
	2.7
	2.7
	征收地、房屋征收补偿
	15000
	0
	深发改〔2015〕735号

	436
	坪山新区
	碧沙北路
	坪山新区管委会
	0.1
	0.1
	征收地、房屋征收补偿
	500
	0
	深发改〔2013〕866号

	437
	坪山新区
	马峦北路南段
	坪山新区管委会
	0.02
	0.02
	征收地、房屋征收补偿
	100
	0
	-

	438
	坪山新区
	兰竹西路（坪山中心区B段）
	坪山新区管委会
	0
	0
	征收地、房屋征收补偿
	0
	0
	深发改〔2014〕1550号

	439
	坪山新区
	碧岭水综合整治工程
	坪山新区管委会
	-
	-
	征收地、房屋征收补偿
	150
	0
	深发改（2014）349号

	440
	坪山新区
	墩子河综合整治工程
	坪山新区管委会
	1.4
	1.4
	征收地、房屋征收补偿
	5000
	0
	深发改（2013）1566号

	441
	坪山新区
	汤坑水综合整治工程
	坪山新区管委会
	0.4
	0.4
	征收地、房屋征收补偿
	1500
	0
	深发改（2013）1316号

	442
	坪山新区
	坪山河干流综合整治工程
	坪山新区管委会
	26
	10
	征收地、房屋征收补偿
	100000
	0
	深发改（2014）1877号

	443
	坪山新区
	上洋和杜岗岭整村搬迁
	坪山新区管委会
	4.8
	4.8
	征收地、房屋征收补偿
	32400
	25000
	-

	444
	坪山新区
	鸿景路
	坪山新区管委会
	1.51
	0.75
	征收地、房屋征收补偿
	3150
	0
	深坪发财〔2011〕4号

	445
	坪山新区
	坪河南路
	坪山新区管委会
	0.2
	0.2
	征收地、房屋征收补偿
	1000
	0
	-

	446
	坪山新区
	赤坳河综合整治工程
	坪山新区管委会
	1.88
	1.88
	征收地、房屋征收补偿
	7400
	0
	深坪发财〔2014〕1381号

	447
	坪山新区
	龙岗河下游（田坑水片区）排涝工程
	坪山新区管委会
	13
	13
	征收地、房屋征收补偿
	10000
	4000
	深发改〔2008〕1376号

	448
	坪山新区
	转地
	坪山新区管委会
	-
	10
	征收地、房屋征收补偿
	-
	7500
	-

	449
	坪山新区
	龙田路
	坪山新区管委会
	2.3
	2.3
	征收地、房屋征收补偿
	3000
	0
	深坪发财复〔2013〕177号

	450
	坪山新区
	荣寿路
	坪山新区管委会
	0.6
	0.2
	征收地、房屋征收补偿
	4500
	1801
	深坪发财复（2012）30号

	451
	坪山新区
	建宁医院周边道路
	坪山新区管委会
	0.5
	0.5
	征收地、房屋征收补偿
	1200
	0
	深坪发财复（2014）92号

	452
	坪山新区
	东站周边道路
	坪山新区管委会
	10.11
	0
	征收地、房屋征收补偿
	40000
	5500
	深发改〔2007〕2233号

	453
	坪山新区
	龙勤路
	坪山新区管委会
	0.27
	0
	征收地、房屋征收补偿
	1500
	0
	深坪发财函〔2014〕488号

	454
	坪山新区
	新和一路
	坪山新区管委会
	0
	0
	征收地、房屋征收补偿
	0
	0
	深坪发财复〔2012〕57号

	455
	坪山新区
	丹锦西路
	坪山新区管委会
	0.09
	0
	征收地、房屋征收补偿
	50
	0
	深坪发财复〔2013〕94号

	456
	坪山新区
	上田路和兴田路
	坪山新区管委会
	0.2
	0.1
	征收地、房屋征收补偿
	2000
	350
	深发改〔2009〕1068号

	457
	坪山新区
	大工业区排涝系统工程
	坪山新区管委会
	0.1
	0
	征收地、房屋征收补偿
	1300
	0
	深坪发财函〔2014〕133号

	458
	坪山新区
	汤沙路
	坪山新区管委会
	0.08
	0
	征收地、房屋征收补偿
	200
	0
	深坪发财复〔2012〕66号

	459
	坪山新区
	秀新小学
	坪山新区管委会
	0
	0
	征收地、房屋征收补偿
	0
	0
	深坪发财复〔2015〕141号

	460
	坪山新区
	荷康路
	坪山新区管委会
	-
	0
	征收地、房屋征收补偿
	0
	0
	深坪发财复〔2012〕68号

	461
	坪山新区
	竹坑路
	坪山新区管委会
	2
	0
	征收地、房屋征收补偿
	10000
	0
	深坪发财复〔2013〕19号

	462
	坪山新区
	岭屋路
	坪山新区管委会
	1.9
	0
	-
	0
	0
	深发改〔2009〕1502号

	463
	坪山新区
	罗山路
	坪山新区管委会
	0.25
	0
	-
	0
	0
	深发改〔2009〕1502号

	464
	坪山新区
	竹岭一路
	坪山新区管委会
	1.17
	0
	-
	3000
	0
	深发改〔2008〕160号

	465
	坪山新区
	竹岭二路
	坪山新区管委会
	0.75
	0
	-
	3000
	0
	深发改〔2008〕160号

	466
	坪山新区
	竹岭三路
	坪山新区管委会
	1.5
	0
	-
	3000
	0
	深发改〔2008〕160号

	467
	坪山新区
	马鞍岭路
	坪山新区管委会
	1.62
	0
	-
	5000
	0
	深发改〔2008〕160号

	468
	坪山新区
	江岭路
	坪山新区管委会
	4.6
	0
	-
	23000
	0
	-

	469
	坪山新区
	新岭路
	坪山新区管委会
	4.6
	0
	-
	23000
	0
	深发改〔2009〕1068号

	470
	坪山新区
	500kV坪山变电站
	深圳供电局有限公司、坪山新区管委会
	4.50 
	3.95 
	征收地、房屋征收补偿
	60000
	0
	深发改函〔2012〕545号

	471
	龙华新区
	大船坑路
	龙华新区管委会
	0.54 
	-
	-
	-
	-
	-

	472
	龙华新区
	景田路（消防支队-环观中路）（又称观辅路）
	龙华新区管委会
	1.80 
	1.80 
	征收地、房屋征收补偿
	6000
	0
	深龙华发财〔2013〕258号

	473
	龙华新区
	深圳市第八高级中学配套道路
	龙华新区管委会
	2.56 
	2.56 
	征收地、房屋征收补偿
	3030
	0
	深龙华发财〔2014〕415号

	474
	龙华新区
	现代有轨电车
	龙华新区管委会
	21.54 
	2
	征收地、房屋征收补偿
	160162
	2000
	-

	475
	龙华新区
	龙华新区观澜车辆段上盖物业招拍挂用地项目
	龙华新区管委会
	1.02 
	1.02 
	征收地、房屋征收补偿
	2383
	0
	-

	476
	龙华新区
	坂澜大道
	龙华新区管委会
	20.65
	20.65
	征收地、房屋征收补偿
	4187
	2094
	深发改〔2008〕2291号

	477
	龙华新区
	五和大道
	龙华新区管委会
	19.99
	3.5
	征收地、房屋征收补偿
	14187
	3952
	宝发改函〔2011〕30号

	478
	龙华新区
	平安路（观澜大道-环观南路）
	龙华新区管委会
	12.33 
	12.33 
	征收地、房屋征收补偿
	1873
	0
	宝发改函〔2011〕121号

	479
	龙华新区
	观澜振能学校用地
	龙华新区管委会
	1.08
	1.08
	征收地、房屋征收补偿
	31.66
	0
	深龙华会纪〔2013〕148号

	480
	龙华新区
	观澜中学扩建工程用地
	龙华新区管委会
	-
	-
	征收地、房屋征收补偿
	9222
	0
	深龙华会纪〔2013〕148号

	481
	龙华新区
	北线引水坂雪岗支线工程征收地
	龙华新区管委会
	2.4
	0
	征收地、房屋征收补偿
	60
	0
	北水函〔2013〕39号

	482
	龙华新区
	横坑南路
	龙华新区管委会
	1.12
	1.12
	征收地、房屋征收补偿
	1350
	0
	深龙华发财〔2013〕747号

	483
	龙华新区
	碧澜路
	龙华新区管委会
	0.07
	0.07
	征收地、房屋征收补偿
	0
	0
	深龙华发财〔2013〕88号

	484
	龙华新区
	安元路
	龙华新区管委会
	-
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深龙华建管函〔2013〕277号

	485
	龙华新区
	绿景路（景龙南路-民旺街）
	龙华新区管委会
	1.23 
	1.23 
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深龙华发财〔2013〕818号

	486
	龙华新区
	新通路（白松一路-腾龙路）
	龙华新区管委会
	0.7
	0.74 
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深龙华发财〔2013〕814号

	487
	龙华新区
	民悦北路（简上路-向荣路）工程
	龙华新区管委会
	0.40 
	0.40 
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深龙华发财〔2013〕811号

	488
	龙华新区
	民益路
	龙华新区管委会
	4.78 
	4.78 
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深龙华发财〔2013〕809号

	489
	龙华新区
	白石龙一街（宁远路-白石龙二街）、白石龙二街（新区大道-民塘路）、白石龙三街（宁远路-望辉路）工程
	龙华新区管委会
	1.31 
	1.31 
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深龙华发财〔2013〕817号

	490
	龙华新区
	龙塘二路（向荣路-景龙南路）、景龙南路（民益路-民塘路）、民悦南路（景龙南路-大洋西街）工程
	龙华新区管委会
	3
	3
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深龙华发财〔2013〕819号

	491
	龙华新区
	　留仙大道延长线工程
	龙华新区管委会
	11.26 
	11.26 
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	深发改〔2012〕669号

	492
	龙华新区
	临龙路
	龙华新区管委会
	1.96 
	1.96 
	征收地、房屋征收补偿
	376
	226
	深龙华发财〔2013〕113号

	493
	龙华新区
	轨道交通6号线民治段
	龙华新区管委会
	4
	4
	征收地、房屋征收补偿
	49329
	29562
	深发改基础〔2011〕852号

	494
	龙华新区
	民顺路
	龙华新区管委会
	1.25 
	1.25 
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	—

	495
	龙华新区
	佳民路
	龙华新区管委会
	0.89
	0.89
	征收地、房屋征收补偿
	2404
	0
	深发改〔2010〕1899号

	496
	龙华新区
	民悦北路
	龙华新区管委会
	0.4
	0.4
	征收地、房屋征收补偿
	496
	0
	深龙华发财〔2013〕808号

	497
	龙华新区
	石清大道一期道路工程
	龙华新区管委会
	17.06 
	5.85 
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深发改〔2010〕832号

	498
	龙华新区
	现代有轨电车（龙华段）工程
	龙华新区管委会
	-
	1.00 
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	-

	499
	龙华新区
	龙华中学高中部项目
	龙华新区管委会
	3.99 
	2.28 
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深发改〔2013〕1538号

	500
	龙华新区
	深华快速路工程（龙华段）
	龙华新区管委会
	20.05 
	5
	征收地、房屋征收补偿
	41648
	20824
	深发改〔2008〕1083号

	501
	龙华新区
	石清大道二期道路工程
	龙华新区管委会
	2.78 
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深发改〔2007〕1821号

	502
	龙华新区
	华明路改造工程
	龙华新区管委会
	1.62
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	1103.48 
	宝发改函〔2010〕405号

	503
	龙华新区
	清湖文化公园
	龙华新区管委会
	6.52 
	6.52 
	征收地、房屋征收补偿
	306.27 
	217.74 
	宝发改政投〔2010〕389号、宝发改政投〔2011〕462号

	504
	龙华新区
	龙华体育中心
	龙华新区管委会
	6.75 
	0.98 
	征收地、房屋征收补偿
	1004.64 
	1004.64 
	-

	505
	龙华新区
	观澜河流域（坂田河）综合整治工程
	龙华新区管委会
	13.34 
	5.3
	征收地、房屋征收补偿
	11389.45
	0
	深发改〔2013〕1766号

	506
	龙华新区
	观澜河流域（油松河）综合整治工程
	龙华新区管委会
	5.67 
	2.7
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深发改〔2014〕1411号

	507
	龙华新区
	观澜河流域（上芬河）综合整治工程
	龙华新区管委会
	2.81 
	1.2
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深发改〔2014〕996号

	508
	龙华新区
	观澜河流域（龙华河）综合整治工程(龙华段)
	龙华新区管委会
	19.43 
	6.1
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深发改〔2010〕1502号

	509
	龙华新区
	市人民医院龙华分院用地项目（征地拆迁部分）
	龙华新区管委会
	1.01 
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	—

	510
	龙华新区
	轨道交通6号线工程（大浪段）
	龙华新区管委会
	7.1
	7.1
	征收地、房屋征收补偿
	70019
	19463
	深发改基础〔2011〕852号

	511
	龙华新区
	龙峰三路连接段
	龙华新区管委会
	4.9
	4.9
	征收地、房屋征收补偿
	5000
	2900
	宝发改〔2011〕38号

	512
	龙华新区
	华辉路市政工程
	龙华新区管委会
	2
	2
	征收地、房屋征收补偿
	1000
	0
	深龙华发财〔2013〕692号

	513
	龙华新区
	石清大道二期（大浪段）
	龙华新区管委会
	53.3
	20
	征收地、房屋征收补偿
	25751
	15450
	深发改〔2010〕832号

	514
	龙华新区
	观澜河流域（龙华河）综合整治工程（大浪段）
	龙华新区管委会
	6.3
	6.3
	征收地、房屋征收补偿
	8142
	0
	深发改〔2008〕2388号

	515
	龙华新区
	羊台山森林公园大浪入口广场
	龙华新区管委会
	7.2
	7.2
	征收地、房屋征收补偿
	547
	0
	深发改〔2011〕413号

	516
	龙华新区
	龙胜路北段（新区大道－龙观路）
	龙华新区管委会
	1.06
	1.06
	征收地、房屋征收补偿
	828
	497
	深龙华发财〔2013〕301号

	517
	龙华新区
	深华快速路工程（大浪段）
	龙华新区管委会
	8
	8
	征收地、房屋征收补偿
	21000
	0
	深发改〔2008〕1083号

	518
	龙华新区
	龙观路至新区大道连接线道路工程（大浪段）
	龙华新区管委会
	6.1
	1.5
	征收地、房屋征收补偿
	20696
	12418
	深发改〔2010〕1201号

	519
	龙华新区
	大浪南路改造工程（大浪段）
	龙华新区管委会
	7.93
	2
	征收地、房屋征收补偿
	28574
	14287
	深发改〔2009〕78号

	520
	龙华新区
	华明路市政工程
	龙华新区管委会
	3.17
	3.17
	征收地、房屋征收补偿
	5243
	3145
	深发改〔2010〕585号

	521
	龙华新区
	观澜文化体育公园周边福园路等3条市政道路工程
	龙华新区管委会
	1.67
	1.67
	征收地、房屋征收补偿
	2829
	0
	深龙华发财〔2014〕480号

	522
	龙华新区
	人民路二期
	龙华新区管委会
	3.8
	3
	征收地、房屋征收补偿
	23601.55 
	7500
	深发改〔2013〕505号

	523
	龙华新区
	龙观快速路
	龙华新区管委会
	8
	0.07
	征收地、房屋征收补偿
	23663.67 
	22000
	深发改〔2009〕162号

	524
	龙华新区
	观澜医院扩建
	龙华新区管委会
	-
	-
	征收地、房屋征收补偿
	5163
	0
	深龙华会纪〔2013〕281号

	525
	龙华新区
	悦兴路（人民路-泗黎路）工程
	龙华新区管委会
	2
	1
	征收地、房屋征收补偿
	5000
	0
	深龙华发财〔2013〕255号

	526
	龙华新区
	石清大道二期（观澜段）
	龙华新区管委会
	10.56
	10.56
	征收地、房屋征收补偿
	146688.75
	2
	深发改〔2007〕1821号

	527
	龙华新区
	观澜福花路（福前路-观兴东路）市政工程
	龙华新区管委会
	2.5
	1
	征收地、房屋征收补偿
	3312.71
	0
	深发改〔2013〕387号

	528
	龙华新区
	樟阁路(观光路-桂月路)拓宽改造工程
	龙华新区管委会
	0.82
	0
	征收地、房屋征收补偿
	5900
	3230
	深发改〔2009〕162号

	529
	龙华新区
	深华快速路工程竹村交通微循环工程
	龙华新区管委会
	1.00 
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	深发改〔2006〕721号

	530
	龙华新区
	桂平路
	龙华新区管委会
	1.4
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	深发改﹝2010﹞2538号

	531
	龙华新区
	高尔夫大道（观澜大道-环观南路）改造工程
	龙华新区管委会
	30
	-
	征收地、房屋征收补偿
	35129.58
	0
	深发改〔2014〕1283号

	532
	龙华新区
	平安路（桂月路-桂香路）
	龙华新区管委会
	2.94
	0.5
	征收地、房屋征收补偿
	5212.33
	54
	宝发改政投（2011）37号

	533
	龙华新区
	富安路（桂庆路-桂月路）
	龙华新区管委会
	5.4
	0
	征收地、房屋征收补偿
	5400
	264
	宝发改政投（2011）37号

	534
	龙华新区
	观澜湖新城交通微循环改造工程
	龙华新区管委会
	1.17 
	0
	征收地、房屋征收补偿
	1148
	110
	深龙华发财（2013）253号

	535
	龙华新区
	樟企路(研发中心-桂祥路)
	龙华新区管委会
	1
	0
	征收地、房屋征收补偿
	66
	62
	深龙华发财〔2012〕88号

	536
	龙华新区
	麒麟路(观光路-新丹路)
	龙华新区管委会
	1.2
	0
	征收地、房屋征收补偿
	1000
	19
	宝发改政投（2011）37号

	537
	龙华新区
	新丹路
	龙华新区管委会
	7.9
	7.9
	征收地、房屋征收补偿
	3655
	1000
	深龙华发财〔2013〕771号

	538
	龙华新区
	长安标致汽车基地南面配套道路工程
	龙华新区管委会
	-
	-
	征收地、房屋征收补偿
	500
	0
	深龙华发财〔2012〕252号

	539
	龙华新区
	桂月路（樟阁路～桂花路）拓宽改造工程
	龙华新区管委会
	3
	0.03
	征收地、房屋征收补偿
	2000
	156
	宝发改政投  〔2009〕26号

	540
	龙华新区
	长安汽车基地三池汽车配件市政配套道路
	龙华新区管委会
	1
	0
	征收地、房屋征收补偿
	500
	0
	深龙华发财〔2013〕748号

	541
	龙华新区
	环观南路（平大路-大外环路）                                        改造工程
	龙华新区管委会
	28.16 
	28.16 
	征收地、房屋征收补偿
	16203
	7856
	-

	542
	龙华新区
	桂香路（大富路-桂花路）
	龙华新区管委会
	7.7
	2.5
	征收地、房屋征收补偿
	13463
	3069
	深发改〔2013〕270号

	543
	龙华新区
	观澜河支流牛湖水综合整治工程
	龙华新区管委会
	4.93
	2
	征收地、房屋征收补偿
	11868.95
	125
	深发改函〔2008〕2388号、龙华投审〔2013〕169号〕

	544
	龙华新区
	梅观高速公路调整收费配套工程（梅观高速新设收费站、梅观高速公路外环立交改造）
	龙华新区管委会
	14.18 
	0
	征收地、房屋征收补偿
	-
	203
	市政府办公会议纪要〔295〕

	545
	龙华新区
	高尔夫大道清平高速出入口立交（又称凤岗立交）
	龙华新区管委会
	7.9
	3.5
	征收地、房屋征收补偿
	25698.88
	0
	深龙华会纪〔2014〕204号

	546
	龙华新区
	章桂路（1+6试点地块）
	龙华新区管委会
	1
	1
	征收地、房屋征收补偿
	2300
	2173
	深龙华会纪〔2013〕180号

	547
	龙华新区
	观澜桂花桥改造工程
	龙华新区管委会
	1
	1
	征收地、房屋征收补偿
	100
	70
	深龙华发财〔2013〕590号

	548
	龙华新区
	观澜河流域（君子布河）综合整治工程
	龙华新区管委会
	11
	6.5
	征收地、房屋征收补偿
	20200
	0
	深发改函〔2008〕2388号、深发改〔2014〕954号

	549
	龙华新区
	观澜河流域（樟坑径河)综合整治工程
	龙华新区管委会
	18
	0.1
	征收地、房屋征收补偿
	9480
	4740
	宝发改函〔2011〕159号

	550
	龙华新区
	观澜河流域（白花河段)综合整治工程
	龙华新区管委会
	49
	20
	征收地、房屋征收补偿
	16199
	8099
	宝发改函〔2011〕158号

	551
	龙华新区
	观澜河流域（大水坑河）综合整治工程
	龙华新区管委会
	11.4
	0.3
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深发改函〔2008〕2388号、深发改〔2014〕868号

	552
	龙华新区
	观澜河流域（横坑水河）综合整治工程
	龙华新区管委会
	0
	0
	征收地、房屋征收补偿
	-
	0
	深发改〔2014〕1437号

	553
	龙华新区
	观澜版画基地展览中心工程
	龙华新区管委会
	1.6
	1.6
	征收地、房屋征收补偿
	2684
	0
	深发改〔2011〕662号

	554
	龙华新区
	220千伏安莆甲乙线解口进四黎线路工程
	龙华新区管委会
	-
	-
	征收地、房屋征收补偿
	-
	-
	深龙华会纪〔2015〕117号

	555
	大鹏新区
	东涌污水处理工程
	市水务局、大鹏新区管委会
	0.44
	0.2
	房屋征收补偿
	1965.2
	0
	深发改〔2013〕1739号

	556
	大鹏新区
	坪西公路坪山至葵涌段扩建工程
	大鹏新区管委会
	12.4
	4
	房屋征收补偿
	500
	200
	深发改〔2013〕1375号

	557
	大鹏新区
	深圳市东部海堤重建工程（二期）
	大鹏新区管委会
	0.05
	0.05
	房屋征收补偿
	500
	0
	深发改〔2009〕1478号

	558
	大鹏新区
	锣鼓岭路用地征收
	大鹏新区管委会
	0.84
	0.3
	房屋征收补偿
	200
	0
	深鹏发财函〔2013〕181号

	559
	大鹏新区
	睿鹏大道市政工程
	大鹏新区管委会
	8.99
	3
	房屋征收补偿
	3000
	0
	深发改〔2012〕696号

	560
	大鹏新区
	葵涌环城西路征收项目　
	大鹏新区管委会
	5.9
	2
	房屋征收补偿
	39000
	0
	深发改〔2010〕1335号

	561
	大鹏新区
	葵涌官景路
	大鹏新区管委会
	0.15
	0.05
	房屋征收补偿
	2000
	0
	大鹏新区领导办公会议纪要（2012）39号

	562
	大鹏新区
	葵涌延安路
	大鹏新区管委会
	1.2
	0.4
	房屋征收补偿
	7500
	480
	深龙发改〔2008〕277号

	563
	大鹏新区
	水头污水干管工程（南澳范围内两泵站等附属工程）
	大鹏新区管委会
	0.74
	0.2
	房屋征收补偿
	152
	72
	深龙发改〔2008〕490号、深龙发改〔2010〕412号

	564
	大鹏新区
	新东路市政工程
	大鹏新区管委会
	23.71
	7
	房屋征收补偿
	3200
	1500
	深龙发改〔2010〕308号

	565
	大鹏新区
	长荣淤泥渣土受纳场
	大鹏新区管委会
	0.15
	0.15
	国有用地清理
	200
	0
	新区领导办公会议纪要35号

	小计
	3236.81
	1538.47
	　
	4175546
	482121.7
	　

	合计
	4924.74
	1983.39
	　
	5299562
	507896.2
	　


图1：深圳市2016年度全市土地整备项目分布示意图

[image: image1.jpg]Tl e i 8 A M R A [R] 3 A s i

™

R i Ly
a

R I=PN
REEGRS

Il T AR K A0 E] = 25

B | B s AR A % (X [ ] Ak sammg
LRI St 15 X





62

