表1：深圳市2018年度各区土地整备任务规模安排表

单位：公顷

|  | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明 新区 | 大鹏 新区 | 前海合作区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安排年度整备任务规模 | 10 | 50 | 110 | 10 | 200 | 180 | 90 | 90 | 200 | 120 | 40 | 1100 |

表2：深圳市2018年度各区较大面积产业空间土地整备专项任务

单位：公顷

|  | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明 新区 | 大鹏 新区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年计划完成 整备规模 | 3.5 | 1.5 | 9 | 5 | 110 | 100 | 35 | 30 | 92 | 100 | 486 |

表3：深圳市2018年度土地整备资金安排表

单位：亿元

|  |  | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明 新区 | 大鹏 新区 | 前海合作区 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安排年度土地整备资金 | 土地整备项目资金 | 0.223 | 0.136 | 10.435 | 0.28 | 2.5 | 14 | 9.5 | 5 | 40 | 8 | 由前海管理局安排 | 4.25 | 94.324 |
|  | 拆迁安置房建设资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | — | 0.5 |
|  | 其他资金 | 0.176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4：深圳市2018年度土地整备项目表

| 行政区 | 实施主体 | 项目 序号 | 项目名称 | 整备实施总规模 （公顷） | 累计已拨付资金（亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福田区 | 福田区政府 | 1 | 香蜜湖片区（国际交流中心） | 83.17 | 0 | 较大面积产业空间项目 |
|  |  | 2 | 花卉世界 | 19.4 | 0 |  |
|  |  | 3 | 深圳国际交流学校（金联沥青厂） | 5.7 | 0.225 |  |
|  |  | 4 | 梅林废物处理站整备项目 | 2.5 | 0 |  |
|  |  | 5 | 市急救、血液、医学信息中心综合楼地块 | 2.01 | 0.212 |  |
|  |  | 6 | 深圳市地税局新沙地块保障房 | 0.24 | 0 |  |
|  |  | 7 | 上梅林股份公司原特区管理线外土地整备 | 208.3 | 0 |  |
|  |  | 8 | 福田区重大产业项目用地处理 | — | — | 重大产业项目用地保障专项行动项目 |
|  |  | 9 | 福田区饮用水水源一级保护区 | — | — | 饮用水水源一级保护区项目 |
| 小计 |  |  |  | 321.32 | 0.437 |  |
| 罗湖区 | 罗湖区政府 | 1 | 红岗创新广场 | 8.5 | 0 | 较大面积产业空间项目 |
|  |  | 2 | 莲塘东片区国威路东侧地块 | 0.5 | 0 |  |
|  |  | 3 | 翠竹街道产业项目 | 2.1 | 0 |  |
|  |  | 4 | 莲塘口岸范围收地 | 17.3 | — |  |
|  |  | 5 | 莲塘片区罗沙路南地块 | 4 | 0.17 |  |
|  |  | 6 | 莲塘国威路北、畔山路东地块 | 11.8 | 0.12 |  |
|  |  | 7 | 莲塘口岸1.1万平方米办公用地购买 | 1.1（办公建筑面积） | 0 |  |
|  |  | 8 | 罗湖区重大产业项目用地处理 | — | — | 重大产业项目用地保障专项行动项目 |
|  |  | 9 | 罗湖区饮用水水源一级保护区 | — | — | 饮用水水源一级保护区项目 |
| 小计 |  |  |  | 44.2 | 0.29 |  |
| 南山区 | 南山区政府、市规划国土委 | 1 | 南头直升机场地块 | 24.4 | - |  |
|  | 南山区政府 | 2 | 南山区较大面积产业空间零散地块 | 6.53 | - | 较大面积产业空间项目 |
|  |  | 3 | 麻磡河流域综合治理地块 | 22.87 | - |  |
|  |  | 4 | 白芒河流域水环境综合治理地块（含西丽水库西片区水质保障工程地块） | 26.35 | - |  |
|  |  | 5 | 大磡河流域水环境综合治理地块（含西丽水库东片区水质保障工程地块） | 17.75 | - |  |
|  |  | 6 | 福丽农场（XDFL002）地块 | 25.9 | - |  |
|  |  | 7 | 西丽湖度假村地块 | 43 | - |  |
|  |  | 8 | 基本农田保护区用地征收 | 4.12 | - |  |
|  |  | 9 | 南山水厂二期用地地块 | 8.2 | - |  |
|  |  | 10 | 南山区国有储备地清理 | - | - |  |
|  |  | 11 | 南山区土地整备利益统筹专项行动 | - | - | 土地整备利益统筹专项行动项目 |
|  |  | 12 | 南山区未完善征转地手续未建设空地和重大产业项目用地处理 | - | - | 违法建筑空间管控专项及重大产业项目用地保障专项行动项目 |
|  |  | 13 | 南山区饮用水水源一级保护区 | - | - | 饮用水水源一级保护区项目 |
| 小计 |  |  |  | 179.12 | - |  |
| 盐田区 | 市规划国土委 | 1 | 盐田港后方陆域西南片区盐田港历史用地处理 | 46.2 | 0 |  |
|  | 盐田区政府 | 2 | 小梅沙片区 | 28.8 | 0 | 较大面积产业空间项目 |
|  |  | 3 | 原部队用地块 | 3.7 | 0 |  |
|  |  | 4 | 盐田区国有储备地清理 | 69 | 0 |  |
|  |  | 5 | 盐田区重大产业项目用地处理 | - | - | 重大产业项目用地保障专项行动项目 |
|  |  | 6 | 盐田区饮用水水源一级保护区 | - | 0 | 饮用水水源一级保护区项目 |
| 小计 |  |  |  | 147.7 | 0 |  |
| 宝安区 | 宝安区政府、市规划国土委 | 1 | 大铲湾港区土地及海域（深圳“互联网+”未来科技城）整备地块 | 485.1 | - | 较大面积产业空间项目（其中陆域用地约163.7公顷） |
|  |  | 2 | 市路桥集团道路与养护维修基地拟置换地块 | 3.04 | 0 |  |
|  | 宝安区政府 | 3 | 三围海洋城地块 | 53.33 | 1.01 | 较大面积产业空间项目 |
|  |  | 4 | 新桥东片区重点产业项目 | 7.17 | - | 较大面积产业空间项目 |
|  |  | 5 | 水田地块 | 5.6 | - |  |
|  |  | 6 | 祝龙田（石龙消防站）地块 | 2.66 | 0 |  |
|  |  | 7 | 和平社区鱼鰮地地块 | 77 | - |  |
|  |  | 8 | T4航站楼扩建地块 | 5.6 | 0 |  |
|  |  | 9 | 海诚工业园地块 | 7.4 | 1.5 |  |
|  |  | 10 | 中国人民大学地块 | 18.04 | - |  |
|  |  | 11 | 煜硕码头地块（一期） | 22 | 0 |  |
|  |  | 12 | 英管山（大军山）二期土地整备地块 | 10.58 | - |  |
|  |  | 13 | 海上田园地块 | 420 | 4.2 |  |
|  |  | 14 | 沙井壆岗地块 | 18.51 | 0.38 |  |
|  |  | 15 | 三围鱼鰮地地块 | 51.3 | - |  |
|  |  | 16 | 新丰电器厂地块 | 11 | 7.534 |  |
|  |  | 17 | 北车基地项目（一期） | 29.08 | 14.4 |  |
|  |  | 18 | 新桥街道清平古墟西侧地块 | 2.08 | 0 |  |
|  |  | 19 | 新桥街道国税北侧地块 | 1.37 | 0 |  |
|  |  | 20 | 燕罗街道罗田林场地块 | 2.17 | 0 |  |
|  |  | 21 | 松岗沙浦围地块 | 3.47 | 0 |  |
|  |  | 22 | 桥头次中心区地块 | 2.23 | 4.9 |  |
|  |  | 23 | 西部沿江新城（一期） | 4.6 | 0 |  |
|  |  | 24 | 新和社区孖庙涌旧村地块 | 3.49 | 0 |  |
|  |  | 25 | 宝安区土地整备利益统筹专项行动 | - | - | 土地整备利益统筹专项行动项目 |
|  |  | 26 | 宝安区未完善征转地手续未建设空地和重大产业项目用地处理 | - | - | 违法建筑空间管控专项及重大产业项目用地保障专项行动项目 |
|  |  | 27 | 宝安区饮用水水源一级保护区 | - | 0 | 饮用水水源一级保护区项目 |
|  |  | 28 | 宝安区村办学校土地房产遗留问题处理 | - | - | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理项目 |
| 小计 |  |  |  | 1246.82 | 33.924 |  |
| 龙岗区 | 龙岗区政府 | 1 | 平湖南现代化铁路货场地块 | 45 | - | 较大面积产业空间项目 |
|  |  | 2 | 平湖鹅公岭工业区地块 | 50.56 | 3.2 |  |
|  |  | 3 | 深圳市金融产业服务基地地块 | 141 | 22.09 |  |
|  |  | 4 | 华侨城故事创意园 | 6.6 | - |  |
|  |  | 5 | 中部片区土地整备 | 19.9 | - |  |
|  |  | 6 | 龙岗104-01片区法图02-12地块 | 0.99 | - |  |
|  |  | 7 | 六约深峰路地块 | 1.35 | - |  |
|  |  | 8 | 香港稳达公司征地历史遗留地块 | 9.93 | - |  |
|  |  | 9 | 横岗深坑片区 | 9.02 | - |  |
|  |  | 10 | 横岗新兴丰林厂 | 7.61 | - |  |
|  |  | 11 | 外环高速五联出口地块 | 5 | - |  |
|  |  | 12 | 新生坪西工业区项目 | 10 | - |  |
|  |  | 13 | 新生天安低山地块 | 15 | - |  |
|  |  | 14 | 龙西第三工业区项目 | 8.8 | - |  |
|  |  | 15 | 体育新城二期地块 | 5.3 | 0.18 |  |
|  |  | 16 | 三号屠宰场二期储备用地地块 | 14.76 | 1.17 |  |
|  |  | 17 | 龙岗同乐老太坑地块 | 20.25 | 0 |  |
|  |  | 18 | 深圳市国际低碳城地块 | 283 | 18.3839 |  |
|  |  | 19 | 龙岗区老太坑片区 | 230 | - |  |
|  |  | 20 | 正坑水库水源保护区 | 28.37 | 0 |  |
|  |  | 21 | 五联片区 | 111 | - |  |
|  |  | 22 | 坂田环城路与雅南路交界处地块 | 3.59 | 0.05 |  |
|  |  | 23 | 坂田麻竹山片区整备地块 | 5.75 | 0 |  |
|  |  | 24 | 坂田东方龙生态谷地块 | 7.84 | 0 |  |
|  |  | 25 | 坂田龙船窝片区地块 | 2.28 | 0.0006 |  |
|  |  | 26 | 龙岗区坂田银湖山郊野公园地块 | 54 | 0.125 |  |
|  |  | 27 | 坂田高山片区地块 | 3.96 | 0.86 |  |
|  |  | 28 | 坂田岗头落坑片区地块 | 234 | 2.46 |  |
|  |  | 29 | 炳坑旧村地块 | 8.34 | 2.13 |  |
|  |  | 30 | 龙西对面岭地块（儿童医院） | 2.34 | 0.92 |  |
|  |  | 31 | 国际大学园地块 | 80.45 | 0 |  |
|  |  | 32 | 坪地四方埔上坑塘土地地块 | 330 | 5.43 |  |
|  |  | 33 | 南头直升机场新址（樟坑径新机场）整备地块 | 5.4 | - |  |
|  |  | 34 | 龙岗区土地整备利益统筹专项行动 | - | - | 土地整备利益统筹专项行动项目 |
|  |  | 35 | 龙岗区未完善征转地手续未建设空地和重大产业项目用地处理 | - | - | 违法建筑空间管控专项及重大产业项目用地保障专项行动项目 |
|  |  | 36 | 龙岗区饮用水水源一级保护区 | - | 0 | 饮用水水源一级保护区项目 |
|  |  | 37 | 龙岗区村办学校土地房产遗留问题处理 | - | - | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理项目 |
| 小计 |  |  |  | 1761.39 | 57.00 |  |
| 龙华区 | 市规划国土委 | 1 | 深华快速路—福龙立交工程（收地部分） | 5.41 | 0 |  |
|  |  | 2 | 南坪快速和十号线风景用地 | 13.34 | 0 |  |
|  | 龙华区政府 | 3 | 九龙山科技园地块 | 218 | 8.67 | 较大面积产业空间项目 |
|  |  | 4 | 白鸽湖产业园（二期） | 33.52 | — |  |
|  |  | 5 | 能源公园 | 5 | 0 |  |
|  |  | 6 | 长湖公园 | 6.85 | 0 |  |
|  |  | 7 | 华电地块 | 28.45 | 0.05 |  |
|  |  | 8 | 樟坑华侨新村地块 | 3.16 | 1.99 |  |
|  |  | 9 | 简上21栋地块 | 7.3 | 0.59 |  |
|  |  | 10 | 科技文化核心区（一期） | 138.72 | 0.05 |  |
|  |  | 11 | 民治彩悦地块 | 1.2 | - |  |
|  |  | 12 | 大浪时尚小镇地块 | 133 | 0 |  |
|  |  | 13 | 大浪商服地块 | 5.8 | 0 |  |
|  |  | 14 | 九龙山高尔夫球场地块 | 124.94 | 0 |  |
|  |  | 15 | 地铁四号线北延车辆段（观澜高尔夫收地）地块 | 11.61 | 0.01 |  |
|  |  | 16 | 达菲地块 | 7.38 | - |  |
|  |  | 17 | 龙华区国有储备地清理 | - | - |  |
|  |  | 18 | 龙华区土地整备利益统筹专项行动 | - | - | 土地整备利益统筹专项行动项目 |
|  |  | 19 | 龙华区未完善征转地手续未建设空地和重大产业项目用地处理 | - | - | 违法建筑空间管控专项及重大产业项目用地保障专项行动项目 |
|  |  | 20 | 龙华区饮用水水源一级保护区 | - | 0 | 饮用水水源一级保护区项目 |
|  |  | 21 | 龙华区村办学校土地房产遗留问题处理 | - | - | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理项目 |
| 小计 |  |  |  | 743.68 | 11.36 |  |
| 坪山区 | 坪山区政府 | 1 | 较大面积产业空间地块 | 353.22 | 0.67 | 较大面积产业空间项目 |
|  |  | 2 | 南布社区整村统筹土地整备 | 28.48 | 0.08 |  |
|  |  | 3 | 沙湖整村统筹土地整备 | 362.95 | 0.06 |  |
|  |  | 4 | 金沙整村统筹土地整备 | 157.73 | 4.04 |  |
|  |  | 5 | 收购江岭保障性住房 | 3.8 | 5.58 |  |
|  |  | 6 | 华谊兄弟文化影视城（二期）地块 | 2.4 | 1.04 |  |
|  |  | 7 | 老坑片区 | 3.73 | 2.41 |  |
|  |  | 8 | 金田东路等8条道路土地整备 | 7.9 | 1.29 |  |
|  |  | 9 | 坪山区土地整备利益统筹专项行动 | - | - | 土地整备利益统筹专项行动项目 |
|  |  | 10 | 坪山区未完善征转地手续未建设空地处理和重大产业项目用地处理 | - | - | 违法建筑空间管控专项及重大产业项目用地保障专项行动项目 |
|  |  | 11 | 坪山区饮用水水源一级保护区 | - | 0 | 饮用水水源一级保护区项目 |
|  |  | 12 | 坪山区村办学校土地房产遗留问题处理 | - | - | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理项目 |
| 小计 |  |  |  | 920.21 | 15.17 |  |
| 光明新区 | 光明新区管委会 | 1 | 新材料（石墨烯）产业基地意向选址地块 | 55.74 | - | 较大面积产业空间项目 |
|  |  | 2 | 新一代信息技术产业基地意向选址地块 | 16 | - |  |
|  |  | 3 | 人工智能产业基地意向选址地块1 | 37 | - |  |
|  |  | 4 | 人工智能产业基地意向选址地块2 | 17.66 | - |  |
|  |  | 5 | 甲子塘塘家片区地块 | 25 | - |  |
|  |  | 6 | 招拍挂地块及其他地块（GM-M19地块） | 10.46 | - |  |
|  |  | 7 | 寰通菜场及其周边地块 | 15.93 | - |  |
|  |  | 8 | 塘尾恒富市场地块 | 14.9 | - |  |
|  |  | 9 | 光明科学城核心区项目 | 170.11 | - |  |
|  |  | 10 | 2018年产业用地项目 | 17.13 | - |  |
|  |  | 11 | “12.20” 滑坡事故受影响区域及华星光电G11代线地块 | 122 | 0 |  |
|  |  | 12 | 汇先丰公司A543-190宗地闲置土地处置收回地块 | 0.37 | 0 |  |
|  |  | 13 | A632-0027部分用地收回地块 | 2.18 | 0.11 |  |
|  |  | 14 | 中山大学·深圳地块 | 314 | 3.54 |  |
|  |  | 15 | 中山大学•深圳附属第七医院扩建地块 | 14 | 0 |  |
|  |  | 16 | 中山大学·深圳附属配套设施地块 | 12.74 | 0 |  |
|  |  | 17 | 原农场职工54万平方米发展用地二期选址地块 | 36.66 | 0.4 |  |
|  |  | 18 | 政府拟收回光明集团27宗用地 | 111.41 | 0 |  |
|  |  | 19 | 原城市化转地预留23个地块 | 161.25 | 0 |  |
|  |  | 20 | 凤凰牛场周边地块 | 39 | 0 |  |
|  |  | 21 | 招拍挂地块及其他地块 | 107 | 0 |  |
|  |  | 22 | 塘家社区光明南征地返还用地地块 | 6.07 | 0 |  |
|  |  | 23 | 楼村社区光明南征地返还用地地块 | 0.4 | 0 |  |
|  |  | 24 | 上村社区征地返还用地项目 | 1.56 | - |  |
|  |  | 25 | 历史遗留问题处理及储备用地清理 | 392 | 0.69 |  |
|  |  | 26 | 光明新区土地整备利益统筹专项行动 | - | - | 土地整备利益统筹专项行动项目 |
|  |  | 27 | 光明新区未完善征转地手续未建设空地处理和重大产业项目用地处理 | - | - | 违法建筑空间管控专项及重大产业项目用地保障专项行动项目 |
|  |  | 28 | 光明新区饮用水水源一级保护区 | - | 0 | 饮用水水源一级保护区项目 |
|  |  | 29 | 光明新区村办学校土地房产遗留问题处理 | - | - | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理项目 |
| 小计 |  |  |  | 1700.57 | 4.74 |  |
| 大鹏新区 | 大鹏新区管委会 | 1 | 坝光、新大片区 | 221.21 | - | 较大面积产业空间项目 |
|  |  | 2 | 大鹏水头社区地块 | 124.84 | 0.25 |  |
|  |  | 3 | 葵新社区25-05地块 | 10 | 0 |  |
|  |  | 4 | 溪涌社区01-10地块 | 10.1 | 0 |  |
|  |  | 5 | 南澳新大社区地块 | 184.88 | 0.4 |  |
|  |  | 6 | 征转地历史遗留问题处理 | 1034 | 0.3 |  |
|  |  | 7 | 招拍挂地块及其他地块 | 75.09 | 0.4 |  |
|  |  | 8 | 大鹏新区土地整备利益统筹专项行动 | - | - | 土地整备利益统筹专项行动项目 |
|  |  | 9 | 大鹏新区未完善征转地手续未建设空地处理和重大产业项目用地处理 | - | 0.4 | 违法建筑空间管控专项及重大产业项目用地保障专项行动项目 |
|  |  | 10 | 大鹏新区饮用水水源一级保护区 | - | - | 饮用水水源一级保护区项目 |
|  |  | 11 | 大鹏新区村办学校土地房产遗留问题处理 | - | - | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理项目 |
| 小计 |  |  |  | 1660.12 | 1.75 |  |
| 前海合作区 | 市规划国土委 | 1 | 前海三大家及边防部队地块 | - | - | 由前海管理局安排资金 |
|  | 市经贸信息委 | 2 | 南山热电厂地块 | - | - | 资金安排按市政府相关会议纪要执行 |
| 小计 |  |  |  | - | - |  |
| 其他 | 市轨道办 | 1 | 平南铁路暂停货运经济补偿及资产收购 | - | - |  |
| 合计 |  |  |  | 8725.13 | 124.67 |  |

备注：

1. 安排“未完善征转地手续未建设空地处理和重大产业项目用地处理”项目，各区违法建筑空间管控专项行动和重大产业项目用地保障专项行动涉及地块无需再额外动态申报。

2. 安排“土地整备利益统筹专项行动”项目，具体各区土地整备利益统筹项目安排详见附表5.

3. 安排“饮用水水源一级保护区”项目，各区饮用水水源一级保护区内涉及的土地征转工作无需额外动态申报。

4. 安排“村办学校土地房产遗留问题处理”项目,所有已列入《关于原特区外村办学校土地房产遗留问题处理的意见》（深规土规〔2018〕2号）中的原特区外96所村办小学项目无需再额外动态申报，96所村办小学以外的项目需动态申报纳入计划。

表5：深圳市2018年度土地整备利益统筹项目表

| 项目位置 | 序号 | 项目名称 | 项目实施面积（公顷） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南山区 | 1 | 牛成村土地整备利益统筹项目 | 141.26 |  |
|  | 2 | 长源村白石岭土地整备利益统筹项目 | 197.57 |  |
|  | 3 | 西丽白芒村沙坑土地整备利益统筹项目 | 8.14 | 较大面积产业空间项目 |
|  | 4 | 石壁龙土地整备利益统筹项目 | 169 | 较大面积产业空间项目 |
| 宝安区 | 5 | 新桥社区土地整备利益统筹项目 | 117 |  |
|  | 6 | 沙四社区土地整备利益统筹项目 | 12.54 |  |
|  | 7 | 宝安区环境产业创新中心北区土地整备利益统筹项目 | 2.2 |  |
|  | 8 | 和平社区土地整备利益统筹项目 | 20 |  |
|  | 9 | 三围社区土地整备利益统筹项目 | 5.98 |  |
|  | 10 | 南昌社区土地整备利益统筹项目 | 230 |  |
|  | 11 | 沙井壆岗土地整备利益统筹项目 | 20 |  |
|  | 12 | 石岩水田社区土地整备利益统筹项目 | 13 |  |
|  | 13 | 石岩浪心社区土地整备利益统筹项目 | 10 |  |
|  | 14 | 沙井和一社区土地整备利益统筹项目 | 29 |  |
|  | 15 | 官田社区土地整备利益统筹项目 | 14.15 |  |
|  | 16 | 祝龙田地块土地整备利益统筹项目 | 2.66 |  |
|  | 17 | 钟屋社区土地整备利益统筹项目 | 6.6 |  |
|  | 18 | 祝龙田教育产业用地土地整备利益统筹项目 | 7.2 | 较大面积产业空间项目 |
|  | 19 | 上排社区土地整备利益统筹项目 | 20.06 |  |
|  | 20 | 塘下涌地块土地整备利益统筹项目 | 4.61 | 较大面积产业空间项目 |
|  | 21 | 黄田社区土地整备利益统筹项目 | 73.44 |  |
| 龙岗区 | 22 | 平湖鹅公岭工业区土地整备利益统筹项目 | 46 |  |
|  | 23 | 平湖金融基地辅城坳土地整备利益统筹项目 | 92 |  |
|  | 24 | 园山保安社区土地整备利益统筹项目 | 64 |  |
|  | 25 | 坪地中心社区上輋村土地整备利益统筹项目 | 55 |  |
|  | 26 | 坪地四方埔社区土地整备利益统筹项目 | 293 |  |
|  | 27 | 坪地中心社区富乐片区土地整备利益统筹项目 | 51 |  |
|  | 28 | 龙岗龙东社区上井地块土地整备利益统筹项目 | 35.14 |  |
|  | 29 | 南湾中部片区土地整备利益统筹项目 | 33 |  |
|  | 30 | 龙岗区同德社区土地整备利益统筹项目 | 522 |  |
|  | 31 | 龙岗区国际低碳城坪西片区土地整备利益统筹项目 | 204（首期105.45） |  |
|  | 32 | 南湾下李朗社区土地整备利益统筹项目 | 15.79 |  |
|  | 33 | 坂田上雪社区土地整备利益统筹项目 | 7.88 |  |
| 龙华区 | 34 | 上横朗社区机荷高速边地块土地整备利益统筹项目 | 5.43 |  |
|  | 35 | 三联地块土地整备利益统筹项目 | 17.67 |  |
|  | 36 | 观澜黎光土地整备利益统筹项目 | 25 |  |
|  | 37 | 玉石新村地块土地整备利益统筹项目 | 21.41 |  |
|  | 38 | 大浪横朗地块土地整备利益统筹项目 | 140.9 |  |
|  | 39 | 清湖股份合作公司土地整备利益统筹项目 | 15.91 |  |
|  | 40 | 观湖万安堂土地整备利益统筹项目 | 2.76 |  |
|  | 41 | 浪口河坑第四住宅区地块土地整备利益统筹项目 | 15.62 |  |
|  | 42 | 清湖黄泥塘地块土地整备利益统筹项目 | 9.24 |  |
|  | 43 | 大浪赖屋山菜地周边地块土地整备利益统筹项目 | 1.16 |  |
|  | 44 | 观澜桂花社区土地利益统筹项目 | 1.7 |  |
|  | 45 | 新百丽厂区用地土地整备利益统筹项目 | 7.79 |  |
|  | 46 | 松元厦土地整备利益统筹项目 | 5.24 |  |
|  | 47 | 民治民乐地块土地整备利益统筹项目 | 6.88 |  |
|  | 48 | 观湖下围土地整备利益统筹项目 | 14 |  |
|  | 49 | 观澜君子布土地整备利益统筹项目 | 16.1 |  |
|  | 50 | 观澜创君新土地整备利益统筹项目 | 5.5 |  |
|  | 51 | 观澜企坪股份合作公司土地整备利益统筹项目 | 6 |  |
|  | 52 | 观澜库坑陂新村土地整备利益统筹项目 | 6.13 |  |
|  | 53 | 观澜库坑围仔村土地整备利益统筹项目 | 6.03 |  |
|  | 54 | 福城狮径土地整备利益统筹项目 | 9.36 |  |
|  | 55 | 福城茜坑老围土地整备利益统筹项目 | 42 |  |
|  | 56 | 大浪颐丰华地块土地整备利益统筹项目 | 13.35 |  |
|  | 57 | 大浪谭罗别墅区北侧土地整备利益统筹项目 | 7.75 |  |
|  | 58 | 福城新围土地整备利益统筹项目 | 5.78 |  |
|  | 59 | 观澜石三股份合作公司土地整备利益统筹项目 | 4.65 |  |
|  | 60 | 观澜方二股份合作公司土地整备利益统筹项目 | 2.7 |  |
| 坪山区 | 61 | 卢屋居民小组土地整备利益统筹项目 | 18.64 |  |
|  | 62 | 树山背居民小组土地整备利益统筹项目 | 15 |  |
|  | 63 | 龙田地块土地整备利益统筹项目 | 7 |  |
|  | 64 | 沙田整村统筹（一期）土地整备利益统筹项目 | 35.73 |  |
| 光明新区 | 65 | 东坑社区土地整备利益统筹项目 | 83.47 |  |
|  | 66 | 甲子塘社区土地整备利益统筹项目 | 5.65 |  |
|  | 67 | 玉律社区土地整备利益统筹项目 | 22.07 |  |
|  | 68 | 田寮社区土地整备利益统筹项目 | 9.85 |  |
|  | 69 | 楼村社区土地整备利益统筹项目 | 30.63 |  |
|  | 70 | 上村社区土地整备利益统筹项目 | 7.18 |  |
|  | 71 | 西田社区土地整备利益统筹项目 | 4.55 |  |
| 大鹏新区 | 72 | 葵新社区虎地排片区土地整备利益统筹项目 | 25.6 |  |
|  | 73 | 布新社区土地整备利益统筹项目 | 26.63 |  |
|  | 74 | 西涌社区土地整备利益统筹项目 | 79.58 |  |
|  | 75 | 葵丰社区土地整备利益统筹项目 | 22.61 |  |
|  | 76 | 溪涌社区土地整备利益统筹项目 | 76 |  |

表6：深圳市2018年度市级配套拆迁安置房建设项目表

| 区域 | 项目名称 | 序号 | 安置地块 | 项目建设规模 （万㎡） | 项目用地面积（公顷） | 总套数 | 项目投资总额（万元） | 已安排资金(万元） | 拟安排资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大鹏新区 | 大鹏拆迁安置项目 | 1 | 东涌水库拆迁安置 | 6.22 | 2.27 | 409 | 31797 | 16500 | 5000 |
| 总计 |  |  |  | 6.22 | 2.27 | 409 | 31797 | 16500 | 5000 |

表7：深圳市2018年度区级配套拆迁安置房建设项目表

| 区域 | 项目名称 | 序号 | 项目建设规模（万㎡） | 项目用地面积（公顷） | 总套数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大鹏新区 | 南澳01-03地块安置房建设项目 | 1 | - | 2.97 | - |
|  | 大鹏02-04地块安置房建设项目 | 2 | - | 1.72 | - |
|  | 葵涌02-15地块安置房建设项目 | 3 | - | 1.17 | - |
| 总计 |  |  |  | 5.86 | - |

表8：深圳市2018年度市本级财政承担的房屋征收常规项目表

单位：万平方米，万元

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积 | 2018年计划面积 | 年度主要工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 至2017年已下达的资金计划 | 申请年度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新建项目 15个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 罗湖区 | 螺岭人行地下通道工程 | 罗湖区政府 | 0.1 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2018 | - | 0 | 20 | - |
| 2 | 罗湖区 | 深圳市老龄综合服务中心涉及烟草工业有限责任公司旧址用地收地项目 | 罗湖区政府、市规划国土委 | 2.1 | 2.1 | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2019 | 4900 | 0 | 4900 | 市政府五届一百三十三次常务会议纪要 |
| 3 | 宝安区 | 宝安广电发射中心迁址新建工程 | 宝安区政府 | 0.25 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2018 | - | - | 0 | 深发改〔2009〕1208号 |
| 4 | 宝安区 | 深圳市科技馆（新馆） | 宝安区政府 | 12.005 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2018 | - | - | - | 深发改〔2017〕860号 |
| 5 | 宝安区 | 妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速） | 宝安区政府 | 37.65 | _ | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2021 | _ | _ | _ | 深发改〔2018〕36号 |
| 6 | 宝安区 | 石清大道二期（石岩段） | 宝安区政府 | _ | _ | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2020 | _ | _ | _ | 深发改〔2016〕484号 |
| 7 | 龙岗区 | 梅观高速公路清湖南段市政道路工程 | 龙岗区政府 | 10.19 | 0.7 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2018 | 25417 | 0 | 14000 | 深发改函〔2017〕2613号 |
| 8 | 龙岗区 | 机荷高速扩建工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2020 | 5000 | 0 | 5000 | - |
| 9 | 龙岗区 | 布吉综合停车场 | 龙岗区政府 | 1.96 | 1.96 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - | - | 深发改〔2016〕1087号 |
| 10 | 龙华区 | 龙观快速路北延段工程房屋征收项目 | 龙华区政府 | 8 | - | - | - | - | - | 5000 | 深高指〔2016〕2号 |
| 11 | 坪山区 | 绿梓大道北段 | 坪山区政府 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 坪山区 | 龙坪盐通道（坪山段） | 坪山区政府 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 光明新区 | 深圳市公安消防支队消防应急救援实战训练基地（西田地块）房屋征收项目 | 光明新区管委会 | 4 | 0.52 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2018 | 400 | 300 | 100 | 深发改〔2009〕827号、 深发改〔2015〕30号 |
| 14 | 光明新区 | 长圳安居工程及其附属工程征收项目 | 光明新区管委会 | 20.76 | 8.47 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2018 | - | 0 | 30 | 深发改〔2016〕323号、深发改〔2016〕426号 |
| 15 | 光明新区 | 公常路中山大学深圳校区段下穿改造工程 | 光明新区管委会 | 29.05 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - | - | 深发改函〔2018〕1343号 |
| 小计 |  |  |  | 126.07 | 13.85 |  |  | 35717 | 300 | 29050 |  |
| 二、续建项目 59 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 宝安区、龙岗区、龙华区、坪山区、光明新区 | 深圳外环高速公路 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 823.79 | 31.58 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2019 | 630000 | 630000 | 0 | 粤发改交通函〔2014〕2020号 |
| 17 | 罗湖区、南山区、宝安区、龙岗区、龙华区、光明新区 | 赣深铁路客运专线深圳段 | 罗湖区政府、南山区政府、宝安区政府、龙岗区政府、龙华区政府、光明新区管委会 | - | - | - | - | - | - | - | 铁总鉴函〔2018〕248号 |
| 18 | 罗湖区 | 仙湖植物园征地补偿项目（水库新村） | 罗湖区政府 | 70.9 | 70.9 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2018 | 4900 | 4500 | 400 | 市政府办公会议纪要〔2008〕252号 |
| 19 | 罗湖区 | 水库一级水源保护区围网范围征地及清退拆迁补偿（水库新村征地拆迁） | 罗湖区政府 | 138 | 138 | 征收地、房屋征收补偿 | 2014-2018 | 6400 | 4000 | 2400 | 市政府办公会议纪要〔2009〕13号 |
| 20 | 罗湖区 | 深圳中学总体改造三期工程征收项目 | 深圳市教育局 | 7.598 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2019 | 15127.59 | 11873 | 1085 | 深发改〔2009〕28号 |
| 21 | 罗湖区 | 春风隧道工程征收项目 | 罗湖区政府 | 0.6 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2019 | - | 1600 | 1000 | 市政府常务会议纪要六届十一次 |
| 22 | 罗湖区 | “二线插花地”棚户区改造征收项目 | 罗湖区政府 | 7.23 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2019 | - | - | - | - |
| 23 | 福田区 | 坂银通道工程征地及拆迁项目（福田段） | 福田区政府 | 0.705 | 0.705 | 审计、结算尾款 | 2014-2018 | 800 | 0 | 30 | 深发改〔2012〕1262号 |
| 24 | 福田区 | 220kV及110kV车公庙西输变电工程征地及拆迁项目 | 福田区政府 | 0.91 | 0.91 | 审计、结算尾款 | 2013-2018 | 28000 | 24927.51 | 12 | 深发改〔2008〕 968号 |
| 25 | 福田区 | 侨城东路北延工程福田辖区段 | 福田区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2014-2018 | - | - | - | 深发改〔2010〕1332号 |
| 26 | 福田区 | 春风路隧道工程(福田段) | 福田区政府 | 0.05 | 0.05 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2018 | - | - | - | 市政府六届十一次常务会议纪要 |
| 27 | 福田区 | 福田口岸东广场拆迁补偿项目 | 市航运集团、福田区政府、市规划国土委 | 1.97 | 0.48 | 征收地、房屋征收补偿 | 2008-2018 | 39400 | 39400 | 0 | 市政府办公会议纪要〔2013〕279号、深拆协字〔2008〕第026号 |
| 28 | 南山区 | 东角头油气库企业搬迁整治项目 | 南山区政府 | 8.13 | - | _ | _ | 64000 | 49366.9 | 14633 | 市政府办公会议纪要（2008）446号 |
| 29 | 宝安区 | 凤塘大道(和沙路—107国道）扩建工程项目 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2017 | - | 0 | 0 | 深发改〔2013〕386号、深发改〔2016〕308号 |
| 30 | 宝安区 | 石清大道一期道路工程（石岩段）征收项目 | 宝安区政府 | 26.72 | 18.08 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2018 | 11580.98 | 6127.56 | 1000 | 宝发改函〔2013〕54号 |
| 31 | 宝安区 | 洲石路延长段市政工程房屋征收项目 | 宝安区政府 | 6.08 | 6.08 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2018 | 17050 | 13648.52 | 800 | 宝发改函〔2013〕377号 |
| 32 | 宝安区 | 沙井南环至玉律道路工程房屋征收项目 | 宝安区政府 | 12.86 | 12.86 | 征收地、房屋征收补偿 | _ | - | 70 | 6000 | 深宝公路函〔2009〕258号 |
| 33 | 宝安区 | 沙江西路延伸段（沙井新和路—广深高速西辅道）市政工程房屋征收项目 | 宝安区政府 | 13.335 | 10.67 | 征收地、房屋征收补偿 | 2015-2018 | - | 15 | 900 | 宝发改函〔2015〕335号 |
| 34 | 宝安区 | 展览大道（海云路-蚝业路） | 宝安区政府 | - | - | _ | _ | - | - | - | - |
| 35 | 宝安区 | 重庆路西延段（海滨大道—松福大道） | 宝安区政府 | 8.1 | 2 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2018 | - | - | - | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 36 | 宝安区 | 沙福路西延路（海滨大道-锦程路） | 宝安区政府 | - | - | _ | _ | - | - | - | 深发改〔2015〕562号 |
| 37 | 宝安区 | 南环路西延段（海滨大道-锦程路） | 宝安区政府 | - | - | _ | _ | - | - | - | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 38 | 宝安区 | 深圳市五指耙森林公园房屋征收项目 | 宝安区政府 | 105.81 | 105.81 | 征地拆迁 | 2016-2018 | - | - | 3000 | 深发改〔2009〕976号 |
| 39 | 宝安区 | 高速公路收费站及配套设施工程罗田收费站工程房屋征收项目 | 宝安区政府 | 21.74 | - | 房屋征收、补偿 | 2017-2018 | - | - | 880 | 深发改〔2017〕118号 |
| 40 | 宝安区 | 高速公路收费站及配套设施工程塘头收费站工程房屋征收项目 | 宝安区政府 | 9.94 | 9.94 | 征收地、房屋征收补偿工作 | 2018-2018 | - | 0 | 500 | 深发改〔2016〕1529号 |
| 41 | 宝安区 | 上寮河上游段综合治理工程房屋征收项目 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋 征收补偿 | - | - | - | 700 | 深发改〔2014〕1350号 |
| 42 | 宝安区 | 石岩河综合整治工程（一期）房屋征收项目 | 宝安区政府 | 4.118 | - | 征收地、房屋征收补偿工作 | 2017-2018 | - | - | 6270 | 深发改〔2014〕8号 |
| 43 | 宝安区 | 广深沿江高速二期工程 | 宝安区政府 | 123.16 | 123.16 | 征收地、房屋征收补偿工作 | 2015-2019 | - | - | - | 省政府会纪〔2015〕10号 |
| 44 | 宝安区 | 大空港新城区截流河综合治理工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2018 | - | - | - | 深发改〔2016〕430号 |
| 45 | 宝安区 | 凤凰山综合车场 | 宝安区政府 | 3 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2019 | - | 0 | 0 | 深发改〔2016〕1086号 |
| 46 | 龙岗区 | 南坪快速路三期 | 龙岗区政府 | 3 | 0.9 | 开展征地拆迁工作 | _ | 43000 | 16327 | 9000 | - |
| 47 | 龙岗区 | 秀峰收费站工程项目 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | _ | - | - | - | 市政府六届十三次常务会议纪要 |
| 48 | 龙岗区 | 排榜收费站工程项目 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | _ | - | - | - | 市政府六届十三次常务会议纪要 |
| 49 | 龙岗区 | 龙岗收费站工程项目 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | _ | - | - | - | 市政府六届十三次常务会议纪要 |
| 50 | 龙岗区 | “二线插花地”棚户区改造征收项目 | 龙岗区政府 | 5.87 | 5.87 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2018 | - | - | 0 | 深会纪〔2016〕1号 |
| 51 | 龙岗区 | 深圳市吉华医院房屋征收项目 | 龙岗区政府 | 10.7 | 10.7 | 征收地、房屋征收补偿 | 2011-2018 | 13000 | 12000 | 2500 | 深发改〔2009〕1052号 |
| 52 | 龙岗区 | 东部过境快速路房屋征收补偿项目 | 龙岗区政府 | 185.42 | 0.6 | 征收地、房屋征收补偿 | 2015-2018 | 135000 | 112340 | 22660 | 粤发改交通〔2010〕243号 |
| 53 | 龙华区 | 观澜大水坑综合停车场 | 龙华区政府 | 2.1 | 2.1 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-208 | 300 | 0 | 0 | 全市交通基础设施建设三大会战十大行动责任书 |
| 54 | 龙华区 | 观澜中学改扩建工程房屋征收项目 | 龙华区政府 | 9.27 | 0 | _ | _ | 23200 | 19800 | 3400 | 深发改〔2014〕177号 |
| 55 | 龙华区 | 梅观高速公路市政化改造工程房屋征收项目 | 龙华区政府 | - | - | _ | _ | 6000 | 0 | 4000 | 深发改〔2010〕1008号 |
| 56 | 龙华区 | 深华快速路-福龙立交工程房屋征收项目 | 龙华区政府 | 40.7 | 2 | _ | _ | 30800 | 0 | 5500 | 市政府六届七次常务会议纪要 |
| 57 | 龙华区 | 龙华中学改扩建工程房屋征收项目 | 龙华区政府 | 2.65 | - | _ | _ | - | 1516.63 | 170 | 深发改〔2013〕1538号 |
| 58 | 龙华区 | 市人民医院龙华分院用地项目 | 龙华区政府 | 1.81 | - | _ | _ | - | 898.47 | 40 | 深发改〔2013〕968号 |
| 59 | 龙华区 | 深华快速路工程房屋征收项目 | 龙华区政府 | 20.5 | - | _ | _ | - | 9037.43 | 7500 | 深宝公路函〔2009〕5号 |
| 60 | 龙华区 | 民乐路市政工程 | 龙华区政府 | 19.87 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2018 | 189 | 0 | - | 深发改〔2009〕13号 |
| 61 | 坪山区 | 绿梓大道一标B段房屋征收项目 | 坪山区政府 | 8.7 | 2 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2018 | 170000 | 8600 | 20000 | - |
| 62 | 坪山区 | 绿梓大道二标房屋征收项目 | 坪山区政府 | 3 | 1 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2018 | 30000 | 5366 | 10000 | 深坪发财函〔2015〕1637号 |
| 63 | 坪山区 | 深圳市技术大学（二期） | 坪山区政府 | 7.3 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 73000 | - | - | - |
| 64 | 坪山区 | 南坪快速路三期工程房屋征收项目 | 坪山区政府 | 11 | 0.57 | 征收地、房屋征收补偿 | 2015-2018 | 50000 | 12689 | 3000 | 深发改〔2010〕2536号 |
| 65 | 坪山区 | 坪山新区横坪公路改造工程房屋征收项目 | 坪山区政府 | 0.56 | 0.18 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2019 | 5600 | 910 | 2000 | 深发改〔2010〕1623号 |
| 66 | 坪山区 | 聚龙路道路工程房屋征收项目 | 坪山区政府 | 0.71 | 0.2 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2018 | 3014 | - | 2000 | 深发改〔2015〕1386号 |
| 67 | 坪山区 | 东部过境快速路项目 | 坪山区政府 | 3.2 | 0.27 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 16400 | 1500 | 0 | - |
| 68 | 光明新区 | 公明供水调蓄工程(二级保护区范围) | 光明新区管委会 | 244.8 | 59 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2018 | - | - | 0 | 市政府五届九十六次常务会议纪要 |
| 69 | 光明新区 | 光侨大道至布龙路连接线市政工程光明新区段 | 光明新区管委会 | 10.97 | 1.99 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2018 | 5000 | 0 | 100 | 深发改〔2009〕260号 |
| 70 | 大鹏新区 | 坝光整体搬迁安置小区配套工程建设项目三路一渠 | 大鹏新区管委会 | 6.22 | 5.6 | 征收地、房屋征收补偿 | 2013-2018 | 13000 | 8000 | 0 | 深发改〔2010〕2241号 |
| 71 | 大鹏新区 | 坝光新兴产业基地房屋征收项目 | 大鹏新区管委会 | 655 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2008-2018 | 313000 | 311600 | 0 | 深发改〔2005〕597号 |
| 72 | 大鹏新区 | 东涌水库征地拆迁补偿 | 大鹏新区管委会 | 195.26 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2010-2018 | 23900 | 20500 | 0 | 市政府办公会议纪要〔2009〕156号 |
| 73 | 大鹏新区 | 鹏坝路征地拆迁补偿 | 大鹏新区管委会 | 15 | 5 | 征收地、房屋征收补偿 | 2014-2018 | 5000 | 4000 | 0 | 市政府办公会议纪要〔2014〕27号 |
| 74 | 跨区 | 撤“二线”收地补偿 | 市规划国土委 | 7.34 | 7.34 | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2018 | 33000 | 0 | 33000 | 深府协字〔2017〕第1号 |
| 小计 |  |  |  | 2865.7 | 636.64 |  |  | 1809662 | 1330613 | 164480 |  |
| 三、其他项目 4 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 跨区 | 零星征（收）地及房屋征收项目 | 市规划国土委 | - | - | 零星项目征（收）地及房屋征收补偿 | 2018 | - | - | 200 |  |
| 76 | 跨区 | 征（收）地及房屋征收项目的测绘评估等技术支持费用 | 市规划国土委 | - | - | 征（收）地及房屋征收补偿项目的测绘及评估费用 | 2018 | - | _ | 500 |  |
| 77 | 龙岗区 | 惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目 | 龙岗区政府 | 63.38 | - | 征收地、房屋征收补偿 |  | 54000 | 0 | 补偿费用由企业支付 |  |
| 78 | 龙岗区、坪山区 | 深汕西高速公路改扩建工程项目 | 龙岗区政府、坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 |  | - | 0 | 补偿费用由企业支付 | 粤发改交通函〔2018〕783号 |
| 小计 |  |  |  | 63.38 | - |  |  | 54000 | - | 700 |  |
| 合计 |  |  |  | 3055.15 | 650.50 |  |  | 1899378.57 | 1330913.02 | 194230 |  |

表9：深圳市2018年度市本级财政承担的房屋征收轨道交通项目表

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 总投资（万元） | 申请年度投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗湖区 | 深圳市城市轨道交通14号线房屋征收项目（罗湖区段） | 罗湖区政府 | - | - | 300 |
| 2 | 罗湖区 | 深圳市城市轨道交通2号线三期、8号线一期房屋征收项目（罗湖区段） | 罗湖区政府 | - | 21700 | 500 |
| 3 | 南山区 | 深圳市城市轨道交通12号线房屋征收项目 | 南山区政府 | - | - | - |
| 4 | 南山区 | 深圳市城市轨道交通13号线房屋征收项目 | 南山区政府 | - | - | - |
| 5 | 盐田区 | 深圳市城市轨道交通8号线一、二期工程房屋征收项目（盐田区段） | 盐田区政府 | - | - | 5000 |
| 6 | 宝安区 | 深圳市城市轨道交通6号线工程房屋征收项目（宝安区段） | 宝安区政府 | 24 | 303000 | 51000 |
| 7 | 宝安区 | 深圳市城市轨道交通12号线工程房屋征收项目（宝安区段） | 宝安区政府 | 12 | - | 13000 |
| 8 | 宝安区 | 深圳市城市轨道交通13号线工程房屋征收项目（宝安区段） | 宝安区政府 | 30 | - | 1000 |
| 9 | 宝安区 | 深圳国际会展中心配套市政工程房屋征收项目 （轨道20号线房屋征收项目） | 宝安区政府 | - | - | 900 |
| 10 | 龙岗区 | 深圳市城市轨道交通10号线工程房屋征收项目（龙岗区段） | 龙岗区政府 | 105 | 28000 | 5000 |
| 11 | 龙岗区 | 深圳市城市轨道交通14号线工程房屋征收项目（龙岗区段） | 龙岗区政府 | - | - | 18800 |
| 12 | 龙岗区 | 深圳市城市轨道交通16号线工程房屋征收项目（龙岗区段） | 龙岗区政府 | - | - | 18500 |
| 13 | 龙华区 | 深圳市城市轨道交通4号线北延段工程房屋征收项目（龙华区段） | 龙华区政府 | 17.22 | 157400 | 3600 |
| 14 | 龙华区 | 深圳市城市轨道交通6号线工程房屋征收项目（龙华区段） | 龙华区政府 | - | - | 2500 |
| 15 | 坪山区 | 深圳市城市轨道交通14号线工程房屋征收项目（坪山区段） | 坪山区政府 | 23.71 | - | 25680 |
| 16 | 坪山区 | 深圳市城市轨道交通16号线工程房屋征收项目（坪山区段） | 坪山区政府 | 25.66 | - | 26320 |
| 17 | 光明新区 | 深圳市城市轨道交通6号线工程房屋征收项目（光明新区段） | 光明新区管委会 | 127 | 410000 | 150000 |
| 18 | 光明新区 | 深圳市城市轨道交通6号线支线房屋征收项目（光明新区段） | 光明新区管委会 | 20 | - | 30000 |
| 合计 |  |  |  | 384.59 | 920100 | 352100 |

表10：深圳市2018年度区级财政承担的房屋征收项目表

单位：万平方米，万元

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积 | 2018年计划面积 | 年度主要工作内容 | 总投资 | 已完成投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新建项目 232 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 福田区 | 华富村东、西区房屋征收项目 | 福田区政府 | 11.77 |  | 测绘、评估等前期工作 | - | 0 | - |
| 2 | 罗湖区 | 清水河一路 | 罗湖区政府 | 0.87 | 0.87 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 罗发改〔2017〕199 号 |
| 3 | 罗湖区 | 清水河五路、环仓南路 | 罗湖区政府 |  |  | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 |  |
| 4 | 南山区 | 格木道、子京道用地收回项目 | 南山区政府 | 0.22 | 0.22 | - | 150 | - | - |
| 5 | 南山区 | 南油小学红线范围内征地拆迁 | 南山区政府 | - | - | - | 200 | - | - |
| 6 | 南山区 | 高新公寓综合改造项目 | 南山区政府 | - | - | - |  | - | - |
| 7 | 南山区 | 活泉二街（龙珠七号路）南北段土地整备 | 南山区政府 | 0.59 | 0.59 | - | 184 | - | - |
| 8 | 南山区 | 华英路B段土地整备 | 南山区政府 | 0.62 | 0.62 | - | - | - | 深南发改〔2017〕4号 |
| 9 | 南山区 | 创新大厦周边道路征地拆迁 | 南山区政府 | 0.27 | 0.27 | - | 312 | - | 深南发改〔2017〕4号 |
| 10 | 盐田区 | 沙头角中学教师楼房屋征收 | 盐田区政府 | 0.2 | 0.2 | 测绘、评估等前期工作 | 400 | - | - |
| 11 | 盐田区 | 第八期保障房 | 盐田区政府 | 1.4 | 1.4 | 征收地、房屋征收补偿 | 1000 | - | - |
| 12 | 盐田区 | 盐田港后方陆域拖车服务中心 | 盐田区政府 | 6 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 13 | 宝安区 | 白沙坑综合整治工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 14 | 宝安区 | 中共一大宝安旧址 | 宝安区政府 | - | - | 测绘、评估等前期工作 | - | - | - |
| 15 | 宝安区 | 中医院（集团）第二医院工程项目 | 宝安区政府 | - | - | 测绘、评估等前期工作 | - | - | - |
| 16 | 宝安区 | 福海体育公园 | 宝安区政府 | - | - | 测绘、评估等前期工作 | - | - | - |
| 17 | 宝安区 | 燕罗街道大华路（红燕路—富恒路）新建工程 | 宝安区政府 | 0.87 | 0.87 | 测绘、评估等前期工作 | 200 | 0 | 宝发改政投〔2017〕38号 |
| 18 | 宝安区 | 燕罗街道金鹤路(红湖路--大浦路)新建工程 | 宝安区政府 | 0.75 | 0.75 | 测绘、评估等前期工作 | 150 | 0 | 宝发改政投〔2017〕38号 |
| 19 | 宝安区 | 燕罗街道大浦路（金鹤路-向阳路）改造工程 | 宝安区政府 | 0.06 | 0.06 | 测绘、评估等前期工作 | 50 | 0 | 宝发改政投〔2017〕38号 |
| 20 | 宝安区 | 燕罗街道环胜南路（燕罗路至松福路）新建工程 | 宝安区政府 | 3.89 | 3.89 | 测绘、评估等前期工作 | 670 | 0 | 宝发改政投〔2012〕14号 |
| 21 | 宝安区 | 燕罗街道山铭路（洋眉坑路-松白路）新建工程 | 宝安区政府 | 0.36 | 0.36 | 测绘、评估等前期工作 | 1600 | 0 | 宝发改政投〔2017〕31号 |
| 22 | 宝安区 | 南沙路（南环路-沙福路）新建工程 | 宝安区政府 | - | - | 测绘、评估等前期工作 | - | - | 宝发改政投〔2016〕38号 |
| 23 | 宝安区 | 蚝乡路（中心路-永荣路）新建工程 | 宝安区政府 | - | - | 测绘、评估等前期工作 | - | - | 宝发改政投〔2017〕228号 |
| 24 | 宝安区 | 石岩街道民营路（德悦路——石龙环南路）新建工程 | 宝安区政府 | - | - | 测绘、评估等前期工作 | - | - | 宝发改政投〔2017〕182号 |
| 25 | 宝安区 | 新桥街道怡丰路（长流陂路-上南大道）新建工程 | 宝安区政府 | - | - | 测绘、评估等前期工作 | - | - | 宝发改政投〔2017〕132号 |
| 26 | 宝安区 | 石岩街道民裕路（德悦路—民兴路）新建工程 | 宝安区政府 | - | - | 测绘、评估等前期工作 | - | - | 宝发改政投〔2016〕425号 |
| 27 | 宝安区 | 燕罗街道金鹤路（大浦路-向阳路）新建工程 | 宝安区政府 | - | - | 测绘、评估等前期工作 | - | - | 宝发改政投〔2017〕133号 |
| 28 | 宝安区 | 塘鑫路（新荔路-规划二路） | 宝安区政府 | 0.36 | 0.36 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改〔2017〕69号 |
| 29 | 宝安区 | 新荔路（凤塘大道-塘鑫路） | 宝安区政府 | 0.19 | 0.19 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改〔2017〕66号 |
| 30 | 宝安区 | 朗西路（燕罗路-喜高路）综合改造工程 | 宝安区政府 | 1.41 | 1.41 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 31 | 宝安区 | 新桥街道至丰路（庄南路-南沙快速预留辅道）新建工程 | 宝安区政府 | 0.55 | 0.55 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改政投〔2017〕234号 |
| 32 | 宝安区 | 新桥街道东环路（南浦路-新桥立交）综合改造工程 | 宝安区政府 | 13.82 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改立项〔2007〕26号 |
| 33 | 龙岗区 | 香沙公园 | 龙岗区政府 | 3.4162 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 34 | 龙岗区 | 龙城街道黄阁北九年一贯制学校 | 龙岗区政府 | 2.0462 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 15000 | 0 | - |
| 35 | 龙岗区 | 南湾街道康桥九年一贯制学校 | 龙岗区政府 | 2.164 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 15000 | 0 | - |
| 36 | 龙岗区 | 布吉街道百鸽笼九年一贯制学校 | 龙岗区政府 | 3.61 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 20000 | 0 | - |
| 37 | 龙岗区 | 横岗街道埔夏小学 | 龙岗区政府 | 0.9904 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 10000 | 0 | - |
| 38 | 龙岗区 | 龙城街道怡翠九年一贯制学校 | 龙岗区政府 | 3.48 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 20000 | 0 | - |
| 39 | 龙岗区 | 龙城街道龙飞九年一贯制学校 | 龙岗区政府 | 3.17 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 20000 | 0 | - |
| 40 | 龙岗区 | 宝龙街道东纵小学 | 龙岗区政府 | 1.3 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 12000 | 0 | - |
| 41 | 龙岗区 | 龙城街道华南师范大学附属龙岗大运学校 | 龙岗区政府 | 2.9628 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 10587 | 0 | - |
| 42 | 龙岗区 | 龙颈岭路、杨山路 | 龙岗区政府 | 2.53 | 0.6171 | 测绘、评估等前期工作 | 7819 | 0 | - |
| 43 | 龙岗区 | 雪象体育公园 | 龙岗区政府 | 74.59 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 35848 | 0 | - |
| 44 | 龙岗区 | 民乐路市政工程（龙岗段） | 龙岗区政府 | 1.27 | - | 测绘、评估等前期工作 | 10000 | 0 | - |
| 45 | 龙岗区 | 牛始埔路（龙岗大道-保障房路口段）工程 | 龙岗区政府 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 46 | 龙岗区 | 沙荷路-盐排立交C、D匝道 | 龙岗区政府 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 47 | 龙岗区 | 第三人民医院二期扩建工程 | 龙岗区政府 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 48 | 龙岗区 | 连山五路项目 | 龙岗区政府 | 0.7 | 0.7 | 征收地、房屋征收补偿 | 12000 | 0 | - |
| 49 | 龙岗区 | 铜锣径三期及大康泵站进场道路转地项目 | 龙岗区政府 | 67 | 67 | 征收地、房屋征收补偿 | 1600 | 0 | - |
| 50 | 龙岗区 | 长江埔路南延段工程 | 龙岗区政府 | 0.5 | 0.5 | 征收地、房屋征收补偿 |  | - | 深龙发改〔2014〕141号 |
| 51 | 龙岗区 | 恒安路（富康路-东部过境通道） | 龙岗区政府 | 0.4153 | 0.4153 | 征收地、房屋征收补偿 |  | - | 深龙发改〔2013〕394号 |
| 52 | 龙岗区 | 阿波罗未来产业城启动区基础设施项目连山五路 | 龙岗区政府 | 0.7 | 0.7 | 征收地、房屋征收补偿 | 12000 | - | - |
| 53 | 龙岗区 | 阿波罗未来产业城启动区基础设施项目连山一路 | 龙岗区政府 | 4.148 | - | - | 28000 | - | - |
| 54 | 龙岗区 | 阿波罗未来产业城启动区基础设施项目永勤路 | 龙岗区政府 | 10.202 | - | - | 74000 | - | - |
| 55 | 龙岗区 | 阿波罗未来产业城启动区基础设施项目海绵城市 | 龙岗区政府 | 2.58 | - | - | 3000 | - | - |
| 56 | 龙岗区 | 深圳市机动车驾驶员训练考核场项目 | 龙岗区政府 | 47 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 50 | - |
| 57 | 龙岗区 | 雅池路（西叶路-深汕公路段）市政工程项目 | 龙岗区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 龙岗区 | 西叶路 | 龙岗区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 龙岗区 | 惠盐高速公路深圳市东部环保电厂开口工程 | 龙岗区政府 | 3 | - | - | 30000 | - | - |
| 60 | 龙岗区 | 龙坪路二期 | 龙岗区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 龙岗区 | 丹荷路三标 | 龙岗区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 龙岗区 | 阳新路断头路改造工程 | 龙岗区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 龙岗区 | 花园河综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 64 | 龙岗区 | 上輋水综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 65 | 龙岗区 | 黄竹坑水综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 66 | 龙岗区 | 白泥坑排水渠综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 67 | 龙岗区 | 白泥坑水综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 68 | 龙岗区 | 岗头河综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 69 | 龙岗区 | 鸭麻窝排洪沟综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 70 | 龙岗区 | 水径水左支沟综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 71 | 龙岗区 | 蕉坑水综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 72 | 龙岗区 | 莲花水综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 73 | 龙岗区 | 甘坑河综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 74 | 龙岗区 | 茅湖水综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 75 | 龙岗区 | 上禾塘水综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 76 | 龙岗区 | 浪背水综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 77 | 龙岗区 | 田心村排水渠综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 78 | 龙岗区 | 三棵松水黑臭整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 79 | 龙岗区 | 沙背沥河综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 80 | 龙岗区 | 龙岗中学排洪渠综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 81 | 龙岗区 | 新生排水渠综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 82 | 龙岗区 | 简龙河综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 83 | 龙岗区 | 简坑河综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 84 | 龙岗区 | 清友路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 85 | 龙岗区 | 龙顶路 | 龙岗区政府 | 0.3409 | 0.3409 | 征收地、房屋征收补偿 | 600 | 0 | - |
| 86 | 龙岗区 | 车站路 | 龙岗区政府 | 0.25 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深龙发改[2015]999号 |
| 87 | 龙岗区 | 文环路 | 龙岗区政府 | 0.18 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深龙发改[2015]929号 |
| 88 | 龙岗区 | 龙岗区第七人民医院 | 龙岗区政府 | 4.96 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 区政府办公会议纪要（62号） |
| 89 | 龙岗区 | 龙岗区第二人民医院 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 区政府办公会议纪要（62号） |
| 90 | 龙华区 | 松山仔路 | 龙华区政府 | 0.78 | 0.78 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 91 | 龙华区 | 富荣路 | 龙华区政府 | 0.72 | 0.72 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 92 | 龙华区 | 观湖新田片区路网整治工程 | 龙华区政府 | 5.15 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 80.44 | - | 深龙华发财〔2016〕178 号 |
| 93 | 龙华区 | 观盛二路（环观南路-澜汇路）工程 | 龙华区政府 | 1.77 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 1169.46 | - | 深龙华发财〔2017〕45号 |
| 94 | 龙华区 | 片区路网综合整治工程第三批-观湖横坑片区 | 龙华区政府 | 3.25 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 4.5 | - | 深龙华发财〔2016〕178号 |
| 95 | 龙华区 | 景祥路（平安路-金园路）工程设计 | 龙华区政府 | 1.05 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 204.55 | - | 深龙华发财〔2016〕178号 |
| 96 | 龙华区 | 档案馆建设项目 | 龙华区政府 | 0.82 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 3776.52 | - |  |
| 97 | 龙华区 | 澜清二路 | 龙华区政府 | 1.99 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | - | 深龙华发财〔2017〕2号 |
| 98 | 龙华区 | 澜清三路 | 龙华区政府 | 0.95 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 37.88 | - | 深龙华发财〔2017〕2号 |
| 99 | 龙华区 | 宝志工业路 | 龙华区政府 | 3.9 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | - | - |
| 100 | 龙华区 | 观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治工程-长坑水综合整治工程 | 龙华区政府 | 5.66 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 6032.58 | 220 | 市治水提质建设计划 |
| 101 | 龙华区 | 观澜二中后山公园提升改造项目 | 龙华区政府 | 5.7 | 5 | 征收地、房屋征收补偿 | 568.18 | - | - |
| 102 | 龙华区 | 观盛四路工程征收补偿项目 | 龙华区政府 | 2.52 | 2.52 | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | - | - |
| 103 | 龙华区 | 观湖文化艺术体育场馆项目 | 龙华区政府 | 2.02 | 2.02 | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | - | 深龙华发改〔2017〕2 号 |
| 104 | 龙华区 | 观澜大道改造工程(观湖段) | 龙华区政府 | 11 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 105 | 龙华区 | 世纪广场景观提升改造工程 | 龙华区政府 | 1.12 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2017〕173号 |
| 106 | 龙华区 | 龙熙路 | 龙华区政府 | 0.6 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 10979.55 | - | - |
| 107 | 龙华区 | 人民路（福龙路-龙观路）改造工程 | 龙华区政府 | 14.38 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 5845.82 | - | 深龙华发财〔2016〕178 号 |
| 108 | 龙华区 | 区“双提升”道路综合整治工程-建设路（布龙路~东环二路） | 龙华区政府 | 7.97 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 24.7 | - | 深龙华发财〔2016〕178 号 |
| 109 | 龙华区 | 片区路网综合整治工程第二批-龙华下油松片区 | 龙华区政府 | 2.13 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 4.55 | - | 深龙华发财〔2016〕178 号 |
| 110 | 龙华区 | 华联片区路网整治工程 | 龙华区政府 | 8.95 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 53.79 | - | 深龙华发财〔2016〕178 号 |
| 111 | 龙华区 | 片区路网综合整治工程第二批-龙华水斗南片区 | 龙华区政府 | 1.31 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 17.05 | - | 深龙华发财〔2016〕178 号 |
| 112 | 龙华区 | 片区路网综合整治工程第二批-龙华水斗北片区 | 龙华区政府 | 3.38 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 5.68 | - | 深龙华发财〔2016〕178 号 |
| 113 | 龙华区 | 龙华广场周边道路改造-龙奔路项目 | 龙华区政府 | 0.58 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 114 | 龙华区 | 东环二路改造提升工程 | 龙华区政府 | 25.83 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 115 | 龙华区 | 油松路（布龙路-东环二路）改造工程（民治段） | 龙华区政府 | 8.06 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 6112.78 |  | - |
| 116 | 龙华区 | 广深港高铁扩建工程 | 龙华区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 117 | 龙华区 | 华宁路（石岩外环路-大浪北路）综合改造工程 | 龙华区政府 | 8.99 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 14.73 | - | 深龙华发财〔2016〕178号 |
| 118 | 龙华区 | 华盛路（华丰路-华宁路）市政工程 | 龙华区政府 | 3.56 | 0.3 | 征收地、房屋征收补偿 | 1564.53 | - | 深龙华发财〔2013〕73号 |
| 119 | 龙华区 | 三智学校 | 龙华区政府 | 2.9 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 3497.91 | - | 深龙华发改函〔2017〕459号 |
| 120 | 龙华区 | 片区路网综合整治工程第三批-大浪赖屋山片区 | 龙华区政府 | 2.79 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | - | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 121 | 龙华区 | 片区路网综合整治工程第三批-大浪三合片区 | 龙华区政府 | 0.98 | 0.38 | 征收地、房屋征收补偿 | 0.14 | - | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 122 | 龙华区 | 片区路网综合整治工程第三批-大浪谭罗片区 | 龙华区政府 | 5.13 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 37.82 | - | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 123 | 龙华区 | 大浪体育中心 | 龙华区政府 | 4.37 | 4.37 | 征收地、房屋征收补偿 | 37.88 | - | - |
| 124 | 龙华区 | 工业二路 | 龙华区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | - | - |
| 125 | 龙华区 | 狮塘路 | 龙华区政府 | 1.86 | 0.4 | 征收地、房屋征收补偿 | 757.58 | - | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 126 | 龙华区 | 茜坑南路 | 龙华区政府 | 0.73 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | - | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 127 | 龙华区 | 观澜人民路(二期) | 龙华区政府 | 4.3 | 0.28 | 征收地、房屋征收补偿 | 9840.91 | 2819.86 | 深发改〔2007〕800号 |
| 128 | 龙华区 | 观天路西延段 | 龙华区政府 | 4.72 | 4.88 | 征收地、房屋征收补偿 | 757.58 | - | - |
| 129 | 龙华区 | 樟桂路（龙观快速路-桂祥路）（福城段） | 龙华区政府 | 2.7 | 1.1 | 征收地、房屋征收补偿 | 1893.94 | - | 深发改〔2015〕1047号 |
| 130 | 龙华区 | 狮径路道路工程 | 龙华区政府 |  | - | 征收地、房屋征收补偿 | 75.76 | - |  |
| 131 | 龙华区 | 大水坑片区路网改善工程 | 龙华区政府 | 4.61 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 210.15 | - | 深龙华发财〔2016〕178 号 |
| 132 | 龙华区 | 片区路网综合整治工程第二批-福城新塘片区 | 龙华区政府 | 4.56 | 0.13 | 征收地、房屋征收补偿 | 41.09 | - | 深龙华发财〔2016〕178 号 |
| 133 | 龙华区 | 片区路网综合整治工程第二批-福城悦兴围片区 | 龙华区政府 | 2.27 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 126 | - | 深龙华发财〔2016〕178 号 |
| 134 | 龙华区 | 塘光路道路工程 | 龙华区政府 | 1.73 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 69.41 | - | 深龙华发财〔2016〕178 号 |
| 135 | 龙华区 | 大水坑小学改扩建工程 | 龙华区政府 | 3.1 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 9373.99 | - | 深龙华发改函〔2017〕460号 |
| 136 | 龙华区 | 片区路网综合整治工程（第三批）福城桔塘片区 | 龙华区政府 | 2.02 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | - | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 137 | 龙华区 | 片区路网综合整治工程（第三批）福城田茜片区 | 龙华区政府 | 1.04 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | - | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 138 | 龙华区 | 片区路网综合整治工程（第三批）福城章阁片区 | 龙华区政府 | 1.57 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | - | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 139 | 龙华区 | 桔塘路道路工程 | 龙华区政府 | 1.85 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 443.18 | - | - |
| 140 | 龙华区 | 观澜大道改造工程(福城段) | 龙华区政府 | 34 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 141 | 龙华区 | 外环高速福城段新增用地 | 龙华区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 142 | 龙华区 | 龙华区环城绿道建设项目（大水坑段）（福城段） | 龙华区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 143 | 龙华区 | 片区路网综合整治工程第二批-观澜库坑片区 | 龙华区政府 | 3.96 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 33.94 | - | 深龙华发财〔2016〕178 号 |
| 144 | 龙华区 | 片区路网综合整治工程第二批-观澜放马埔片区 | 龙华区政府 | 2.67 | 0.14 | 征收地、房屋征收补偿 | 2422.27 | - | 深龙华发财〔2016〕178 号 |
| 145 | 龙华区 | 观澜版画-牛湖片区路网整治工程 | 龙华区政府 | 6.83 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 26.54 | - | 深龙华发财〔2016〕178 号 |
| 146 | 龙华区 | 观澜黎光片区路网整治工程 | 龙华区政府 | 2.89 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 3.62 | - | 深龙华发财〔2016〕178 号 |
| 147 | 龙华区 | 泗黎路（观光路-黎泰路）改造工程 | 龙华区政府 | 25.3 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2262.35 | - | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 148 | 龙华区 | 深圳桂花大道至东莞沙湖大道升级扩建工程 | 龙华区政府 | 12.01 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | - | 深龙华发改〔2017〕393号 |
| 149 | 龙华区 | 观澜中心小学改扩建工程 | 龙华区政府 | 2.7 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 37.88 | - | - |
| 150 | 龙华区 | 观澜桂花小学改扩建工程 | 龙华区政府 | 0.3 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 5681.82 | - | - |
| 151 | 龙华区 | 库坑片区规划学校 | 龙华区政府 | 2.2 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 803.79 | - | 深龙华发改函〔2017〕461号 |
| 152 | 龙华区 | 观澜大道改造工程(观澜段) | 龙华区政府 |  | - | 征收地、房屋征收补偿 | 53030.3 | - | - |
| 153 | 龙华区 | 观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治工程-大布巷水综合整治工程 | 龙华区政府 | 1.59 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 568.18 | 180 | 市治水提质建设计划 |
| 154 | 龙华区 | 桂花路停车场综合体 | 龙华区政府 | 0.83 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 4 | - | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 155 | 龙华区 | 宝君路（环观南路-新湖路）市政工程 | 龙华区政府 | 4.1 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 135.98 | - | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 156 | 龙华区 | 观澜石马径-君新片区路网整治工程 | 龙华区政府 | 0.72 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 157 | 龙华区 | 裕广路（裕兴路-鳌湖街） | 龙华区政府 | 1.68 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 158 | 龙华区 | 章阁社区规划学校 | 龙华区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 159 | 龙华区 | 龙华区环城绿道建设项目（观澜北段） | 龙华区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 160 | 龙华区 | 区中医院项目 | 龙华区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 161 | 龙华区 | 大布巷片区规划学校 | 龙华区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 162 | 龙华区 | 君子布片区规划学校 | 龙华区政府 | 1.63 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 163 | 坪山区 | 麻雀坑水综合整治工程 | 坪山区政府 | 0.22 | 0.22 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 164 | 坪山区 | 坪山河流域短小支流综合整治工程 | 坪山区政府 | 2.21 | 2.21 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 165 | 坪山区 | 龙岗河流域短小支流综合整治工程 | 坪山区政府 | 0.82 | 0.82 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 166 | 坪山区 | 石井排洪渠综合整治工程 | 坪山区政府 | 0.33 | 0.33 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 167 | 坪山区 | 花鼓坪水黑臭水体整治工程 | 坪山区政府 | 0.36 | 0.36 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 168 | 坪山区 | 龙岗河深惠插花地河道（张河沥、马蹄沥）综合整治工程 | 坪山区政府 | 0.04 | 0.04 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 169 | 坪山区 | 横塘水生态海绵综合示范区工程 | 坪山区政府 | 0.07 | 0.07 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 170 | 坪山区 | 大山陂水库环湖绿道示范段建设工程 | 坪山区政府 | 0.02 | 0.02 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 171 | 坪山区 | 田头河综合整治工程 | 坪山区政府 | 0.55 | 0.55 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 172 | 坪山区 | 金龟河综合整治工程 | 坪山区政府 | 0.05 | 0.05 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 173 | 坪山区 | 燕子湖国际会议中心 | 坪山区政府 | - | 0.015 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 174 | 坪山区 | 金辉路地下综合管廊 | 坪山区政府 | 1.86 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 175 | 坪山区 | 儿童公园 | 坪山区政府 | 0.02 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 176 | 坪山区 | 沙田中队消防站 | 坪山区政府 | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 177 | 坪山区 | 新横坪公路坪山段市政化改造 | 坪山区政府 | 3.38 | - | - | - | - | - |
| 178 | 坪山区 | 夹圳岭南路道路工程 | 坪山区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 179 | 坪山区 | 上坝路 | 坪山区政府 | 0.1 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 180 | 坪山区 | 上曲路 | 坪山区政府 | 0.2 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 181 | 坪山区 | 老坑学校 | 坪山区政府 | 0.14 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 182 | 坪山区 | 坪山第二小学扩建 | 坪山区政府 | 0.99 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 183 | 坪山区 | 坪山大道综合改造工程（中段） | 坪山区政府 | 0.7 | 0.49 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 184 | 坪山区 | 坪山大道综合改造工程（北段） | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 185 | 光明新区 | 东周消防站项目（新选址地块） | 光明新区管委会 | 0.41 | 0.19 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深光安会纪〔2016〕10号 |
| 186 | 光明新区 | 红坳村整体搬迁安置房周边凤新路市政工程 | 光明新区管委会 | 0.25 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕645号 |
| 187 | 光明新区 | 茅洲河（光明新区）水景观综合整治工程干流景观提升工程项目 | 光明新区管委会 | 168.72 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光管纪〔2018〕2号 |
| 188 | 光明新区 | 新玉路光明段（光明边界-喜德盛门前）改造工程 | 光明新区管委会 | 1.24 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕882号 |
| 189 | 光明新区 | 东环路绿化景观提升 | 光明新区管委会 | 11.49 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | S358惠庙线、东环路绿化景观提升项目现场调研会议纪要（工作会议纪要2018年21号） |
| 190 | 光明新区 | 光明社区老年活动中心及加建楼层地块 | 光明新区管委会 | 0.13 | 0.13 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 191 | 光明新区 | 马山头实验学校周边龟山东路（振发路-龟竹路）等2条市政道路 | 光明新区管委会 | 0.94 | 0.94 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕64号 |
| 192 | 光明新区 | 光明集团管理水库 | 光明新区管委会 | 64.43 | 7 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光水推办〔2017〕 1号 |
| 193 | 光明新区 | 城市建筑双年展光明分展场主会场选址地块 | 光明新区管委会 | 0.21 | 0.21 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 194 | 光明新区 | 科杰四路 | 光明新区管委会 | 0.47 | 0.47 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2013〕 575号 |
| 195 | 光明新区 | 光明绿环-门户公园项目 | 光明新区管委会 | 6.41 |  | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕 556号 |
| 196 | 光明新区 | 茅洲河流域中上游支流白沙坑综合整治工程 | 光明新区管委会 | 5.01 | 1 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 市政府六届四十八次常务会议纪要 |
| 197 | 光明新区 | 富利北路（屋园路-志康路）市政工程项目 | 光明新区管委会 | 2.87 | 0.5 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深发改〔2012〕1290号 |
| 198 | 光明新区 | 东周一街（光明大街-华夏二路）市政工程项目 | 光明新区管委会 | 0.42 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕 758号 |
| 199 | 光明新区 | 河心路（东周路-光明大道）市政工程项目 | 光明新区管委会 | 0.57 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕 759号 |
| 200 | 光明新区 | 茅洲河支流排洪渠综合整治工程（马田排洪渠）项目 | 光明新区管委会 | 5.43 | 2.5 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 市政府办公会议纪要〔2016〕120号 |
| 201 | 光明新区 | 红花山公园改扩建工程 | 光明新区管委会 | 29.82 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕422号 |
| 202 | 光明新区 | 公明科裕三路（延伸段）市政工程 | 光明新区管委会 | 0.9 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2013〕413号 |
| 203 | 光明新区 | 泉鸣路（观光路-公园路）市政工程 | 光明新区管委会 | 0.43 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕261号 |
| 204 | 光明新区 | 光明高新园区同观路（东长路～科发路段）市政工程 | 光明新区管委会 | 3.96 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2015〕691号 |
| 205 | 光明新区 | 光明新区社会保障综合服务中心 | 光明新区管委会 | 0.9 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕49号 |
| 206 | 光明新区 | 科林路街心公园 | 光明新区管委会 | 2.86 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕545号 |
| 207 | 光明新区 | 田寮文体中心 | 光明新区管委会 | 1.61 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 |  |
| 208 | 光明新区 | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程-南观路 | 光明新区管委会 | 0.72 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2013〕314号 |
| 209 | 光明新区 | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程-南田路 | 光明新区管委会 | 0.62 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2013〕314号 |
| 210 | 光明新区 | 凤凰城220kV电力线路迁改项目 | 光明新区管委会 | 0.35 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2015〕346号 |
| 211 | 光明新区 | 茅洲河支流排洪渠综合整治工程（圳美排洪渠）项目 | 光明新区管委会 | 8.83 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 市政府办公会议纪要〔2016〕120号 |
| 212 | 光明新区 | 声光路（双明大道-三号路）市政工程项目 | 光明新区管委会 | 0.62 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕62号 |
| 213 | 光明新区 | 尖岗三路市政工程项目 | 光明新区管委会 | 0.33 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕61号 |
| 214 | 光明新区 | 塘家配套学校周边崇新路、裕农路市政工程 | 光明新区管委会 | 1.134 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕495号 |
| 215 | 光明新区 | 公明中学改扩建工程 | 光明新区管委会 | 3.21 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕8号 |
| 216 | 光明新区 | 明正路（振明路-别墅大道）市政工程 | 光明新区管委会 | 0.84 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕616号 |
| 217 | 光明新区 | 马拉松山湖绿道（一期）工程 | 光明新区管委会 | 24.57 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕522号 |
| 218 | 光明新区 | 钟表基地规划一路（通兴路-芳园路）、钟表六路（富利路-钟表五路）市政道路工程 | 光明新区管委会 | 0.69 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕1065号 |
| 219 | 光明新区 | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程-环光路 | 光明新区管委会 | 0.62 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2013〕314号 |
| 220 | 光明新区 | 红燕南路市政工程 | 光明新区管委会 | 0.73 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2013〕212号 |
| 221 | 光明新区 | 双明大道（松白路-龙大路）市政工程 | 光明新区管委会 | 7.83 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕876号 |
| 222 | 光明新区 | 根玉路（南环大道-玉环路）改造工程 | 光明新区管委会 | 49.79 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深发改〔2017〕94号 |
| 223 | 光明新区 | S358惠庙线绿化建设项目 | 光明新区管委会 | 2.18 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 |  |
| 224 | 光明新区 | 永兴路（公常路-圳美变电站）市政工程 | 光明新区管委会 | 1.1 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕923号 |
| 225 | 光明新区 | 河道底泥处置工程项目拟选址地块 | 光明新区管委会 | 1 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 226 | 光明新区 | 玉德路（侨玉路-松白路）市政工程 | 光明新区管委会 | 0.5 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2018〕161号 |
| 227 | 光明新区 | 白花余泥渣土受纳场项目 | 光明新区管委会 | 14.19 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕1015号 |
| 228 | 光明新区 | 光明高新园区科裕路（光明大道-同观路）市政工程 | 光明新区管委会 | 3.88 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2013〕557号 |
| 229 | 光明新区 | 荔湖公园 | 光明新区管委会 | 332.29 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深光发财〔2017〕180号 |
| 230 | 光明新区 | 碧明路（圳美大道-圳园路）市政工程 | 光明新区管委会 | 1 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深光发财〔2017〕976号 |
| 231 | 光明新区 | 碧鲲路（光侨路-圳美一路）市政工程 | 光明新区管委会 | 0.85 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深光发财〔2017〕975号 |
| 232 | 光明新区 | 碧福路等3条市政道路 | 光明新区管委会 | 0.97 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深光发财〔2017〕967号 |
| 小计 |  |  |  | 1358.97 | 124.018 |  | 471041 | 3269.86 |  |
| 二、续建项目 377个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 福田区 | 侨香文化馆 | 福田区政府 | 0.12 | 0.12 | 征收地、房屋征收补偿 | 350 | 244.55 | 深福计〔2006〕15号 |
| 234 | 福田区 | 弘毅路工程 | 福田区政府 | 0.02 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 600 | 16.04 | 深规土一局〔2013〕190号 |
| 235 | 福田区 | 车公庙片区交通整治工程 | 福田区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 95000 | 0 | 2013年市政府办公会议纪要（287） |
| 236 | 福田区 | 福田慢性病医院 | 福田区政府 | 0.26 | - | 测绘、评估等前期工作 | - | 0 | 2017年福田区重大项目建设指挥部卫生分指挥部会议纪要（24） |
| 237 | 南山区 | 泰丰公司T401-0048宗地部分土地使用权及地上2号厂房收回项目 | 南山区政府 | 0.24 | 0.24 | - | 700 | - | 深南发改〔2017〕4号 |
| 238 | 南山区 | 波顿公司T303-0030宗地及厂房收回项目 | 南山区政府 | 0.53 | 0.53 | - | 3280 | - | 深南发改〔2017〕4号 |
| 239 | 南山区 | 深圳市南山区西丽体育中心整体改造前期搬迁工程 | 南山区政府 | 0.73 | 0.73 | - | 500 | - | 深南发改〔2017〕4号 |
| 240 | 南山区 | 北环大道北侧规划路 | 南山区政府 | - | - | - | - | - | 深规土〔2017〕770号 |
| 241 | 宝安区 | 丰民路（海锦路-德民路） | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 242 | 宝安区 | 锦云路（民乐路-锦程路） | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深发改〔2015〕5号 |
| 243 | 宝安区 | 景芳路西延段（海云路-福园二路） | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 244 | 宝安区 | 和秀西路西延段（海云路—福园二路） | 宝安区政府 | 0.7 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改政投〔2015〕231号 |
| 245 | 宝安区 | 民主大道西延段（荣安路-民乐路） | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改政投〔2015〕74号 |
| 246 | 宝安区 | 灶下涌综合整治工程 | 宝安区政府 | 2.7 | 0.9 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 宝发改政投〔2011〕79号 |
| 247 | 宝安区 | 玻璃围涌综合整治工程 | 宝安区政府 | 2.4 | 0.12 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 宝发改政投〔2011〕79号 |
| 248 | 宝安区 | 塘尾涌综合整治工程 | 宝安区政府 | 10.5 | 0.8 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 宝发改政投〔2011〕79号 |
| 249 | 宝安区 | 孖庙涌排涝泵站工程 | 宝安区政府 |  |  | 征收地、房屋征收补偿 | 8348.86 | 5374.57 | 宝发改立项〔2008〕17号 |
| 250 | 宝安区 | 福永河水环境综合整治工程 | 宝安区政府 | 42.24 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 837.19 | 669.76 | 深发改〔2014〕8号 |
| 251 | 宝安区 | 沙福河综合整治工程 | 宝安区政府 | 7.9 | 0.9 | 征收地、房屋征收补偿 | 3539.63 | 0 | 宝发改政投〔2011〕79号 |
| 252 | 宝安区 | 机场外排水渠综合整治工程 | 宝安区政府 | 25.38 | 25.38 | 征收地、房屋征收补偿 | 4006.1 | 3208 | 深发改〔2013〕1272号 |
| 253 | 宝安区 | 石岩渠综合整治工程 | 宝安区政府 | - | - | 测绘、评估等前期工作 | - | 50 | 宝发改政投〔2013〕286号 |
| 254 | 宝安区 | 衙边涌综合整治工程 | 宝安区政府 | 0.53 | 0.53 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 50 | 深发改〔2007〕742号 |
| 255 | 宝安区 | 应人石河综合整治工程 | 宝安区政府 | 0.24 | 0.24 | 征收地、房屋征收补偿 | 1300.43 | 1049.53 | 宝发改政投〔2017〕310号 |
| 256 | 宝安区 | 沙浦北片区排涝工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 167.2 | 深发改〔2007〕742号 |
| 257 | 宝安区 | 新桥河综合整治工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 30773.37 | - | 宝发改政投〔2010〕39号 |
| 258 | 宝安区 | 罗田水综合整治工程 | 宝安区政府 | 25.3 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 6768.17 | 459.73 | 宝发改函〔2015〕335号 |
| 259 | 宝安区 | 燕罗片区排涝工程-罗田排涝泵站 | 宝安区政府 | 0.09 | 0.09 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深发改〔2007〕742号 |
| 260 | 宝安区 | 玻璃围涌雨水泵站征地拆迁 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 215 | 185 | 宝发改政投〔2011〕79号 |
| 261 | 宝安区 | 南昌涌综合整治工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深宝环水〔2015〕448号 |
| 262 | 宝安区 | 共乐涌综合整治工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深宝环水〔2015〕448号 |
| 263 | 宝安区 | 新涌综合整治工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深宝环水〔2015〕448号 |
| 264 | 宝安区 | 黄麻布河综合整治工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 265 | 宝安区 | 坳颈涌综合整治工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深宝环水〔2015〕448号 |
| 266 | 宝安区 | 德丰围涌综合整治工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 267 | 宝安区 | 石围涌综合整治工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 268 | 宝安区 | 下涌综合整治工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改政投〔2011〕79号 |
| 269 | 宝安区 | 沙涌综合整治工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改政投〔2011〕79号 |
| 270 | 宝安区 | 和二涌综合整治工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 271 | 宝安区 | 白凤路（凤凰山大道-黄埔工业路）工程 | 宝安区政府 | 4.25 | 4.25 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 50 | 宝发改政投〔2013〕11 号 |
| 272 | 宝安区 | 立新南路（翠岗西路至福永大道） | 宝安区政府 | 1.53 | 1.53 | 征收地、房屋征收补偿 | 14540.45 | 12767.31 | 宝发改政投〔2011〕206号 |
| 273 | 宝安区 | 迎宾路（环镇路--永通路） | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改政投〔2015〕286号 |
| 274 | 宝安区 | 寮丰路（环镇路-宝安大道） | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 275 | 宝安区 | 民乐路（民主大道-南环路） | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 276 | 宝安区 | 沙井街道寮丰沙头商业路(西环路至环镇路)综合改造工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 宝发改政投〔2013〕11号 |
| 277 | 宝安区 | 德政路龙大高速立交及德政路东延段工程（石岩段） | 宝安区政府 | 9.53 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2089.6 | 774.38 | 宝发改函〔2015〕145号 |
| 278 | 宝安区 | 石岩街道羊台山路（宝石东路-石环南路）新建工程 | 宝安区政府 | 1.74 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 宝发改政投〔2007〕149号 |
| 279 | 宝安区 | 石岩北环路改造工程征地拆迁项目 | 宝安区政府 | 23.75 | 23.75 | 征收地、房屋征收补偿 | 6161.33 | 3130 | 宝发改函〔2011〕446号 |
| 280 | 宝安区 | 龙田北路（光布大道-祝龙田路）新建工程 | 宝安区政府 | 0.7323 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 宝发改〔2017〕48号 |
| 281 | 宝安区 | 松岗街道创业路（芙蓉路—东方大道）新建工程 | 宝安区政府 | 8.5 | 4.2 | 测绘、评估等前期工作 | - | 20 | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 282 | 宝安区 | 朗碧路（河滨北路-松福路）改造工程 | 宝安区政府 | 5.56 | 5.56 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 宝发改政投〔2012〕14号 |
| 283 | 宝安区 | 松岗街道学前一路（河滨北路-沙江路）新建工程 | 宝安区政府 | 0.85 | 0.85 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 284 | 宝安区 | 共和工业路 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - |  | 宝发改政投〔2015〕230号 |
| 285 | 宝安区 | 上南东路改造及金桥扩建工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 宝发改政投〔2015〕118号 |
| 286 | 宝安区 | 沙井创成路改造工程 | 宝安区政府 | 4.14 | 4.14 | 征收地、房屋征收补偿 | - |  | 宝发改函〔2013〕201号 |
| 287 | 宝安区 | 大华路（红湖路—红燕路）综合改造工程 | 宝安区政府 | 3.6 | 3.6 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 288 | 宝安区 | 外环路 | 宝安区政府 | 63.69 | 10.7 | 征收地、房屋征收补偿 | 14419.86 | 10862.34 | 宝发改政投〔2010〕43号 |
| 289 | 宝安区 | 国泰路市政工程 | 宝安区政府 | 9.24 | 1.6 | 征收地、房屋征收补偿 | 4037.16 | 3152 | 宝发改函〔2010〕346 号 |
| 290 | 宝安区 | 东长路市政工程 | 宝安区政府 | 9.4 | 9.4 | 征收地、房屋征收补偿 | 4724.82 | 2380 | 宝发改函〔2010〕444 号 |
| 291 | 宝安区 | 石岩街道石龙环北路（龙强路-兴业路）新建工程 | 宝安区政府 | 0.4 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 292 | 宝安区 | 羊台山森林公园（二期）石岩片区-龙腾路综合改造工程 | 宝安区政府 | 0.79 | 0.79 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改政投〔2013〕72号 |
| 293 | 宝安区 | 松瑞路（松福大道-松裕横路）市政工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改概算〔2017〕68号 |
| 294 | 宝安区 | 松裕路（广深公路-松岗大道）市政工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深发改〔2014〕1538号 |
| 295 | 宝安区 | 松岗街道洋眉坑路（居安路—楼岗大道）新建工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 296 | 宝安区 | 新沙路西延段（海滨大道-锦程路） | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深发改〔2015〕385号 |
| 297 | 宝安区 | 育桥路 | 宝安区政府 | 7.87 | 0.8 | 征收地、房屋征收补偿 | 8613 | 0 | 宝发改政投〔2011〕33号 |
| 298 | 宝安区 | 宝安区人民医院整体改造工程（二期） | 宝安区政府 | 7.1 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 16400 | 12810 | 宝发改政投〔2011〕26号 |
| 299 | 宝安区 | 松岗人民医院扩建（二期） | 宝安区政府 | 0.24 | 0.24 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 50 | 宝发改政投〔2016〕62号 |
| 300 | 宝安区 | 沙井人民医院扩建（二期） | 宝安区政府 |  |  | 征收地、房屋征收补偿 | - | 50 | 宝发改政投〔2016〕62号 |
| 301 | 宝安区 | 凤凰人才住房及凤凰消防站建设工程 | 宝安区政府 | 0.66 | 0.66 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 50 | 宝发改函〔2016〕8号 |
| 302 | 宝安区 | 塘下涌消防站建设工程 | 宝安区政府 | 0.46 | 0.46 | 征收地、房屋征收补偿 |  | 0 | 宝发改政投〔2017〕43号 |
| 303 | 宝安区 | 山门消防站建设工程 | 宝安区政府 | 0.49 | 0.49 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 宝发改政投〔2017〕102号 |
| 304 | 宝安区 | 立新湖环湖绿道贯通工程 | 宝安区政府 | 0.35 | 0.35 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 宝发改函〔2017〕181号 |
| 305 | 宝安区 | 洪浪南路东延段市政工程 | 宝安区政府 | 0.26 | 0.26 | 征收地、房屋征收补偿 | 344.38 |  | 宝发改〔2014〕378号 |
| 306 | 宝安区 | 通成路（铁仔山北麓-共和工业路）新建工程 | 宝安区政府 | 2.47 | 2.47 | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | 0 | 宝发改政投〔2015〕230号 |
| 307 | 宝安区 | 通达路 | 宝安区政府 | 0.9 | 0.9 | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | 0 | 宝发政投〔2011〕32号 |
| 308 | 宝安区 | 松岗街道门户新城启动区道路新建工程 | 宝安区政府 | 1.78 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改可研〔2013〕25号 |
| 309 | 宝安区 | 茅洲河界河综合整治工程 | 宝安区政府 | 24.08 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深发改〔2015〕1248号 |
| 310 | 宝安区 | 稔田大道（稔田社区段） | 宝安区政府 | - | - | - | - | - | 宝发改函〔2011〕160号 |
| 311 | 宝安区 | 铁岗水库排洪河综合整治工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深发改〔2014〕8号 |
| 312 | 宝安区 | 永荣路新建工程 | 宝安区政府 | 1.79 | 1.79 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改政投〔2012〕18号 |
| 313 | 宝安区 | 西乡河步行街段河堤安全隐患整治应急工程 | 宝安区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 宝发改政投〔2017〕212号 |
| 314 | 宝安区 | 福永人民医院扩建（二期） | 宝安区政府 | 3.3 | - | 征收地、房屋征收补偿 |  |  | 宝发改政投〔2016〕62号 |
| 315 | 宝安区 | 鞍胜东路（南环路-宝安大道） | 宝安区政府 |  |  | 征收地、房屋征收补偿 |  |  | 宝发改政投〔2015〕255号 |
| 316 | 宝安区 | 沙井路（新沙路-北环路） | 宝安区政府 |  |  | 征收地、房屋征收补偿 |  |  | 宝发改政投〔2013〕102号 |
| 317 | 宝安区 | 帝堂路改造工程（沙四路-环镇路） | 宝安区政府 |  |  | 征收地、房屋征收补偿 |  |  | 宝发改政投〔2011〕34号 |
| 318 | 宝安区 | 松岗沙浦西排洪渠综合整治工程 | 宝安区政府 |  |  | 征收地、房屋征收补偿 |  |  | 深发改〔2007〕742号 |
| 319 | 宝安区 | 宝安区松岗街道七支渠排洪渠整治工程 | 宝安区政府 |  |  | 征收地、房屋征收补偿 |  |  | 深发改〔2007〕742号 |
| 320 | 宝安区 | 松岗河综合整治工程 | 宝安区政府 |  |  | 征收地、房屋征收补偿 |  |  | 深发改〔2007〕742号 |
| 321 | 宝安区 | 松岗潭头渠综合整治工程 | 宝安区政府 |  |  | 征收地、房屋征收补偿 |  |  | 深发改〔2007〕742号 |
| 322 | 宝安区 | 楼岗渠综合整治工程 | 宝安区政府 |  |  | 征收地、房屋征收补偿 |  |  | 深发改〔2007〕742号 |
| 323 | 宝安区 | 潭头河综合整治工程 | 宝安区政府 |  |  | 征收地、房屋征收补偿 |  |  | 深发改〔2007〕742号 |
| 324 | 宝安区 | 桥头消防站 | 宝安区政府 | 0.45 |  | 征收地、房屋征收补偿 |  |  | 深发改〔2015〕1255号 |
| 325 | 龙岗区 | 龙西河综合整治项目 | 龙岗区政府 | 16.29 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 1929 | 1600 | 深发改〔2011〕940号 |
| 326 | 龙岗区 | 沙湾河流域水环境综合整治工程项目 | 龙岗区政府 | 55.18 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 15758 | - | 深发改〔2012〕694号 |
| 327 | 龙岗区 | 丹平快速一期北延段 | 龙岗区政府 | 19 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 73468 | 4034 | 深发改〔2014〕835号 |
| 328 | 龙岗区 | 平安大道（丹平路以北部分）市政工程项目 | 龙岗区政府 | 36 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 117486 | 57228 | - |
| 329 | 龙岗区 | 平吉大道（北段）工程 | 龙岗区政府 | 24 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 25188 | 16346 | 深发改〔2008〕1106号 |
| 330 | 龙岗区 | 平湖罗山自行车郊野公园项目 | 龙岗区政府 | 102 | 51 | 征收地、房屋征收补偿 | 17600 | 1509 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 331 | 龙岗区 | 李朗路（新木大道—富康路）一期工程 | 龙岗区政府 | 5.4 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 7077 | 203 | 深发改〔2014〕835号 |
| 332 | 龙岗区 | 李朗路（平南铁路—富安东路）二期工程 | 龙岗区政府 | 2.6 | 0.05 | 征收地、房屋征收补偿 | 7077 | 6 | 深发改〔2016〕787号 |
| 333 | 龙岗区 | 平湖辅歧路东段市政工程 | 龙岗区政府 | 2.92 | 0.05 | 征收地、房屋征收补偿 | 5035 | 3520.66 | 深发改〔2016〕201号 |
| 334 | 龙岗区 | 恒心路项目 | 龙岗区政府 | 1.9 | 1.9 | 征收地、房屋征收补偿 | 5000 | 3 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 335 | 龙岗区 | 君子布河综合整治工程项目 | 龙岗区政府 | 13.94 | 11.69 | 征收地、房屋征收补偿 | 35802 | 8.5 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 336 | 龙岗区 | 木古河综合整治工程项目 | 龙岗区政府 | 3.7 | 1.2 | 征收地、房屋征收补偿 | 32558 | 7.3 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 337 | 龙岗区 | 山厦河综合整治工程项目 | 龙岗区政府 | 6.2 | 1.8 | 征收地、房屋征收补偿 | 31554 | 1.1 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 338 | 龙岗区 | 鹅公岭河综合整治工程项目 | 龙岗区政府 | 7.83 | 3.92 | 测绘、评估等前期工作 | 24643 | 3 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 339 | 龙岗区 | 景岭路项目 | 龙岗区政府 | 0.84 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2743 | 0 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 340 | 龙岗区 | 白坭坑消防站项目 | 龙岗区政府 | 0.45 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 300 | 0 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 341 | 龙岗区 | 联运路一期项目 | 龙岗区政府 | 0.256 | 0.256 | 征收地、房屋征收补偿 | 250 | 0 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 342 | 龙岗区 | 湖田路项目 | 龙岗区政府 | 3.8 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | 0 | - |
| 343 | 龙岗区 | 耕田路项目 | 龙岗区政府 | 1.07 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | 0 | - |
| 344 | 龙岗区 | 百田街 | 龙岗区政府 | 0.91 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | 0 | - |
| 345 | 龙岗区 | 平湖街道办事处良安田片区文体活动中心 | 龙岗区政府 | 0.3 | 0.3 | 征收地、房屋征收补偿 | 180000 | 0 | - |
| 346 | 龙岗区 | 十大专项行动用地清退图斑复绿专项资金 | 龙岗区政府 | - | - | 按照60元一平方米标准进行复绿 | 300 | 0 | - |
| 347 | 龙岗区 | 平湖人民医院迁址重建项目 | 龙岗区政府 | 4.95 | 4.95 | 征收地、房屋征收补偿 | 1126.38 | 0 | - |
| 348 | 龙岗区 | 布吉派出所 | 龙岗区政府 | 0.57 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深发改〔2008〕1660号 |
| 349 | 龙岗区 | 南环路 | 龙岗区政府 | 8.8 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 800 | 500 | 深发改〔2008〕189号 |
| 350 | 龙岗区 | 惠康路B段 | 龙岗区政府 | 5.11 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 1000 | 0 | 深发改〔2008〕1323号 |
| 351 | 龙岗区 | 布吉水质净化厂 | 龙岗区政府 | 4.9 | 4.9 | 征收地、房屋征收补偿 | 1000 | 0 | 深发改〔2014〕1669号 |
| 352 | 龙岗区 | 布吉河（龙岗段）综合整治工程 | 龙岗区政府 | 1.2 | 1.1 | 征收地、房屋征收补偿 | 624.5 | 86.32 | 深发改〔2014〕8号 |
| 353 | 龙岗区 | 三联二三号路 | 龙岗区政府 | 1.48 | 1.48 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0.09 | - |
| 354 | 龙岗区 | 布吉生猪批发市场 | 龙岗区政府 | 1.8 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 355 | 龙岗区 | 甘李路 | 龙岗区政府 | 2.5 | 2.5 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0.08 | - |
| 356 | 龙岗区 | 吉华路（环城路-布龙路） | 龙岗区政府 | 2.36 | 2.36 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深发改〔2011〕106号 |
| 357 | 龙岗区 | 樟坑径燃气基地外围联络道路 | 龙岗区政府 | 2.88 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深发改〔2011〕107号 |
| 358 | 龙岗区 | 布坂联络道 | 龙岗区政府 | 6.26 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深发改〔2008〕1642号 |
| 359 | 龙岗区 | 三联路 | 龙岗区政府 | 0 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 360 | 龙岗区 | 甘坑中队消防站 | 龙岗区政府 | 0.4 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 361 | 龙岗区 | 布坂联络道（坂田段） | 龙岗区政府 | 5.68 | 1.35 | 征收地、房屋征收补偿 | 1265 | 336.55 | 深发改〔2008〕1642号 |
| 362 | 龙岗区 | 一号路南段 | 龙岗区政府 | 3.78 | 2.55 | 征收地、房屋征收补偿 | 16183 | 1.12 | 深龙发改〔2010〕1412号 |
| 363 | 龙岗区 | 石背路 | 龙岗区政府 | 5.4 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 7318 | 2842.11 | 深龙发改〔2007〕579号 |
| 364 | 龙岗区 | 稼先东路改造项目 | 龙岗区政府 | 4.34 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 4231.56 | 深龙发改〔2013〕281号 |
| 365 | 龙岗区 | 坂雪岗水质净化厂二期 | 龙岗区政府 | 4.02 | 4.02 | 征收地、房屋征收补偿 | 881 | 96.82 | - |
| 366 | 龙岗区 | 吉华路（环城路-布龙路）（坂田段） | 龙岗区政府 | 3.51 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 13000 | 5 | 深发改〔2011〕106号 |
| 367 | 龙岗区 | 发达路一标 | 龙岗区政府 | 2.47 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 18622 | 120.42 | 深发改〔2010〕1137号 |
| 368 | 龙岗区 | 坂田村级自建供水设施整合项目 | 龙岗区政府 | 0 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 931.41 | 484.65 | - |
| 369 | 龙岗区 | 五和大道南坪快速连接线 | 龙岗区政府 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 370 | 龙岗区 | 环城路 | 龙岗区政府 | 35.13 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 13000 | 5954.53 | 深龙发改〔2006〕211号 |
| 371 | 龙岗区 | 布龙路（龙景-大发埔立交） | 龙岗区政府 | 30.49 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 54271 | 4342.03 | 深发改〔2010〕1990号 |
| 372 | 龙岗区 | 三号路 | 龙岗区政府 | 9.28 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 1300 | 360.88 | 深龙发改〔2007〕282号 |
| 373 | 龙岗区 | 梅观高速至贝尔路连接线工程 | 龙岗区政府 | - | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | 3 | 深龙发改〔2008〕161号 |
| 374 | 龙岗区 | 坂田禾堂光街 | 龙岗区政府 | 1.25 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深龙发改〔2010〕1304号 |
| 375 | 龙岗区 | 六和路拓宽改造工程 | 龙岗区政府 | 2.94 | - | - | 0 | 0 | 深龙土整(委)〔2016〕52号 |
| 376 | 龙岗区 | 四联河地面坍塌隐患治理及水环境综合整治工程（二期工程段） | 龙岗区政府 | 2.7 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 11700 | 2500 | 深龙土整（委)(2015)15号 |
| 377 | 龙岗区 | 桂坪路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 5000 | 0 |  |
| 378 | 龙岗区 | 荷风路 | 龙岗区政府 | 0.2 | 0.2 | 征收地、房屋征收补偿 | 50 | 0 |  |
| 379 | 龙岗区 | 大康河综合整治项目 | 龙岗区政府 | 0.51 | 0.51 | 征收地、房屋征收补偿 | 2500 | 500 |  |
| 380 | 龙岗区 | 梧桐山河综合整治项目 | 龙岗区政府 | 0.12 | 0.12 | 征收地、房屋征收补偿 | 1500 | 1000 |  |
| 381 | 龙岗区 | 新园路 | 龙岗区政府 | 1.22 | 1.22 | 征收地、房屋征收补偿 | 6555 | 4900 |  |
| 382 | 龙岗区 | 梧桐山南路 | 龙岗区政府 | 0.76 | 0.76 | 征收地、房屋征收补偿 | 2000 | 0 |  |
| 383 | 龙岗区 | 特勤消防站 | 龙岗区政府 | 0.17 | 0.17 | 征收地、房屋征收补偿 | 60 | 0 |  |
| 384 | 龙岗区 | 西坑消防站 | 龙岗区政府 | 0.19 | 0.19 | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | 0 |  |
| 385 | 龙岗区 | 龙坪路 | 龙岗区政府 |  | 0.3 |  |  | 1000 |  |
| 386 | 龙岗区 | 内环北路市政工程 | 龙岗区政府 | 13.82 | 2 | 征收地、房屋征收补偿 | 20000 | 2000 | 深发改〔2008〕152号 |
| 387 | 龙岗区 | 五联创建路 | 龙岗区政府 | 1.95 | 0.42 | 征收地、房屋征收补偿 | 7000 | 2000 |  |
| 388 | 龙岗区 | 深圳国际低碳城启动区存量厂房、企业清退补偿项目 | 龙岗区政府 | 7.93 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 3000 | 2932.22 | 《龙岗区发展和改革局关于尽快开展国际低碳城启动区10万平方米存量厂房清退补偿方案编制工作的函》 |
| 389 | 龙岗区 | 犁头路项目 | 龙岗区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 390 | 龙岗区 | 公园路工程项目 | 龙岗区政府 | - | - | - | 360 | - | - |
| 391 | 龙岗区 | 春华路 | 龙岗区政府 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 392 | 龙岗区 | 宝沙三路 | 龙岗区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 393 | 龙岗区 | 龙岗手外科创伤外科专科医院 | 龙岗区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 394 | 龙岗区 | 宝龙五路 | 龙岗区政府 | 2.5 | - | - | - | 53.3 | - |
| 395 | 龙岗区 | 宝龙四路 | 龙岗区政府 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 396 | 龙岗区 | 龙湖公园 | 龙岗区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 397 | 龙岗区 | 龙坪路 | 龙岗区政府 | - | - | - | - | - | 深发改〔2006〕346号、深龙发改〔2014〕334号 |
| 398 | 龙岗区 | 丹荷路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 42622 | 16546.14 | 深龙发改〔2014〕11号、深龙发改〔2014〕334号 |
| 399 | 龙岗区 | 八仙岭公园 | 龙岗区政府 | 134.8 | - | - | 4361.76 | 4361.76 | - |
| 400 | 龙岗区 | 碧新路 | 龙岗区政府 | 10.9 | - | - | 24226 | 24226 | - |
| 401 | 龙岗区 | 松子坑森林公园门区建设范围土地整备项目 | 龙岗区政府 | 20 | - | - | - | - | - |
| 402 | 龙岗区 | 同乐河综合整治一期工程项目 | 龙岗区政府 | 21.55 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 29000 | - | - |
| 403 | 龙岗区 | 南同大道西段 | 龙岗区政府 | 2 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 600 | - | - |
| 404 | 龙岗区 | 宝沙一路 | 龙岗区政府 | 0.3 | - | - | - | - | - |
| 405 | 龙岗区 | 新布中队消防站 | 龙岗区政府 | 0.4 | - | - | - | - | - |
| 406 | 龙岗区 | 八仙岭特勤中队消防站 | 龙岗区政府 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 407 | 龙岗区 | 沙背沥中队消防站 | 龙岗区政府 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 408 | 龙岗区 | 龙东中队消防站 | 龙岗区政府 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 409 | 龙岗区 | 深圳国际低碳城吉桥路市政工程 | 龙岗区政府 | 11.04 | 6.8 | 征收地、房屋征收补偿 | 2000 | 0 | - |
| 410 | 龙岗区 | 黄沙河综合整治工程 | 龙岗区政府 | 16.94 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 24972.14 | 4118.7 | - |
| 411 | 龙岗区 | 丁山河综合整治工程 | 龙岗区政府 | 35.77 | 35.77 | 征收地、房屋征收补偿 | 17022.41 | 0 | - |
| 412 | 龙岗区 | 龙腾路 | 龙岗区政府 | 0.47 |  | 征收地、房屋征收补偿 | 2400 | 955.46 | 深发改〔2015〕453号 |
| 413 | 龙岗区 | 环坪路 | 龙岗区政府 | 7.52 | 0.15 | 征收地、房屋征收补偿 | 6147.38 | 0 | 深龙发改〔2015〕2号 |
| 414 | 龙岗区 | 环城西路 | 龙岗区政府 | 3.6 |  | 征收地、房屋征收补偿 | 10298 | 4991.6 | 深发改〔2007〕231号 |
| 415 | 龙岗区 | 龙坪路 | 龙岗区政府 | 6 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 12000 | 6719.13 | 深发改〔2006〕346号、深龙发改〔2006〕496号 |
| 416 | 龙岗区 | 东部环保电厂配套进场道路工程 | 龙岗区政府 | 1.27 | 1.27 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 417 | 龙岗区 | 东部环保电厂高速开口工程 | 龙岗区政府 | 10 | 10 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 418 | 龙岗区 | 环城南路 | 龙岗区政府 | 1.23 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 3500 | 1622 | 深交业（龙）〔2013〕518号 |
| 419 | 龙岗区 | 横坪支线项目 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 56 | 0 | - |
| 420 | 龙岗区 | 梧桐山河截污干管完善工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 22 | 0 | - |
| 421 | 龙华区 | 观澜观平路改造工程 | 龙华区政府 | 21.17 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 1137.97 | - | 深发改〔2015〕1558 号 |
| 422 | 龙华区 | 樟坑径城市公园提升改造项目 | 龙华区政府 | 36 | 30 | 征收地、房屋征收补偿 | 5751.07 | - | 深规土选BA-2007-0469号 |
| 423 | 龙华区 | 高尔夫大道（观澜大道-环观南路）改造工程（观湖段） | 龙华区政府 | 7.69 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 6165.24 | - | 深发改〔2014〕1283号 |
| 424 | 龙华区 | 樟坑径河（高新园区段）综合整治工程 | 龙华区政府 | 1.8 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - |  |
| 425 | 龙华区 | 金明路 | 龙华区政府 | 0.51 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - |  |
| 426 | 龙华区 | 民悦北路 | 龙华区政府 | 0.4 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 353.8 | - |  |
| 427 | 龙华区 | 留仙大道延长线工程 | 龙华区政府 | 11.25 | 1.28 | 征收地、房屋征收补偿 | 2360.52 | 80 |  |
| 428 | 龙华区 | 白石龙一街 | 龙华区政府 | 0.17 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | - |  |
| 429 | 龙华区 | 白石龙二街 | 龙华区政府 | 0.56 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | - |  |
| 430 | 龙华区 | 民治中心地区01-03规划学校 | 龙华区政府 | 2.1 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | - | 2017年政府投资项目计划 |
| 431 | 龙华区 | 洁玉街（福龙路-布龙路） | 龙华区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - |  |
| 432 | 龙华区 | 石龙仔路（大浪段） | 龙华区政府 | 2.5 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 429.18 | - | 深发改〔2011〕1470号 |
| 433 | 龙华区 | 大浪北路市政工程 | 龙华区政府 | 9.18 | 0.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 3433.48 | - | 深发改〔2014〕322号 |
| 434 | 龙华区 | 龙华区环城绿道建设项目（羊台山北段） | 龙华区政府 | 38 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 3433.48 | - | 深龙华会纪〔2017〕4号 |
| 435 | 龙华区 | 龙峰三路连接段 | 龙华区政府 | 4.9 | 0.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 2124.46 | 1602 | 宝发改〔2011〕38号 |
| 436 | 龙华区 | 龙胜路北段 | 龙华区政府 | 1.06 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 355.36 | 831 | 深龙华发财〔2013〕301号 |
| 437 | 龙华区 | 龙观路至新区大道连接线道路工程 | 龙华区政府 | 6.1 | 0.2 | 征收地、房屋征收补偿 | 8882.4 | 1110 | 深发改〔2010〕1201号 |
| 438 | 龙华区 | 建设东路（福龙路-新区大道） | 龙华区政府 | 2.65 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - |  |
| 439 | 龙华区 | 福民学校 | 龙华区政府 | 3.2 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 171.67 | - | 深规土龙华函〔2017〕312号 |
| 440 | 龙华区 | 观澜河流域（丹坑水）综合整治工程征地拆迁项目 | 龙华区政府 | 8.3 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 858.37 | - | 深发改〔2008〕2388号 |
| 441 | 龙华区 | 观澜文化体育公园周边福园路等3条市政道路工程（福城段） | 龙华区政府 | 1.48 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - |  |
| 442 | 龙华区 | 平安路（福花路-观澜大道） | 龙华区政府 | 5.03 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 85.84 | - | 深交龙华〔2014〕163号 |
| 443 | 龙华区 | 樟桂路（龙观快速路-桂祥路）（观澜段） | 龙华区政府 | 20.97 | 0.05 | 征收地、房屋征收补偿 | 2145.92 | - | 深发改〔2015〕1047号 |
| 444 | 龙华区 | 观澜老中心地区北片13-07规划学校 | 龙华区政府 | 3 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | - |  |
| 445 | 龙华区 | 三号路（二标段）工程 | 龙华区政府 | 8.57 | 2.445 | 征收地、房屋征收补偿 | 643.78 | 7.84 | 深发改〔2009〕1128号 |
| 446 | 龙华区 | 高尔夫大道(观澜大道-环观南路)改造工程 | 龙华区政府 | 18.41 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 113.64 | - | 深交函〔2016〕1627号 |
| 447 | 龙华区 | 桂香路（大富路—桂花路）市政工程三标段项目 | 龙华区政府 | 6.7 | 19974.9 | 征收地、房屋征收补偿 | 3433.48 | 13062.51 | 宝计政委〔2006〕129号 |
| 448 | 龙华区 | 区“双提升”道路综合整治工程-建设路（布龙路~东环二路）（民治段） | 龙华区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 449 | 龙华区 | 人民路（福龙路-龙观路）改造工程（民治段） | 龙华区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 450 | 龙华区 | 油松路（布龙路-东环二路）改造工程（民治段） | 龙华区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 451 | 龙华区 | 四季路 | 龙华区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 452 | 龙华区 | 区“双提升”道路综合整治工程-建设路（布龙路~东环二路）（大浪段） | 龙华区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 453 | 龙华区 | 公检法院用地 | 龙华区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 454 | 坪山区 | 绿梓大道一标B段（红线外扩征） | 坪山区政府 | 13.68 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 455 | 坪山区 | 三洲田水 | 坪山区政府 | 3.5 | 1.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 63000 | - | - |
| 456 | 坪山区 | 坪山大道（南段） | 坪山区政府 | 2.5 | 0.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 93000 | - | - |
| 457 | 坪山区 | 丹梓北路 | 坪山区政府 | 1.48 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 10898 | - | 深坪委办公纪〔2016〕216号 |
| 458 | 坪山区 | 金辉北路 | 坪山区政府 | 1.22 | 1.16 | 征收地、房屋征收补偿 | 8115 | - | 深发改〔2008〕1483号 |
| 459 | 坪山区 | 生命健康城（沙湖黄竹坑地块） | 坪山区政府 | 0.21 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 3000 | - | - |
| 460 | 坪山区 | 健宁医院周边配套道路（璜坑一路、健宁医院环路、振碧路） | 坪山区政府 | 0.36 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 1800 | - | 深坪发财复（2014）92号 |
| 461 | 坪山区 | 新合路学校 | 坪山区政府 | 1.47 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 6000 | - | 深坪发财复〔2015〕176号 |
| 462 | 坪山区 | 一级水源保护区 | 坪山区政府 | 9.1 | 8.05 | 征收地、房屋征收补偿 | 40000 | - | - |
| 463 | 坪山区 | 宝坪路 | 坪山区政府 | 1.8 | 0.8 | 征收地、房屋征收补偿 | 2700 | - | 深发改〔2004〕750号 |
| 464 | 坪山区 | 龙兴北路 | 坪山区政府 | 1.78 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 11500 | - | 深交坪函〔2015〕173号 |
| 465 | 坪山区 | 秋宝路 | 坪山区政府 | 1.19 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 9217 | - | 深发改〔2015〕735号 |
| 466 | 坪山区 | 鸿景路 | 坪山区政府 | 0.7 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 8000 | - | 深坪发财〔2011〕4号 |
| 467 | 坪山区 | 龙田路 | 坪山区政府 | 2.32 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 8000 | - | 深坪发财复〔2013〕177号 |
| 468 | 坪山区 | 梓横东路 | 坪山区政府 | 0.68 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 6861 | - | 深坪前期函〔2016〕81号 |
| 469 | 坪山区 | 长横二巷 | 坪山区政府 | 0.96 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 9654 | - | 深坪前期函〔2016〕81号 |
| 470 | 坪山区 | 荣寿路 | 坪山区政府 | 0.6 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2700 | - | 深坪发财复（2012）30号 |
| 471 | 坪山区 | 竹坑路 | 坪山区政府 | 1.78 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 20000 | - | 深坪发财复〔2013〕19号 |
| 472 | 坪山区 | 长隆路 | 坪山区政府 | 1.46 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 8488 | - | - |
| 473 | 坪山区 | 翠景路（南段）市政工程 | 坪山区政府 | 0.08 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 1000 | - | - |
| 474 | 坪山区 | 梓横西路与育新街断头路疏通工程 | 坪山区政府 | 0.77 | 0.24 | 征收地、房屋征收补偿 | 4626 | - | - |
| 475 | 坪山区 | 龙勤路 | 坪山区政府 | 0.03 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 300 | - | 深坪发财函〔2014〕488号 |
| 476 | 坪山区 | 复兴路 | 坪山区政府 | 0.6 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 6000 | - |  |
| 477 | 坪山区 | 同富路（第二标段） | 坪山区政府 | 1.1 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 13000 | - | 深坪发财复〔2013〕115号 |
| 478 | 坪山区 | 产业载体19及20地块（新能源产业基地） | 坪山区政府 | 0.65 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2600 | - | - |
| 479 | 坪山区 | 大工业区开发公司收地（G12203-0118） | 坪山区政府 | 1.93 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 6159 | - | - |
| 480 | 坪山区 | 奥士达地块收地（G12203-0120） | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 4556 | - | - |
| 481 | 坪山区 | 东江纵队纪念馆 | 坪山区政府 | 0.03 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 482 | 坪山区 | 宝梓学校（秀新小学） | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 483 | 坪山区 | 云轨旅游示范线 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 484 | 坪山区 | 燕子岭学校 | 坪山区政府 | 4 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 485 | 坪山区 | 转地 | 坪山区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 486 | 坪山区 | 500kV变电站 | 坪山区政府 | 3.9 | 3.9 | - | 820 | - | 深发改函〔2012〕545号 |
| 487 | 坪山区 | 土地历史遗留问题处理 | 坪山区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 488 | 光明新区 | 西田水综合整治工程项目 | 光明新区管委会 | 9.84 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2000 | 0 | 深光发财函[2009]44号 |
| 489 | 光明新区 | 将石路（东明大道-南环大道） | 光明新区管委会 | 9.18 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 3800 | 334.23 | 深规土光函〔2012〕207号 |
| 490 | 光明新区 | 圳美消防站 | 光明新区管委会 | 0.55 | 0.55 | 征收地、房屋征收补偿 | 150 | 0 | 深光发财〔2017〕84号 |
| 491 | 光明新区 | 一号路 | 光明新区管委会 | 14.83 | 4 | 征收地、房屋征收补偿 | 2000 | 0 | 深发改〔2007〕554号 |
| 492 | 光明新区 | 光侨路（公明玉律-光明碧眼） | 光明新区管委会 | 83.81 | 0.04 | 征收地、房屋征收补偿 | 25500 | 26929.48 | 拆许字（2008）第036号 |
| 493 | 光明新区 | 东明大道（南光高速-松白路） | 光明新区管委会 | 14.72 | 2.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 8000 | 2747.51 | 深光拆组〔2010〕5号 |
| 494 | 光明新区 | 东明大道（松白路-东长路） | 光明新区管委会 | 3.69 | 3.69 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 495 | 光明新区 | 东长路（东明大道-塘明路） | 光明新区管委会 | 5.83 | 5.66 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 496 | 光明新区 | 圳辉路 | 光明新区管委会 | 6.11 | 0.564 | 征收地、房屋征收补偿 | 4000 | 4991.25 |  |
| 497 | 光明新区 | 公园大道 | 光明新区管委会 | 22.96 | 5 | 征收地、房屋征收补偿 | 5000 | 4888.13 |  |
| 498 | 光明新区 | 同观路（茅洲河-东长路） | 光明新区管委会 | 6.94 | 0.6 | 征收地、房屋征收补偿 | 1500 | 376.88 |  |
| 499 | 光明新区 | 风景北路（民生路—龙大路） | 光明新区管委会 | 9.85 | 0.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 6000 | 6600.13 | 深发改〔2008〕2387号 |
| 500 | 光明新区 | 周家大道 | 光明新区管委会 | 16 | 16 | 征收地、房屋征收补偿 | 8000 | 9300.57 | 深发改〔2008〕1322号 |
| 501 | 光明新区 | 南玉路（南环大道-根玉路） | 光明新区管委会 | 13.72 | 5.6 | 征收地、房屋征收补偿 | 2350 | 136.31 | 深光拆组〔2009〕1号 |
| 502 | 光明新区 | 风景南路 | 光明新区管委会 | 3.49 | 0.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 550 | 56.69 | 深光拆函〔2009〕82号 |
| 503 | 光明新区 | 富利路（公明北环路-思源路） | 光明新区管委会 | 5.45 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 1040 | 1058.78 | 深发改〔2009〕982号 |
| 504 | 光明新区 | 振兴路（西环路-周家大道） | 光明新区管委会 | 17.7 | 0.2 | 征收地、房屋征收补偿 | 78500 | 18048.33 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 505 | 光明新区 | 水荫路（马田路-风景北路） | 光明新区管委会 | 8.05 | 1 | 征收地、房屋征收补偿 | 6900 | 1479.61 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 506 | 光明新区 | 马田路（通兴路-公明北环路） | 光明新区管委会 | 8.39 | 3 | 征收地、房屋征收补偿 | 3500 | 4009.79 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 507 | 光明新区 | 光侨北路 | 光明新区管委会 | 35.05 | 11 | 征收地、房屋征收补偿 | 11000 | 11284.09 | 深发改〔2008〕1079号 |
| 508 | 光明新区 | 通兴路（南环路-塘明路） | 光明新区管委会 | 15.85 | 5.81 | 征收地、房屋征收补偿 | 2860 | 250 | 深发改〔2009〕1879号 |
| 509 | 光明新区 | 迳口社区排洪应急工程 | 光明新区管委会 | 3.27 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 1000 | 1004.92 | 深光土整组〔2011〕29号 |
| 510 | 光明新区 | 公明塘尾宝塘、将石石围、红星金明三个边坡治理 | 光明新区管委会 | 1.03 | 0.2 | 征收地、房屋征收补偿 | 250 | 0 | 深光土整组〔2011〕32号 |
| 511 | 光明新区 | 长祥路 | 光明新区管委会 | 9.63 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 600 | 3250.59 | 深发改〔2007〕554号 |
| 512 | 光明新区 | 35号路 | 光明新区管委会 | 8.09 | 7.04 | 征收地、房屋征收补偿 | 700 | 698.33 | 深光发财〔2015〕495号 |
| 513 | 光明新区 | 双明大道（便道） | 光明新区管委会 | 2.3 | 2.3 | 征收地、房屋征收补偿 | 500 | 560.3 | 光明新区管委会工作会议纪要〔2012〕181号 |
| 514 | 光明新区 | 科发路（十二号路-塘明路） | 光明新区管委会 | 21.69 | 21.69 | 征收地、房屋征收补偿 | 8000 | 4048.51 | 深光土整组〔2012〕46号 |
| 515 | 光明新区 | 白花社区富民大道北端等5个边坡治理项目 | 光明新区管委会 | 0.73 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 250 | 7.18 | 深发改〔2012〕437号 |
| 516 | 光明新区 | 鹅颈水综合整治工程 | 光明新区管委会 | 48.83 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 1300 | 1239.28 | 深发改〔2012〕1043号 |
| 517 | 光明新区 | 玉律再生资源分拣场项目 | 光明新区管委会 | 3 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 3000 | 0 | 深光土整组〔2015〕3号 |
| 518 | 光明新区 | 白花河综合整治工程项目 | 光明新区管委会 | 12.1 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 1000 | 0 | 深光土整组〔2015〕21号 |
| 519 | 光明新区 | 新陂头河综合整治工程项目 | 光明新区管委会 | 117.02 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2000 | 5540.25 | 深光土整组〔2015〕22号 |
| 520 | 光明新区 | 楼村水综合整治工程 | 光明新区管委会 | 32.71 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2000 | 0 | 深光土整组〔2015〕22号 |
| 521 | 光明新区 | 外国语学校周边市政道路 | 光明新区管委会 | 6.48 | 2 | 征收地、房屋征收补偿 | 5400 | 5496.83 | 深光经〔2008〕431号 |
| 522 | 光明新区 | 芳园路（西环大道-富利路） | 光明新区管委会 | 3.25 | 3.25 | 征收地、房屋征收补偿 | 1500 | 800 | 深光发财〔2012〕413号 |
| 523 | 光明新区 | 圳美片区四条市政道路工程 | 光明新区管委会 | 3.05 | 1 | 征收地、房屋征收补偿 | 151 | 0 | 深光发财〔2013〕410号 |
| 524 | 光明新区 | 马山头学校 | 光明新区管委会 | 3.91 | 1.3 | 征收地、房屋征收补偿 | 4000 | 0 | 深光发财〔2015〕23号 |
| 525 | 光明新区 | 长春北路（通兴路-红燕路）市政工程项目 | 光明新区管委会 | 10.78 | 0.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 30000 | 0 | 深光土整组〔2015〕47号 |
| 526 | 光明新区 | 龟山公园项目用地 | 光明新区管委会 | 8.05 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 5000 | 0 | 深光发财〔2014〕266号 |
| 527 | 光明新区 | 大眼山隧道右侧地块 | 光明新区管委会 | 6.34 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 690 | 700.35 | 深光土整组〔2016〕6号 |
| 528 | 光明新区 | 东坑水综合整治工程项目 | 光明新区管委会 | 21.6 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 50 | 0 | 深发改〔2007〕742号 |
| 529 | 光明新区 | 大凼水综合整治工程项目 | 光明新区管委会 | 3.44 | 1.4 | 征收地、房屋征收补偿 | 2000 | 0 | 深光发财函〔2009〕44号 |
| 530 | 光明新区 | 玉田河综合整治工程项目 | 光明新区管委会 | 5.92 | 0.3 | 征收地、房屋征收补偿 | 15000 | 0 | 深光发财函〔2009〕44号 |
| 531 | 光明新区 | 南侨路 | 光明新区管委会 | 0.45 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 1.5 | 0 |  |
| 532 | 光明新区 | 高新路 | 光明新区管委会 | 0.96 |  | 征收地、房屋征收补偿 | 200 | 0 | 深光发财〔2010〕597号 |
| 533 | 光明新区 | 茅洲河流域水环境综合整治工程--木墩河综合整治一期工程 | 光明新区管委会 | 21.55 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 500 | 0 | 深光发财函〔2009〕44号 |
| 534 | 光明新区 | 光明24个边坡（5个边坡正在开展） | 光明新区管委会 | 3.39 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2500 | 1771.33 | 深发改〔2008〕2043号 |
| 535 | 光明新区 | 根玉路(南环路-松白路） | 光明新区管委会 | 22.82 | 2 | 征收地、房屋征收补偿 | 4100 | 821.83 | 深发改〔2008〕1826号 |
| 536 | 光明新区 | 加油加气站11 | 光明新区管委会 | 0.26 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | 0 | 深规土函〔2010〕1542号 |
| 537 | 光明新区 | 白花学校 | 光明新区管委会 | 3.06 | 3.06 | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | 0 | 深光发财〔2014〕106号 |
| 538 | 光明新区 | 加油加气站12 | 光明新区管委会 | 0.25 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 200 | 0 | 深规土函〔2010〕1542号 |
| 539 | 光明新区 | 思源路（北环路-曙光路） | 光明新区管委会 | 9.29 | 0.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 40200 | 3223.37 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 540 | 光明新区 | 月亮路（南环大道-周家大道） | 光明新区管委会 | 4.18 | 0.2 | 征收地、房屋征收补偿 | 22900 | 505.96 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 541 | 光明新区 | 文阁路（松白路-思源路） | 光明新区管委会 | 4.01 | 3.45 | 征收地、房屋征收补偿 | 2640 | 842.43 | 深光土整组〔2010〕42号 |
| 542 | 光明新区 | 下石家、西田村、甲子塘、下村等公交首末站 | 光明新区管委会 | 3.24 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 500 | 0 | 深发改〔2008〕2415号 |
| 543 | 光明新区 | 曙光路（民生大道-北环路） | 光明新区管委会 | 5.02 | 2 | 征收地、房屋征收补偿 | 23100 | 144.87 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 544 | 光明新区 | 圳美五路 | 光明新区管委会 | 2.78 | 1.33 | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | 233.42 | 关于启动圳辉路等四条市政道路征收拆迁工作的通知（2009） |
| 545 | 光明新区 | 光辉大道 | 光明新区管委会 | 15.14 | 3 | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | 0 |  |
| 546 | 光明新区 | 深阳一路 | 光明新区管委会 | 0.95 | 0.65 | 征收地、房屋征收补偿 | 200 | 0 | 深光发财〔2014〕20号 |
| 547 | 光明新区 | 南环大道(松白路-根玉路) | 光明新区管委会 | 18.2 | 0.02 | 征收地、房屋征收补偿 | 1400 | 1528.36 | 拆许字（2008）第047号 |
| 548 | 光明新区 | 第二高级技工学校 | 光明新区管委会 | 17.94 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2000 | 0 | 深光土整组〔2011〕10号 |
| 549 | 光明新区 | 田寮余泥渣土受纳场 | 光明新区管委会 | 16.94 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 3000 | 0 | - |
| 550 | 光明新区 | 新建新区人民医院 | 光明新区管委会 | 7.22 | 2 | 征收地、房屋征收补偿 | 3000 | 0 | 光明新区人民医院选址新建工作会议纪要（2016）59号 |
| 551 | 光明新区 | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程环玉路等6条道路 | 光明新区管委会 | 5.48 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2013〕314号 |
| 552 | 光明新区 | 光源二路（光源四路-光源五路） | 光明新区管委会 | 0.78 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕156号 |
| 553 | 光明新区 | 沙头面工业区城市更新单元市政配套工程塘前路 | 光明新区管委会 | 0.3 | 0.3 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2015〕92号 |
| 554 | 光明新区 | 水滨路（公明北环大道-思源路）市政工程 | 光明新区管委会 | 3.11 | 1.5 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2011〕429号 |
| 555 | 光明新区 | 信宏城配套小学工程 | 光明新区管委会 | 1.69 | 0.06 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕288号 |
| 556 | 光明新区 | 圳美片区四条市政道路工程（永兴路、圳美四路、碧成路、碧丽路） | 光明新区管委会 | 6.31 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2013〕413号 |
| 557 | 光明新区 | 朝凤路 | 光明新区管委会 | 2.16 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2015〕317号 |
| 558 | 光明新区 | 茅洲河流域水环境综合整治-中上游段干流综合整治工程上下村调蓄池项目 | 光明新区管委会 | 4.99 | 4.99 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深发改〔2007〕742号 |
| 559 | 光明新区 | 光明高新园区科显路（光侨路-长凤路）市政道路工程 | 光明新区管委会 | 1.3 | 1.3 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕538号 |
| 560 | 光明新区 | 羌下二路（公常路—机关营区门口）市政工程 | 光明新区管委会 | 1.64 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕703号 |
| 561 | 光明新区 | 光明高新园区长凤路（东长路-科显路）市政工程 | 光明新区管委会 | 6.85 | 4.36 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕626号 |
| 562 | 光明新区 | 光明新区中心医院续建（二期）工程 | 光明新区管委会 | 1 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕982号 |
| 563 | 光明新区 | 田园路横一街 | 光明新区管委会 | 0.46 | 0.46 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕456号 |
| 564 | 光明新区 | 光明水质净化厂二期工程(原光明污水处理厂) | 光明新区管委会 | 7.12 | 6.1 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深治水指〔2015〕1号 |
| 565 | 光明新区 | 茅洲河流域水环境综合整治工程-楼岗河整治工程（光明段） | 光明新区管委会 | 1.3 | 1.3 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深发改〔2015〕1126号 |
| 566 | 光明新区 | 高新园区鹅径西路（光侨路-长凤路）市政工程 | 光明新区管委会 | 2.94 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕1001号 |
| 567 | 光明新区 | 高新园区长圳路（东长路-科显路）市政工程 | 光明新区管委会 | 5.62 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕995号 |
| 568 | 光明新区 | 塘家南路改善工程 | 光明新区管委会 | 0.91 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光土整组〔2017〕28号 |
| 569 | 光明新区 | 现状长凤路改善工程 | 光明新区管委会 | 0.74 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 1000 | 0 | 深光土整组〔2017〕27号 |
| 570 | 光明新区 | 塘家配套学校（暂定名）工程项目 | 光明新区管委会 | 2.59 | 2.59 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕791号 |
| 571 | 光明新区 | 公明元昇厂更新项目周边市政道路工程 | 光明新区管委会 | 4.09 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2015〕769号 |
| 572 | 光明新区 | 茅洲河流域水环境综合整治工程东坑水综合整治工程（东明大道-光侨路）建设项目 | 光明新区管委会 | 8.65 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深发改〔2007〕742号 |
| 573 | 光明新区 | 光电企业产业加速器市政配套工程 | 光明新区管委会 | 1.59 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光建管函〔2017〕433号、深光发财函〔2014〕230号 |
| 574 | 光明新区 | 高新园区门户区十三号（二十四号路-观光路）市政工程项目 | 光明新区管委会 | 14.1 | 11 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2014〕40 号 |
| 575 | 光明新区 | 白花学校配套道路 | 光明新区管委会 | 1.19 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2015〕209 号 |
| 576 | 光明新区 | 光侨路保障房市政配套工程（长松路） | 光明新区管委会 | 1.43 | 0.7 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕760 号 |
| 577 | 光明新区 | 光明新区凤凰学校建设工程项目 | 光明新区管委会 | 1.52 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2015〕24号 |
| 578 | 光明新区 | 长圳社区九年一贯制学校（暂定名）建设工程 | 光明新区管委会 | 0.12 | 0.12 | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | 0 | 深光发财〔2017〕16号 |
| 579 | 光明新区 | 光明新区石围公园建设项目 | 光明新区管委会 | 11.3 | 0.4 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕694号 |
| 580 | 光明新区 | 新城学校（暂定名）建设工程 | 光明新区管委会 | 2.86 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕388 号 |
| 581 | 光明新区 | 内衣集聚基地公园 | 光明新区管委会 | 3.21 | 2 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕603号 |
| 582 | 光明新区 | 观澜森林公园大雁山景区（步行道、绿道） | 光明新区管委会 | 11.41 | 5 | 征收地、房屋征收补偿 | 2000 | 0 | 深光发财〔2016〕757号 |
| 583 | 光明新区 | 十九号路（7号路-东长路） | 光明新区管委会 | 0.15 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深光管办[2008]40号 |
| 584 | 大鹏新区 | 三溪河综合整治工程 | 大鹏新区管委会 | 3.91 | 0.78 | 征收地、房屋征收补偿 | 2800 | 0 | 深发改函〔2014〕295号 |
| 585 | 大鹏新区 | 西边洋河综合整治工程 | 大鹏新区管委会 | 0.36 | 0.07 | 征收地、房屋征收补偿 | 320 | 0 | 深发改函〔2014〕296号 |
| 586 | 大鹏新区 | 乌泥河综合整治工程 | 大鹏新区管委会 | 0.5 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | 50 | 0 | 深发改函〔2014〕300号 |
| 587 | 大鹏新区 | 王母河水环境综合整治工程 | 大鹏新区管委会 | 18.8 | 3.76 | 征收地、房屋征收补偿 | 70877 | 0 | 深发改函〔2014〕303号 |
| 588 | 大鹏新区 | 鹏城河水环境综合整治工程 | 大鹏新区管委会 | 4.54 | 0.91 | 征收地、房屋征收补偿 | 12548 | 0 | 深发改函〔2014〕297号 |
| 589 | 大鹏新区 | 南澳河综合整治工程 | 大鹏新区管委会 | 4.42 | 0.88 | 征收地、房屋征收补偿 | 22000 | 0 | 深发改函〔2014〕298号 |
| 590 | 大鹏新区 | 杨梅坑河综合整治工程 | 大鹏新区管委会 | 2.55 | 0.51 | 征收地、房屋征收补偿 | 35000 | 3.32 | 深发改函〔2014〕299号 |
| 591 | 大鹏新区 | 新大河小流域综合整治工程 | 大鹏新区管委会 | 0.32 | 0.06 | 征收地、房屋征收补偿 | 300 | 3.92 | 深发改函〔2014〕301号 |
| 592 | 大鹏新区 | 大碓涌综合整治工程 | 大鹏新区管委会 | 1.37 | 0.27 | 征收地、房屋征收补偿 | 500 | 3.8 | 深发改函〔2014〕302号 |
| 593 | 大鹏新区 | 葵涌河小流域综合整治工程 | 大鹏新区管委会 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2500 | 302.63 | - |
| 594 | 大鹏新区 | 东涌水库市政道路用地清理项目 | 大鹏新区管委会 | 0.34 | 0.15 | 征收地、房屋征收补偿 | 80 | 0 | 深鹏发财函〔2015〕171号 |
| 595 | 大鹏新区 | 东涌社区公园项目 | 大鹏新区管委会 | 0.19 | 0.19 | 征收地、房屋征收补偿 | 80 | 0 | 深鹏发财函〔2014〕334号 |
| 596 | 大鹏新区 | 土洋中队消防站用地清理 | 大鹏新区管委会 | 0.42 | 0.42 | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | 0 | 深规土〔2015〕734号 |
| 597 | 大鹏新区 | 南澳中队消防站用地清理 | 大鹏新区管委会 | 0.43 | 0.07 | 征收地、房屋征收补偿 | 200 | 0 | 深规土〔2015〕734号 |
| 598 | 大鹏新区 | 环大鹏湾海岸公路改造工程 | 大鹏新区管委会 | 8 | 2 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深发改〔2015〕1035号 |
| 599 | 大鹏新区 | 核龙线大鹏段（文化路口-核电站门口）市政化改造工程 | 大鹏新区管委会 | 18.14 | 18.14 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深发改〔2015〕322号 |
| 600 | 大鹏新区 | 葵涌环城东路工程 | 大鹏新区管委会 | 34.6 | 6.92 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深发改〔2015〕1303号 |
| 601 | 大鹏新区 | 枫木浪水库饮用水水源一级保护区房屋和土地安置补偿 | 大鹏新区管委会 | 374.83 | 374.83 | 征收地、房屋征收补偿 | 53200 | 0 | 深鹏治水指〔2016〕1号 |
| 602 | 大鹏新区 | 打马坜水库饮用水水源一级保护区房屋和土地补偿 | 大鹏新区管委会 | 81.53 | 81.53 | 征收地、房屋征收补偿 | 9300 | 0 | 深鹏治水指〔2016〕1号 |
| 603 | 大鹏新区 | 罗屋田水库饮用水水源一级保护区房屋和土地补偿 | 大鹏新区管委会 | 57 | 57 | 征收地、房屋征收补偿 | 6800 | 0 | 深鹏治水指〔2016〕1号 |
| 604 | 大鹏新区 | 香车水库饮用水水源一级保护土地征转 | 大鹏新区管委会 | 16.33 | 16.33 | 征收地、房屋征收补偿 | 2200 | 0 | 深鹏治水指〔2016〕1号 |
| 605 | 大鹏新区 | 径心水库饮用水水源一级保护土地征转 | 大鹏新区管委会 | 42 | 42 | 征收地、房屋征收补偿 | 4700 | 0 | 深鹏治水指〔2016〕1号 |
| 606 | 大鹏新区 | 深圳市东部海堤重建工程（二期） | 大鹏新区管委会 | 0.05 | 0.05 | 征收地、房屋征收补偿 | 500 | 28.79 | 深发改〔2009〕1478号 |
| 607 | 大鹏新区 | 睿鹏大道市政工程 | 大鹏新区管委会 | 8.99 | 3 | 征收地、房屋征收补偿 | 3000 | 82.18 | 深发改〔2012〕696号 |
| 608 | 大鹏新区 | 葵涌环城西路征收项目 | 大鹏新区管委会 | 5.9 | 2 | 征收地、房屋征收补偿 | 39000 | 0 | 深发改〔2010〕1335号 |
| 609 | 大鹏新区 | 葵涌延安路 | 大鹏新区管委会 | 1.2 | 0.4 | 征收地、房屋征收补偿 | 7500 | 480 | 深龙发改〔2008〕277号 |
| 小计 |  |  |  | 2987.72 | 21072.81 |  | 2216403.49 | 384339.32 |  |
| 合计 |  |  |  | 4346.69 | 21196.82 |  | 2687444.79 | 387609.18 |  |

附图

深圳市2018年度全市土地整备项目分布示意图

其他：平南铁路暂停货运经济补偿及资产收购项目安排年度资金