服务类项目采购需求模板
（自行采购）
一、采购项目概况
（一）项目名称：2021年龙岗区地质灾害安全警戒设施的制作设置及维护。
（二）项目背景：通过设置警示标志对地质灾害隐患点周围居民及过往行人起到明显的警示效果，达到及时警示地质灾害、提高公众对地质灾害的认知及防御能力的目的，降低地质灾害对人员和经济造成的损失。
（三）立项依据：根据《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20号）、《深圳市地质灾害防治管理办法》和《印发深圳市贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定重点工作分工方案的通知》（深府办函[2012]133号）及《广东省地质环境管理条例》第十四条规定“县级以上国土资源行政主管部门应当将地质灾害防治规划划定的地质灾害易发区、地质灾害危险区予以公布，并在地质灾害危险区边界设立明显的警示标志。”及《地质灾害防治条例》第十九条规定，对出现地质灾害前兆、可能造成人员伤亡或者重大财产损失的区域和地段，县级人民政府应当及时划定为地质灾害危险区，予以公告，并在地质灾害危险区的边界设置明显警示标志。地质灾害安全警戒设施的设置和维护是地质灾害预防中较为重要的一环，能及时提醒群众防灾意识和注意避让。
（四）测算依据：1.取费依据：参考市场价格取费。2.项目计费：550元/个*800个=440000元。综上，本项目总费用为44万元。 
（五）主要工作内容：
1.从合同签订之日起一年内制作800块地质灾害警示牌；
2.每处地质灾害隐患点长度超过100米的，在边坡的两端至少各安装1块警示牌，其它特殊情况的边坡视情况增装警示牌；
3.警示牌安装数量：中标单位负责安装50个地质灾害隐患点，其余警示牌由各街道负责安装；
4.警示牌维护期自警示牌全部安装1年内，维护期内警示牌如发生损坏、丢失、文字污损或模糊不清，中标单位接我局通知进行补装、更换或刷新维护；
5.维护期内对已严重损坏、影响市容、市貌的警示牌进行全部清理更换；
6.对合同期限内安装的警示牌进行定期巡查并全程维护。
（六）费用预算：本项目费用预算44万元，投标方报价不应高于此预算。
（七）采购方式：采用公开招标方式采购。
2、 项目管理和服务要求：
（一）项目管理
1.中标单位应成立项目组，具体负责本项目的实施、管理等工作，项目组基本工作人员必须提供近个人社保清单证明。中标单位需为项目组基本工作人员购买意外保险。
2.中标方在警示牌安装阶段初期应向采购方报告，采购方派出工作人员到现场作指导和监督；
[bookmark: _GoBack]3.本项目所需车辆、司机等均由中标方提供，采购方不再额外支付任何费用。
4.中标方中标后在约定的日期内提交工作方案，采购方对工作方案进行审定，中标方按照采购方的修改意见在约定的日期内对方案进行完善定稿。
5.采购方负责组织对中标方交付的报告、成果、文件进行检查验收。
6.采购方可根据项目需要要求中标方提供各类专项材料质检合格报告，所需费用包含在合同总价内，不再另付费用。
（二）服务要求
1.警示牌标示范围：对经辖区人民政府认定的地质灾害危险区，应设置地质灾害危险区警示牌；对登记在册的地质灾害隐患点，应设置地质灾害隐患点警示牌。
2.警示牌标示内容：警示牌的标示内容分成两部分，最上方标示警示语，如“斜坡危险、请勿靠近”、“地质灾害危险区 请注意安全”等；最下方为制作单位和时间。也可以根据实际情况，在警示牌上增加其它标示内容，如撤离路线、避险场所等。
3.警示牌尺寸规格：警示牌的材质应尽量满足防风、防雨、防晒、防腐和防盗等需要，宜选用水泥预制板、不锈钢或其它新材料，最小规格为长100厘米×宽70厘米，厚度根据材质性能确定。颜色为白底红字。市政警示牌最上方的警示语用大号加粗字体，中下方的标示内容用适当标准的宋体字。警示牌用支架固定后埋入土中，并用水泥混凝土铺设基座。警示牌距离地面高度控制在1.5-2米之间。
4.警示牌安装：根据采购方指定地点，浇灌水泥施工安装。
5.警示牌龙岗区辖区安装范围：具体安装区域中标后由招标人现场指定。
三、供应商资格要求
（一）在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人（营业执照中具有相关经营范围）；
（二）具有市政公共设施建设资质（具体指：市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质）。
（三）本项目不接受联合体投标，不允许分包。
四、评标定标方法：综合评分法。
五、商务需求
（一）服务期：自合同签订之日起一年内。遇有特殊情况，经甲乙双方协商后服务期限可适当延长。
（二）服务地点：龙岗区。
（三）报价要求：
1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。
2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。
3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。
4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。
5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。
6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。
（四）付款方式：付款方式分三期，首期款占总合同额的10%，于项目合同签订后10个工作日内由中标方提出付款申请后，采购方依据财政部门当年资金安排开展付款工作；中期款占总合同额的50%，于中期成果通过深圳市规划和自然资源局龙岗管理局主管科室审查通过后10个工作日内由中标方提出付款申请后，采购方依据财政部门当年资金安排开展付款工作；尾款占总合同额的40%，本项目将正式成果提交深圳市规划和自然资源局龙岗管理局业务会审议通过，并经主管科室验收归档后10个工作日内由中标方提出付款申请后，采购方依据财政部门当年资金安排开展付款工作。
（五）履约担保金：无需提供履约担保金。
（六）违约责任：投标人应给出违约承诺，并提供完善的服务质量保障。
（七）其他：政府采购投标及履约承诺函（明确要求投标人必须签署，否则做废标处理）。
六、评标方法
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	评分项
	权重

	
	 价格部分
	20

	
	技术部分
	40

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	实施方案（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程）
	15
	专家打分
	考察内容：项目实施方案的科学性、合理性和可操作性；对本项目服务工作内容的理解把握程度，整体思路是否清晰且符合本项目实际情况，工作内容与实施方案、招标技术要求的一致性。

横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差得0%-30%分数。

	
	2
	项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议
	10
	专家打分
	考察内容：重点考察对招标技术要求中的难点的分析、应对措施以及合理化建议情况，必须有有效可行的应对措施，如无有效应对措施的不得分。

横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差得0%-30%分数。

	
	3
	质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案
	10
	专家打分
	考察内容：重点考察对招标技术要求中所涉及的人员、设备、服务，能够保质保量的完成项目需求。

横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差得0%-30%分数。

	
	4
	违约承诺
	5
	专家打分
	考察内容：针对本项目的违约承诺书，考察投标人对项目违约处理承诺是否具体、合理、可行情况进行优劣对比评分。

横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差得0%-30%分数。

评分依据：
1、须提供针对本项目的违约承诺书作为得分依据，要求提供原件并加盖投标人公章；
2、评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	综合实力
	38

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	拟安排的项目负责人（仅限一人）
	5
	专家打分
	考察内容：投标人拟派项目负责人专业、职称情况。

评分标准：
1、拟安排的项目负责人具有注册建造师资格证书，注册专业为市政公用工程；
2、职称为工程师及以上；
3、项目负责人具有企业项目负责人安全生产考核合格证书
4、上述1、2两项均具备者，得100%分数；只具备其中一项者得50%分数，两项均不具备者得 0 分。

评分依据：
1、投标人须提供拟派项目负责人的职称证书、学历证书等相关证明文件的复印件并加盖投标人公章（原件备查）；
2、投标人须提供由社保部门出具2020年06月至2021年05月投标人为拟派项目负责人缴纳的社保清单（加盖社保部门公章）复印件，原件备查；
3、评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	2
	拟安排的项目团队成员情况
	8
	专家打分
	考察内容：项目团队成员职称、学历（学位）、资格（资质）、工作经验（业绩）、社保证明等。

横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差得0%-30%分数。

评分依据：
1、投标人须提供拟派项目团队成员的职称证书、学历证书、学位证书、执业资格证书、等相关证明文件的复印件并加盖投标人公章（原件备查）；
2、投标人须提供由社保部门出具2020年06月至2021年05月投标人为项目团队成员缴纳的社保清单（加盖社保部门公章）复印件，原件备查；
3、评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。


















	
	3
	项目拟使用的车辆、设备情况
	5
	专家打分
	考察内容：拟投入本项目使用的自有车辆（场地、工具、机器）情况。

横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差得0%-30%分数。

评分依据：
1、须提供车辆的行驶证、（场地、工具、机器）的相关证明资料作为得分依据，以上所有资料均要求复印件并加盖投标人公章，原件备查；
2、评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	4
	投标人企业资质

	10
	专家打分
	考察内容：投标人须取得国家主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质。
评分标准：
1、 具有市政公用工程施工总承包三级以上资质；
2、 具有市政公用工程施工总承包三级资质；
3、具有企业安全生产许可证；
4、上述1、3项均具备者，得100%分数；具备上述2、3项者得50%分数，不具备者得0 分。

评分依据：
1、投标人须提供与本项目相关的资质证书的复印件并加盖投标人公章（原件备查）作为证明材料；
2、评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分。

	
	5
	投标人资格情况及通过相关认证情况
	5
	专家打分
	考察内容：投标人获得的与本项目相关的资格（或认证）证书。

评分标准：
1、具有ISO质量管理体系认证；
2、具有环境管理体系认证。
3、上述1、2两项均具备者，得100%分数；只具备其中一项者得50%分数，两项均不具备者得 0 分。

评分依据：
1、投标人须提供与本项目相关的资格（或认证）证书的复印件并加盖投标人公章（原件备查）作为证明材料；
2、评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	6
	投标人近三年同类项目业绩情况
	3
	专家打分
	考察内容：提供投标人自2019年1月1日至本项目截标之日完成的同类项目业绩。

横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差得0%-30%分数。

评分依据：
1、投标人须提供相应业绩案例用户出具的履约评价证明文件复印件并加盖投标人公章（原件备查）作为证明材料；
2、评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	7
	投标人获奖（荣誉）情况
	2
	专家打分
	考察内容：投标人获得直接用户单位出具的的荣誉证书/奖杯、感谢信、表扬信等形式的获奖（荣誉）情况。

评分标准：每提供一份有效证明文件得25%分数，最高得分为100%分数。

评分依据：
1、投标人须提供与本项目相关的获奖（荣誉）情况证明材料的复印件并加盖投标人公章（原件备查）作为证明材料；
2、评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	诚信情况
	2

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	政府采购中心履约评价情况
	2
	专家打分
	近三年（以投标截止日期为准）在市政府采购中心有履约评价为差的记录，本项不得分，否则，得满分。投标人无需提供任何证明材料，由采购中心工作人员向评委会提供相关信息。


注：1、带“*”号的为必填表内容，其他内容可根据项目作适当增减。
2、其他要求栏目仅适用非公开招标采购方式项目，采购推荐供应商名单必须经过主管部门报批，并将主管部门批复材料提交至采购中心。根据采购条例第十九条规定适用非公开招标方式需要公示的，应同时向采购中心提交公示的证明材料。
3、采购单位以上填报的商务条款、技术条款若存在倾向性或不公正性条款，由此引起的不良后果将由采购单位自行承担。

