《龙岗中专片区岩溶塌陷应急防治勘查监理》项目采购需求
采购项目概况
2020年5月25日下午，龙岗区中等专业技术学院（以下简称“龙岗中专”）篮球场、实训楼及周边地面出现明显裂缝和变形。根据《龙岗中专有关重大安全隐患工作协调会会议纪要》（深龙安纪〔2020〕7号）精神，由深圳市规划和自然资源局龙岗管理局迅速启动片区地面沉降监测、地下水监测和勘察工作，查明隐患成因，制定隐患整治方案，同时委托专业单位开展监理工作。项目预算为人民币：33万元。
项目管理和服务要求
（一）项目管理要求
1.人员要求
为确保本次项目管理规范、实施有力，供应商应组建3人以上项目技术团队，团队至少含3名专业技术人员。
2.实施要求
及时完成龙岗中专片区岩溶塌陷应急防治勘查监理工作，保障勘查工作的正常开展，并准确核算工作量，协助建设单位进行竣工结算。
（二）项目服务要求
1.编制项目监理规划；

2.审查勘察单位提交的勘查工作方案文件；

3.审查勘查单位提交的安全保障措施；

4.检查勘察单位的安全安全保障措施落实情况；

5.跟踪进度计划，监控工程进度；

6.组织工地例会，并协调工程各方关系；

7.进行工程计量，签署付款凭证；

8.主持或参与工程质量事故的调查与处理；

9.调解工程合同争议；

10.提出工程质量评估报告；

11.组织和参加工程验收；

12.向建设单位提交监理工作报告；

13.协助建设单位进行竣工结算。

三、供应商资格要求
1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的、具有合法经营资格的独立法人单位，提供营业执照复印件或组织机机构码证（加盖公章）。
2.具有房屋建筑工程监理甲级资质。
3.投标人近三年内无违法犯罪记录。投标人必须承诺参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
本次采购不接受联合体报名，不接受分包转包。
四、评标定标方法

项目采用邀请招标最低价法进行评标。
五、商务需求

（一）服务期：合同签订之日起一年内。
（二）服务地点：深圳市龙岗中专片区。
（三）报价要求：
1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。
2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。
3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。
4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。
5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。
6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。
（四）付款方式：本项目付款方式分两期，首期款：双方签订合同之日起10个工作日内，中标方提交付款申请，采购方根据财政部门当年资金安排支付中标方合同总价款的50%。末期款：中标方完成本合同规定的所有工作内容并通过采购方最终成果验收归档后10个工作日内，中标方提交付款申请，采购方根据财政部门当年资金安排支付中标方合同总价款的50%。

（五）履约担保金：无。
（六）违约责任：按合同约定。
（七）其他：无。
