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一、采购项目概况
2021年，我中心承担深圳市阳台山森林公园、大鹏半岛国家地质公园的自然资源确权登记项目，主要任务是以深圳市阳台山森林公园、大鹏半岛国家地质公园为对象，开展资料收集整理、实施方案编制、工作底图制作、登记单元预划、内业调查、外业补充调查与界址勘测、成果整理和报告编制等工作，形成自然资源地籍调查成果和登记簿，清晰界定区域内各类自然资源的所有权主体，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同日常管理主体管理的边界，划清不同类型自然资源之间的边界。
上述工作中的外业补充调查与界址勘测涉及实地踏勘和测量，需要具备相应测绘资质的外协单位配合开展。
二、项目和服务要求
（一）工作范围
深圳市阳台山森林公园、大鹏半岛国家地质公园。
（二）工作内容
（1）自然资源确权登记外业勘测工作准备
结合《自然资源确权登记操作指南（试行》自然资源调查工作要求，确定外业调查勘测工作内容，开展工作重难点分析，编制自然资源确权登记外业调查勘测方案和外业调查底图。
（2）登记单元自然资源状况外业补充调查
分析统计登记单元的自然资源类型数量和分布，对于无法确认或存在疑义的内容，开展外业补充调查，填写自然资源地籍调查表。对调查成果审核等过程中发现的疑问和问题，及时开展补充核查。
（3）登记单元界址勘测
在登记单元权属状况调查和自然资源状况调查的基础上，利用图解法计算登记单元的界址点坐标，开展不少于两次的界址全面实地踏勘。对于界址资料不明确、数据与实地存在差异、需避让变更界址走向等情形，利用基于CORS的RTK方法或极坐标法进行实地测量，确定界址点位置。通过实地勘测，明确每个界址点的坐标来源依据，填写界址标示表和界址说明表。
（4）外业调查成果整理与数据库建设
汇总登记单元范围内的外业调查数据成果，形成地理信息数据库，完成相关拓扑、核实、质检等工作。
（三）成果要求
1、成果内容
[bookmark: _Hlk54946382]（1）工作方案：《自然资源确权登记外业调查勘测方案》。
（2）工作总结：《深圳市阳台山森林公园和大鹏半岛国家地质公园自然资源确权登记外业勘测工作总结报告》。
（3）数据库及表格：调查成果数据库；外业调查和界址勘测过程记录表；自然资源地籍调查表、界址标示表和界址说明表等。数据库格式为MDB或者shp矢量数据。
2、质量要求
（1）调查成果数据真实可信，数据库应合乎规范；
（2）调查成果应确保科学客观、实用性和可用性，保障成果可支撑自然资源确权登记工作。
（四）进度计划
（1）签订合同之后1个月内，完成自然资源确权登记外业调查工作准备；
（2）签订合同之后2个月内，完成登记单元自然资源状况外业调查、界址勘测、外业调查成果整理与数据库建设；
（3）签订合同之后3个月内，完成调查审核发现问题补充调查；
（4）签订合同之后6个月内，完成项目成果编制与验收。
（五）保密要求
中标人须以保密方式处理双方直接或间接提供的任何资料，以及因本项目调查工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经采购人同意，不得向第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果。
（六）人员配置
配置国土或测绘中级（含）以上职称人员1名，专业技术团队成员不少于5名。
（七）成果验收
通过中心技术委员会审查验收。
三、商务需求
（一）投标人资格要求
（1）具有独立法人资格；
（2）具有界线与不动产测绘、地理信息系统工程专业类别乙级（含）以上测绘资质。

（二）服务期
合同签订之日6个月完成，结题后1年内提供相关后续技术服务。
（三）报价要求
1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。
2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。
3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额人民币壹拾玖万元整（¥190,000元）。
4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。
5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。
6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。
（四）付款方式
合同付款分三期支付，具体支付方式和时间如下：
第一期：合同签订，中标人提交自然资源确权登记外业调查方案10个工作日内，采购人一次性支付给中标人费用总额的30%；
第二期：完成外业调查和勘测，中标人提交外业调查数据成果和数据库后10个工作日内，采购人一次性支付给中标人费用总额的40%；
第三期：中标人提供全部最终成果，经中心技术委员会审议后的10个工作日内，采购人一次性支付给中标人费用总额的30%。
（五）违约责任
由于供应商工作的错误或遗漏造成本项目成果质量损失的，供应商除负责及时采取有效补救措施外，应免收受损失部分的合同价款，并支付合同总价款5%的违约金。
四、投标材料要求
（一）标书基本格式
第一部分 资信证明（所有复印件需加盖公章）
[bookmark: _Hlk52198046]*1 企业法人授权书（法人、被授权人身份证）
*2 企业营业执照
*3 测绘资质证明
4 其它（证明企业有承接项目能力的补充证明材料）
第二部分 参评材料
1. [bookmark: _Hlk52198057]企业情况简介
*1）企业概况一览表（格式参考附件1）
*2）技术人员配备情况
*3）类似项目业绩
*4）行业资质证明
5）其它
2. 实施方案和报价
*1）项目实施方案
*2）工作进度计划
*3）人员配置
*4）投标报价
*5）计费标准
*6）质量保障措施
7）其它
注：*为必须提供材料项。
（二）提供材料要求
1.投标人企业授权代表需准备下列文件：
第一部分 资信材料：1份。
第二部分 参评材料：一式8份（1份正本、7份副本）。
投标文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章；第一、第二部分材料分别包装，封面应当清楚写明投标人名称、项目名称和“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，密封形式提交。
2. 投标文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。
3. 投标文件外包装按招标文件提供的统一格式（见附件2）。
五、评标方法
评标方法：综合评分法。
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×权重

	评标信息
	序号
	评分项
	权重

	
	1
	投标价格
	30

	
	2
	技术方案
	30

	
	
	行号
	内容
	权重
	评分准则

	
	
	1
	实施方案
	10
	评分内容：
（1）对工作思路和内容的设定是否全面、准确、深入；
（2）对自然资源确权登记外业勘测重点和难点的理解是否到位；
（3）采用的工作方法是否合理、可行。
评分标准：
（1）对项目理解准确全面，实施方案详细且贴近项目实际内容的，得10分；
（2）对项目理解不够准确全面，实施方案详细但针对性不强的，得5分；
（3）没有理解项目需求且没有针对项目内容进行分析，缺少实施方案的，不得分。

	
	
	2
	质量保障措施及方案
	10
	评分内容：
（1）项目进度安排是否合理；
（2）质量保障措施是否严谨细致。
评分标准：
（1）项目质量保障措施及方案可行和合理的，得10分；
（2）项目质量保障措施及方案比较可行和合理的，得5分；
（3）项目质量保障措施及方案不可行和不合理的，不得分。

	
	
	3
	项目完成（服务期满）后的服务承诺
	5
	评分内容：
是否提供详细的售后服务承诺。
评分标准：
（1）服务承诺具体、全面的,得5分；
（2）服务承诺比较具体、全面的,得2分；
（3）未提供服务承诺的，不得分。

	
	
	4
	违约承诺
	5
	评分内容：
是否提供违约承诺，投标人承诺及违约责任应无歧义，违约责任的承担方式应明确。
评分标准：
（1）承诺满足招标文件要求，保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺的，得5分；
（2）承诺满足招标文件要求，保证措施合理但针对性一般，有具体的违约责任承诺的，得2分；
（3）未提供违约承诺的，不得分。

	
	3
	综合实力
	40

	
	
	行号
	内容
	权重
	评分准则

	
	
	1
	投标人资质
	5
	评分内容：
考察投标人是相应的服务资质情况。
评分标准：
界线与不动产测绘、地理信息系统工程、摄影测量与遥感专业类别
（1）同时具有甲级测绘资质的，得5分；
（2）仅其中部分专业具有甲级测绘资质的，得2分；
（3）属于上述性情之外的不得分。

	
	
	2
	同类业绩情况
	10
	评分内容：
考察投标人2018年1月1日以来，在自然资源调查、国土调查等方面同类业绩经验。
评分标准：
投标人具有自然资源调查或国土资源调查类项目经验的，每提供一个得2分，满分10分。
提供项目合同关键信息扫描件（原件备查）或其他能够证明其项目经验的文件作为得分依据。

	
	
	3
	获奖情况
	5
	评分内容：
考察投标人2018年1月1日以来，在自然资源调查、国土调查方向是否获得过相关奖项。
评分标准：
（1）投标人获得过国家级二等奖或省部级一等奖及以上奖项的，得5分；
（2））投标人获得过国家级二等奖或省部级一等奖以下其他相关奖项的，得2分；
（3）投标人没有获得过相关奖项的，不得分。
投标人须提供获奖证书复印件。

	
	
	4
	拟安排的项目负责人情况（仅限一人）
	10
	评分内容：
考察项目负责人学位、职称及同类项目业绩获奖情况等。
（1）具有测绘专业硕士或以上学位；
（2）具有测绘或国土副高职称；
（3）具有注册测绘师资格。
（4）2018年1月1日以来主持过自然资源调查或国土调查类项目的。
评分标准：
（1）项目负责人同时满足四项条件的，得10分。
（2）项目负责人满足任意三项的，得6分。
（3）项目负责人仅满足任意二项的，得3分。
（4）其余情况不得分。
要求投标人提供学位、职称、合同等市扫描件作为得分依据。

	
	
	5
	拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）
	10
	评分内容：
考察项目主要团队成员专业构成情况等。
评分标准：
（1）项目主要团队成员3人及以上是测绘专业技术人员的，得2分；
（2）项目主要团队成员3人及以上具有广东省全国土地调查业务培训证书的，得2分；
（3）项目主要团队成员2018年1月1日以来具有自然资源调查、国土调查相关项目经验的，每人得1分（同一人不重复计分）。本小项满分不超过6分。
要求提供社保、证书、合同等关键信息证明文件作为得分依据。





附件1：
企业概况一览表
	单位名称
	
	组织机构代码
	

	单位性质
	
	注册资本
	

	注册地址
	
	注册登记号
	

	经营地址
	
	税务登记证号
	

	经营范围
	
	营业期限
	

	资质情况
	
	
	

	员工人数（总人数、高级职称人数、中级职称人数）
	

	联系电话
	
	传真
	

	主要业绩
	






附件2：
投标文件包装封面参考


投标文件




□资信证明材料

□参评材料




项目名称：
投标人名称：

（      年    月    日    时    分）之前不得启封


5
