
新技术发展展望及其对交通发展影响评估
招标文件

深圳市规划国土发展研究中心

（2021年10月）
一、项目背景介绍
世界新一轮科技革命对城市交通运营组织模式、个体出行模式带来深刻变化，城市交通体系面临深层次变革，同时互联网、大数据行业相关龙头企业在城市交通领域提出了一系列的解决方案，不断推进城市交通新技术应用快速发展。本项目以支撑深圳社会主义先行示范区建设、打造世界级综合交通体系为目标，把握近年来国际、国内智能交通、大数据和自动驾驶等新技术发展动态和应用亮点，整合研判互联网、大数据行业相关龙头企业的城市交通解决方案及发展条件，深入分析技术创新、模式创新给未来城市交通发展带来的改变，提出深圳面向2035年的应对策略和实施路径，为编制深圳市综合交通体系规划提供有力支持。

二、项目要求
（一）工作内容

根据综合交通体系规划课题需要，工作内容主要包括以下几个方面：
（1）梳理国内外交通新技术的发展动态及龙头企业发展动向。
· 梳理总结国内外交通新技术发展动态和亮点、研判新技术发展方向、应用时机及应用场景；
· 龙头企业（例如阿里巴巴、腾讯、百度、滴滴等）在城市交通领域的探索研究及解决方案，分析这些方案对城市交通规划、交通设施设计和交通管理政策等方面的要求和影响。
（2）研究新技术对未来城市交通发展的影响。
· 研究分析未来城市交通的供需特征变化。需求端，分析新技术发展对产业业态、组织模式带来的改变，研究产业链重塑将对交通基本需求产生的影响。供给端，分析交通新技术发展对未来交通模式改变，以及在既有道路资源利用效率显著提升情况下，城市交通供需特征变化情况。
· 研究分析未来城市交通的组织结构特点。在新技术影响下，城市生产模式、产业结构和经济运行方式调整带来的人的生活方式的改变，个体出行方式也产生变化，进而对交通组织结构产生新的要求。
· 研究分析未来城市交通服务方式调整。新技术促进了共享单车、网约车、定制公交、无人驾驶汽车等新交通模式产生，未来有可能出现更多新的交通出行方式，这些方式将带来城市交通服务方式的调整。
· 研究分析未来城市交通基础设施建设变化。分析新技术交通模式对传统交通设施建设的新发展要求，例如城市道路系统、停车系统等
· 研究分析未来城市交通治理理念和方式变化。分析智慧城市、智慧交通发展对为城市交通治理带来的新理念、思路和手段。
（3）提出深圳综合交通体系应对策略和建议
· 明确交通发展模式。结合新技术给未来城市发展带来的全方位变化、研究适应深圳超大城市高密度发展的未来交通模式。
· 优化交通基础设施。未来城市交通出行结构将会是多元化的，交通出行将被划分成细分出行服务领域，从城市交通规划、设计和管理层面，提前为未来做好预留，适应网约车、共享单车、无人驾驶汽车等新生事物发展要求。
· 提升交通治理水平。应用人工智能与大数据技术，实现全局性的智慧交通管理，成为智慧城市治理的重要组成部分。
（三）质量要求

（1）项目成果要严格依照国家颁布的有关法律、法规及政策要求，符合相关的技术规范和标准。

（2）成果质量符合技术要求与规划和自然资源局对本项目提出的要求。
（四）计划进度
项目自合同签订后6个月完成，整个工作共分以下四个阶段：
（1）现状调研：第1月
完成项目调研计划、工作大纲及工作组织方案的编制工作。完成现状国内外交通新技术发展及应用情况、龙头互联网公司城市交通解决方案调研工作。
（2）初步成果：第2月-第3月
结合调研成果，预判未来城市交通发展趋势，完成新技术对未来城市交通发展的影响分析工作，初步提出城市交通综合体系发展应对策略、路径和建议。
（3）中期成果：第4月-第5月
进一步完善未来城市交通发展模式预判、综合交通体系发展应对策略、路径和建议，形成成果审查稿。
（4）最终成果：第6月
根据提交送审报告的审查意见修改完善，完善最终报告。
（五）成果内容
预期成果包括《新技术发展展望及其对交通发展影响评估》研究报告、演示文件和相关图纸。规划将采用不同的成果形式，以满足不同场合的需要。
（1）正式成果：《新技术发展展望及其对交通发展影响评估》专题报告，为综合交通体系规划编制工作提供支撑；
（2）演示文件：PowerPoint格式，用于宣传、展示及日常汇报；
（3）电子光盘：按照有关规定要求编录的所有成果内容的电子文件，用于归档和日常管理。

（六）成果验收

以部门技术会验收为准。
三、商务需求

1 外协单位资格要求

(1).外协单位必须执有企业法人的授权书、营业执照、企业代码证、相关资质等证明。
(2).项目不允许转包、分包。
2 技术团队要求

需设立项目组，项目主要参与人员不少于5人。合同执行过程中，中标人不得随意更换项目负责人和项目组成员，如需更换，须经采购人同意。
3 服务期
本项目服务期为自合同签订之日起6个月内。
4 报价要求
本项目预算采购金额不超过人民币￥49.9万元。
(1).本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。
(2).投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

(3).投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

(4).投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

(5).除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。
(6).投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
(7).投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

5 付款方式
按照完成服务工作进度和工作量制定分期付款方式。

6 违约责任
以合同约定为准。
四、投标材料要求
1 标书基本格式

第一部分  资信证明（所有复印件需加盖公章）

*1 企业法人授权书（法人、被授权人身份证）

*2 企业营业执照（或事业单位法人证书）
*3企业概况

*4注册经营主要业务方向

*5 技术人员配备情况
*6类似项目业绩

*7 行业资质证明

8其它（如质量保证体系等证明）
第二部分 报价和服务实施方案
*1服务实施方案
*2工作进度计划
*3人员配置

*4投标报价
*5质量保障措施

6其它

注：*为必须提供材料项。
2 提供材料要求

外协投标单位企业授权代表需准备下列投标文件：

第一部分材料：企业法人授权书和企业营业执照一份，其它材料一式8份（一份正本7份副本）。

第二部分材料：一式8份（一份正本7份副本）。
投标文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交。

投标文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。

投标文件外包装按委托单位提供的统一格式（详见附件）。

五、评标方法
1、通过资格检查且最终报价不超过预算控制金额并同时满足谈判 文件实质性要求的投标单位确定为中标单位 。

2、已递交投标文件材料的投标单位，原则上不得退出。私自强行退出的，将被列入黑名单，将不得参与我中心其它项目招标。

3、投标单位参加投标所发生的一切费用均自行承担。
密封袋封面
招标单位： 
项目名称：                                            
投标单位：                                                                                     

PAGE  
10

