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一、项目背景
湿地是重要的自然资源。2015年9月，中共中央、国务院印发《生态文明体制改革总体方案》（中发〔2015〕25号），要求建立湿地保护制度，确定各类湿地功能，规范保护利用行为，建立湿地生态修复机制，完善生态文明绩效评价考核和责任追究制度。开展湿地资源调查，摸清湿地资源家底是加强生态文明建设、服务自然资源管理的重要基础。深圳市上一轮湿地资源调查2013年完成，在湿地保护、管理、考核工作中发挥了重要作用，随着城市发展和湿地资源管理要求的提升，需要对数据进行更新和完善。深圳市湿地主管部门决定根据国家自然资源改革新形势、新要求和深圳市湿地资源管理需求，开展新一轮湿地资源调查，全面查清全市湿地资源现状及其变化情况，支撑湿地资源保护规划编制、生态修复、用途管制及责任考核等工作。
重要湿地水环境、植物群落调查是湿地资源调查工作的重要内容，对于准确评估湿地资源现状、科学编制规划、有效实施保护修复具有重要支撑作用。目前，重要湿地水环境和植物群落数据基础薄弱，难以支撑相关工作开展，本项目拟开展调查监测工作获取水环境和植物群落基础数据。
二、项目要求
(1) 工作范围
本项目工作范围为深圳市（不含深汕特别合作区）范围内的下列重点湿地：
1.国家重要湿地
2.自然保护地中的湿地
3.已建立的湿地公园中的湿地
4.面积≥4公顷红树林
5.海洋生态红线内的近海与海岸湿地
6.面积≥100公顷的重要饮用水源地
7.五大主干河流及水系重要河流
(2) 工作内容
1.湿地水环境和植物群落调查监测范围及内容研究
全面梳理现有水环境和植物群落调查监测工作基础，收集整理相关调查监测成果资料。综合评估湿地管理需求、调查监测工作基础、技术可行性等因素，从重点湿地中选取需要开展实地调查监测的区域，并研究明确调查监测的具体内容和指标。
2.重要湿地水环境监测
对选中的重点湿地的水环境进行采样监测，通过野外调查获取数据，对于可从附近水文站和生态站等收集相关资料的，可直接使用。野外调查时选取典型地点采集水样。监测内容包括水体氮、磷、主要污染物、化学需氧量等指标。
3.重要湿地植物群落调查
对选中的重点湿地的植物群落进行调查。调查时尽可能选取人为干扰少的，能够较好反映出植物群落基本特征的地点设置样方，样方数可根据实际情况进行增减。乔木样方面积为100m2（10m×10m），灌木样方面积为16m2（4m×4m），可根据林带宽度做适当调整。调查内容包括植物种类、数量、高度、胸径、冠幅、底栖动物等指标。
4.调查监测结果分析
整理汇总湿地水环境和植物群落调查监测结果并进行统计分析，提供成果解读咨询服务。
(3) 质量要求
方法科学，成果完整，数据真实可信，符合《全国湿地资源调查技术规程（试行）》等规范要求。
(4) 成果内容
本项目主要工作成果包括：
（1）调查报告：《深圳市重要湿地水环境和植物群落调查监测报告》，格式为Word文件。
（2）成果数据库和统计表：包含水环境监测点、植物群落样方位置、相关属性信息以及汇总统计数据，数据库格式为MDB或者Shapefile文件，统计表格式为Excel文件。
（3）调查记录表：工作过程中记录的调查监测原始信息，格式为Excel或Word文件。
(5) 计划进度
合同签订之日起5个月内完成。
(6) 人员配置
1.具有水环境、沉积物和湿地生物调查（动植物等）相关项目经验，特别是红树林湿地方面；
2.参与项目核心人员应具有生态、环境、植物学等相关专业背景；
3.能够提供专业技术支撑和决策咨询服务；
4.严格遵守项目计划及安排，项目期间定期汇报工作进展。
(7) 成果验收
通过中心技术委员会审查验收。
(8) 售后服务要求
项目验收结题后12个月内提供相关技术服务。
(9) 保密要求
乙方须以保密方式处理双方直接或间接提供的任何资料，以及因本项目调查工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经甲方同意，不得向第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果。
三、商务需求
(1) 投标人资格要求
1.具有独立法人资格；
2.具有水环境、沉积物和湿地生物调查（动植物等）相关项目经验，特别是红树林湿地方面。
3.不接受联合体投标。
(2) 服务期
合同签订之日起5个月内完成。
（三）报价要求
1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。
2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。
3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额人民币肆拾伍万元整（￥450,000）。
4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。
5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。
6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。
（四）付款方式
合同付款分三期支付，具体支付方式和时间如下：
第一期：合同签订后10个工作日内，甲方一次性支付给乙方费用总额的30%；
第二期：乙方向甲方提供中期成果后10个工作日内，甲方一次性支付给乙方费用总额的40%；
第三期：乙方提供最终成果，经中心技术委员会审议后的10个工作日内，甲方一次性支付给乙方费用总额的30%。
（五）履约担保金：（由双方协商）
（六）违约责任
由于供应商工作的错误或遗漏造成本项目成果质量损失的，供应商除负责及时采取有效补救措施外，应免收受损失部分的合同价款，并支付合同总价款5%的违约金。
四、投标材料要求
(1) 标书基本格式
第一部分 资信证明（所有复印件需加盖公章）
[bookmark: _Hlk52198046]*1 投标供应商法人授权书（法人、被授权人身份证）
*2 投标供应商营业执照（或事业单位法人证书）
3 行业资质证明 
4 其它（证明投标供应商有承接项目能力的补充证明材料）
第二部分 参评材料
1. 投标供应商情况简介
[bookmark: _Hlk52198057]*1）投标供应商概况
*2）注册经营主要业务方向
*3）技术人员配备情况
*4）同类项目业绩介绍
5）其它
2. 项目实施方案和报价
*1）工作内容
*2）工作流程
*3）技术方法
*4）进度安排
*5）人员配置
*6）投标报价
*7）质量保障措施
8）其他（服务承诺等）
注：*为必须提供材料项。
(2) 提供材料要求
1.投标供应商需准备下列文件：
第一部分 资信材料：一份。
[bookmark: _GoBack]第二部分 参评材料：一式8份（一份正本7份副本）。
投标文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交。
2. 投标文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。
3. 投标文件外包装按招标文件提供的统一格式（详见附件）。
五、评标方法
评标方法：综合评分法。
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×权重

	评标信息
	序号
	评分项
	权重

	
	1
	投标价格
	30

	
	2
	技术方案
	35

	
	
	行号
	内容
	权重
	评分准则

	
	
	1
	技术方案
	15
	评分内容：
（1）对工作思路和内容的设定是否全面、准确、深入；
（2）对项目重点和难点的理解是否到位；
（3）对成果深度的认识是否全面、准确；
（4）采用的工作方法是否合理、可行。
评分标准：
（1）对项目理解准确全面，技术方案详细且贴近项目实际内容的，得15分；
（2）对项目理解不够准确全面，技术方案详细但针对性不强的，得7分；
（3）没有理解项目需求且没有针对项目内容进行分析，缺少技术方案的，不得分。

	
	
	2
	进度和质量保障措施
	10
	评分内容：
（1）项目进度安排是否合理；
（2）保障措施是否严谨细致。
评分标准：
（1）项目进度、质量保障措施合理和可行的，得10分；
（2）项目进度、质量保障措施比较合理和可行的，得5分；
（3）项目进度、质量保障措施不合理和不可行的，不得分。

	
	
	3
	项目完成（服务期满）后的服务承诺
	5
	评分内容：
是否提供详细的售后服务承诺。
评分标准：
（1）服务承诺具体、全面的,得5分；
（2）服务承诺比较具体、全面的,得2分；
（3）未提供服务承诺的，不得分。

	
	
	4
	违约承诺
	5
	评分内容：
是否提供违约承诺，投标人承诺及违约责任应无歧义，违约责任的承担方式应明确。
评分标准：
（1）承诺满足招标文件要求，保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺的，得5分；
（2）承诺满足招标文件要求，保证措施合理但针对性一般，有具体的违约责任承诺的，得2分；
（3）未提供违约承诺的，不得分。

	
	3
	综合实力
	35

	
	
	行号
	内容
	权重
	评分准则

	
	
	1
	投标人资质
	4
	评分内容：
考察投标人是否具有相应的咨询服务资质。
评分标准：
（1）投标人同时具有水质检测和林业调查相关资质的，得4分。
（2）投标人具有水质检测或林业调查相关资质其中一个的，得2分。
（3）投标人不具有上述两类资质的，不得分。

	
	
	2
	投标人同类项目业绩情况
	10
	评分内容：
考察投标人是否具有湿地水环境、沉积物和湿地生物调查（动植物等）相关项目经验。
评分标准：
具有湿地水环境、沉积物和湿地生物调查（动植物等）相关项目经验，每一个项目得2分，满分不超过10分。应提供项目合同关键信息扫描件（原件备查）或其他能够证明其项目经验的文件作为得分依据。

	
	
	3
	投标人获奖情况
	4
	评分内容：
考察投标人在湿地、水环境、生物、林业等方面是否获得过相关奖项。
评分标准：
（1）投标人获得过国家级二等奖或省部级一等奖及以上奖项的，得4分。
（2））投标人获得过国家级二等奖或省部级一等奖以下其他相关奖项的，得2分。
（3）投标人没有获得过相关奖项的，不得分。

	
	
	4
	拟安排的项目负责人情况（仅限一人）
	7
	评分内容：
考察项目负责人学位、职称及同类项目业绩情况等。
（1） 具有博士学位；
（2） 具有副高及以上职称；
（3） 主持过湿地水环境、沉积物和湿地生物调查（动植物等）相关项目3项及以上。
评分标准：
（1）项目负责人同时满足三项条件的，得7分。
（2）项目负责人满足任意两项的，得4分。
（3）项目负责人仅满足任意一项的，得2分。
（4）项目负责人不满足任意一项的，不得分。
要求投标人提供学位、职称、同类项目合同关键信息的证明文件作为得分依据。

	
	
	5
	拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）
	10
	评分内容：
考察项目主要团队成员专业构成、同类项目业绩情况等。
评分标准：
项目主要团队成员具有生态、环境、植物学等相关专业，或具有湿地水环境、沉积物和湿地生物调查（动植物等）相关项目经验的，每一人得2分，满分不超过10分。应提供学位、同类项目合同关键信息证明文件作为得分依据。



附件：投标文件包装封面


投标文件




□资信证明材料

□参评材料




项目名称：
投标人名称：

（  年  月  日  时 分）之前不得启封



