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一、项目背景
我中心长期服务于城市国土空间生态修复规划工作。掌握生态本底状况是开展国土空间生态修复工作的基础，生态系统野外调查是其中重要而有效的路径。中心城区城市建设与生态保护关系交织，生态状况相对复杂，我中心相关研究和基础工作相对薄弱，野外调查经验不足。福田区山水林湖海等生态要素齐全，生态特征明显，拟以福田区为例，引入专业技术团队，系统研究中心城区生态系统野外调查方法，并开展调查实践，为夯实生态修复工作基础、科学开展生态修复工作、推进生态修复项目实施管理提供支撑。
二、项目要求
(1) 技术要求
1. 工作范围
福田区范围，包括陆域和海岸带生态系统。
2. 工作内容
（1）中心城区生态系统野外调查方法研究
基于山体、水系、湿地、森林、海洋等自然生态系统健康状况表征和城市生态基础设施功能完善的需求，开展操作性强的中心城区生态系统野外调查方法研究。
（2）福田区野外调查工作实践
 ①森林绿地生态系统群落调查
森林植被群落调查主要是在历史数据的基础上，选择具有代表性的样地开展野外森林植被群落样方调查（不少于9个样方）。主要调查植被的类型、物种组成及其分布区类型、物种相对盖度、主要干扰因子、植物群落的物种多样性、植物群落的结构与动态等内容，揭示福田区森林植被特征。
②河湖湿地水生态调查
对福田区具有代表性的河道有无黑臭、河床情况、河道边坡情况、河道植被覆盖度进行记录（不少于20个点位），并择取部分河道开展水生生物调查，分析福田区河流湿地生态特征。
③海岸带生态系统调查
主要调查福田区沿海滩涂及沿海红树林林地，选择深圳湾公园、福田红树林保护区周边、福田红树林生态公园3个样点开展调查。调查内容为植被丰富度、植被覆盖度、植被缓冲带宽度、红树林幼苗比例、入侵物种、自然威胁因素等，进行关键指标及指数数据计算。
④其他生态系统调查。根据福田区的具体情况主要指采矿用地和裸地。择取具有代表性的样地（不少于3个），采用无人机调查技术，结合历史数据，对指定样方土地使用方式、用地类型、使用期限及可复垦程度进行核查，并开展植被调查。
⑤重要生态廊道节点特征调查。对拟开展生态修复的安托山-塘朗山、梅林山-银湖山、银湖山-笔架山等重要廊道生态节点以及香蜜湖水生态廊道和广深高速创新生态带开展生态特征调查，根据这些生态节点的生态系统特征开展必要的植被群落调查、生境特征调查及干扰因子调查和记录，并提出生态廊道节点修复建议。
⑥其他根据福田区国土空间生态修复工作需要，需补充开展的外业调查工作。
3. 质量要求和成果验收
（1）成果数据应真实可信，数据库应符合规范；评价成果应科学客观，并符合福田区实际。。
（2）中间成果应通过市政所审查；
（3）最终成果应通过市政所技术委员会审查验收。
4. 计划进度
合同签订之日起10个月内完成。其中，外业调查工作在合同签订之日起5个月内完成。
5. 对外协单位、人员的要求
①参与人员不少于10人；
②具有城市生态保护修复调查评价相关项目经验；
③参与项目核心人员应具有生态学等相关专业背景；
④能够提供专业技术支撑和决策咨询服务；
⑤严格遵守项目计划及安排，项目期间定期汇报工作进展。
6. 成果内容
一律采用CGCS2000坐标，并提交各类调查分析成果GIS数据（SHP文件）、PPT、图纸集等，主要成果包括：
（1）调查分析数据库及图表：调查成果数据库（MDB格式，图层中应包含各项调查、评价属性等字段），原始数据调查记录表，野外调查数据汇总表。
（2）研究报告：《深圳市中心城区生态系统野外调查方法研究及实践——以福田区为例》（含现场调查实施方案、现场调查工作照片），统计表格以及相关汇报材料。
(2) 项目采购预算
本项目预算金额不超过人民币肆拾玖万元。
(3) 报价要求
1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。
2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。
3.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。
4.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。
5.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
6.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。
(4) 付款方式
合同付款分三期支付，具体支付方式和时间如下：
第一期：合同签订后10个工作日内，甲方一次性支付给乙方费用总额的30%；
第二期：乙方向甲方提供中期成果并通过甲方主管部门审查后10个工作日内，甲方一次性支付给乙方费用总额的40%；
第三期：乙方提供最终成果，经市政所技术委员会审议后的10个工作日内，甲方一次性支付给乙方费用总额的30%。
(5) 对投标人资格要求
1、具有独立法人资格；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、在深注册或有在深分支机构。
(6) 保密要求
乙方须以保密方式处理双方直接或间接提供的任何资料，以及因本项目调查工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经甲方同意，不得向第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果。
三、投标材料要求
(1) 标书基本格式
第一部分  资信证明（所有复印件需加盖公章）
*1 企业法人授权书（法人、被授权人身份证）
*2 企业营业执照
*3 企业代码证
4 行业资质证明
5 其它（如质量保证体系等证明）
第二部分 参评材料
1. 企业情况简介
*1）企业概况一览表（格式参考附件1）
*2）注册经营主要业务方向
*3）技术人员配备情况
*4）类似项目业绩及客户评价综述
5）其它
2. 项目开展工作大纲（需对项目要求作出响应）
*1）工作内容
*2）工作进度
*3）工作思路
*4）实施措施
*5）人员配置
*6）计费标准
*7）质量保障措施
8）其它
注：*为必须提供材料项。
(2) 提供材料要求
1. 投保人授权代表需准备下列投标文件：
第一部分 资信材料：一份。
第二部分 参评材料：一式8份（一份正本7份副本）。
投标文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交。
2. 投标文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。
3. 投标文件外包装按统一格式（详见附件）。
四、评分方法
评标方法：综合评分法。
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×权重
	评标信息
	序号
	评分项
	权重

	
	1
	投标价格
	10

	
	2
	技术方案
	40

	
	
	行号
	内容
	权重
	评分准则

	
	
	1
	实施方案
	15
	评分内容：
1. 对工作思路和内容的设定是否全面、准确、深入；
3.对项目重点和难点的理解是否到位
4.对成果深度的认识是否全面、准确；
5.采用的工作方法是否合理、可行。
评分标准：
1.对项目理解准确全面，实施方案详细且贴切项目实际内容的，得100分；
2.对项目理解不够准确全面，实施方案详细但针对性不强的，得50分；
3.没有理解项目需求且没有针对项目内容进行分析，缺少实施方案的，不得分。

	
	
	2
	项目背景掌握情况
	10
	评分内容：
1. 对深圳市生态资源、生态修复本底情况的了解程度是否全面、准确、深入；
2. 对福田区生态资源、生态修复本底情况的了解程度是否全面、准确、深入；
评分标准：
1. 对深圳市和福田区生态资源、生态修复本底情况了解深入、全面、准确，得100分；
2. 对深圳市和福田区生态资源、生态修复本底情况比较了解，但不全面的，得50分；
3. 对深圳市和福田区生态资源、生态修复本底情况不了解的，不得分；

	
	
	3
	质量保障措施及方案


	5
	评分内容：
1.项目进度安排是否合理；
2.保障措施是否严谨细致。
评分标准：
1.项目质量、保障措施及方案可行和合理的，得100分；
2.项目质量、保障措施及方案比较可行和合理的，得50分；
3.项目质量、保障措施及方案不可行和不合理的，不得分。

	
	
	4
	项目完成（服务期满）后的服务承诺
	5
	评分内容：
是否提供详细的售后服务承诺。
评分标准：
1.服务承诺具体、全面的,得100分；
2.服务承诺比较具体、全面的,得50分；
3.未提供服务承诺的，不得分。

	
	
	5
	违约承诺
	5
	评分内容：
是否提供违约承诺，投标人承诺及违约责任应无歧义，违约责任的承担方式应明确。
评分标准：
1.承诺满足招标文件要求，保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺的，得100分；
2.承诺满足招标文件要求，保证措施合理但针对性一般，有具体的违约责任承诺的，得50分；
3.未提供违约承诺的，不得分。

	
	3
	综合实力
	50

	
	
	行号
	内容
	权重
	评分准则

	
	
	1
	投标人综合实力
	5
	评分内容：
投标人具有林业调查规划设计资质的，得60分。
投标人具有市场监管部门颁发的信用证书的，得20分。
投标人具有有效的环境管理、质量管理认证证书的，得20分。
评分标准：
要求提供相关证书文件扫描件，未提供不得分。

	
	
	2
	投标人同类项目业绩情况
	8
	评分内容：
投标人2018年1月1日以来承担过深圳区域、城市或片区层面的资源环境保护修复、生态文明评估的，每个项目得20分，最高得100分。
评分标准：
要求提供合同关键信息证明文件扫描件。

	
	
	3
	获奖情况
	5
	评分内容：
投标人2018年1月1日以来获得过省级及以上林业或生态类科学技术奖项的，每一项奖项得20分，最高得100分。
评分标准：
要求提供获奖证书文件扫描件，未提供不得分。

	
	
	4
	拟安排的项目负责人情况（仅限一人）
	10
	评分内容：
1.项目负责人具有生态学专业博士学位的，得20分；
2.项目负责人具有生态环境类正高职称的，得20分。
3.主编出版的自然资源、生态环境相关著作，每项著作得20分，最高得60分。
评分标准：
要求提供项目负责人学位证书、职称证书作为得分依据。

	
	
	5
	拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）
	12
	评分内容：
1.项目组人员具有生态学、植物或园林植物、水资源、环境科学、环境工程、自然地理等相关专业，每类专业每人得7分，最高得40分；
2.项目组人员具有资源环境审计评估、调查修复相关业绩，每项得10分，最高得60分。同一个项目不重复计分。
评分依据：
要求提供项目主要团队成员（主要技术人员）学历学位证书、合同关键信息证明文件作为得分依据。

	
	
	6
	项目拟使用技术条件
	10
	评分内容：
投标人2018年1月1日以来获得植被调查评估和修复等方面的专利与软件著作权等知识产权的，每个得20分，最高得100分。
评分依据：
要求投标人提供专利和软件著作权等知识产权的扫描件作为得分依据，未提供或不清晰不得分。


五、投标须知
(1) 已投参评材料的投标人，原则上不得退出。私自退出的，将不得参与我中心其它项目投标。
(2) 投标人参加投标所发生的一切费用均自行承担。
(3) 本活动解释权归深圳市规划国土发展研究中心。

附件1：
企业概况一览表
	单位名称
	
	组织机构代码
	

	单位性质
	
	注册资本
	

	注册地址
	
	注册登记号
	

	经营地址
	
	税务登记证号
	

	经营范围
	
	营业期限
	

	资质情况
	
	
	

	员工人数（总人数、高级职称人数、中级职称人数）
	

	联系电话
	
	传真
	

	主要业绩
	






附件2：
投标文件包装封面参考


投标文件




□资信证明材料

□参评材料




项目名称：
投标人名称：

（      年    月    日    时    分）之前不得启封

