深圳市规划和自然资源局

关于印发《深圳市2022年度城市更新和

土地整备计划》的通知

深规划资源〔2022〕332号

各区人民政府（新区管委会）、前海管理局、深汕特别合作区、市直各有关单位：

《深圳市2022年度城市更新和土地整备计划》经市政府七届42次常务会议审议同意，现修改完善并经市政府同意，予以印发。

深圳市规划和自然资源局

2022年6月22日

深圳市2022年度城市更新和土地整备计划

为深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，积极落实《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》要求，依据《深圳经济特区城市更新条例》《深圳市城市更新办法》《深圳市城市更新办法实施细则》《关于推进土地整备工作的若干意见》以及相关政策和技术规范，结合《深圳市国土空间保护与发展“十四五”规划》《深圳市城市更新和土地整备“十四五”规划》（以下简称《市更新整备“十四五”规划》）、2022年建设用地供应计划、土地出让收支计划等相关规划，编制本计划。

一、2021年度计划执行情况

（一）总体任务完成情况。

1．“十大计划”相关任务完成情况。

超额完成城市更新用地供应任务。2021年全市共完成城市更新用地供应规模320.07公顷，目标完成率106.7%。

超额完成土地整备年度任务。2021年全市计划完成土地整备任务1011公顷，实际完成土地整备任务1880.05公顷，目标完成率为186.0%。

2．保障城市用地供应任务完成情况。

超额完成直接供应用地任务。2021年全市通过城市更新和土地整备完成直接供应用地规模193.79公顷，目标完成率107.7%。其中完成居住用地直接供应规模123.97公顷，目标完成率112.7%。

3．新增计划规模管控完成情况。

合理控制新增城市更新单元计划规模。2021年全市新增城市更新单元计划规模为665.6公顷。

（二）分项任务完成情况。

1．提升民生设施服务水平任务完成情况。

2021年全市计划通过土地整备完成不少于200公顷的民生设施用地，实际完成民生设施用地整备250.42公顷，目标完成率为125.2%。

超额完成规划统筹基础教育设施（包括小学、初中和九年一贯制，下同）用地任务。2021年全市通过城市更新和土地整备规划统筹实施基础教育设施用地面积116.37公顷，目标完成率为217.5%；完成基础教育学位任务111662座，目标完成率为208.7%。

2．加大住房保障力度任务完成情况。

2021年全市计划通过土地整备完成不少于200公顷的居住潜力用地，实际完成居住潜力用地整备205.37公顷，目标完成率为102.7%。

超额完成公共住房和配套宿舍规划筹集任务。2021年全市通过城市更新和土地整备完成规划筹集公共住房和配套宿舍40134套，目标完成率为129.3%。

3．提高产业空间质量任务完成情况。

2021年全市计划通过土地整备完成不少于500公顷的产业用地，实际完成产业用地整备504.74公顷，目标完成率为100.9%。

严控新增“工改M0”类城市更新单元计划成效明显。2021年全市新增“工改M0”类城市更新单元计划拆除用地规模8.41公顷，是全年调控上限值的11.4%。

工业区连片改造试点推进力度有待加强。2021年工业区连片改造区试点项目中仅宝安区新桥东片区重点城市更新单元项目、龙华区茜坑连片改造升级片区项目和龙岗区园山街道西坑社区GX01城市更新单元项目按要求完成全年进度。

（三）资金支付工作完成情况。

2021年全市原计划安排土地整备资金118.97亿元，实际拨付118.97亿元，有力保障了全市整备工作的实施推进。2021年安排市本级房屋征收项目资金66.9315亿元，已拨付至各区使用。

各区2021年度计划执行情况详见附表1、附表2。

二、2022年度计划编制情况

（一）编制背景。

2022年全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抢抓“双区”驱动、“双区”叠加的黄金发展期，深入落实广东省政府土地管理专题工作会议精神，通过城市更新和土地整备工作大力挖潜盘活低效存量用地，全面提高各类土地利用效率，为城市高质量发展提供有力的空间保障。积极鼓励采用微更新和绣花功夫等手段和理念开展城中村和旧工业区有机更新，落实住建部《关于在实施城市更新行动防止大拆大建问题的通知》精神。在产业高质量发展和教育、住房、医疗等民生重点领域的空间供给上持续发力，助力深圳加快建成现代化国际化创新型城市。

2022年度更新整备计划将传导《市更新整备“十四五”规划》的任务目标，创新实施精准整备，以民生、工业、居住等建设用地为主要整备目标，进一步提升土地整备质量水平，持续强化政府统筹力度，建立公共服务设施更新整备项目库等，合理有序推动存量建设用地开发，进一步规范和强化更新整备计划管理工作，细化管理要求。

（二）编制重点。

1．瞄准“民生七优”目标，推动构建优质均衡的公共服务体系。加快民生设施用地更新整备工作推进力度，全面落实市委市政府关于加快推进基础教育优质发展、促进医疗养老等事业持续稳定发展的工作要求，加大高中、中小学、医疗、养老院等民生设施的更新整备力度，确保民生设施用地有效供应，着力实现规划重大交通市政基础设施落地。

2．加大住房保障力度，切实改善人居环境。加快落实国土空间规划，引导空间资源向住房倾斜，持续发挥城市更新对商品住房市场供应的稳定性作用，加大土地整备对居住潜力用地供应的支持力度，严格落实公共住房配建政策，优化住房供应结构。

3．持续推进产业空间保障工作，促进实体经济高质量发展。加快推进工业区连片改造、较大面积产业空间土地整备、旧工业区有机更新，打造一批集中连片高质量产业发展空间，精准适配“七大战略性新兴产业（二十个产业集群）＋八大未来产业”现代产业体系的空间需求。

三、2022年度计划任务

（一）总体任务。

1．保障城市用地供应。

分解落实《市更新整备“十四五”规划》，衔接落实《深圳市2022年度建设用地供应计划》，综合考虑2021年用地供应情况和2022年宏观环境等因素，发挥城市更新和土地整备用地供应对经济社会发展的空间保障能力。2022年度全市通过城市更新和土地整备实现直接供应用地规模195公顷（通过城市更新供应不少于150公顷），其中，居住用地直接供应规模120公顷。

2．稳定用地保障规模。

2022年全市通过城市更新和土地整备实现用地保障规模1000公顷，其中，通过拆除重建类城市更新移交入库公共利益用地不少于100公顷，通过土地整备完成不少于900公顷。

3．加强新增更新单元计划规模管控。

2022年实施城市更新单元计划流量管控机制，将2022年度新增城市更新单元计划规模与2021年城市更新和土地整备各项完成任务进行关联，建立“流进”与“流出”相关联的流量调节机制。各区2022年新增城市更新单元计划规模管控上限值，等于2021年度直接供应用地规模的2.5倍，加上2021年度城市更新移交入库用地的0.5倍，再加上2021年度调出城市更新单元计划规模的2倍。此外，居住用地供应、公共住房和配套宿舍规划筹集、规划统筹实施基础教育规模和新增“工改M0”类城市更新单元计划调控等指标，完成排名前三的区可在前述计算规则基础各上浮3%。

依据城市更新单元计划流量管控机制，2022年全市新增城市更新单元计划规模不超过595公顷，超过新增计划规模上限的项目将暂缓计划备案（重点更新单元不受规模上限管控）。

各区总体任务安排详见附表3。

（二）分项任务。

1．提升民生设施服务水平。

落实习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上提出“以人民为中心”的发展思想，全力提速民生领域更新整备工作，着力弥补教育、医疗、养老设施用地供应缺口，2022年度全市通过土地整备完成不少于200公顷的民生设施用地。

力争五年内完成国家审计署重点关注的138处规划未建学校的更新整备工作，其中，2022年通过更新整备完成不少于35所学校（各区完成学校数量详见附表4，具体学校的列表详见附表5，可作为民生设施项目库任务完成量核算）。其中，通过土地整备方式实施的，所需资金在土地整备资金中列支。

2022年度通过城市更新和土地整备规划统筹实施基础教育设施用地面积53.5公顷，学位53500座。

结合在编的国土空间规划和相关民生设施专项规划，确定了2022年度亟待更新整备实施的民生设施项目库（详见附表6）。2022年，全市应通过城市更新、土地整备推动项目库内80%以上项目的用地落实，加快推动“幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶”目标的实现。

2．加大住房保障力度。

加大住房保障力度，严格落实公共住房配建政策，满足不同层次、多样化的居住需求，2022年度全市通过城市更新和土地整备规划筹集公共住房和配套宿舍34000套。

持续加大居住潜力用地的整备力度，2022年度全市通过土地整备完成不少于250公顷的居住潜力用地。

3．提高产业空间质量。

严控新增“工改M0”类城市更新单元计划，2022年度全市新增“工改M0”类城市更新单元计划拆除用地规模不超过68公顷。

加大旧工业区有机更新实施力度，2022年度全市完成高品质产业空间保留提升综合整治用地规模20平方公里。

加快推进工业区连片改造试点项目进度，对各试点项目进度实行督办，具体进度要求见附表8。

加强先进制造业用地保障，2022年度全市完成不少于450公顷的工业用地整备任务。

开展“重点企业用地土地整备专项行动”，最终实施范围由规划和自然资源部门核定，由龙华区、光明区按照现行土地整备利益统筹政策先行组织开展具体土地整备工作。

以上民生、住房、产业三项工作任务之间重叠部分，不重复统计。

各区分项任务安排详见附表7。

4．实行重点项目督办考核。

考核督办重点城市更新单元计划项目进度。2022年将已列入重点城市更新单元计划的项目实行年度督办考核，具体进度要求见附表9。

积极推进更新整备融合试点片区项目实施，对列入《市更新整备“十四五”规划》的更新整备融合试点片区项目实行考核督办，具体进度要求见附表10。

四、资金及项目安排

（一）强化资金保障。

1．土地整备年度资金。

2022年度全市安排土地整备资金149.84亿元。具体各区年度土地整备资金安排详见附表11。

2．市本级房屋征收资金。

2022年度安排市本级房屋征收项目资金46.2264亿元。具体各区资金安排详见附表12。各实施主体根据已列入年度市本级房屋征收计划内项目的重要程度和推进情况，在切块下达的计划资金额度内，自行分配具体项目的资金安排。

（二）统筹项目安排。

1．土地整备项目。

（1）土地整备项目。

计划安排新建土地整备项目35个，续建土地整备项目247个，共282个（详见附表13）。

（2）土地整备利益统筹项目。

计划安排新建土地整备利益统筹项目30个，续建土地整备利益统筹项目147个，共177个（详见附表14）。

（3）土地整备安置房建设项目。

计划安排新建土地整备安置房建设项目2个，续建土地整备安置房建设项目14个，共16个（详见附表15）。安置房建设资金安排按照安置房相关政策执行。

（4）单列深汕特别合作区项目9个（详见附表16）。

2．市本级房屋征收项目。

（1）市本级财政承担的房屋征收常规项目。

计划推进新城立交完善工程（南山段）、九围车辆段、深圳市社会福利救助综合服务中心项目等新建项目9个；深圳大学直属口腔医院、深圳市工人文化宫整体改造工程等续建项目123个；合计132个。上述项目的费用原则上由市本级财政安排支出（详见附表17）。

（2）市本级财政承担的房屋征收轨道交通项目。

轨道交通项目的房屋征收工作由市轨道交通建设办公室负责统筹，各区政府负责具体实施。计划安排轨道项目41个（详见附表18）。

（3）社会投资类房屋征收项目。

计划安排深汕铁路、机荷高速改扩建工程等32个征收拆迁补偿费用由企业支出的房屋征收项目（详见附表19）。

3．区级房屋征收项目。

计划安排区级财政承担的房屋征收项目1019个，其中区级房屋征收新建项目155个，区级房屋征收续建项目864个（详见附表20）。上述项目的费用原则上由区级财政安排支出。

五、保障措施

（一）加强组织领导。

各区各部门要充分认识抓好城市更新和土地整备工作对城市高质量可持续发展的重大意义，切实提高政治站位，强化责任担当，积极创新工作方式方法，抓好2022年更新整备计划任务落实。市规划和自然资源局要做好统筹、协调、指导、监督，切实发挥好统筹抓总作用；各区要严格按照2022年更新整备计划任务要求，明确职责分工，层层压实责任，倒排工期，挂图作战，以硬作风、硬举措完成硬任务。

（二）加大考核力度。

加大对居住、工业、民生土地整备专项任务的考评管理力度，建立相应的专项考核与调度机制，并将考核结果纳入政府绩效考核体系。市规划和自然资源主管部门将不定期对各区更新整备计划任务实施情况进行评估。

（三）夯实制度保障。

用好综合改革关键一招，加强创新政策，持续丰富政策工具箱，推动实现“项目符合规定”到“规定保障项目”的重大转变，为城市更新和土地整备工作顺利推进提供坚实的制度支撑。

（四）强化精准调度。

各区要严格把握年度计划实施节奏，实行全流程管控，对于已列入计划的城市更新单元及土地整备项目，制定详细的进度表；继续强化市区联席会议制度，及时解决项目实施过程中遇到的相关问题；市规划和自然资源主管部门综合运用信息管理平台等方式，及时掌握项目实施进度情况，加强指导、精准调度、加大督办，发挥市区合力，进一步提升计划项目实施率。

（五）推进城市空间拓展。

主动谋划拓展城市建设空间，在全市范围内划定多片空间集中连片、用地规模较大的综合功能整备区，通过土地整备提前储备发展空间，进一步提高政府空间资源配置和重大项目保障能力，为我市2035年居住、工业、民生等领域长远发展提供用地支撑。

（六）完善计划流量管控机制。

在2022年探索实施城市更新单元计划流量管控的基础上，继续完善城市更新单元计划调控规模与更新整备直接供应规模、计划清理规模、居住用地规模等更新整备各项工作完成情况进行挂钩的机制，完善“流进”与“流出”相关联的流量调节机制。

六、其他说明

（一）城市更新单元计划实行常态化申报。除政策明确规定需报市规划和自然资源局审查后并报市政府审批的重点更新单元计划外，其他由各区按照相应政策规定自行审批后，报市规划和自然资源局备案。为加强城市单元计划管控，各区2022年计划指标使用完后，需先报市规划和自然资源局备案后，再由各区按照相应政策规定审批。

（二）土地整备专项计划项目实行月度调整机制。各区可根据土地整备工作实际情况，按月提出一次土地整备专项计划项目调整申请。土地整备项目调整由市规划和自然资源局统筹确定后报市政府备案，土地整备利益统筹项目调整由市规划和自然资源局统筹后报市政府审批。项目实施范围年度内调整优化部分的面积不超过原项目实施面积20%的，不视作项目调整情形，应将调整后范围报送市规划和自然资源局。自2023年起申报的土地整备及土地整备利益统筹新增项目，授权市规划和自然资源局先行统筹确定，并报市政府备案或审批，应视为列入当年度的土地整备计划。

（三）严格执行城中村综合整治区占补平衡政策。各区政府应严格落实《深圳市城中村（旧村）综合整治总体规划（2019－2025）》中有关综合整治分区空间范围管理的要求，严格执行占补平衡方案要求和制定程序，涉及占用城中村综合整治分区的应及时开展占补平衡工作，并按要求抄送市规划和自然资源部门汇总后报市政府备案。

（四）房屋征收专项计划项目实行中期调整机制。各区政府可根据房屋征收工作推进需要，将重大的、紧急的或已具备实施条件，且符合政策要求的房屋征收调整项目申报给市规划和自然资源局，市规划和自然资源局汇总整理，经市政府批准后纳入年度房屋征收项目计划。

（五）房屋征收专项计划项目原则上不得纳入城市更新拆除重建用地范围和土地整备利益统筹项目范围。

（六）前海合作区土地整备工作任务纳入本计划统计口径，土地整备资金由前海管理局按原路径实施。深汕特别合作区项目所需的土地整备资金原则上应向市政府另行申请。

（七）本计划中有关统计口径按以下规则执行：（1）直接用地供应包括通过拆除重建类城市更新签订合同出让的开发建设用地（不含移交入库用地），以及通过土地整备签订合同出让的经营性用地（含留用土地、征返用地、置换用地和安置房用地等）。居住用地直接供应计算包括单一性质的居住用地（不含三类居住用地）和混合用地，其中单一性质居住用地全部计入，混合用地中二类居住＋商业用地的全部计入，商业用地＋二类居住用地的，按住宅建筑面积占计容建筑面积比例对应计入居住用地面积指标。（2）新增城市更新单元计划规模包括新增更新单元计划拆除用地面积，以及进行更新单元计划调整而新增部分的拆除用地面积。（3）新增“工改M0”类城市更新单元计划规模包括新增更新单元计划拆除用地面积，以及进行更新单元计划调整而新增部分的拆除用地面积。其中使用M0指标的计算如下：更新方向为M0与工业M1或商业C混合的项目，按计划公告约定的M0用地占拆除范围用地比重计入M0指标；更新方向未约定M0比重的，若更新方向第一位为M0，则按照拆除用地面积全部计入M0指标；若更新方向第二位（含之后）为M0的，按M0用地占比50%计入指标。（4）规划统筹实施基础教育设施统计口径为通过城市更新和土地整备规划审批或土地移交入库的小学、初中和九年一贯制学校的用地面积和对应的学位数，同一个项目或同一块用地在五年内仅可计入一次。

（八）本计划自印发之日起执行，有效期至下一年度计划印发前。

（九）本计划由深圳市规划和自然资源局负责解释，各区政府（新区管委会、深汕特别合作区管委会）负责组织实施。

附表：1．深圳市2021年度各区城市更新和土地整备总体任务完成情况表

2．深圳市2021年度各区城市更新和土地整备分项任务完成情况表

3．深圳市2022年度各区总体任务规模安排表

4．2022年度国家审计署重点关注的138处规划未建学校任务安排表

5．国家审计署重点关注的138处规划未建学校项目库

6．深圳市2022年度亟待更新整备实施的民生设施项目库

7．深圳市2022年度各区分项任务规模安排表

8．深圳市2022年度工业区连片改造试点项目进度安排表

9．深圳市2022年度重点城市更新单元计划项目进度安排表

10．深圳市2022年度更新整备融合试点片区项目进度安排表

11．深圳市2022年度土地整备资金安排表

12．深圳市2022年度市本级房屋征收项目资金安排表

13．深圳市2022年度土地整备项目表

14．深圳市2022年度土地整备利益统筹项目表

15．深圳市2022年度土地整备安置房建设需求表

16．深圳市2022年度深汕特别合作区项目表

17．深圳市2022年度市本级财政承担的房屋征收常规项目表

18．深圳市2022年度市本级财政承担的房屋征收轨道交通项目表

19．深圳市2022年度社会投资类房屋征收项目表

20．深圳市2022年度区级财政承担的房屋征收项目表

表1

深圳市2021年度各区城市更新和土地整备总体任务完成情况表

单位：公顷

福田区	罗湖区	南山区	盐田区	宝安区	龙岗区	龙华区	坪山区	光明区	大鹏新区	前海合作区	合计
年度城市更新用地供应任务（下限值）	任务指标	12	14	18	7.5	70	60	42	36	30	10.5	—	300
完成情况	12.99	10.04	18.56	10.41	70.47	73.09	45.20	36.42	31.89	11.00	—	320.07
土地整备总体任务（下限值）	任务指标	13	15	45	5	243	243	100	125	125	87	10	1011
完成情况	15.3	18.57	91.99	80.32	352.08	440.45	183.42	250.6	331.68	103.27	12.37	1880.05
直接供应用地规模（下限值）	任务指标	8	10	11	6	43	39	23	14	20	6	—	180
完成情况	10.53	3.79	11.48	7.89	49.03	41.75	28.14	14.74	17.85	8.59	—	193.79
其中	居住用地（下限值）	任务指标	3	4	5	5	24	23	14	12	15	—	—	110
完成情况	7.92	2.58	6.15	6.96	24.88	27.72	19.97	14.74	7.46	5.59	—	123.97
拆除重建类城市更新单元计划（建议值）	任务指标	16	20	24	10	150	140	60	60	54	26	—	560
完成情况	4.7	3.7	18.8	4.5	58.1	338.9	33.9	88.2	83.5	31.4	—	665.6

表2

深圳市2021年度各区城市更新和土地整备分项任务完成情况表

福田区	罗湖区	南山区	盐田区	宝安区	龙岗区	龙华区	坪山区	光明区	大鹏新区	合计
提高产业

空间质量	“工改M0”类更新单元计划（上限值，公顷）	任务指标	5	3	15	6	14	13	8	2	6	2	74
完成情况	0	0	0	0	0	4.04	0	4.37	0	0	8.41
产业用地整备任务规模（下限值，公顷）	任务指标	—	10	2	—	158	150	50	50	50	30	500
完成情况	—	11.38	2.64	—	158.5	150.2	50.49	50	50.44	31.09	504.74
提升民生设施服务水平	基础教育规划统筹实施规模	面积（下限值，公顷）	任务指标	3	2.3	3.8	1.3	11.5	10.2	8.3	5.8	5.8	1.5	53.5
完成情况	5.8	2.82	5.76	1.97	9.39	50.44	19.85	8.17	6.69	5.53	116.37
学位数（下限值，座）	任务指标	3000	2300	3800	1300	11500	10200	8300	5800	5800	1500	53500
完成情况	5740	3342	6210	1890	10092	45941	22050	8238	6359	1800	111662

福田区	罗湖区	南山区	盐田区	宝安区	龙岗区	龙华区	坪山区	光明区	大鹏新区	合计
提升民生设施服务水平	民生设施整备规模（下限值，公顷）	任务指标	5	3	13	1	35	45	30	28	30	10	200
完成情况	6.2	3.19	13.89	4.17	37.4	60.64	41.08	28.1	45.71	10.04	250.42
加大住房

保障力度	公共住房和配套宿舍规划配建规模（下限值，套）	任务指标	1600	1000	2000	400	7000	7000	4000	3598	2200	2245	31043
完成情况	964	2540	5699	699	3212	13538	3637	4513	4222	1110	40134
居住潜力用地整备规模（下限值，公顷）	任务指标	—	—	10	—	48	48	20	25	39	10	200
完成情况	—	—	11.08	—	48.13	48.32	21.04	27.29	39.23	10.28	205.37

表3

深圳市2022年度各区总体任务规模安排表

单位：公顷

福田区	罗湖区	南山区	盐田区	宝安区	龙岗区	龙华区	坪山区	光明区	大鹏新区	合计
用地保障规模（下限值）	3	4	50	2	251	256	121	126	142	45	1000
直接供应用地规模（下限值）	8	9	14	6	43	39	28	18	25	5	195
其中	居住用地（下限值）	3	4	5	4	22	27	17	15	19	4	120
年度城市更新用地供应任务（下限值）	11	12	18	8	57	51	37	24	25	7	250
新增拆除重建类城市更新单元计划（上限值）	30	15	30	25	100	125	95	90	60	25	595
注：1．用地保障规模通过城市更新和土地整备共同完成，其中，通过拆除重建类城市更新移交入库公共利益用地不少于100公顷，通过土地整备完成不少于900公顷（含民生设施整备、居住潜力用地整备、产业用地整备）。

2．直接供应用地是指通过拆除重建类城市更新签订合同出让的开发建设用地（不含移交入库用地），以及通过土地整备签订合同出让的经营性用地（含留用土地、征返用地、置换用地、安置房用地等）。

3．年度城市更新用地供应任务指通过拆除重建类城市更新供应的经营性用地，以及通过拆除重建类城市更新移交入库的公共利益用地。

表4

2022年度国家审计署重点关注的138处规划未建学校任务安排表

单位：个

行政区	福田区	罗湖区	南山区	盐田区	宝安区	龙岗区	龙华区	坪山区	光明区	大鹏新区	合计
5年总任务	—	4	—	—	25	57	11	18	18	5	138
2022年通过更新整备完成任务（下限值）	—	1	—	—	7	14	2	4	6	1	35

表5

国家审计署重点关注的138处规划未建学校项目库

单位：平方米

编号	行政区	图则名称	图则编号	用地面积	备注
1	罗湖区	布心地区（修编）	LH03-04-02-11	9433.19
2
中兴路地区	LH01-05-10-02	10700.71
3
清水河地区（修编）	LH04-02-13-02	16501.54
4
笋岗地区	LH04-01-15-03	10000.00
5	宝安区	西乡老城地区	BA103-19&20-03-01-06	14750.68
6
沙井中心地区南片	BA202-10-13-10	20379.29
7
松岗潭头地区	BA202-T2-04-10	13761.49
8
西乡固戊西地区	BA103-09&13-05-13	16203.76
9
沙井中心地区北片	BA202-06-06-14	40952.60
10
宝安区新安街道甲岸旧村城市更新单元规划	BA102-02&03&04-07-01-02	6500.04
11
沙井中心地区北片	BA202-06-07-10-02	45337.02
12
松岗中心地区南片	BA203-06-08-03	26640.34
13
松岗中心地区北片	BA203-04&05-07-24	15045.08
14
松岗中心地区北片	BA203-04&05-04-08	22159.23
15
福永中心地区	BA103-01&04-11-03	21936.83
16
西乡固戊西地区	BA103-09&13-04-21	30184.35
17
沙井长流陂水库西地区	BA202-12-02-34	10712.78
18
新安上川片区	BA102-02&03&04-31-01	11648.40
19
石岩中心地区	BA303-02&05-01-18	26049.26
20
福永桥头地区	BA201-04&05-03-08-02	6499.99
21
西乡桃源地区	BA103-11-01-17	10733.43
22
松岗中心地区南片	BA203-06-01-11	12540.59
23
沙井中心地区西片	BA202-05&09-16-03	33824.63
24
松岗沙浦－江边地区	08-09	16000.82
25
宝安区新安街道南头关口37、39、43片区城市更新单元规划	BA102-01-37-11-01&11-05&11-06	13678.53

编号	行政区	图则名称	图则编号	用地面积	备注
26	宝安区	新安南地区	BA102-01-49-19	15171.81
27
祝龙田教育－产业用地土地整备利益统筹项目规划研究	03-10-2	10589.15
28
国际会展城
23029.04
29	龙岗区	沙背坜地区	LG202-08&T2&203-T5-06-05	13002.87
30
坂田北地区	17-08	38093.66
31
国际会展城
34423.71	已完成
32
横岗中心地区（修编）	05-06	26824.39
33
龙岗区横岗街道松柏社区老街城市更新单元规划	LG104-05-07-06-01	8138.30
34
辅城坳－新木地区	LG103-04&05&06&T1-12-14	12804.17
35
宝龙东地区	LG204-03-04-14	18070.61
36
辅城坳－新木地区	LG103-04&05&06&T1-10-10	23040.77
37
坂田南地区	LG102-10&11-02-02	34722.40
38
龙岗区龙城街道五联竹头背和岭背坑片区城市更新单元规划	LG202-09-07-15	27010.09	已完成
39
六约北地区	LG104-01-02-12	9904.07
40
南联地区	LG202-01-01-08	36082.61
41
龙平地区	LG202-02&03-13-06	35293.98
42
水径地区	05-10	23403.76
43
坂田南地区	LG102-10&11-05-02	46521.39
44
平湖中心地区	LG103-03-08-11	34529.34
45
爱联地区	LG201-08-03-15	20366.55
46
横岗中心地区（修编）	03-07	26482.77
47
宝龙工业城地区	LG204-01&02-01-02	42851.23
48
龙岗区新坡塘片区及新园路石化塑胶城改造专项规划	LG104-04-02-02	22598.30
49
南约地区	LG204-T2&T3&T4-06-10	30887.42
50
坂田南地区	LG102-10&11-04-16	15067.48
51
龙岗区横岗街道松柏社区老街城市更新单元规划	LG104-05-07-07-01	15884.28
52
龙岗区龙城街道爱联蒲排片区改造专项规划	LG201-08-06-08	11310.15
53
六约北地区	LG104-01-04-06	13559.86

编号	行政区	图则名称	图则编号	用地面积	备注
54	龙岗区	深圳市龙岗区平湖街道平湖片区城市更新单元规划	LG103-03-09-06-01	13003.20
55
龙岗区横岗街道六约南片塘坑片区城市更新单元规划	LG104-05-01-09-01	6385.51
56
水径地区	04-04	28958.59
57
辅城坳－新木地区	LG103-04&05&06&T1-07-06	31066.50
58
南联地区	LG202-01-06-04	15845.09
59
坪东地区	LG203-03-07-05	56537.29
60
八仙岭地区	LG202-05-02-02	15878.25
61
荷康地区	LG104-10-05-14	10008.63
62
龙岗区龙城街道龙西楼吓、对面岭片区城市更新单元规划	LG202-09-A-03	30505.16
63
龙岗区横岗街道深坑片区城市更新单元规划	LG104-01-04-02&LG104-01-04-01	6999.96	已完成
64
龙岗区布吉街道南门墩片区城市更新单元规划	LG101-04-DY02-02	12024.20
65
横岗中心地区（修编）	07-03	19899.11
66
吉祥路地区	LG201-06-06-10	24511.88
67
坪东地区	LG203-03-02-12	28069.47
68
南约地区	LG204-T2&T3&T4-04-09	19788.57
69
荷坳地区	LG104-03-03-02	33519.79
70
龙岗区龙城街道爱联旧村改造专项规划（修改）	LG201-08/01-02-07	40797.39
71
龙岗区平湖街道天鹅工业区城市更新单元规划	LG103-11&T3-16-10	16966.16
72
龙岗区龙城街道五联竹头背和岭背坑片区城市更新单元规划	LG202-09-07-04-04	8726.42
73
龙岗区布吉街道三联片区改造专项规划	LG101-01-06-01	31069.29
74
大运新城地区	LG201-04&05&07-08-01	31728.26
75
坪东地区	LG203-03-03-13	18728.93
76
山厦地区	LG103-01&02-02-02	25834.68
77
辅城坳－新木地区	LG103-04&05&06&T1-17-05	25911.94
78
辅城坳－新木地区	LG103-04&05&06&T1-02-01	14770.71
79
坪地国际低碳城拓展区	PD06-05	8829.05
80
BL-GIC5-22	25809.85
81
坪地国际低碳城拓展区	PX06-11	20352.82

编号	行政区	图则名称	图则编号	用地面积	备注
82	龙岗区	坪西地区	LG-GIC5-10	25707.70
83
坪地国际低碳城拓展区	PD-GIC5-13	33712.46
84
丹竹头地区	LG101-02-04-02	21641.90
85
石芽岭地区	LG101-03-05-10	22618.60
86
石芽岭地区	LG101-03-02-17-3	9213.60
87	龙华区	民治中心地区	BA402-23&25-03-11	7642.51
88
观澜老中心地区南	BA401-12&13-11-04	13401.62
89
民乐地区	LG102-09&12-03-05	18794.95
90
龙华旧城核心地区	BA402-12&13&17&18-5-3-5	15028.18
91
大浪南地区	BA402-09&10&11-03-06	28176.57
92
观澜老中心地区南	BA401-12&13-04-32	14324.37
93
观澜老中心地区北	BA401-07&08-04-09	24355.88
94
清湖地区	BA402-14&15&16-05-04	21334.96
95
观澜中心地区西片	BA401-06&10-08-07	27759.11
96
大浪中心地区	10-04	30021.73
97
大浪西南地区	06-20	31338.13
98	光明区	光明中心地区（2019年8月公示版）	BA302-03&05-08-54	8700.19	已完成
99
公明中心地区（修编）	BA301-05-17-03	32861.35
100
公明中心地区（修编）	BA301-05-04-09	19054.18
101
光明中心地区（2019年8月公示版）	BA302-03&05-06-22	15892.08
102
光明新区公明街道龙豪榕康片区城市更新单元规划	BA301-07-04-23	11311.37
103
光明区光明街道伶伦提可乐旧工业区城市更新单元规划	BA302-03&05-08-06&08-07-02	6799.96
104
光明中心地区（2019年8月公示版）	BA302-03&05-06-14	23442.16
105
光明中心地区（2019年8月公示版）	BA302-03&05-04-26	19776.54
106
光明中心地区（2019年8月公示版）	BA302-03&05-07-09	23137.72
107
光明中心地区（2019年8月公示版）	BA302-03&05-04-16	18760.19
108
光明中心地区（2019年8月公示版）	BA302-03&05-04-18	38370.70
109
光明中心地区（2019年8月公示版）	BA302-03&05-06-02	14247.69

编号	行政区	图则名称	图则编号	用地面积	备注
110	光明区	光明中心地区（2019年8月公示版）	BA302-03&05-06-09	16505.83
111
光明中心地区（2019年8月公示版）	BA302-03&05-08-12	15452.59
112
光明中心地区（2019年8月公示版）	BA302-03&05-07-01	21730.31
113
光明中心地区（2019年8月公示版）	BA302-03&05-DY01-55	24548.21
114
光明中心地区（2019年8月公示版）	BA302-03&05-07-12	10971.59
115
光明中心地区（2019年8月公示版）	BA302-03&05-06-28	6594.30
116	坪山区	江岭－沙壆地区	LG303-08&09-01-03	16671.76
117
沙田地区	LG301-03-01-11	13253.87
118
宝龙东－新布地区	LG204-05&T6&303-10&T4-08-13	23827.10
119
沙湖－碧岭地区	06-11	31842.64
120
燕子岭及石井地区	LG303-02&T3-03-06	40615.30
121
坑梓中心及老坑地区	LG301-02&T2-13-19	14813.33
122
坪山区坪山街道横岭塘旧村城市更新单元规划	LG204-05&T6&303-10&T4-09-18	13000.56
123
坪山中心（老城）地区	PS303-03-06-03	12697.96
124
江岭－沙壆地区	LG303-08&09-08-15	23106.49
125
沙田地区	LG301-03-02-10	20654.52
126
沙湖－碧岭地区	18-01	19080.18
127
沙湖－碧岭地区	17-02	25612.80
128
沙湖－碧岭地区	19-12	18369.82
129
沙湖－碧岭地区	12-06	24326.27
130
沙湖－碧岭地区	17-06	27224.03
131
坪山中心区	LG303-03-DY04-07	13514.95
132
沙湖－碧岭地区	07-12	30339.42
133
深圳市坪山新区中心区飞西单元更新专项规划	LG303-03-DY02-01-14	7097.38
134	大鹏新区	大鹏新区葵涌办事处葵新社区白石岗片区更新单元规划	LG401-01-25-07&25-08&25-09	16292.05	已完成
135
大鹏新区葵涌街道横头、双伍村城市更新单元规划	LG401-01-14-11-02	10172.03
136
溪涌地区	LG401-01&T1-02-24	16319.21
137
大鹏中心区	LG402-02-08-13	124244.88
138
大鹏新区葵涌街道溪涌片区城市更新单元规划	LG401-01&T1-02-21-01	17749.62

表6

深圳市2022年度亟待更新整备实施的

民生设施项目库

序号	设施类型	行政区	所在街道	项目名称	用地规模（公顷）	实施路径
1	中小学	福田区	华富街道	三星工业区城市更新项目配建学校	1.72	城市更新
2	中小学	罗湖区	翠竹街道	翠竹外国语实验学校	1.13	土地整备
3	中小学	南山区	沙河街道	NS08-01&02-03-05-02	1.63	城市更新
4	中小学	南山区	粤海街道	NS0701&02&03&04&05&06&07-20-03	1.2	土地整备
5	中小学	南山区	招商街道	南山区规划学校1	3.79	土地整备
6	中小学	南山区	招商街道	南山区规划学校2	1.29	土地整备
7	中小学	南山区	招商街道	南山区规划学校3	2.44	土地整备
8	中小学	宝安区	福海街道	宝安区规划学校5	1.22	土地整备
9	中小学	宝安区	松岗街道	潭头社区土地整备利益统筹规划学校	2.28	土地整备
10	中小学	宝安区	新桥街道	宝安区规划学校1	1.67	城市更新
11	中小学	宝安区	福永街道	宝安区规划学校3	2.19	城市更新
12	中小学	宝安区	燕罗街道	罗田社区土地整备利益统筹项目规划学校	2.93	土地整备
13	中小学	宝安区	石岩街道	上屋社区园美地块土地整备利益统筹项目规划学校	1.38	土地整备
14	中小学	宝安区	松岗街道	宝安区规划学校4	2.44	城市更新
15	中小学	龙岗区	坂田街道	龙岗区规划学校1	3.81	城市更新
16	中小学	龙岗区	南湾街道	LG101-02-04-02	2.16	土地整备
17	中小学	龙岗区	园山街道	LG104-04-02-02	2.26	城市更新
18	中小学	龙岗区	龙城街道	LG204-T2&T3&T4-06-10	3.09	土地整备
19	中小学	龙岗区	横岗街道	龙岗区规划学校2	1.99	城市更新
20	中小学	龙岗区	坂田街道	坂田书香实验学校	2.56	土地整备
21	中小学	龙岗区	横岗街道	埔厦小学	0.99	土地整备
22	中小学	龙岗区	宝龙街道	宝荷九年一贯制学校	1.74	土地整备
23	中小学	龙岗区	吉华街道	水径九年一贯制学校	2.89	土地整备
24	中小学	龙岗区	园山街道	188工业区城市更新学校	1.73	土地整备
25	中小学	龙岗区	宝龙街道	龙岗区规划学校3	1.3	土地整备
26	中小学	龙岗区	龙城街道	龙岗区规划学校4	3.17	土地整备
27	中小学	龙岗区	布吉街道	龙岗区规划学校5	3.61	土地整备
28	中小学	龙岗区	吉华街道	三联片区更新单元二期学校用地	3.11	城市更新
29	中小学	龙岗区	平湖街道	龙岗区规划学校7	2.1	城市更新
30	中小学	龙岗区	宝龙街道	五联竹头背和岭背坑更新单元二期学校	0.87	土地整备
31	中小学	龙华区	龙华街道	龙华商业中心城市更新规划学校2	2.44	城市更新
32	中小学	龙华区	民治街道	龙华商业中心城市更新规划学校3	2.44	城市更新
33	中小学	龙华区	观澜街道	蚌岭片区城市更新单元规划学校1	0.5	城市更新
34	中小学	龙华区	观澜街道	蚌岭片区城市更新单元规划学校2	0.92	城市更新
35	中小学	龙华区	大浪街道	潭罗村片区城市更新单元规划学校	2.04	城市更新

序号	设施类型	行政区	所在街道	项目名称	用地规模（公顷）	实施路径
36	中小学	龙华区	大浪街道	赖屋山城市更新单元规划学校	1.24	城市更新
37	中小学	龙华区	民治街道	牛栏前土地整备利益统筹项目规划学校	2.13	土地整备
38	中小学	坪山区	龙田街道	LG303-02&T3-03-06	4.06	土地整备
39	中小学	坪山区	坑梓街道	LG301-02&T2-13-19	1.48	土地整备
40	中小学	坪山区	坑梓街道	坪山区规划学校1	4.01	土地整备
41	中小学	坪山区	坪山街道	坪山区规划学校2	1.17	城市更新
42	中小学	坪山区	坪山街道	坪山区规划学校3	2.84	城市更新
43	中小学	坪山区	坪山街道	坪山区规划学校4	1.27	土地整备
44	中小学	坪山区	坪山街道	坪山区规划学校5	1.91	土地整备＋城市更新
45	中小学	光明区	公明街道	光明区规划学校1	3.06	土地整备
46	中小学	光明区	玉塘街道	光明区规划学校2	1.18	土地整备
47	中小学	光明区	新湖街道	BA302-03&05-05-14	2.32	土地整备
48	中小学	光明区	新湖街道	BA302-03&05-05-08	2.25	土地整备
49	中小学	光明区	新湖街道	BA302-03&05-05-11	1.48	土地整备
50	中小学	光明区	公明街道	下村小学拆除重建工程项目	1.08	土地整备
51	中小学	大鹏新区	葵涌街道	葵涌美的工业片区01-03地块	0.43	城市更新
52	中小学	大鹏新区	葵涌街道	葵涌高源谭屋围片区01-01地块	1.31	城市更新
53	高中	宝安区	航城街道	宝安教育城	4.45	土地整备
54	高中	龙岗区	南湾街道	下李朗－良安田地区08-11	3.59	土地整备
55	高中	龙华区	龙华街道	龙华商业中心城市更新规划学校1	1.64	城市更新
56	高中	宝安区	新桥街道	宝安区规划学校2	4.21	城市更新
57	高中	大鹏新区	葵涌街道	人大附中高中部扩建项目	7.68	土地整备
58	医院	罗湖区	东晓街道	罗湖区妇保院住院大楼二期工程	0.83	土地整备
59	医院	宝安区	沙井街道	沙井人民医院扩建（二期）	0.78	土地整备
60	医院	龙岗区	南湾街道	国家感染性疾病临床医学研究中心	2.61	土地整备
61	医院	龙岗区	南湾街道	市第三人民医院应急院区	6.77	土地整备
62	医院	龙岗区	横岗街道	深圳市第二眼科医院	6.52	城市更新
63	医院	龙岗区	吉华街道	龙岗区第二人民医院	8.80	土地整备
64	养老设施	宝安区	西乡街道	宝安区西乡敬老院拆除重建工程	1.09	土地整备
65	养老设施	龙岗区	横岗街道	HG-GIC7-01	0.45	城市更新
66	养老设施	龙岗区	坂田街道	BT-GIC7-02	0.68	土地整备
67	养老设施	龙岗区	坪地街道	PD-GIC7-02	0.61	土地整备
68	文体设施	南山区	南山街道	南山街道文体中心	1	城市更新
69	文体设施	宝安区	新桥街道	新桥足球体育公园	15.66	土地整备
70	文体设施	龙岗区	布吉街道	BJ-GIC2-9	0.77	土地整备
71	文体设施	龙岗区	坪地街道	坪地文体中心	1.70	土地整备
72	文体设施	龙岗区	龙城街道	深足俱乐部训练基地	5.51	土地整备
73	文体设施	龙岗区	坂田街道	龙岗区艺体中心	2.39	土地整备
74	文体设施	龙岗区	宝龙街道	宝龙CBA综合馆	2.37	土地整备
75	文体设施	坪山区	碧岭街道	国家羽毛球训练基地项目	1.18	土地整备、城市更新
76	文体设施	光明区	新湖街道	科学城体育中心	5.25	土地整备
77	文体设施	大鹏新区	葵涌街道	大鹏新区档案馆、方志馆	7.68	土地整备

表7

深圳市2022年度各区分项任务规模安排表

类别	项目	福田区	罗湖区	南山区	盐田区	宝安区	龙岗区	龙华区	坪山区	光明区	大鹏新区	合计
提升民生设施服务水平	基础教育规划统筹实施规模	面积（公顷）	下限值	3.0	2.3	3.8	1.3	11.5	10.2	8.3	5.8	5.8	1.5	53.5
学位数（座）	下限值	3000	2300	3800	1300	11500	10200	8300	5800	5800	1500	53500
民生设施整备规模（公顷）	下限值	2	3	20	1	40	40	26	28	30	10	200
加大住房

保障力度	公共住房和配套宿舍规划配建规模（套）	下限值	1600	1500	3000	600	8000	9000	4000	2500	3000	800	34000
居住潜力用地整备规模（公顷）	下限值	—	—	6	—	56	61	35	35	44	13	250
提高产业

空间质量	新增“工改M0”类城市更新单元计划规模（公顷）	上限值	5	3	14	6	11	11	8	2	6	2	68
高品质产业空间保留提升综合整治（平方公里）	下限值	0.14	0.06	1.2	0.04	5.6	5.0	3.1	2.0	2.4	0.46	20
工业用地整备任务规模（公顷）	下限值	—	—	20	—	130	130	50	50	55	15	450

表8

深圳市2022年度工业区连片改造试点项目进度安排表

单位：公顷

行政区	项目名称	面积	进度要求
福田区	车公庙连片改造升级片区项目	34	规划审批
罗湖区	清水河连片改造升级片区项目	42	计划审批
宝安区	新桥东片区重点城市更新单元项目	159	二期实施主体确认
龙岗区	横岗街道六约社区大和麻地工业区城市更新单元项目	32.5	规划审查
园山街道西坑社区GX01城市更新单元项目	36.4	规划审查
龙华区	茜坑连片改造升级片区项目	42	规划审批
坪山区	碧岭北连片改造升级片区项目	104	规划审批
龙田北连片改造升级片区项目	42	规划审批
光明区	凤凰街道轨道13号线车辆段片区重点更新单元项目	128.44	规划审批
表9

深圳市2022年度重点城市更新单元计划项目进度安排表

单位：公顷

行政区	项目名称	面积	进度要求
盐田区	沙头角街道田心工业区片区重点更新单元	15.57	完成规划审批
宝安区	新桥东片区重点城市更新单元项目	127.44	二期实施主体确认
沙井大街片区重点城市更新单元	140.14	规划草案公示
龙岗区	平湖旧墟镇区GX04重点更新单元	20.33	一期实施主体确认
光明区	凤凰街道轨道13号线车辆段片区重点更新单元	128.44	规划审批

表10

深圳市2022年度更新整备融合试点片区项目进度安排表

单位：公顷

行政区	项目名称	面积	进度要求
罗湖区	火车站－文锦片区	81	前期研究
南山区	西丽高铁片区	50	前期研究
宝安区	燕罗国际智能制造生态城	—	前期研究
龙岗区	南湾片区	286	完成规划及实施方案研究工作
坪山区	龙田片区	321	计划审批
金沙片区	186	计划审批
大鹏新区	较场尾－新大片区	551	计划审批
杨梅坑片区	26	计划审批

表11

深圳市2022年度土地整备资金安排表

单位：亿元

福田区	罗湖区	南山区	盐田区	宝安区	龙岗区	龙华区	坪山区	光明区	大鹏新区	前海合作区	合计
年度土地整备资金	12.76	0.14	21.93	2.88	35.64	25.81	26.75	3.18	19.31	1.44	按原路径实施	149.84
表12

深圳市2022年度市本级房屋征收项目资金安排表

单位：亿元

福田区	罗湖区	南山区	盐田区	宝安区	龙岗区	龙华区	坪山区	光明区	大鹏新区	合计
市本级房屋征收项目资金	3.6278	0.12	7.253	0.64	2.2	31.19	0.019	0.5	0.6766	0.0	46.2264
注：2022年市级房屋征收计划资金46.2264亿元，后续视各区实际工作需求进行资金调剂。

表13

深圳市2022年度土地整备项目表

区域	实施主体	序号	项目类型	项目名称	街道	整备实施总规模（公顷）
福田区	市规划和自然资源局

福田区政府	1	续建	深圳高尔夫B115-0038号宗地到期收回项目	香蜜湖	133.24
福田区政府

市规划和自然资源局	2	续建	B217-0017宗地收地项目	园岭	0.24
3	续建	87-055红线用地部分用地收地项目	沙头	0.088214
福田区政府	4	新建	皇岗口岸土地整备项目（货检区）	福田	32
5	新建	八卦岭B311-0038宗地部分用地收地项目	园岭	0.014261
6	续建	皇岗口岸土地整备项目（旅检区）	福田	21.07
7	续建	深圳市地税局新沙地块保障房整备项目	沙头	0.24
8	续建	上梅林股份公司原特区管理线外整备项目	梅林	208.3
9	续建	梅林危险废物处理站整备项目	梅林	2.5
10	续建	香蜜湖片区土地整备项目	香蜜湖	114
11	续建	深圳国际交流学校	香蜜湖	5.7
12	续建	市急救、血液、医学信息中心综合楼地块	香蜜湖	2.01
合计	519.40
罗湖区	罗湖区政府	1	新建	LH06-01-02-13（莲塘片区）教育用地土地整备项目	莲塘	1.16
2	新建	上坪垃圾填埋场土地整备项目	清水河	1.2

区域	实施主体	序号	项目类型	项目名称	街道	整备实施总规模（公顷）
罗湖区	罗湖区政府	3	新建	黄贝岭停车场用地（H123-0020宗地）	黄贝	0.75
4	新建	宁水公交总站用地（H225-0024宗地/2002-311-133）	黄贝	0.36
5	新建	翠湖文体公园土地整备项目	东湖	20.14
6	续建	市体育局住宅楼（黄楼）拆除土地整备项目	南湖	0.05
7	续建	TLH-049地块土地整备项目	清水河	0.5
8	续建	围岭公园土地整备项目	东晓	87
9	续建	木棉岭高位水池土地整备项目	东晓	0.1
10	续建	粤港供水公司H225-0010宗地收地项目	黄贝	0.46
11	续建	“过境土地”B1-B5地块土地整备项目	南湖	16
12	续建	文锦渡口岸片区升级改造	黄贝	—
13	续建	红岗创新广场（清水河油气库）	清水河	8.5
14	续建	莲塘口岸2万平方米办公用房购买	莲塘	2万平方米建筑面积
合计	136.22
南山区	南山区政府	1	新建	官龙学校部分地块收回土地整备项目	西丽	0.48
2	新建	西丽街道阳光社区沙坑北地块土地整备项目	西丽	8.34
3	新建	深健大厦地块土地整备项目	粤海	0.67038
4	新建	K103-0002用地收回土地整备项目	招商	0.472
5	新建	K103-0012用地收回土地整备项目	招商	1.6056
6	新建	K320-0008宗地收回土地整备项目	招商	0.26
7	新建	蛇口街道东角头社区蛇口山96-062地块土地整备项目	蛇口	1.25918
8	新建	欣月公园土地整备项目	南山	4
9	续建	丽水河土地整备项目	西丽	3.34
10	续建	西丽湖度假村地块土地整备项目	西丽	43
11	续建	石壁龙周边地块土地整备项目	西丽	126
12	续建	铁岗水库一级水源保护区征地项目	西丽	25
13	续建	白芒、大磡建成区地块	西丽	21
14	续建	基本农田保护区用地征收	西丽	4.26
15	续建	西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目	西丽、桃源	303

区域	实施主体	序号	项目类型	项目名称	街道	整备实施总规模（公顷）
南山区	南山区政府	16	续建	桃源街道大学城社区常源安置地块（二期）	桃源	0.28
17	续建	塘朗山地区1-1-9地块土地整备项目	桃源	12.42
18	续建	福光股份公司长岭皮地块土地整备项目	桃源	23
19	续建	塘朗工业区（B区）土地整备项目	桃源	17.3
20	续建	福光股份公司二线内收地	桃源	11.9
21	续建	新屋村塘朗山历史遗留用地收地	桃源	38.65
22	续建	常源股份公司安置用地整备项目（一期）	桃源	3
23	续建	粤海街道麻雀岭社区教育设施用地土地整备项目	粤海	1.2672
24	续建	内伶仃岛统征土地整备项目	蛇口	484
25	续建	湾厦蛇口山地块土地整备项目	蛇口	11.2665
26	续建	深圳市歌剧院土地整备项目	蛇口	33
27	续建	月亮湾燃机电厂土地整备项目	南山	7.49
28	续建	原南头粮食分公司南山区丁头村历史用地收回项目	南山	0.47
29	续建	荔林公园北大门历史遗留用地土地整备	南山	1.81
合计	1188.54
盐田区	盐田区政府	1	新建	盐田港东港区J301-0007号宗地土地整备项目	盐田	67.6
2	续建	盐田区国有储备地清理	—	—
3	续建	小梅沙片区土地整备项目	梅沙	28.98
合计	96.58
宝安区	宝安区政府

市规划和自然资源局	1	新建	中国石化松岗油库土地置换项目	—	0.395656
2	新建	中油润德公司A117-0614宗地（中油广深驿达加油站）土地置换项目	—	—
宝安区政府	3	新建	福海街道宝安综合港区一期地块土地整备项目	福海	13.8
4	续建	新桥街道沙企社区XQ47地块	新桥	6.3629
5	续建	新桥街道沙企社区XQ51地块	新桥	2.2996
6	续建	福永街道凤凰社区教育地块	福永	3.17
7	续建	宝安区中心区XA001地块	新安	1.3
8	续建	新安街道海旺社区06-15地块	新安	0.87
9	续建	松岗沙浦围地块土地整备项目	松岗	3.2682

区域	实施主体	序号	项目类型	项目名称	街道	整备实施总规模（公顷）
宝安区	宝安区政府	10	续建	五指耙水厂改扩建工程土地整备项目	松岗	4.69
11	续建	大铲湾港区土地及海域整备地块（二期）	西乡	40.456
12	续建	机场招拍挂用地收地补偿项目	福永、航城	69.85
13	续建	轨道交通四期机场东车辆段融资地块	航城、福永	7.41
14	续建	黄田城市化转地历史遗留地块土地整备项目	航城	61.8
15	续建	石岩街道城北分片区规划03-13、03-14地块教育用地土地整备项目	石岩	1.3
16	续建	石岩街道水田社区石岩东08-28、08-26规划教育公配地块及其周边土地整备项目	石岩	2.71
17	续建	石岩街道官田社区规划03-27等地块土地整备项目	石岩	2.5
18	续建	宗地A006-0188土地整备项目	新安	0.35
19	续建	宗地A010-0013土地整备项目	新安	0.52
20	续建	宗地A006-0071土地整备项目	新安	0.23
21	续建	宗地A010-0272土地整备项目	新安	0.33
22	续建	宗地A006-0003土地整备项目	新安	0.26
23	续建	宗地A006-0189土地整备项目	新安	0.2
24	续建	宗地A005-0007土地整备项目	新安	0.56
25	续建	宗地A116-0281土地整备项目	航城	0.23
26	续建	西乡街道铁岗社区[西乡铁岗地区]06-05地块	西乡	1.35
27	续建	利民储配站土地整备项目	新桥	0.0628
28	续建	深圳创新创意设计学院	航城	17.38
29	续建	南玻工业园地块土地整备项目	福海	24.46
30	续建	铁岗气库地块土地整备项目	新安	2.46
31	续建	西乡街道共乐社区A108-0039地块	西乡	0.6171
32	续建	黄麻布社区簕竹角水厂项目	航城	0.295
33	续建	机场开发区西区AX10-3地块土地整备	航城	0.4
34	续建	原深圳机场征用英管山地块历史遗留问题项目	福永	16
35	续建	T4航站楼扩建地块	福海	5.66
36	续建	新丰电器厂地块	福海	10.79
37	续建	桥头次中心区地块	福海	24.2339
38	续建	西部沿江新城（一期）	福海	4.6

区域	实施主体	序号	项目类型	项目名称	街道	整备实施总规模（公顷）
宝安区	宝安区政府	39	续建	新和社区孖庙涌旧村地块	福海	2.4295
40	续建	海上田园地块	沙井	417.9
41	续建	北车基地项目（一期）	松岗	27.18
42	续建	海诚工业园地块	燕罗	7.44
43	续建	罗田林场地块土地整备项目	燕罗	2.1744
44	续建	燕罗街道罗田水厂地块土地整备项目	燕罗	18.94
45	续建	泉宝工业区地块土地整备项目	石岩	0.3
46	续建	拟招拍挂土地涉及使用林地及耕地审批费用	—	—
47	续建	宝安区饮用水水源一级保护区	—	87.26
48	续建	宝安区村办学校土地房产遗留问题处理	—	—
49	续建	宗地A006-0002土地整备项目	新安	0.66
50	续建	三围海洋城地块	航城	53.3
合计	950.76
龙岗区	龙岗区政府	1	新建	发展汽车配件贸易公司收回土地货币补偿项目	横岗	—
2	新建	市第三人民医院应急院区配套隔离宿舍项目	南湾	0.45
3	新建	龙城街道黄阁坑“三所”地块土地整备项目	龙城	17.9
4	新建	平湖街道辅城坳－新木地区法定图则08-16地块	平湖	0.41
5	新建	市蔬菜七天储备项目	平湖	1.63
6	新建	2022年度经营性用地59处	—	87.53
7	新建	平湖街道长宜物流地块土地整备项目	平湖	4.5
8	新建	平湖街道山厦地区法定图则02-01地块	平湖	1.2
9	新建	平湖街道辅城坳－新木地区法定图则08-17地块	平湖	0.66
10	新建	平湖街道辅城坳社区G04229-6宗地土地整备项目	平湖	2.99
11	新建	平湖街道辅城坳社区G04229-11宗地土地整备项目	平湖	0.99
12	续建	平湖街道山厦社区山厦地块（香港旭日企业）已出让产业用地土地整备项目	平湖	4.93
13	续建	平湖街道山厦社区山厦地块（世界家庭用具制品厂有限公司）已出让产业用地土地整备项目	平湖	20.63
14	续建	坂田街道岗头社区金园片区已出让产业用地土地整备项目	坂田	16.87
15	续建	龙城街道嶂背片区已出让产业用地土地整备项目	龙城	30.9

区域	实施主体	序号	项目类型	项目名称	街道	整备实施总规模（公顷）
龙岗区	龙岗区政府	16	续建	市第二十九高级中学	南湾	3.62
17	续建	深圳市第三人民医院应急院区及国家感染性疾病临床医学研究中心	南湾	9.37
18	续建	2021年度经营性地块43处	—	150.04
19	续建	平湖街道辅城坳－上木古社区老虎岩地块土地整备项目	平湖	1.28
20	续建	宝龙街道同德－龙新社区同乐地块土地整备项目	宝龙	225.2
21	续建	政府储备土地清理专项行动土地整备清理项目	—	4.55
22	续建	九矿企业机械地盘工程公司G03606-4宗地收地	—	4.0765
23	续建	深圳科技博览中心	坂田	32.03
24	续建	大靓股份合作公司土地征转地历史遗留问题	吉华	23.4335
25	续建	轨道交通四期大运枢纽融资地块	园山	4.08
26	续建	平湖罗山地块	平湖	85.68
27	续建	坂田03-13	坂田	2.6
28	续建	宝龙05-08-02	宝龙	4.75
29	续建	宝龙07-01-01	宝龙	2.56
30	续建	布吉01-05	布吉	2.07
31	续建	龙城07-15-01	龙城	3.02
32	续建	龙岗09-12	龙岗	1.57
33	续建	龙岗06-01	龙岗	9.96
34	续建	龙岗05-07	龙岗	2.65
35	续建	南湾01-04-02	南湾	1.47
36	续建	阿波罗07-16	园山	2.16
37	续建	阿波罗07-20	园山	1.27
38	续建	园山04-05	园山	2.5
39	续建	平湖10-09	平湖	0.73
40	续建	平湖10-16	平湖	0.88
41	续建	坪地GQ07-15-01	坪地	1.96
42	续建	坪地04-22-02	坪地	3.4
43	续建	坪地01-03	坪地	3.68
44	续建	坪地GQ05-12	坪地	0.51

区域	实施主体	序号	项目类型	项目名称	街道	整备实施总规模（公顷）
龙岗区	龙岗区政府	45	续建	坪地GQ08-01-02	坪地	2.92
46	续建	坪地04-10	坪地	1.86
47	续建	坪地04-24	坪地	1.84
48	续建	深圳音乐学院	龙城	7
49	续建	深圳市华大医院	横岗	4.97
50	续建	深圳市第十七高级中学	坂田	7.23
51	续建	龙岗高中园（3所）	坪地	19.62
52	续建	平湖中学扩建	平湖	1.27
53	续建	深圳科学高中拜仁足球学校	龙岗、坪地	17.5
54	续建	广东大鹏LNG深圳坪前支线降压项目平湖调压站工程项目	南湾	1.85
55	续建	平湖南现代化铁路货场地块	南湾	90
56	续建	平湖鹅公岭工业区地块	平湖	50.56
57	续建	深圳市金融产业服务基地地块	平湖	141
58	续建	体育新城二期地块	龙城	5.29
59	续建	三号屠宰场二期储备用地地块	龙城	14.25
60	续建	深圳市国际低碳城土地整备项目	坪地	281
61	续建	龙岗同乐老太坑地块	宝龙	20.25
62	续建	正坑水库水源保护区	横岗	46.24
63	续建	坂田环城路与雅南路交界处地块	坂田	3.59
64	续建	坂田麻竹山片区整备地块	坂田	5.32
65	续建	坂田东方龙生态谷地块	坂田	7.84
66	续建	龙岗区坂田银湖山郊野公园地块	坂田	91.3
67	续建	坂田高山片区地块	坂田	3.96
68	续建	坂田岗头落坑片区地块	坂田	234
69	续建	炳坑旧村地块	宝龙	8.34
70	续建	深圳市第三儿童医院	龙岗	3.532
71	续建	国际大学园	龙城	80.45
72	续建	较大面积产业空间整备项目	—	1775
73	续建	龙岗区饮用水水源一级保护区	—	—

区域	实施主体	序号	项目类型	项目名称	街道	整备实施总规模（公顷）
龙岗区	龙岗区政府	74	续建	龙岗区村办学校土地房产遗留问题处理	—	56.09
合计	3766.76
龙华区	市规划和自然资源局	1	续建	环观中路（大和路－观澜大道）工程（观湖段）收地部分	观湖	0.37
2	续建	A838-0095宗地等八个地块土地整备项目	—	10.08
3	续建	华电地块	民治	28.45
4	续建	南坪快速和十号线风井用地整备项目	民治	12.19
龙华区政府	5	新建	观澜街道大富社区[观澜西北地区]13-08-06地块	观澜	2.27
6	续建	大浪时尚小镇扩增部分	大浪	54.46
7	续建	白鸽湖产业园（二期）	观湖	22.65
8	续建	科技文化核心区（一期）扩大范围	观湖	138.72
9	续建	大浪时尚小镇土地整备项目	大浪	125.39
10	续建	九龙山高尔夫球场土地整备项目	福城	116
11	续建	九龙山科技园土地整备项目	福城	219
12	续建	观澜文化公园（大水田公园）建设工程	观澜	25.75
13	续建	库坑片区规划初中（收地部分）	观澜	0.54
14	续建	服装基地二期地块	大浪	20.7
15	续建	大浪商服地块	大浪	7.37
16	续建	地铁四号线北延车辆段（观澜高尔夫收地）地块	观澜	16.39
17	续建	白鸽湖产业园（一期）	观湖	29.57
18	续建	民治塘水围项目地块	民治	9
19	续建	民治蔬菜基地地块	民治	14.51
20	续建	民治横岭（蔬菜基地）地块（第二期）	民治	2.85
21	续建	樟坑华侨新村	民治	3.13
22	续建	龙华三联地块	大浪	7.7
23	续建	龙华老街地块	大浪	2.89
24	续建	部九窝受纳场一期C区盾构土应急区再扩容项目	大浪	25.2
25	续建	长安标致黎光地块	观澜	43
26	续建	观澜大富工业区地块	观澜	21
27	续建	龙华区村办学校土地房产遗留问题处理	—	10.35

区域	实施主体	序号	项目类型	项目名称	街道	整备实施总规模（公顷）
合计	969.53
坪山区	坪山区政府	1	新建	卷龙埔片区整村拆迁（暂定名）	—	1.21
2	续建	轨道交通四期昂鹅车辆段融资地块	坑梓	63.6
3	续建	南布社区整村统筹土地整备项目	龙田	28.48
4	续建	沙湖整村统筹土地整备项目	碧岭	362.95
5	续建	金沙整村统筹土地整备项目	坑梓	157.73
6	续建	红花岭水库周边地块土地整备项目	马峦	32
7	续建	安田片区土地整备项目	碧岭	2.27
8	续建	华谊兄弟文化影视城（二期）	碧岭	0.13
9	续建	金田东路、金田西路、绿荫南路、谷面路等8条道路土地整备项目（原龙坪路等15条道路土地整备项目）	—	7.9
10	续建	老坑土地整备项目	龙田	3.73
11	续建	坪山区饮用水水源一级保护区	—	143
12	续建	坪山区村办学校土地房产遗留问题处理	—	13.91
合计	816.91
光明区	光明区政府	1	续建	汇先丰公司A543-190宗地闲置土地处置收回地块	光明	0.37
2	续建	A632-0027部分用地收回地块	马田	2.18
3	续建	光明燃机电源基地项目地块内垃圾填埋场和高压线迁改土地整备工程项目	玉塘	—
4	续建	光明科学城土地整备项目	—	4238
5	续建	709工程项目	新湖	17.9
6	续建	大美光明特色城中村－新湖圳美项目二期	新湖	2.68
7	续建	“拓展空间保障发展”十大专项行动中政府储备土地清理专项行动项目（寰通蔬菜基地地块）	凤凰	1.61
8	续建	光明能源生态园项目	公明、新湖	13
9	续建	果林村整村搬迁项目	光明	8.25
10	续建	光明高中园项目	马田	17.88
11	续建	公明街道片区1	公明	131
12	续建	公明街道片区2	公明	82
13	续建	马田街道片区1	马田	162

区域	实施主体	序号	项目类型	项目名称	街道	整备实施总规模（公顷）
光明区	光明区政府	14	续建	马田街道片区2	马田	47
15	续建	玉塘街道片区1	玉塘	160.26
16	续建	玉塘街道片区2	玉塘	112.3
17	续建	光明科学城（启动区）	新湖	166.43
18	续建	光明科学城（核心大装置区）	公明、新湖	491
19	续建	凤凰牛场周边地块	凤凰	197
20	续建	李松蓢产业整备片区	公明	114
21	续建	光明中心区项目	光明、新湖	304.15
22	续建	区连片产业用地项目	光明、公明

新湖、凤凰

玉塘、马田	136
23	续建	2018年产业用地项目	—	31
24	续建	甲子塘塘家片区地块	凤凰	25
25	续建	新材料（石墨烯）产业基地意向选址地块	公明	56.48
26	续建	新一代信息技术产业基地意向选址地块	新湖	10.48
27	续建	人工智能产业基地意向选址地块1	新湖	37
28	续建	重大项目置换用地	公明	7.35
29	续建	马田石围社区地块	马田	19.28
30	续建	中山大学·深圳附属配套设施地块	新湖	12.74
31	续建	中山大学·深圳附属第七医院扩建地块	新湖	15
32	续建	中山大学·深圳地块	新湖	144.82
33	续建	历史遗留问题处理及储备用地清理	—	386
34	续建	原城市化转地预留23个地块	公明、新湖

凤凰、马田	128.75
35	续建	招拍挂地块及其他地块	光明、公明

新湖、凤凰

玉塘、马田	240.19
36	续建	甲子塘长圳片区地块	凤凰	2.2
37	续建	原光明农场职工发展用地	光明、新湖	53.7

区域	实施主体	序号	项目类型	项目名称	街道	整备实施总规模（公顷）
光明区	光明区政府	38	续建	“12·20”滑坡事故受影响区域及华星光电G11代线地块	凤凰、玉塘	110
39	续建	政府拟收回光明集团27宗用地	光明、新湖	111.41
40	续建	光明区村办学校土地房产遗留问题处理	—	31.66
合计	7828.07
大鹏新区	市规划和自然资源局	1	新建	G16603-4（大鹏邮政支局）	大鹏	0.25
2	新建	G15401-2（坝光邮政支局）	葵涌	0.5
3	新建	G11507-5（土洋邮政支局）	葵涌	0.1513
4	续建	海关总署盐田缉私犬基地置换用地整备项目	大鹏	2.5
大鹏新区

管委会	5	续建	全球招商大会地块（西涌片区）	南澳	0.9
6	续建	全球招商大会地块（南隆片区）	南澳	21.98
7	续建	大鹏办事处布新社区资福药厂地块整备项目	大鹏	2
8	续建	中石油深圳LNG应急调峰站外输管道首站及雷公山隧道入口地块	葵涌	1.5
9	续建	大鹏新区西涌片区土地整备项目	南澳	50
10	续建	大鹏水头社区地块	大鹏	124.84
11	续建	葵新社区25-05地块	葵涌	10
12	续建	溪涌社区01-10地块	葵涌	10.1
13	续建	南澳新大社区地块	南澳	184.88
14	续建	科普特片区土地整备项目	大鹏	101
15	续建	大鹏新区饮用水水源一级保护区	—	567
16	续建	大湾区国际渔业（金枪鱼）交易中心项目	葵涌	34.7
合计	1112.30
前海合作区	市发展改革委

前海管理局	1	续建	南山热电厂土地收储	—	—
前海管理局	2	续建	深惠城际轨道项目（前海段）	—	—
3	续建	平南铁路原鲤鱼门道口以北土地提前移交项目	—	3.7
4	续建	前海－南山深隧排水系统工程、梦海大道等基础设施建设项目	—	3.7
合计	7.4
其他	市轨道办	1	续建	平南铁路暂停货运经济补偿及资产收购	—	—
总计	17392.47
表14

深圳市2022年度土地整备利益统筹项目表

区域	实施主体	序号	项目类型	项目名称	街道	整备实施总规模（公顷）
罗湖区	罗湖区政府	1	续建	清水河街道草埔西社区土地整备利益统筹项目	清水河	1.73
合计	1.73
南山区	南山区政府	1	续建	南山街道荔园社区荔源大小南山片区06-05-07地块土地整备利益统筹项目	南山	0.48
2	续建	西丽街道白芒社区百旺工业区九区地块土地整备利益统筹项目	西丽	3.67
3	续建	西丽街道大磡二线外土地整备利益统筹项目	西丽	403
4	续建	石壁龙土地整备利益统筹项目	西丽	169
5	续建	牛成村土地整备利益统筹项目	西丽、石岩	141
合计	717.15
宝安区	宝安区政府	1	新建	燕罗街道山门社区土地整备利益统筹项目	燕罗	78.43
2	新建	石岩街道罗租社区土地整备利益统筹项目	石岩	29.13
3	续建	新桥街道新二社区土地整备利益统筹项目	新桥	25.5611
4	续建	燕罗街道罗田社区土地整备利益统筹项目	燕罗	80.46
5	续建	航城街道黄田社区土地整备利益统筹项目（一期）	航城	5.57
6	续建	航城街道黄田社区土地整备利益统筹项目（二期）	航城	142.7
7	续建	沙井街道后亭社区蚝乡公园土地整备利益统筹项目	沙井	10.88
8	续建	沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目	沙井	33.44
9	续建	沙井街道民主社区土地整备利益统筹项目	沙井	53.42
10	续建	松岗街道江边社区土地整备利益统筹项目	松岗	45.14
11	续建	松岗街道江碧环境生态产业园（碧头社区）土地整备利益统筹项目	松岗	72.81
12	续建	松岗街道朗下社区土地整备利益统筹项目	松岗	4.168
13	续建	新桥东（洪田）土地整备利益统筹项目	新桥	3.25
14	续建	三围社区土地整备利益统筹项目	航城	10.08
15	续建	钟屋社区土地整备利益统筹项目	航城	15.24
16	续建	凤凰社区土地整备利益统筹项目	福永	16.05
17	续建	桥头社区土地整备利益统筹项目	福海	63.94
18	续建	和平社区土地整备利益统筹项目	福海	20.06

区域	实施主体	序号	项目类型	项目名称	街道	整备实施总规模（公顷）
宝安区	宝安区政府	19	续建	沙四社区土地整备利益统筹项目	沙井	12.9
20	续建	沙井街道壆岗地块土地整备利益统筹项目	沙井	18.51
21	续建	沙井和一社区土地整备利益统筹项目	沙井	74.64
22	续建	新桥社区土地整备利益统筹项目	新桥	88.43
23	续建	松岗街道潭头社区土地整备利益统筹项目	松岗	56.357289
24	续建	燕罗街道燕川片区土地整备利益统筹项目	燕罗	60.25
25	续建	塘下涌社区土地整备利益统筹项目	燕罗	134.2
26	续建	石岩街道上屋社区园美地块土地整备利益统筹项目	石岩	2.47
27	续建	官田社区土地整备利益统筹项目	石岩	13.55
28	续建	石岩水田社区土地整备利益统筹项目	石岩	36.6
29	续建	田心社区土地整备利益统筹项目	石岩	4.34
合计	1212.58
龙岗区	龙岗区政府	1	新建	布吉街道罗岗社区吓围片区土地整备利益统筹项目	布吉	3.62
2	新建	布吉街道大芬社区土地整备利益统筹项目	布吉	15.17
3	新建	坪地街道中心社区丁山河地块土地整备利益统筹项目	坪地	51.48
4	新建	坪地街道中心社区振兴路地块土地整备利益统筹项目	坪地	25
5	新建	龙城街道新联社区石火片区土地整备利益统筹项目	龙城	24.32
6	新建	坪地街道年丰社区土地整备利益统筹项目	坪地	353.85
7	新建	横岗街道六约－华乐－横岗－松柏社区横岗南产业片区土地整备利益统筹项目	横岗	162.61
8	新建	平湖街道上木古社区平湖西地块土地整备利益统筹项目	平湖	129.12
9	新建	坪地街道坪西社区商控地块土地整备利益统筹项目	坪地	16
10	续建	平湖街道山厦社区土地整备利益统筹项目	平湖	81.74
11	续建	坂田街道岗头社区金园片区土地整备利益统筹项目	坂田	20.47
12	续建	龙城街道嶂背社区土地整备利益统筹项目	龙城	97.3
13	续建	坪地街道六联社区坪地北产业整备片区土地整备利益统筹项目	坪地	156.26
14	续建	坂田街道马安堂－五和社区土地整备利益统筹项目	坂田	15.12
15	续建	龙城街道龙红格社区红旗龙口龙二片区土地整备利益统筹项目	龙城	4.66
16	续建	南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目	南湾	252

区域	实施主体	序号	项目类型	项目名称	街道	整备实施总规模（公顷）
龙岗区	龙岗区政府	17	续建	吉华街道三联社区土地整备利益统筹项目	吉华	75.6
18	续建	坪地街道中心社区山塘尾片区土地整备利益统筹项目	坪地	39.1
19	续建	南湾街道上李朗社区土地整备利益统筹项目	南湾	43.6
20	续建	布吉街道金排社区蚊帐顶地块土地整备利益统筹项目	布吉	6.1
21	续建	坂田上雪社区土地整备利益统筹项目	坂田	7.88
22	续建	坂田街道雪象片区土地整备利益统筹项目	坂田	46.62
23	续建	龙岗五联社区土地整备利益统筹项目	龙岗	111
24	续建	龙岗街道龙西－五联片区土地整备利益统筹项目	龙岗	51.6
25	续建	南湾下李朗社区土地整备利益统筹项目	南湾	15.8201
26	续建	南湾中部片区土地整备利益统筹项目	南湾	45.76
27	续建	园山保安社区土地整备利益统筹项目	园山	64
28	续建	园山西坑社区土地整备利益统筹项目	园山	14.6
29	续建	园山街道荷坳社区长江埔片区土地整备利益统筹项目	园山	5.69
30	续建	横岗六约社区深坑片区土地整备利益统筹项目	横岗	56.28
31	续建	宝龙街道龙新社区沙背坜片区土地整备利益统筹项目	宝龙	48.16
32	续建	宝龙同乐社区老太坑村土地整备利益统筹项目	宝龙	37.94
33	续建	宝龙龙新社区大围村土地整备利益统筹项目	宝龙	20.45
34	续建	宝龙坑尾片区土地整备利益统筹项目	宝龙	11.01
35	续建	宝龙龙新社区兰水片区土地整备利益统筹项目	宝龙	50.33
36	续建	宝龙街道龙东社区吓井一村土地整备利益统筹项目	宝龙	27.8
37	续建	宝龙街道龙东社区上井工业区土地整备利益统筹项目	宝龙	5
38	续建	平湖鹅公岭工业区土地整备利益统筹项目	平湖	46
39	续建	平湖金融基地辅城坳土地整备利益统筹项目	平湖	96.5
40	续建	龙岗龙东社区上井地块土地整备利益统筹项目	宝龙	35.14
41	续建	龙岗区同德社区土地整备利益统筹项目	宝龙	522
42	续建	坪地街道坪西社区澳头片区土地整备利益统筹项目	坪地	7.5
43	续建	坪地坪西社区坪西南路55号片区土地整备利益统筹项目	坪地	5.85
44	续建	坪地中心社区上輋村土地整备利益统筹项目	坪地	55

区域	实施主体	序号	项目类型	项目名称	街道	整备实施总规模（公顷）
龙岗区	龙岗区政府	45	续建	坪地四方埔社区土地整备利益统筹项目	坪地	293
46	续建	坪地中心社区富乐片区土地整备利益统筹项目	坪地	51
47	续建	龙岗区国际低碳城坪西片区土地整备利益统筹项目	坪地	202
48	续建	龙岗区罗岗地块土地整备利益统筹项目	布吉	3.99
合计	3556.43
龙华区	龙华区政府	1	新建	重点企业用地土地整备专项行动	—	—
2	新建	大浪街道新石社区石凹马园埔地块土地整备利益统筹项目	大浪	12.6
3	新建	福城街道福民社区长湖头土地整备利益统筹项目	福城	5.93
4	新建	观湖街道樟坑径社区机荷高速地块土地整备利益统筹项目	观湖	14.27
5	续建	观湖街道观湖北产业片区土地整备利益统筹项目	观湖	50.6
6	续建	大浪街道高峰社区下早地块土地整备利益统筹项目	大浪	9.61
7	续建	大浪街道浪口社区水围地块土地整备利益统筹项目	大浪	7.89
8	续建	福城街道桔塘社区桔岭老村地块土地整备利益统筹项目	福城	24.15
9	续建	观澜街道桂香社区庙一庙二地块土地整备利益统筹项目	观澜	4.02
10	续建	龙华街道油松－新牛社区油松地块土地整备利益统筹项目	龙华、民治	1.98
11	续建	观湖街道观城社区锦鲤地块土地整备利益统筹项目	观湖	4.576
12	续建	观湖街道长坑、上围股份公司土地整备利益统筹项目	观湖	9.43
13	续建	梅观创新产业走廊福城观澜产业地块土地整备利益统筹项目	福城、观澜	67.72
14	续建	民治街道上塘社区土地整备利益统筹项目	民治	7.08
15	续建	福城街道茜坑社区武馆土地整备利益统筹项目	福城	4.13
16	续建	民治街道樟坑社区土地整备利益统筹项目	民治	2.9
17	续建	龙华能源生态园土地整备利益统筹项目	大浪	32.58
18	续建	福城街道福城南产业片区土地整备利益统筹项目	福城	77.3
19	续建	福城街道黎光产业片区章阁土地整备利益统筹项目	福城	7.8
20	续建	观湖松元厦土地整备利益统筹项目	观湖	5.29
21	续建	樟坑径直升机场土地整备利益统筹项目	观湖	69.8
22	续建	大和片区土地整备利益统筹项目	观湖	5.6
23	续建	观湖马坜土地整备利益统筹项目	观湖	7.3

区域	实施主体	序号	项目类型	项目名称	街道	整备实施总规模（公顷）
龙华区	龙华区政府	24	续建	新田片区土地整备利益统筹项目	观湖	8.6
25	续建	清湖股份合作公司土地整备利益统筹项目	龙华	15.9
26	续建	三联地块土地整备利益统筹项目	龙华	17.9
27	续建	玉石新村地块土地整备利益统筹项目	龙华	21.18
28	续建	清湖黄泥塘地块土地整备利益统筹项目	龙华	12.92
29	续建	民治民乐地块土地整备利益统筹项目	民治	4.85
30	续建	民治地块土地整备利益统筹项目	民治	7.29
31	续建	民治牛栏前土地整备利益统筹项目	民治	21.07
32	续建	大浪赖屋山（横朗）地块土地整备利益统筹项目	大浪	140.9
33	续建	大浪赖屋山菜地周边地块土地整备利益统筹项目	大浪	1.08
34	续建	大浪新围土地整备利益统筹项目	大浪	4.29
35	续建	上横朗社区机荷高速边地块土地整备利益统筹项目	大浪	10.58
36	续建	大浪潭罗别墅区北侧地块土地整备利益统筹项目	大浪	12.76
37	续建	陶吓、元芬土地整备利益统筹项目	大浪	2.25
38	续建	大浪颐丰华地块土地整备利益统筹项目	大浪	11.57
39	续建	大浪街道颐丰华社区医疗地块土地整备利益统筹项目	大浪	5.46
40	续建	浪口河坑第四住宅区地块土地整备利益统筹项目	大浪	15.62
41	续建	观澜创君新土地整备利益统筹项目	观澜	5.23
42	续建	观澜君子布土地整备利益统筹项目	观澜	16.12
43	续建	观澜库坑陂新村土地整备利益统筹项目	观澜	8.1
44	续建	观澜企坪土地整备利益统筹项目	观澜	5.48
45	续建	黎光产业片区土地整备利益统筹项目	观澜	63
46	续建	观澜黎光土地整备利益统筹项目	观澜	27.7
47	续建	樟坑径机场－运行保障区土地整备利益统筹项目	观澜	4.3
48	续建	观澜街道牛湖大水田土地整备利益统筹项目	观澜	51.94
49	续建	福城狮径土地整备利益统筹项目	福城	14.6
50	续建	福城茜坑新围土地整备利益统筹项目	福城	2.44
51	续建	福城狮径宏远土地整备利益统筹项目	福城	3.5

区域	实施主体	序号	项目类型	项目名称	街道	整备实施总规模（公顷）
龙华区	龙华区政府	52	续建	福城茜坑老围土地整备利益统筹项目	福城	34.5
53	续建	福城街道大水坑塘前土地整备利益统筹项目	福城	17.65
54	续建	福城桔新土地整备利益统筹项目	福城	13.25
合计	1014.59
坪山区	坪山区政府	1	续建	沙田整村统筹（一期）土地整备利益统筹项目	坑梓	35.73
2	续建	沙田（二期）土地整备利益统筹项目	坑梓	105.69
3	续建	卢屋居民小组土地整备利益统筹项目	坑梓	21.22
4	续建	田心社区整村土地整备利益统筹项目（含树山背）	石井	213.92
5	续建	田头土地整备利益统筹项目	石井	142.43
6	续建	龙田地块土地整备利益统筹项目	龙田	6.79
合计	525.78
光明区	光明区政府	1	新建	新湖街道楼村社区科学方舟及周边地块土地整备利益统筹项目	新湖	12.04
2	新建	公明街道下村社区土地整备利益统筹项目	公明	66.09
3	新建	公明街道李松蓢社区连片产业地块土地整备利益统筹项目	公明	122.53
4	新建	马田街道薯田埔社区第二、第三工业区地块土地整备利益统筹项目	马田	26.30
5	新建	马田街道根竹园社区土地整备利益统筹项目	马田	33.2
6	新建	公明街道上村社区莲塘工业园地块土地整备利益统筹项目	公明	107
7	新建	玉塘街道田寮社区通兴路（田寮段）及连片周边地块土地整备利益统筹项目	玉塘	101.38
8	新建	马田街道石家社区上石家土地整备利益统筹项目	马田	16.07
9	新建	马田街道石围、将围社区土地整备利益统筹项目	马田	12.85
10	新建	马田街道合水口社区土地整备利益统筹项目	马田	33.66
11	新建	马田街道石家社区下石家土地整备利益统筹项目	马田	3.77
12	新建	凤凰街道塘尾社区公检法地块土地整备利益统筹项目	凤凰	1.09
13	续建	玉塘街道长圳社区连片产业地块土地整备利益统筹项目	玉塘	29.44
14	续建	马田街道新庄社区南庄土地整备利益统筹项目	马田	10.30
15	续建	马田街道薯田埔社区土地整备利益统筹项目	马田	69.26
16	续建	凤凰街道塘尾社区轨道13号线车辆段片区土地整备利益统筹项目	凤凰	14.61
17	续建	凤凰街道塘尾社区土地整备利益统筹项目	凤凰	13.84

区域	实施主体	序号	项目类型	项目名称	街道	整备实施总规模（公顷）
光明区	光明区政府	18	续建	楼村社区空地土地整备利益统筹项目	新湖	58.44
19	续建	楼村社区狮山工业园土地整备利益统筹项目	新湖	30.81
20	续建	李松蓢社区土地整备利益统筹项目	公明	36.05
21	续建	长圳社区土地整备利益统筹项目	玉塘	20.21
22	续建	东坑社区土地整备利益统筹项目	凤凰	83.47
23	续建	玉律社区土地整备利益统筹项目	玉塘	19.87
24	续建	田寮社区土地整备利益统筹项目	玉塘	20.16
25	续建	上村社区土地整备利益统筹项目	公明	7.18
26	续建	西田社区土地整备利益统筹项目	公明	15.56
合计	965.18
大鹏新区	大鹏新区管委会	1	新建	葵涌街道葵丰社区土地整备利益统筹项目	葵涌	33.24
2	新建	葵涌街道土洋社区土地整备利益统筹项目	葵涌	51
3	新建	大鹏街道岭澳社区大网前片区土地整备利益统筹项目	大鹏	163
4	续建	大鹏街道水头社区土地整备利益统筹项目	大鹏	33
5	续建	南澳街道水头沙片区土地整备利益统筹项目	南澳	8.7
6	续建	葵新－官湖片区土地整备利益统筹项目	葵涌	40
7	续建	布新社区土地整备利益统筹项目	大鹏	26.63
8	续建	溪涌社区土地整备利益统筹项目	葵涌	76
合计	431.57
总计	8425.00

表15

深圳市2022年度土地整备安置房建设需求表

区域	序号	项目

类型	项目名称	街道	项目用地规模（公顷）	项目建设规模（万平方米）	项目总套数（套）	拟安置的整备项目
罗湖区	1	续建	H301-0036地块土地整备安置房项目	笋岗	0.4	2.4	379	春笋楼房屋征收项目

区域	序号	项目

类型	项目名称	街道	项目用地规模（公顷）	项目建设规模（万平方米）	项目总套数（套）	拟安置的整备项目
南山区	1	续建	南山区西丽白芒村沙坑地块安置房项目（羊台书苑建设项目）	西丽	2.5235	12.5553	1674	白芒河流域水环境综合治理工程、大磡河流域水环境综合治理工程、麻磡河流域综合治理工程和地铁12、13号线建设、西丽高铁枢纽建设工程和大沙河生态走廊非示范段建设工程等
2	续建	南山区阜外深圳医院房屋征收安置房项目	西丽	0.5631	47196	468	南山区阜外深圳医院房屋征收项目
宝安区	1	新建	沙井街道壆岗岗厦片区城市更新配建房屋征收安置房项目	沙井
1	135
2	续建	西乡街道西乡河南城桥至宝安大道河道防洪整治工程、咸水涌等项目拆迁安置房建设项目	西乡	1.6825	6.73	—	西乡河碧道建设工程（南城桥－宝安大道）
3	续建	截流河（沙井段）、蚝乡路等项目拆迁安置房建设项目	新桥	0.8112	5.4684	—	截流河（沙井段）、新桥街道蚝乡路（中心路－永荣路）建设房屋征收项目
4	续建	宝安“一水”、石清大道等项目拆迁安置房建设项目	石岩	2.179502	11.517	710	宝安“一水”、石清大道等征地拆迁项目
5	续建	轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目拆迁安置房建设项目	石岩	1.4057	12.5555	—	轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目
龙岗区	1	续建	〔爱联地区〕法定图则03-03地块安置房项目	龙城	0.24	1.05
如意路南延土地整备项目
光明区	1	新建	光明街道果林村整村搬迁安置房项目	光明
7.00
果林村整村搬迁项目
2	续建	凤凰牛场周边地块拆迁安置房项目	凤凰	3.52	23.02	1600	凤凰牛场周边地块项目
3	续建	新湖街道新美一村二期安置房项目	新湖	0.45	2.72	161	圳美大道（东段）市政工程项目、中山大学·深圳附属配套设施项目、光明中心区项目、综合体学府公园及周边道路项目等
大鹏

新区	1	续建	大鹏东涌水库拆迁安置房建设项目（二期）	南澳	0.52	—	—	东涌水库拆迁安置
2	续建	大鹏东涌水库拆迁安置项目	南澳	2.27	6.22	409	东涌水库拆迁安置
3	续建	南澳01-03地块安置房建设项目	南澳	2.93	11.34	836	南澳河综合整治工程、杨梅坑河综合整治工程、大碓涌综合整治工程、枫木浪水库房屋搬迁、大龙村遗留问题
4	续建	大鹏办事处08-27地块安置房建设项目	大鹏	4.72	17.6	1510	王母河综合整治工程、鹏城河综合整治工程、大鹏所城整体保护二期工程、鹏坝通道项目、鹏毅南路项目

表16

深圳市2022年度深汕特别合作区项目表

区域	实施主体	项目序号	项目类型	项目名称	街道	整备实施总规模（公顷）	累计已拨付资金（亿元）
深汕特别合作区	深汕特别合作区管委会	1	续建	深汕生态环境科技产业园及配套道路（通港大道）	—	250	—
2	续建	警察训练基地	—	166.36	—
3	续建	深汕高中园	—	35.96	—
4	续建	西部水源供水工程	—	343.93	—
5	续建	生命文化园	—	49.89	—
6	续建	社会福利院	—	21.57	—
7	续建	第二殡仪馆	—	7.26	—
8	续建	深职院深汕校区	—	100.14	—
9	续建	深信院深汕校区	—	124.02	—

表17

深圳市2022年度市本级财政承担的房屋征收常规项目表

单位：万平方米，万元

序号	行政区	项目名称	实施单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	至2021年下达的资金计划	申请年度投资	项目立项依据
一、新建项目9个
1	南山区	新城立交完善工程（南山段）	南山区政府	1.9	1.9	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—	深发改〔2016〕1282号
2	宝安区	广深沿江高速公路前海段下沉改造工程（宝安段）	宝安区政府	26.2	—	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—	深发改〔2019〕142号
3
九围车辆段
44.2	—
—	—	—	—	深发改〔2021〕339号

深地铁〔2021〕551号
4	龙岗区	深圳市社会福利救助综合服务中心项目	龙岗区政府	6.38	6.38	征收地、房屋征收补偿	2021-	50	0	50	深发改〔2020〕622号

深发改〔2021〕298号

序号	行政区	项目名称	实施单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	至2021年下达的资金计划	申请年度投资	项目立项依据
5	龙华区	清平高速北段工程	龙华区政府	—	—	测绘、评估等前期工作	2022-2023	—	—	—	粤发改交通〔2010〕114号
6
五和大道南坪快速连接线工程（龙华段）
0.2	—	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—	深发改〔2019〕460号
7	坪山区	绿梓大道北段工程坪山段	坪山区政府	9.54	—	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—	—
8
坪山大道综合改造工程（北段）
31.41	1.5
2019-	528169	0	20000	深坪前期函〔2018〕207号
9	光明区	龙大高速市政化改造工程先行开工段（光侨立交2条匝道）项目	光明区政府	0.45	—	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—	深发改函〔2021〕493号
小计	120.28	9.78	—	—	528219	0	20050	—
二、续建项目123个
1	盐田区	盐龙大道南段工程（盐田段）	盐田区政府	0.39	—	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—	深发改〔2017〕91号

深交〔2016〕535号
2	罗湖区	深圳市工人文化宫整体改造工程	罗湖区政府	2.7	—
2020-2022	—	0	700	深发改〔2019〕248号
3
深圳枢纽新建西丽站及相关工程罗湖段
—	—	—	—	—	—	—	深轨办函〔2022〕184号
4
春风隧道工程征收项目
1.3	—	征收地、房屋征收补偿	2016-2022	13390	15135.6	700	市政府常务会议纪要六届十一次
5
布吉南环路（西环路至禾坑路段）建设工程一期（龙岗大道至禾坑路段）工程
0.12	—
2020-2022	—	—	—	深发改〔2019〕1020号
6
布心片区05-07地块高中新建工程征收项目
1.2	—
2020-2021	20000	—	—	市政府常务会议纪要（六届一百九十二次）
7
东湖立交工程征转地及拆迁补偿工作
15.94	15.94
2013-2021	5006	5006	—	深发改〔2015〕1127号
8
深南东路东延工程（一期）
0.87	—
2020	—	0	100	深南东路东延工程可行性研究的批复（深发改〔2021〕528号）
9	南山区	南海大道南延至前海通道一期工程土地整备	南山区政府	1.5	—	—	2020-2022	3543.83	—	649.28	深发改〔2021〕867号

序号	行政区	项目名称	实施单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	至2021年下达的资金计划	申请年度投资	项目立项依据
10	南山区	阜外深圳医院三期房屋征收项目	南山区政府	1.42	1.42	征收地、房屋征收补偿	—	144096	144096	0	深府办函〔2018〕194号
11
南头直升机场搬迁土地整备项目
24.45	24.45
—	82319.96	74278	68262	深圳市人民政府办公厅〔2015〕136号
12
东角头油气库企业搬迁整治项目
8.13	—	—	—	64000	62795	0	市政府办公会议纪要〔2008〕446号
13	宝安区	穗莞深城际铁路南延段	宝安区政府	—	—	征收地、房屋征收补偿	—	25608.77	—	0	粤发改基础〔2020〕243号
14
深惠城际
—	—	—	—	—	0	—	粤发改投审〔2022〕11号
15
深大城际
7.03	7.63	征收地、房屋征收补偿	2020-2025	—	0	14016	深轨办函〔2019〕822号
16
双界河水环境改善工程项目
4.8	—	验收入库

结算	—	35.69	31.29	4.4	深发改〔2015〕1223号
17
湖滨路改造工程（前进一路－大宝路段）
6.25	—	—	—	—	0	—	深发改〔2019〕142号
18
妈湾跨海通道
1.38	0	验收入库

结算	2019-2023	11548.47	6231.29	4000	深发改〔2018〕36号
19
凤凰山综合车场工程
3.07	0
2018-2022	28.43	28.43	28.43	深发改〔2016〕1086号
20
深圳大学直属口腔医院
1.83	0	征收地、房屋征收补偿	2020-2022	—	0	0	市政府常务会议纪要（六届二百五十八次）
21
大空港新城区截流河综合治理工程
62.32	0
2017-2022	50543.02	455.6	200.77	深发改〔2016〕430号
22
凤塘大道（和沙路—107国道）扩建工程项目
5.99	—
2016-2022	8959.49	9113.74	391	深发改〔2016〕308号
23
深圳市第二十四高级中学新建工程
6.75	0
—	—	—	0	《深圳市人民政府办公厅关于印发高中学校建设方案（2020-2025年）的通知》（深府办函〔2019〕286号）、宝发改政投〔2020〕2号、宝发改政投〔2020〕14号

序号	行政区	项目名称	实施单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	至2021年下达的资金计划	申请年度投资	项目立项依据
24	宝安区	南环路至玉律道路工程	宝安区政府	2.44	1.22	征收地、房屋征收补偿	2012-2025	11557	6515	515	深发改〔2007〕1746号
25
茅洲河界河综合整治工程
2.9	0	验收入库

结算	2015-2022	27744.53	12373.89	5	深发改〔2015〕1480号
26
新沙路西延段（锦程路－海滨大道）新建工程
0.64	0	征收地、房屋征收补偿	2018-2022	326	—	0	宝发改政投〔2015〕5号

深圳国际会展中心建设指挥部会议纪要（30）、深宝府〔2016〕16号
27
茅洲河流域水环境综合整治工程－排涝河截污工程
—	0	验收入库

结算	2015-2022	26454.36	—	0	深发改〔2012〕658号
28
罗田水库－铁岗水库输水隧洞工程
0.95	0.6	测绘、评估等前期工作	2021.7-2022.12	67.32	0	12.2	深发改〔2018〕207号
29
深圳市第二十八高级中学新建工程
7	0	验收入库

结算	2020.10-2022.12	56.7	75	0.3	《深圳市人民政府办公厅关于印发高中学校建设方案（2020-2025年）的通知》（深府办函〔2019〕286号）、宝发改政投〔2020〕2号、宝发改政投〔2020〕14号
30
上寮河上游段综合治理工程
0.05	—	征收地、房屋征收补偿	2016-2022	8132	1595.86	342.5	深发改〔2014〕1350号
31
深圳市五指耙森林公园项目
73.41	0	验收入库

结算	2016.6-2021	16394.95	14634.66	0	深发改〔2009〕976号
32
茅洲河碧道试点段建设项目（宝安段）
9.44	1.5
2019-2022	7526.83	6858.59	4.59	深发改〔2019〕585号
33
罗田新建收费站项目
21.55	0
2017.3-2022.12	1135.78	1076.28	35.51	深发改〔2017〕118号
34
茅洲河中上游段干流综合整治工程
86.92	0
2015-2022	4811.35	4373.38	4	深发改〔2012〕222号
35
石清大道一期道路工程（石岩段）房屋征收项目
11.5	0.45	征收地、房屋征收补偿	2017-2022	104271.15	49141.29	1394	深发改〔2012〕832号

序号	行政区	项目名称	实施单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	至2021年下达的资金计划	申请年度投资	项目立项依据
36	宝安区	洲石路延长段市政工程	宝安区政府	2.13	0.04	征收地、房屋征收补偿	2014-2022	17050	10063.13	10	深发改〔2013〕1151号
37
高速公路收费站及配套设施工程塘头收费站工程
0.08	0.08
2017-2022	40	18.02	0.5	深发改〔2016〕1529号
38
石龙仔路市政工程（石岩外环路－浪花路）	宝安区政府	1.4	—
2021-2022	—	15	0	深发改〔2011〕1470号
39
石岩河综合整治工程（一期）
3.51	—
2017-2022	3677.24	1855.64	—	深发改〔2016〕1196号
40
石岩河综合整治工程（二期）
0.07	—
2017-2022	529.74
—	深发改〔2018〕806号
41
观澜森林公园一期建设项目
21.5	21.5
2020-2022	3500	200	3300	深发改〔2014〕870号
42
龙大高速市政化改造工程
7.1	—	测绘、评估等前期工作	2021-2023	—	—	0	深发改〔2019〕685号
43
石岩东综合车场工程
1.17	0.01	征收地、房屋征收补偿	2021-2025	—	300	10	深发改〔2019〕142号
44
重庆路西延段（海滨大道－松福大道）
7.06	—
2018-2022	—	—	—	宝发改政投〔2015〕5号

深圳国际会展中心建设指挥部会议纪要（30）、深宝府〔2016〕16号
45
沙井南环路西延段（海滨大道－锦程路）
11.38	—
2019-2023	—	—	—	宝发改政投〔2015〕5号

深圳国际会展中心建设指挥部会议纪要（30）、深宝府〔2016〕16号
46	龙岗区	深大城际	龙岗区政府	43.97	17.47	征收地、房屋征收补偿	2021-2025	—	0	80005	深圳市轨道办关于2020年度铁路项目土地整备计划申报工作的函（深轨办函〔2019〕781号）
47
深惠城际大鹏支线
21.89	13.08
2021-2025	—	0	131815
48
东部过境新增立交节点工程
—	—	—	—	—	—	—	2019年市政府办公会议纪要（43）
49
深圳市宝龙水质净化厂工程
5.9	—	—	—	—	—	—	深圳市水务局关于深圳市2021年度城市更新和土地整备计划（草案）征求意见的复函

序号	行政区	项目名称	实施单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	至2021年下达的资金计划	申请年度投资	项目立项依据
50	龙岗区	深汕路（龙岗大道至坪山大道段）	龙岗区政府	—	—	—	—	—	—	—	深交〔2021〕159号
51
坪地电缆隧道综合管廊项目（不含坪梓路段）
0.59	0.1	征收地、房屋征收补偿	2021-2022	—	500	502.63	深发改〔2017〕91号
52
东部环保电厂灰渣综合利用及处置场
0.18	0
2021	—	0	0	深发改〔2009〕2141号
53
清平高速甘坑立交工程
—	—	—	—	—	—	—	2019年市政府办公会议纪要（43）
54
龙岗国际艺术中心
—	0	征收地、房屋征收补偿	2020.4-2021.12	—	137.96	50	深发改函〔2021〕391号
55
深圳市生命主题文化园
3.83	0
2020-2021	15	15	0	深规划资源龙岗函〔2020〕312号
56
交警支队东部高速公路大队（含一、二、三）中队营房建设项目
0.55	—
—	27	—	—	市政府常务会议纪要（六届一百二十四次）
57
坪地电缆隧道综合管廊项目之坪梓路（坪地至坑梓连接道路中段）改造工程
6.1	0
2020-2021	24000	12598.92	100	深发改函〔2019〕973号
58
民乐路市政工程
1.53	0	验收入库

结算	2016.6-2020.6	10093	9081.81	0	深发改〔2017〕616号
59
布吉水质净化厂三期工程
3.09	0	征收地、房屋征收补偿	—	346	346	0	深水污治办〔2019〕126号
60
深圳市松子坑森林公园一期建设项目
5.6	1.5
2020-2022	—	1800	1800	深城管函〔2020〕294号
61
丹荷路市政工程第三标段
6.89	0.68
—	195529.36	143142.16	4133	深发改〔2006〕1390号
62
盐龙大道南段
12.57	12.57
2021-2022	60000	0	60000	深交〔2016〕535号
63
丹平快速二期
—	—
—	—	—	—	—
64
绿梓大道北段
24	2.9
2021-2022	75243.81	0	65000	深规划资源龙岗函〔2021〕386号
65
龙岗区人民法院档案管理及坂田法庭新建工程
0.17	0
2020.6-2020.12	—	1890	0	深发改〔2018〕207号

序号	行政区	项目名称	实施单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	至2021年下达的资金计划	申请年度投资	项目立项依据
66	龙岗区	恒心路市政工程项目	龙岗区政府	8.11	2.85	测绘、评估等前期工作	2021-2022	—	0	1000	深发改〔2010〕1694号、横岗街道道路及轨道建设调研协调会议纪要
67
北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）项目
7.57	0	验收入库

结算	2018-2019	1087.93	—	0	深龙土整（委）〔2018〕50号
68
深圳市吉华医院房屋征收项目
8.14	0	征收地、房屋征收补偿	2011.10-2021.10	19479	11358.55	0	深发改〔2009〕1052号
69
深圳市梅观高速公路清湖南段市政道路工程项目
1.43	0	验收入库

结算	2017.11-2020.12	25000	21591.97	0	深发改函〔2017〕2613号
70
秀峰收费站工程项目
3.9	—	征收地、房屋征收补偿	—	1039	889	0	深交函〔2016〕1111号
71
排榜收费站工程项目
6.6	—	验收入库

结算	2016-2021	668	17.5	0
72
龙岗收费站工程项目
—	—	—	—	—	—	—
73
南湾综合车场
1.03	—	验收入库

结算	2020.1-2021.12	—	—	—	深交函〔2018〕124号
74
布吉综合车场
1.97	—
—	—	146.08	0
75
南坪快速路三期工程
3	—
2017-2020	43000	28946.8	—	深发改〔2014〕972号
76
五和大道南坪快速连接线
6.6	0
2017.10-2020.12	450	408.32	0	深交建设函〔2017〕1132号
77
清林径引水调蓄工程征地拆迁项目
—	0
2009-2020	—	—	—	深龙水函〔2009〕212号
78
沙湾河流域水环境综合整治工程
53.9	0
2016.2-2021	783	90	2	深水函〔2016〕581号
79	龙华区	侨城东路北延通道工程（龙华段）	龙华区政府	0.53	—	征收地、房屋征收补偿	2021-2023	195	—	—	深发改〔2018〕1426号
80
龙华综合车场
2.54	0	验收入库

结算	2020-2022	—	—	0	深发改函〔2018〕565号
81
梅观高速公路清湖南段市政化改造工程
27	0
2018-2022	7060	—	10	深发改函〔2010〕1008号

序号	行政区	项目名称	实施单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	至2021年下达的资金计划	申请年度投资	项目立项依据
82	龙华区	深华快速路（龙华段）	龙华区政府	6.48	0	—	2009-2022	41648	—	10	市政府六届七次常务会议纪要
83
市人民医院龙华分院
1.7	0	验收入库

结算	2013-2022	2380	—	5	深发改函〔2013〕968号
84
观澜中学改扩建
9.27	0
2014-2022	34372	—	0	深发改〔2014〕177号
85
龙观快速路北延段（含樟新路）工程
6.49	—	—	—	64000	25172.95	50	深发改〔2016〕19号
86
清平高速高尔夫立交工程
6	—	征收地、房屋征收补偿	2020-	41000	—	—	市政府常务会议纪要（六届一百零一次）
87
深华快速路－福龙路立交工程
40.7	—
2017-2022	32542	—	—	市政府常务会议纪要（六届七次）（之一）
88
深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程秀峰收费站项目
0.7	0.7
2020-2023	—	—	—	市政府常务会议纪要（六届二百五十一次）
89
深圳市第二十七高级中学
3.01	—	验收入库

结算	2020-2023	—	—	—	深府办函〔2019〕286号
90
深圳市第二十六高级中学
13	13	测绘、评估等前期工作	2021-2023	—	—	—
91	坪山区	绿梓大道一标B段	坪山区政府	3.91	0	征收地、房屋征收补偿	2017-2023	170000	126492.4	0	深发改〔2007〕1528号
92
绿梓大道二标
3.67	0.02
2017-2023	30000	47411.83	200	深坪发财函〔2015〕1637号
93
坪山新区横坪公路改造
0.75	0	验收入库

结算	2016-2022	5600	823106.25	0	深圳市交通公用设施管理处关于请求启动坪山新区横坪公路改造工程征地拆迁工作的函
94
聚龙路
0.71	0
2017-2023	3014	1496.89	0	深发改〔2015〕1386号
95
金龟河综合整治工程
0.5	0
2019-2021	2000	1996.71	0	深水函〔2019〕388号
96
深圳自然博物馆
3.56	0	征收地、房屋征收补偿	2019-2023	50000	49503.22	100	深规土坪函〔2019〕250号

序号	行政区	项目名称	实施单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	至2021年下达的资金计划	申请年度投资	项目立项依据
97	坪山区	南坪三期	坪山区政府	11	0	验收入库

结算	2015-2021	50000	30506.36	0	深发改〔2010〕2536号
98
深圳市第十四高级中学项目
—	0
2020-2022	0	0	0	深府办函〔2019〕286号
99
坪山高中园（三所高中）
3.62	0
2020-2022	0	0	0	市政府常务会议纪要（六届一百九十二次）
100
第十八高级中学
—	0
2020-2022	0	0	0
101
第二十高级中学
—	0
2020-2022	0	0	0
102
深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程项目
0.14	0.14	征收地、房屋征收补偿	2021-2023	—	0	1645	深发改〔2021〕339号
103
深惠城际大鹏支线
1.53	—
2021-2023	—	939.56	4500	深轨办函〔2019〕822号
104
市第三十八高级中学
—	0
—	—	0	0	市政府六届二百五十二次常务会议纪要
105
深圳师范大学
—	0
—	—	0	0	《深圳市高等教育院校专项规划（2020-2035）》
106
深圳自然博物馆周边道路－红花路、文祥路（龙坪路－瑞景路段）
—	0
—	—	0	0	深坪府办公纪〔2020〕80号
107	光明区	松白路马田至田园段改造工程（光明段）	光明区政府	1.18	—	征收地、房屋征收补偿	2021-	—	—	—	深发改〔2015〕1046号
108
罗田水库－铁岗水库输水隧洞工程
1.53	—
2021-	—	—	50	深发改〔2018〕207号
109
深圳市第五看守所项目
8.06	—
2020-	—	—	—	市政府常务会议纪要（六届五十二次）
110
深圳市第二特殊教育学校项目
0.97	—
2020-	—	—	—	深发改〔2019〕142号
111
观澜森林公园一期建设项目用地凤凰社区入口项目
4.76	0
2020-	—	—	—	深发改〔2014〕870号
112
茅洲河碧道试点段建设项目（光明段）
6.89	0
2020-	—	—	0	深发改〔2019〕585号
113
公明供水调蓄工程（二级保护区范围）
244.84	—
2018-2019	—	—	—	市政府常务会议纪要（四届四十九次）

深发改〔2007〕325号

序号	行政区	项目名称	实施单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	至2021年下达的资金计划	申请年度投资	项目立项依据
114	光明区	光侨大道至布龙路连接线市政工程光明新区段	光明区政府	10.97	0	征收地、房屋征收补偿	2017-2019	—	910.17	—	深发改〔2009〕260号
115
公明综合车场项目
1.44	—
2019	—	—	—	深发改〔2018〕565号
116
深圳观澜森林公园一期建设项目（绿道用地）
3.82	0
2019-2020	—	625.06	7.3	深发改〔2008〕417号
117
深圳市药品检验研究院光明分院建设项目
1.2	0
2019	—	9	5.84	深发改〔2018〕737号
118	大鹏新区	东部海堤重建工程（三期）征收补偿项目	大鹏新区

管委会	2.18	2.18	征收地、房屋征收补偿	2020-2022	20000	11500	0	深发改〔2019〕491号
119
东涌水库征地拆迁补偿项目
195.26	—	验收入库

结算	2010-2022	23900	20500	0	市政府办公会议纪要〔2009〕156号
120
鹏坝路征地拆迁补偿项目
15	—	征收地、房屋征收补偿	2014-2022	5000	4000	0	市政府办公会议纪要〔2014〕27号
121
深圳市中小学生综合实践基地征收补偿项目
—	—	—	—	—	1000	0	深发改〔2019〕919号
122
深圳市第二十三高级中学
0.1	0	验收入库

结算	2020-2022	2500	1500	0	深圳市人民政府办公厅关于印发高中学校建设方案（2020-2025年）的通知
123	罗湖区	深圳中学回迁安置房与人才住房建设项目（原深圳中学总体改造三期工程）	市教育局	3.1	1.9	征收地、房屋征收补偿	2016-2024	39875	19810	0.47	深发改〔2009〕28号

深发改〔2017〕1962号
小计	1316.86	143.93	—	—	1744201.71	1825707.16	445676.72	—
合计	1437.14	153.71	—	—	2272420.71	1825707.16	465726.72	—
注：房屋征收项目的资金来源最终以市发改部门意见为准。

表18

深圳市2022年度市本级财政承担的房屋征收轨道交通项目表

单位：万平方米，万元

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	总投资	至2021年已下达的资金计划	申请年度投资	项目立项依据
1	福田区	轨道交通用地〔3、6、10号线收尾工程、香蜜湖路交通综合改善工程、轨道交通14号线、黄木岗综合交通枢纽、轨道交通2号线侨香站地下过街通道、轨道交通11号线二期（东延）、穗莞深城际铁路等〕项目	福田区政府	—	—	—	—	36278	深发改〔2015〕1831号、深发改〔2017〕485号、深发改〔2016〕103号、深发改〔2016〕307号、深发改〔2017〕1493号、深发改〔2021〕968号、深发改〔2020〕617号、深发改〔2021〕340号
2	罗湖区	轨道交通2号线三期、轨道交通8号线一期房屋征收项目（罗湖区段）	罗湖区政府	0.9	0	13700	7455	50	深发改〔2016〕106号

深发改〔2016〕105号
3
轨道交通14号线一期房屋征收项目（罗湖区段）
5.2	0	30000	23592	400	深发改〔2017〕1493号
4
轨道交通5号线西延
8	—	10000	415	50	发改投资〔2008〕2312号
5
轨道交通3号线涉及周边小区场地恢复及收地补偿
—	0	—	1042.7	10	深发改〔2006〕512号
6
轨道交通11号线二期
—	—	—	300	100	深发改〔2020〕617号
7
轨道交通6号线二期
—	—	2000	3088	—	深发改〔2017〕485号
8
地铁14号线共建综合管廊
0.1	0.1	770	727	26	深发改〔2019〕142号
9	南山区	轨道交通四期12、13号线	南山区政府	—	—	—	2910	1282.56	发改基础〔2017〕617号

深发改〔2018〕72号

深发改〔2018〕447号
10
轨道交通四期13号线南延
—	—	—	10	50	发改基础〔2020〕484号
11
轨道交通四期7号线二期
—	—	—	—	1000	深发改〔2021〕560号
12
穗莞深城际前海至皇岗口岸段
—	—	—	—	0	—
13	盐田区	深圳市城市轨道交通8号线一、二期、三期房屋征收项目（盐田区段）	盐田区政府	0	0	16250	15350	900	深发改〔2016〕105号
14	宝安区	轨道交通12号线	宝安区政府	9.86	6.7	89635.18	67731.95	7034	深发改〔2017〕445号
15
轨道交通12号线北延段
0.06	0.06	1600	0	30300	发改基础〔2020〕484号
16
轨道交通11号线
45.55	0	247652	195351	0	深发改〔2012〕1031号

序号	行政区	项目名称	实施单位	项目

总面积	2022年

计划面积	总投资	至2021年已下达的资金计划	申请年度投资	项目立项依据
17	宝安区	轨道交通6号线	宝安区政府	46.52	3.53	477555.62	152960.82	0	深发改〔2017〕445号
18
轨道交通四期工程12号线共建综合管廊
—	—	—	0	—	市轨道交通建设指挥部第二十五次会议纪要
19
轨道交通20号线
0	0	1531.66	1522.75	5	深发改〔2020〕593号
20
轨道交通四期工程13号线共建综合管廊
0.9	—	10628.66	10003.89	0	市轨道交通建设指挥部第二十五次会议纪要
21
轨道交通13号线北延段
1.5	—	22017.33	15023.98	0	发改基础〔2020〕484号
22
轨道交通13号线
33.88	—	389300	336267.25	533.63	深发改〔2018〕365号
23	龙岗区	轨道交通10号线	龙岗区政府	10.06	0	22732.5	6619.91	22	发改基础〔2015〕2147号
24
轨道交通16号线
16.12	0	148097	30894.94	365.36	深发改〔2018〕205号
25
轨道交通3号线四期（东延）
35.28	9	270000	89045.69	1000	深发改〔2020〕196号
26
轨道交通16号线二期
33.69	3.91	425472.88	237749.11	15000
27
轨道交通14号线
21.12	0.2	65590.7	6114.78	182.1	深发改〔2017〕1493号
28
轨道14号线共建综合管廊
0.34	0.16	4010	1759.48	455	深发改〔2019〕142号
29
轨道16号线共建综合管廊
0.24	0	994.2	380.6	18
30	龙华区	深圳市轨道交通四号线三期工程	龙华区政府	15.3	—	—	—	—	深发改〔2015〕1313号
31
深大城际
4.34	2.84	—	0	150	深轨办函〔2019〕822号
32	坪山区	轨道交通14号线工程	坪山区政府	22.2	0	384350	74339.83	0	深发改〔2017〕1493号
33
轨道交通16号线工程
22.2	0	381838	148276.31	0	深发改〔2018〕205号
34
轨道交通14号线共建管廊工程
0.22	0	6916	65.24	0	深发改〔2019〕142号
35
轨道交通16号线共建管廊工程
4.69	0	58279.69	11767.97	100
36	光明区	轨道13号线及沿线（含车辆段）	光明区政府	—	0	—	46181.54	4830	发改基础〔2020〕484号
37
轨道交通6号线支线二期工程
—	0.1	—	939.33	1600
38
轨道交通6号线支线工程
20	—	—	—	40	深发改〔2018〕181号
39
轨道三期工程地铁6号线项目光明区段（含长圳车辆段）
71.28	0	—	245935.23	170	深发改〔2016〕261号
40	大鹏新区	深惠城际线大鹏支线项目	大鹏新区

管委会	4.2	4.2	—	1000	0	深发改〔2021〕338号
41
轨道交通8号线三期工程
2.1	2.1	10000	1000	0	深发改〔2021〕516号

序号	行政区	项目名称	实施单位	项目

总面积	2022年

计划面积	总投资	至2021年已下达的资金计划	申请年度

投资	项目立项依据
合计	—	435.85	32.9	3090921.42	1735821.30	101951.65	—
注：房屋征收项目的资金来源最终以市发改部门意见为准。

表19

深圳市2022年度社会投资类房屋征收项目表

单位：万平方米，万元

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	至2021年已下达的资金计划	申请年度投资	项目立项依据
1	罗湖区	赣深铁路（含笋岗动走线）工程（罗湖区段）	罗湖区政府	4.5	—	征收地、房屋征收补偿	2019-2021	27370	—	—	发改基础〔2016〕2128号
2
深汕铁路
—	—
—	—	—	200	深轨办函〔2019〕822号
3	南山区	深惠城际铁路	南山区政府	0.63	0.63	—	2021-	2145	0	2145	《市轨道办关于开展深惠城际前海至坪地段项目征地拆迁量价核查工作的函》
4
深汕铁路
0	0	—	2021-	0	0	0	《市轨道办关于商请开展深汕铁路征地拆迁量价核查工作的函》
5
深圳至江门段铁路
0.03	0.03	—	2021-	301.53	0	301.53	《市轨道办关于签订深江铁路深圳市土地整备和三电迁改包干实施协议的函》
6	宝安区	深江铁路（宝安段）	宝安区政府	22	22	征收地、房屋征收补偿	2020-2027	—	0	10000	深轨办函〔2021〕242号
7
穗莞深城际
5.62	0.6	验收入库结算	2015-2022	34118.68	0	0	粤发改交〔2008〕1463号
8
机荷高速改扩建工程
100.34	0.17	征收地、房屋征收补偿	2020-2022	—	50	—	粤发改核准〔2020〕36号
9
赣深铁路客运专线深圳段
7.5	—
2018-2021	55898	41897.08	—	铁总鉴函〔2018〕248号
10
深圳外环高速公路
25.85	0	验收入库结算	2016-2022	66169.03	52262.27	15	粤发改交通函〔2014〕2020号
11
珠江三角洲水资源配置工程（宝安段）
15.02	0
2019-2022	739.64	541.34	31.35	发改农经〔2018〕1105号

选字第440000201700496号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	至2021年已下达的资金计划	申请年度投资	项目立项依据
12	宝安区	广深沿江高速二期工程	宝安区政府	123.16	0.41	验收入库

结算	—	14278	—	—	粤发改交通函〔2015〕5834号
13	龙岗区	深汕铁路	龙岗区政府	6.5	5.63	征收地、房屋征收补偿	2021-2025	—	0	29000	深圳市轨道办关于2020年度铁路项目土地整备计划申报工作的函（深轨办函〔2019〕781号）
14
深惠城际
18.26	4.69
2021-2025	—	0	24020
15
平南铁路改造
—	—	—	—	—	—	—
16
机荷高速公路改扩建工程项目
168.59	8.76	征收地、房屋征收补偿	2020-2024	65355	0	—	粤发改核准〔2020〕36号
17
赣深铁路深圳龙岗区段（笋岗动走线）项目
2.6	0
2020-2021	33370.09	0	—	发改基础〔2016〕2128号
18
惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目（立体层）
47.72	22.38
2017-2024	119695.7	—	50000	粤发改交通函〔2017〕2582号
19
沈海国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程项目
0.01	0	验收入库

结算	2018-2024	500	—	—	粤发改交通函〔2018〕783号
20
深圳外环高速公路项目（龙岗区段）
10.38	0
2015-2020	97600	—	—	粤发改交通函〔2014〕2020号
21
东部过境高速公路工程项目
15	0.36	征收地、房屋征收补偿	2016-2024	135000	0	—	粤发改交通〔2010〕243号
22	龙华区	机荷高速改扩建工程	龙华区政府	167.45	67.55	征收地、房屋征收补偿	2020-2024	—	0	—	市政府常务会议纪要（六届一百九十八次）
23
深惠城际
1.2	1.2
2021	—	0	—	深轨办函〔2019〕822号
24	坪山区	沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目	坪山区政府	1.44	0	征收地、房屋征收补偿	2019-2022	—	0	0	粤发改交通函〔2018〕783号
25
深圳至深汕合作区铁路项目
2.2	—
2021-2023	—	0	0	粤发改投审〔2020〕96号
26
东部过境高速
23	0.85
2021-	—	0	0	深发改〔2010〕578号
27
外环高速
—	—
2014-2021	—	0	0	粤发改交通函〔2014〕2020号
28
外环高速三期
—	—	测绘、评估等前期工作	—	—	—	0	深交字〔2021〕226号
29	光明区	珠江三角洲水资源配置工程（光明段）	光明区政府	5.34	0	征收地、房屋征收补偿	2019-	—	524.94	0	发改农经〔2018〕1105号
30
新建赣州至深圳铁路项目光明区段
23.09	5.29
2018-2020	—	47800	20000	发改基础〔2016〕2128号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	至2021年已下达的资金计划	申请年度投资	项目立项依据
31	光明区	深圳市外环高速公路光明新区段项目	光明区

政府	156.96	—	征收地、房屋征收补偿	2015-2018	—	131094.55	10	粤发改交通函〔2014〕2020号

市政府办公会议纪要〔2014〕206号
32	大鹏新区	外环高速公路三期工程（大鹏段）	大鹏新区管委会	74.64	30	征收地、房屋征收补偿	2021-	—	0	—	—
合计	1029.03	170.55	—	—	652540.67	274170.18	—	—

表20

深圳市2022年度区级财政承担的房屋征收项目表

单位：万平方米，万元

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
一、新建项目155个
1	福田区	金田新村房屋征收项目	福田区政府	0.37	—	征收地、房屋征收补偿	2022-	—	—	海田路、岗厦五路立项文件及选址意见书
2	罗湖区	螺岭外国语学校改造工程	罗湖区政府	0.15	0.15	测绘、评估等前期工作	2022-2024	—	—	罗发改投〔2021〕80号
3
罗湖区莲塘街道港莲工业区房屋征收项目
3.6	—	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
4
清水河片区宝安路北延建设工程
—	—
2022-2023	112075.41	0	—
5
清水河片区宝岗立交改造工程
—	—
2022-2023	35499.37	0	罗发改投〔2021〕113号
6
清水河六路建设工程
0	0.03
2022-2022	1610.57	36	罗发改投〔2021〕117号
7
金岭路（布心片区B08地块段）交通改善工程
0.6	0.63
2022-2023	2063.84	0	罗发改投〔2021〕109号
8
环仓南路建设工程
2.4	0.61
2022-2023	31201	193.95	罗发改〔2018〕114号
9	南山区	平山二路征地拆迁补偿项目	南山区政府	—	—	—	—	—	—	—
10
地铁2号线水湾站、东港路站拆迁补偿历史遗留问题
—	—	—	—	—	—	—
11
龙辉花园龙联花园棚户区改造项目
21.4	21.4	—	2021-	20614.55	—	—
12
长源花园1号楼土地整备项目
1	1	—	2021-	6500	—	—

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
13	宝安区	沙井街道永通路（觉园西路至图岗南二路）新建工程	宝安区政府	—	—	征收地、房屋征收补偿	2014-2016	5239	5238.72	宝发改政投〔2011〕391号
14
新圳河碧道建设工程
—	—	测绘、评估等前期工作	—	—	—	粤办函〔2020〕268号

深宝水污治办会纪〔2021〕30号
15
沙井街道帝堂路（沙四南路－锦程路）综合改造工程
7.26	7.26
2022-2023	—	—	宝发改政投〔2020〕19号
16
沙井街道蚝乡路（锦程路－西环路）及万安路（锦程路－西环路）综合改造工程
10.76	10.76
2022-2023	—	—	宝发改政投〔2017〕38号

宝发改函〔2020〕1号
17
沙井街道兴塘路（沙井路－环镇路）综合改造工程
1.27	1.27
2022-2023	—	—	宝发改政投〔2020〕19号
18
沙井街道金达路（南环路－兴塘路）综合改造工程
0.21	0.21
2022-2023	—	—
19
沙井街道塘园路（兴塘路－森塘路）新建工程
0.21	0.23
2022-2023	—	—
20
110KV公园输变电工程
0.28	—
2022-2023	—	—	深发改〔2021〕161号

深宝发改核准〔2020〕0022号
21
羊台山小学综合改造工程
1.2	0.51
2022-2023	—	—	宝发改建议书〔2020〕179号
22	龙岗区	吉华医院南侧医院管理用地项目	龙岗区政府	0.11	0	验收入库结算	2022-	—	0	市吉华医院建设项目协调会议纪要
23
西环路泵站项目
0.04	0	征收地、房屋征收补偿	2022-	—	0	深龙水建函〔2020〕231号
24
凉帽山公园
21.7	0.6
2022-	—	0	华侨城甘坑新镇项目规划建设和品质提升工作领导小组第七次会议纪要
25
龙岗区第二人民医院迁址重建工程（水径地块）
8.8	0
2022-	—	0	区政府办公会议纪要（62）
26
JH-GIC7-02养老设施
0.61	0.61
2022-	—	0	龙岗区民政局关于委托开展福利设施用地土地整备入库工作的函
27
甘坑新镇基础设施提升改造工程（三联郊野公园管理用房项目）
0.01	0
2022.1-2022.12	—	0	深龙发改〔2018〕934号
28
110千伏吉华西输变电工程项目
0.3	0.3
2022-	—	0	深发改函〔2021〕161号

深府办函〔2020〕58号明确区政府承担征地补偿费用
29
LG-GIC7-04养老设施
0.35	0.35
2022-	—	0	龙岗区民政局关于委托开展福利设施用地土地整备入库工作的函
30
PD-GIC7-02养老设施
0.44	0.44
2022-	—	0

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
31	龙岗区	坪地街道综合文体中心建设工程项目	龙岗区政府	1.72	0.07	征收地、房屋征收补偿	2022-	—	0	深龙发改〔2019〕102号
32
横岗警察文化主题公园项目
4.5	3.1
2022-	—	0	深龙发改〔2020〕497号
33
石芽岭公园综合提升工程及石芽岭森林消防道路建设工程项目
78.3	1
2022-	—	0	深龙发改〔2019〕515号
34
博雅外国语学校
2.57	0
2022-2024	—	0	深龙公基设施〔2021〕1号

《龙岗区公共基础设施三年用地保障计划》
35
宝龙街道东纵小学新建工程
3.2	2.2
2022-2024	—	0
36
横岗学校
4.01	0	验收入库结算	2022-	—	0
37
岗头人才公寓配套道路（规划二路）
1.17	1.17	征收地、房屋征收补偿	2022.1-2022.6	411	0	龙岗区发展和改革局关于下达坂田街道岗头人才公寓配套道路等2个项目前期工作计划的通知（深龙发改〔2017〕1033号）
38
坂田南学校新建工程项目（暂定名）
3.8	0
2022-	—	0	市规划和自然资源局龙岗管理局关于坂田南学校新建工程（暂定名）预选址范围规划核查意见的函
39
黄阁路（南延段）市政工程
5.8	0.8
2022-2024	—	0	—
40
园山街道园山路（福桐路－永勤路）拓宽工程
0.7	0.7
2022-2023	—	0	—
41
龙翔大道东延段市政工程
8.15	0
2022-	—	0	—
42
坪福路（老横坪公路－新南坪快速）新建工程
0.25	0
2022-	—	0	—
43
富康路（跨铁路桥）市政工程
3	0
2022-	—	0	深龙发改〔2006〕496号
44
龙岗街道新能源二路
1.5	0
2022-	—	0	深龙发改〔2014〕48号
45
龙岗街道新岭北路（新城路－仙城路）市政工程
0	0
2022-	—	0	深龙发改〔2021〕354号

（暂未办选址）
46
龙岗街道仙城路（龙凤路－新城路）市政工程
0	0
2022-	—	0
47
南约社区宝清路
0.91	0
2022-	—	0	深龙发改〔2013〕292号
48
2021年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域水务工程
—	—
2022-	—	0	深龙发改〔2021〕44号
49
平湖矿山公园提升工程
121	—
2022-	—	0	深龙发改〔2021〕522号
50
福学路（永勤路－大福路段）工程
0	0
—	—	—	—
51
禾堂光街（东段）市政工程
0	0
—	—	—	—

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
52	龙岗区	中环大道三期（平吉大道－平龙路）	龙岗区政府	0	0	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
53
华科纳米回收地块
2.8	—
—	—	—	—
54
电信置换用地
1	—
—	—	—	—
55
宝龙街道G02210-0011号宗地
0.3	—
—	—	—	—
56
坪地街道G10302-0269号宗地
0.33	—
—	—	—	—
57
坂田街道G03609-0322号宗地
0.4	—
—	—	—	—
58
园山街道G08402-0164宗地（博荣“工改保”项目）
2.8	—
—	—	—	—
59
龙岗区老旧住宅小区拆除改造试点项目
14.8	—
2022-2026	—	—	—
60
2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程－梧桐山河蚌湖水补水泵站项目
0.05	0	验收入库结算	—	1.38	1.38	深龙土整（委）〔2020〕21号
61
2019年龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域消除黑臭及水质保障工程回龙河挡墙加固项目
—	0.07	—	—	59.9	—	龙岗区2020年水污染治理第十七次工作专题会议纪要
62
深圳潮玩运动中心项目
2.39	—	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
63
南湾街道文体中心项目
0.68	—
—	—	—	—
64
坪地街道园岭路、富岭路、支路一工程
1.98	0.07
2021	—	0	深龙发改〔2020〕806号
65
横岗街道深岭路
0.33	0.17
2021	—	0
66
深圳科学高中足球学校建设工程配套道路（惠岭二路）
0.69	0.04
2021	—	—	—
67
景岭路市政工程
0.36	—	—	—	—	—	—
68
朝阳路
0.08	—	—	—	—	—	—
69
象塘路
0.35	—	—	—	—	—	—
70	龙华区	民治小学改扩建项目	龙华区政府	1.78	0	测绘、评估等前期工作	2022-2024	—	—	深龙华发改立项〔2021〕34号
71
白鸽湖二路改造工程
0.82	0.82	征收地、房屋征收补偿	2022-2024	—	—	深发改〔2021〕67号
72
桂盛路市政工程
0.26	—	测绘、评估等前期工作	2021-2023	—	—	深龙华发改立项〔2021〕109号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
73	龙华区	“双提升”道路综合整治工程——白鸽湖路（环观南路－洪丽大厦）	龙华区政府	0.2	0.2	征收地、房屋征收补偿	2022-2024	—	—	深龙华发财〔2016〕178号
74
鹭湖北路
0.13	—
2022-2024	—	—	深发改〔2015〕333号
75
民宝路（留仙大道－寄宿学校）工程
1.02	0.56
—	—	—	深龙华发改立项〔2021〕70号
76
下横朗四路市政工程
0.37	0.05
—	—	—	深龙华发改立项〔2020〕92号
77
浪口四路（大浪南路－宝浪路）工程
0.27	0.14
—	—	—	深龙华发改〔2019〕54号
78
福润路北段（桔坑路－现状福润路）工程
3.59	—	测绘、评估等前期工作	2022-2023	—	—	深龙华发改〔2018〕56号
79
福悦路
4.2	—
2022-2023	—	—	深龙华发改立项〔2021〕119号
80
桂丰路建设工程
0.4	—	征收地、房屋征收补偿	2022-2023	—	—	深龙华发改立项〔2019〕59号
81
桂荣路（桂月路－黎光新工业区）工程
2.3	—
2022-2023	—	—	深龙华发改函〔2017〕256号
82
法田路（田茜路－龙澜大道）工程
0.58	0.58	测绘、评估等前期工作	2022-2024	—	—	深龙华发改立项〔2020〕108号
83	坪山区	坪山区油气长输管线项目15米范围区房屋清退项目	坪山区政府	14.86	1.6	征收地、房屋征收补偿	2021-	250759	0	深坪府办公纪〔2021〕132号
84
坪山区油气长输管线高风险片区项目
9	2
2022-	—	0
85
汤坑小学扩建
0.05	0
2022-	—	0	深坪发改复〔2017〕58号
86
银岭路市政工程
1.27	0
2022-	—	0	—
87
悦景路
1.15	0
2022-	—	0	—
88
翠柳路
—	0
2022-	—	0	—
89
达新路（金牛西路－银岭路）
1.65	0
2022-	—	0	—
90
环盛路（环兴二路至环兴一路段）
0.2	0
2022-	—	0	—
91	光明区	长凤路（松白路－十三号路）市政工程项目	光明区政府	26.6	—	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
92
马田小学改扩建
1.8	—
—	—	—	—
93
长圳中学
2.2	—
—	—	—	—
94
玉律学校改扩建二期
0.9	—
—	—	—	—
95
A631-0115宗地配套道路
0.3	—
—	—	—	—
96
深阳路（周家大道－将丰路）市政工程项目
0.83	—
—	—	—	—

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
97	光明区	长春南路市政工程项目	光明区政府	5.35	—	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
98
楼辉路（光明大街－狮明路）市政工程项目
0.3	—
—	—	—	—
99
玉明二路市政工程项目违法用地
0.51	—
—	—	—	—
100
玉律大洋一路（蓝玉路－光侨路）
0.5	—
2022-	—	—	区政府一届一百次常务会议纪要、光明区发展和改革局关于玉律大洋一路（蓝玉路－光侨路）市政工程项目建议书的批复
101
田辉一路（蓝玉路－光侨路）
0.24	—
2022-	—	—	区政府一届九十六次常务会议纪要、光明区发展和改革局关于田辉一路（蓝玉路－光侨路）市政工程项目建议书的批复
102
长松路（松白路－侨凤路）市政工程
0.42	—
2022-	—	—	区政府一届一百次常务会议纪要
103
年田路（年丰路－光侨路）
0.36	—
2022-	—	—
104
卓逸路（田辉二路－松白路）
0.45	—
2022-	—	—	区政府一届九十六次常务会议纪要、光明区发展和改革局关于卓逸路（田辉二路－松白路）市政工程项目建议书的批复
105
田硕路（田辉二路－松白路）
0.44	—
2022-	—	—	区政府一届九十六次常务会议纪要、光明区发展和改革局关于田硕路（田辉二路－松白路）市政工程项目建议书的批复
106
田恒路（田寮路－光侨路）
1	—
2022-	—	—	深光发改〔2021〕365号
107
长白路（长岗路－松白路）
0	—
2022-	—	—	—
108
先进功能陶瓷及装备生产研发项目市政配套道路工程
0	—
2022-	—	—	—
109
长贵路（长松路－长悦路）
0.76	—
2022-	—	—	—
110
同观大道（通兴路－松白路）
3	—
2022-	—	—	—
111
田盛路（同观大道－龙湾路）
0	—
2022-	—	—	深圳市光明区人民政府关于印发《光明区公办义务教育和幼儿园学位建设实施方案（2020-2025年）》的通知

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
112	光明区	展业路（志康路－朗新路）	光明区政府	0	—	征收地、房屋征收补偿	2022-	—	—	《迈瑞高端医疗器械制造基地项目周边道路专题协调会会议纪要》《迈瑞高端医疗器械制造基地项目建设情况汇报会议纪要》
113
钟表六路（禾仓路－钟表七路）
1	—
2022-	—	—	《光明区2021年拟招拍挂居住地块推进会议纪要》
114
金安东一路（红花中路－芳园路）
1.04	—
2022-	—	—	区政府一届一百零一次常务会审议
115
明德路（振兴路－松白路）
0.68	—
2022-	—	—
116
建华街（思源路－民生大道）
0.52	—
2022-	—	—	深圳市光明区人民政府关于印发《光明区公办义务教育和幼儿园学位建设实施方案（2020-2025年）》的通知
117
展颜路（光学路－屋山三路）
2.15	—
2022-	—	—
118
郎新路（屋山三路－西田路）
1.09	—
2022-	—	—
119
静怡路（静宁路－康德街）
0.43	—
2022-	—	—
120
康德街（静宁路－民生大道）
0.73	—
2022-	—	—
121
将石工业区路（松白路－深阳路）
0.59	—
2022-	—	—
122
将裕路（将石工业区路－周家大道）
0.21	—
2022-	—	—
123
福南路（西环大道－马田路）
1.68	—
2022-	—	—
124
明通路（振兴路－松白路）
0.81	—
2022-	—	—
125
公明薯田蒲片区产业用地十周边配套道路工程
2.22	—
2022-	—	—	区政府一届一百次常务会议纪要
126
光明燃机电厂配套道路
1.75	—
2022-	—	—	光明区土地审批和供应领导小组2021年第五次会议纪要
127
阿婆髻郊野公园
85	—
2022-	—	—	深光发财〔2018〕243号
128
光明区羽毛球运动中心项目
0.9	—
2022-	—	—	—
129
马田文体中心项目
1.4	—
2022-	—	—	—
130
年玉路（光侨路－田寮路）市政工程
—	—
2022-	—	—	—
131
民生库学校288号
2.68	—
2022-	—	—	—
132
通兴路（田寮段）项目
10.3	—
2022-	—	—	深光发改〔2017〕1424号
133
马山头泵站工程
0.52	—
2022-	—	—	—

序号	行政区	项目名称	实施单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
134	光明区	光明高中园东侧GZYDCJZ08-001地块	光明区

政府	0.16	—	征收地、房屋征收补偿	2022-	—	—	—
135
楼村琬璧公家塾周边环境提升项目
0.06	0.06
2022-	—	—	—
136
明安路（富利路－长春北路）市政工程项目
1.82	—
2022-	—	—	深光发改〔2017〕237号
137
长荫路（思源西路－水荫路）市政工程项目
0.49	—
2022-	—	—	深光发改〔2020〕214号
138
田亭街（田寮路－田芳路）市政工程项目
0.38	0.38
2022-	—	—	深光发改〔2020〕524号
139
光明交警大队（含光明车管所）营房建设项目
0.81	—
2022-	—	—	—
140
纯景路（太阳路－周家大道）市政工程
1.01	0.45
2022-	—	—	—
141
恒芳路（将石路－园登路）市政工程
0.1	—
2022-	—	—	—
142
园登路（通兴路－长尾山路）市政工程项目
1.56	0.42
2022-	—	—	—
143
良辰路（公明西环－宝安区界）市政工程项目
4.84	—
2022-	—	—	—
144
劲松南路（屋园路－李松蓢路）市政道路
1.96	—
2022-	—	—	—
145
楼明路（双明大道－绘猫路）市政工程项目
0.59	—
2022-	—	—	—
146
翠辉路（楼辉路－光侨路）市政工程项目
2.48	—
2022-	—	—	—
147
木墩路（双明大道－光辉大道）市政工程项目
0.43	—
2022-	—	—	—
148
万丈坡保障性住房项目
1.69	—
2022-	—	—	—
149
长尾山路（将石路－东明大道）市政工程
0.91	0.91
2022-	—	—	—
150
光侨游泳中心项目
2.43	—
2022-	—	—	—
151	大鹏

新区	大鹏新区葵涌生态体育公园建设工程	大鹏新区

管委会	—	—	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	深鹏发财〔2019〕199号
152
上洞路市政道路工程
0.64	0.64
2022.1-2022.12	—	—	深鹏发财〔2021〕276号
153
勒杜鹃路市政道路工程
0.93	0.93	测绘、评估等前期工作	2022.1-2022.12	2200	—
154
大鹏大道
—	—	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
155
海鹏农场用地清理项目
1	1
2022.1-	—	—	—
小计	583.04	66.49	—	—	468235.02	5470.05	—
二、续建项目864个
1	福田区	爱华小学（福田区体育中心）房屋征收项目	福田区

政府	0.99	0.99	征收地、房屋征收补偿	2020-2022	—	—	福田区轨道交通建设收地拆迁指挥部工作会议纪要（2）

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
2	福田区	华富村东、西区房屋征收项目	福田区

政府	14	18.5	征收地、房屋征收补偿	2018-2020	2190	—	—
3
弘毅路工程征收项目
0.02	0.02
—	—	—	深规土一局〔2013〕190号

深规土一局〔2013〕191号
4
香蜜二村棚改项目
2.94	—
—	—	—	福田区委领导办公室会议纪要（121）
5
河套北（南华村）棚改项目
16.19	—
—	—	—	福田区委领导办公室会议纪要（38）、福田区棚改指挥部会议纪要（12）
6
华富北片区棚改项目
—	—
—	—	—	市住建局关于华富北片区棚改项目计划备案的复函、深福发改备案〔2020〕0107号
7	罗湖区	梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程	罗湖区政府	0.08	—	—	2020-2022	29184.35	—	罗发改投〔2020〕152号
8
翠竹路北延工程征收项目
9	9	征收地、房屋征收补偿	2021.4-	—	0	罗湖区交通工作汇报会议纪要（2021年3月29日）
9
围岭二路工程征收项目
0.43	0.43
2021.4-	—	0	城市更新项目协调会议签报意见（2021年4月6日）
10
红宝路工程征收项目
0.4	0.4
2021.4-	—	0	城市更新项目协调会议签报意见（2021年4月2日）
11
市人民医院片区改造项目
4.41	—
2019-2022	—	—	—
12
清水河重点片区棚户区改造项目
—	—
2020-2022	—	—	—
13
船步街片区改造项目
20.63	—
2020-2022	—	—	船步街片区改造规划研究成果汇报会会议纪要
14
清水河三路新建工程
0.7	0.7
2020-2022	—	—	罗发改〔2018〕550号
15
油气路清宝路新建工程
2.5	0.4
2020-2021	—	—	罗发改投〔2019〕28号
16
横沥口水库水源工程项目
4.03	—
2020-2022	—	0	—
17
东湖水厂扩能改造工程
0.58	—
2019-2021	—	0	—
18
边检总站二大院棚改项目
5.4	5.4
2019-2021	—	0	区城市更新工作领导小组第九十一次会议
19
布心小学拆建工程
0.09	0.09
2019-2021	—	—	罗发改〔2017〕313号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
20	罗湖区	翠竹外国语实验学校（一部）拆建工程	罗湖区政府	0.1	0.1	征收地、房屋征收补偿	2019-2021	—	—	罗发改〔2017〕205号
21
布心中学改扩建工程
0.3	—
2020-2022	—	—
22
罗湖区莲塘街道景福片区棚户区改造项目房屋征收
—	—
2020-2021	—	—	—
23
春笋楼房屋征收项目
1.7	—
2020-2023	—	—	区城市更新工作领导小组第一百次会议纪要精神〔罗湖区委（政府）办公室工作会议纪要第408号〕
24
深圳中学本部片区棚户区改造项目
19.7	—
—	—	—	区相关规划研究项目和土地整备工作汇报会会议纪要（区委区政府工作会议纪要2019年第45号）
25
罗湖交警大队基层业务用房及配套设施迁址重建项目
0.77	—
—	—	—	罗发改投〔2019〕96号
26
东湖汽车站搬迁补偿项目
0.4	—
—	—	—	—
27
莲塘第七工业区征收项目
—	—
—	—	—	—
28
蔡屋围新围片区征收项目
—	—
—	—	—	—
29
深圳酒店旁南湖地块征收项目
—	—
—	—	—	—
30
清水河二路新建工程
1.15	—
—	—	—	罗发改〔2018〕423号
31
清水河综合整治工程
0.92	—
—	—	—	罗发改〔2019〕2号
32
“二线插花地”棚户区改造征收项目
0.7	—
—	—	—	—
33
清水河一路建设工程
0.87	—
—	—	—	罗发改〔2017〕25号
34
环仓南路涉及深长公司宿舍楼及深圳市爱国卫生运动委员会大楼房屋征收项目
0.05	—
—	—	—	—
35
省立绿道2号线（淘金山二线巡逻路段）改建工程
—	—
—	—	—	罗发改〔2016〕341号
36
罗湖区宝润路宝泰路市政工程
0.13	—
—	—	—	罗发改〔2014〕191号
37
罗湖区妇幼保健院住院大楼二期工程
0.32	—
—	—	—	罗发改投〔2019〕2号
38
泰宁小学拆建工程
0.18	—
—	—	—	罗发改〔2017〕205号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
39	南山区	微波山隧道	南山区政府	—	1	—	—	267.85	10	—
40
南山区西丽水库和铁岗水库水源保护区调准工程
41.21	0	验收入库结算	2020-2021	49215	—	深南发改〔2020〕110号
41
大沙河生态长廊土地整备（西丽段）
4.5	0
2019-	1751	—	深南发改〔2019〕6号
42	宝安区	宝安区人民医院整体改造工程（二期）	宝安区政府	7.11	—	验收入库结算	2017-2022	13954	12250	宝发改政投〔2011〕26号
43
庆宜华苑棚户区改造
—	—	—	—	—	—	—
44
碧海花园棚户区改造
—	—	—	—	—	—	深建函〔2019〕2724号
45
洪浪南路东延段市政工程
—	—	验收入库结算	2018-2022	26.54	—	深南发改投〔2013〕1号
46
宝安区儿童医院
1.65	—
2020-2022	445	432	宝发改政投〔2019〕25号
47
N1区初级中学
1.42	—
2017-2022	185.67	165.56	宝发改可研〔2015〕21号
48
西乡河碧道建设工程
2.44	2.44	征收地、房屋征收补偿	2020-2023	—	70.5	宝发改政投〔2020〕43号
49
通成路（铁仔山北麓－共和工业路）新建工程
0.02	0.02
2017-2022	4108	3693.88	宝发改政投〔2015〕230号
50
盛航路南段（航城大道至固戍二路）
1.34	1.34
2012-2022	420	—	宝发改政投〔2012〕19号
51
南昌涌综合整治工程
0.71	0.71	验收入库结算	2018-2022	828.61	722.9	宝发改概算〔2017〕114号
52
深圳宝安空海救援医院
5.01	—
2019-2022	252.81	224.41	宝发改立项〔2018〕8号

深规划资源选BA-2019-0113号
53
内环路（西乡段）接线工程项目
0.33	—
2016-2022	2622.59	2546.04	深发改〔2006〕1004号
54
机场外排渠（宝安大道上游）－三支渠－钟屋排洪渠碧道建设工程
—	—	测绘、评估等前期工作	2021-2022	—	—	宝发改政投〔2021〕101号、粤办函〔2020〕268号、深宝水污治指会纪〔2020〕30号
55
航城街道黄田小学改扩建工程
3.41	0.05	征收地、房屋征收补偿	2021-2022	—	—	宝发改政投〔2016〕109号
56
机场外排水渠综合整治工程
3755.95	—	验收入库结算	2016-2022	4006.1	3477.23	宝发改函〔2016〕76号
57
福永兴围九年一贯制学校新建工程
1.34	1.34
2019-2022	146.02	—	宝发改政投〔2019〕384号
58
凤凰山森林公园三期工程（福永片区）
188.03	—	测绘、评估等前期工作	2019-2022	—	—	宝发改政投〔2017〕38号
59
立新南路（翠岗西路至福永大道）
1.49	—	验收入库结算	2016-2022	12759.64	12618.76	宝发改政投〔2011〕206号
60
凤凰人才住房及凤凰消防站建设工程
0.66	—
2016-2022	409.7	363.6	宝发改函〔2016〕8号
61
立新湖环湖绿道贯通工程
0.7	—
2017-2022	775.04	725.54	宝发改函〔2017〕181号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
62	宝安区	福永人民医院扩建（二期）	宝安区政府	2	—	征收地、房屋征收补偿	2017-2022	—	—	宝发改政投〔2016〕62号
63
永和路（福洲大道－宝安大道）新建工程项目
3.28	—	测绘、评估等前期工作	2019-2022	—	—	宝发改政投〔2018〕8号
64
沙福河－屋山水库－七沥水库碧道建设工程
6.46	—
2020-2023	—	—	宝发改建议书〔2020〕197号
65
机场九道新建工程
—	—
2021-2022	—	—	宝发改建议书〔2019〕18号
66
空港新城云巴示范线L1线工程
—	—
2020-2022	—	—	深发改函〔2019〕567号
67
福海街道福园二路（沙福路－蚝业路）改扩建工程
—	—	验收入库结算	2019-2022	2597.22	1828.67	宝发改政投〔2018〕8号
68
坳颈涌综合整治工程
12.34	—	征收地、房屋征收补偿	2017-2022	1436.8	1290.17	深发改〔2014〕8号
69
福永河水环境综合整治工程
40.62	—	验收入库结算	2015-2022	168378.19	16020.62	宝发改政投〔2012〕316号
70
玻璃围涌综合整治工程
2.38	—	征收地、房屋征收补偿	2017-2022	—	9.98	宝发改政投〔2011〕79号
71
塘尾涌综合整治工程
10.52	—	验收入库结算	2017-2022	396.98	340.09
72
沙福河综合整治工程
28.23	—
2017-2023	5529.87	1996.67
73
孖庙涌排涝泵站工程
0.56	—
2015-2022	8348.86	7564.95	宝发改立项〔2008〕17号
74
玻璃围涌雨水泵站征地拆迁
0.02	—
2015-2022	231.6	121.3
75
桥头消防站
0.45	—	测绘、评估等前期工作	2017-2022	—	—	宝发改函〔2016〕8号
76
沙井人民医院扩建（二期）
0.78	—	验收入库结算	2016-2022	9320	8455.87	宝发改政投〔2016〕62号
77
沙井水质净化厂三期进水管工程
—	—	测绘、评估等前期工作	2021-2022	—	—	宝发改概算〔2019〕156号
78
沙井河碧道建设工程
—	—
2020-2023	—	—	宝发改建议书〔2020〕104号
79
德丰围涌综合整治工程
0.8	—	征收地、房屋征收补偿	2017-2022	909	339.88	宝发改政投〔2015〕225号
80
衙边涌综合整治工程
0.61	—
2016-2022	7240	46.19	宝发改政投〔2013〕286号
81
石岩渠综合整治工程
4.26	—
2016-2022	1328	714.99
82
石围涌综合整治工程
0.31	—	验收入库结算	2017-2022	272	159.04	宝发改政投〔2015〕225号
83
下涌综合整治工程
0.89	—	征收地、房屋征收补偿	2017-2022	6668	5844.16	宝发改政投〔2011〕79号
84
沙涌综合整治工程
0.17	—	验收入库结算	2017-2022	416	278.41

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
85	宝安区	和二涌综合整治工程	宝安区政府	0.02	—	验收入库结算	2017-2022	24	19.7	宝发改政投〔2015〕225号
86
松岗河综合整治工程
0.35	—
2016-2023	1032.9	222.99	宝发改函〔2015〕335号
87
迎宾路（环镇路至永通路）
—	—
2021-2022	—	—	宝发改政投〔2013〕286号
88
沙井街道裕和路（松福大道－福和路）改造工程
0.1	—
—	—	—	宝发改政投〔2020〕19号
89
鞍山一路（宝安大道－丰安路）综合改造工程
0.02	—
—	—	—
90
大王山公园进出口道路新建工程
0.15	—	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	宝发改政投〔2019〕23号
91
沙井街道荣根南路（新沙路－蚝乡路）新建工程
0.56	—
—	—	—	宝发改政投〔2018〕8号
92
沙井街道新颜路（宝安大道－壆岗路）建设工程
2.26	2.26	测绘、评估等前期工作	—	—	—	宝发改政投〔2013〕11号
93
民主大道西延段（荣安路－民乐路）
—	—
—	—	—	宝发改可研〔2016〕45号
94
丰民路（海锦路－徳民路）
—	—
—	—	—
95
德民路（荣安路－锦程路）
—	—
—	—	—
96
排涝河碧道建设工程
—	—
2021-2023	—	—	宝发改政投〔2021〕101号、粤办函〔2020〕268号、深宝水污治指会纪〔2020〕30号
97
下涌碧道建设工程
—	—
2021-2023	—	—
98
新桥河－长流陂水库碧道建设工程
—	—
2020-2023	—	—	宝发改政投〔2020〕272号
99
上寮河中下游碧道建设工程
—	—
2021-2022	—	—	宝发改政投〔2021〕101号、粤办函〔2020〕268号、深宝水污治指会纪〔2020〕30号
100
潭头河碧道建设工程
—	—
2021-2022	—	—	粤办函〔2020〕268号、深宝水污治指会纪〔2020〕30号
101
XQ-01小微水体整治工程
0.25	0.15	征收地、房屋征收补偿	2020-2022	—	—	宝发改概算〔2019〕156号
102
新桥河综合整治工程
3.3	—
2016-2022	30773.37	25478.48	宝发改政投〔2010〕39号
103
潭头河综合整治工程
1.51	—
2015-2022	5673	317.63	宝发改政投〔2013〕286号
104
上南东路改造及金桥扩建工程
0.07	—
2015-2022	480	165.52	宝发改政投〔2012〕94号
105
蚝乡路（中心路－永荣路）新建工程
3.57	1.8
2018-2022	50801	44321.64	宝发改政投〔2017〕228号
106
茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治工程桥头片区排涝工程－新上星排涝泵站项目
0.05	—	验收入库结算	2016-2022	61.92	49.97	深发改〔2015〕1399号
107
茅洲河流域综合整治工程－新桥公园排涝泵站项目
0.05	—
2016-2022	11.6	9.96

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
108	宝安区	楼岗渠综合整治工程	宝安区政府	0.64	—	验收入库结算	2015-2022	4226.5	543.38	深发改〔2007〕742号
109
松岗沙浦西排洪渠综合整治工程
0.15	—
2015-2022	352.14	77.14	宝发改政投〔2013〕286号
110
东方七支渠排洪渠整治工程
0.16	—
2015-2022	6434.19	225.84	深发改〔2007〕742号
111
松岗潭头渠综合整治工程
0.08	—
2015-2022	948.51	121.5	宝发改政投〔2013〕286号
112
110KV楼岗输变电工程项目
0.01	—
2018-2022	4.3	3.26	深发改核准〔2014〕0002号
113
松岗街道创业路（芙蓉路－东方大道）新建工程
5.7	—	测绘、评估等前期工作	2020-2022	—	—	深发改政投〔2015〕5号
114
松裕路（广深公路－松岗大道）市政工程
9.88	—
2020-2022	—	—	深发改政〔2014〕1538号
115
松岗人民医院扩建（二期）
0.18	0.14	征收地、房屋征收补偿	2016-2022	7803.41	1924.2	宝发改政投〔2016〕62号
116
朗碧路（河滨北路－松福路）改造工程
5.62	—
2017-2022	—	—	宝发改政投〔2012〕14号
117
松岗街道学前一路（河滨北路－沙江路）新建工程
0.9	0.08
2017-2022	21.9	18.58	宝发改政投〔2015〕151号
118
松岗街道桥山路（佘屋东路－朗碧路）新建工程
1.4	0.07
2019-2022	11803.98	7955.32	宝发改政投〔2019〕425号
119
松岗街道佘屋东路（桥山路－松福大道）新建工程
2.5	0.07
2019-2022	21471.5	10353.28
120
110KV松岗车辆段输变电工程项目
0.95	0.95
2019-2022	6766.57	—	深圳市发展和改革委员会关于下达深圳电网2020年主网基建投资计划的复函
121
松岗街道平安大道（临沙北路－创业六路）新建工程
2.03	—	测绘、评估等前期工作	2020-2022	—	—	宝发改建议书〔2020〕19号
122
松岗街道创业七路（平安大道－临沙北路）新建工程
0.59	—
2020-2022	—	—	宝发改建议书〔2020〕53号
123
沙浦北片区排涝工程
0.32	—	验收入库结算	2016-2022	830.93	694.88	深发改〔2007〕742号
124
沙浦北路（朗碧路－宝安大道）新建工程
1	—	测绘、评估等前期工作	2020-2022	—	—	宝发改政投〔2017〕38号
125
洋眉坑路（居安路－楼岗大道）新建工程项目
0.32	0.32	验收入库结算	2018-2022	5681.28	3848.8	宝发改政投〔2015〕225号
126
松岗门户新城启动区道路新建工程
4.61	—
2016-2022	16764	6995.79	宝发改可研〔2013〕25号
127
松岗河碧道建设工程
—	—	测绘、评估等前期工作	2020-2023	—	—	宝发改建议书〔2020〕215号
128
燕罗街道燕罗北街（规划二路－高田路）新建工程
1	0.69	征收地、房屋征收补偿	2021-2022	29	—	宝发改政投〔2019〕23号

深规划资源选BA-2019-0124号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
129	宝安区	燕罗街道喜高路（鹏鼎北区门口－朗东路）新建工程	宝安区政府	0.32	0.32	征收地、房屋征收补偿	2021-2022	7	—	宝发改政投〔2020〕19号

用字第440306202000140号
130
燕罗街道海伟路（燕罗路至根伟路）综合改造工程
0.39	0.39
2021-2022	157	—	宝发改政投〔2020〕19号

用字第44030620200159号
131
朗西路（燕罗路－喜高路）综合改造工程
1.38	1.38	验收入库结算	2018-2022	227	219.5	宝发改政投〔2015〕225号

宝发改函〔2017〕44号
132
燕罗街道祥溪路（广田路－燕罗北街）新建工程
0.01	0.01
2018-2022	162	139.57	宝发改政投〔2015〕225号

深规划资源选BA-2019-0128号
133
格山一路（塘福路－物流路）综合改造工程
0.3	0.3	征收地、房屋征收补偿	2018-2022	119.95	—	宝发改政投〔2017〕313号

深规土选BA-2018-0053号
134
格山二路（塘福路－物流路）新建工程
0.33	0.33
2018-2022	188.37	—	宝发改政投〔2017〕313号

深规土选BA-2018-0052号
135
燕罗街道燕罗塘片区大华路（红湖路－红燕路）综合改造工程
3.6	—	验收入库结算	2017-2022	1584.67	935.45	宝发改政投〔2015〕5号

深规土选BA-2017-0183号
136
燕罗街道环胜南路（燕罗路至长堤路）新建工程
2.38	0.02	征收地、房屋征收补偿	2018-2022	10.24	—	宝发改函〔2019〕273号
137
中共一大宝安旧址
0.12	—	验收入库结算	2018-2022	2148	—	深宝土整函〔2017〕753号
138
燕罗片区排涝工程－罗田排涝泵站
0.02	—
2017-2022	239.58	206.89	深发改〔2007〕742号

深规土选BA-2017-0111号
139
山门消防站建设工程
0.49	—
2017-2022	117.73	106.35	宝发改政投〔2017〕102号

深规土选BA-2017-0158号
140
塘下涌消防站建设工程
0	—
2017-2022	290.87	254.2	宝发改政投〔2017〕43号

深规土选BA-2015-0122号
141
燕罗街道大华路（红燕路－富恒路）新建工程
0.87	—
2018-2022	17.86	—	宝发改政投〔2017〕38号

深规土选BA-2017-0087号
142
铁岗－石岩水库水质保障工程（三期）
38	38	征收地、房屋征收补偿	2018-2022	—	—	宝发改立项〔2018〕43号

宝发改概算〔2019〕46号
143
龙田北路（光布大道－祝龙田路）新建工程
1.31	0.08
2017-2022	7419.95	6166.98	宝发改政投〔2017〕38号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
144	宝安区	阳台山森林公园（二期）石岩片区－龙腾路综合改造工程	宝安区政府	0.03	0.03	征收地、房屋征收补偿	2018-2022	884.06	615.96	宝发改立项〔2007〕122号
145
应人石河综合整治工程
0.22	—
2017-2022	1906.03	1813.58	深发改〔2014〕1607号

宝发改政投〔2011〕79号

深规土选BA-2014-0070号
146
铁岗－石岩水库水质保障工程
1076	—
2018-2022	211300	187954.68	宝发改立项〔2018〕43号
147
宝石路二期工程
20.03	—	测绘、评估等前期工作	2022-2023	—	—	深发改〔2007〕1740号
148
田心大道如意路市政工程
16.22	—
2022-2023	—	—	深发改〔2008〕919号
149
乌石岩庙片区综合整治工程
—	—
2020-2022	—	—	宝发改概算〔2020〕139号
150
天宝路综合改造工程
2.8	2.8	征收地、房屋征收补偿	2020-2022	837	—	宝发改概算〔2019〕92号
151
阳台山森林公园一期配套项目－阳台山提升完善工程项目
0.62	0.62
2020-2022	—	—	宝发改政投〔2016〕9号
152
石岩人民医院扩建（二期）
2.05	—	验收入库结算	2020-2022	—	30	宝发改政投〔2016〕62号

深规选BA-2009-0297号
153
应人石社区公园景观提升工程
4.45	—	征收地、房屋征收补偿	2019-2022	468	347.74	宝发改政投〔2016〕53号

深规土选BA-2017-0205号
154
应人石河景观提升工程
7.2	—	测绘、评估等前期工作	2020-2023	—	—	深宝发政投〔2018〕423号
155
石岩街道通业路（石环路－兴石路）综合改造工程
2.63	2.63	征收地、房屋征收补偿	2021-2023	—	—	宝发改政投〔2020〕19号
156
石龙仔片区内涝系统治理工程
—	—	测绘、评估等前期工作	2021-2023	—	—	宝发改政投〔2020〕332号

区政府常务会议纪要六届119次〔2020〕26号
157
石岩河－牛牯斗水库碧道建设工程
—	—
2020-2022	—	—	宝发改政投〔2020〕272号
158
坳颈涌－塘尾涌－玻璃围涌碧道建设工程
—	—
2021-2023	—	—	宝发改政投〔2021〕101号、粤办函〔2020〕268号、深宝水污治指会纪〔2020〕30号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
159	龙岗区	区村级水厂整合项目	龙岗区政府	—	—	—	—	—	—	区政府常务会议纪要（六届一百一十八次）、《关于印发深圳市村级自建供水设施整合工作方案的通知》（深府办〔2008〕88号）、龙岗区水务工作协调会议纪要（区政府办公会议纪要2016年83号）
160
龙岗区公共基础设施项目三年用地保障计划
—	—	—	—	—	—	深龙公基设施〔2021〕1号

《龙岗区公共基础设施三年用地保障计划》
161
龙岗区永久基本农田用地转地、整改复耕
7.79	—	征收地、房屋征收补偿	2019-	—	—	《龙岗区永久基本农田清查核实整改工作推进会议纪要》
162
审计整改入库地块清理项目
—	—	—	—	—	—	《省审计发现问题涉规划土地监察和规划自然资源事项整改工作会议纪要》（区政府办公会议纪要66）
163
2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程
205.95	—	征收地、房屋征收补偿	2020.6-	—	—	龙岗区2020年水污染治理第五次工作专题会议纪要
164
龙岗区小运量轨道交通首期示范线工程
6.35	0.06
2021-2023	307.36	0	小运量轨道交通项目建设工作专题协调会议纪要（区政府办公会议纪要2020年224号）
165
佳翰实业（深圳）有限公司G06319-0006号、G06319-5（2）号收地
1.26	—
2020-	—	—	广东省深圳市中级人民法院行政判决书（（2019）粤03行终726号）
166
布吉客运枢纽配套市政工程之穿孔桥改造项目
—	—	测绘、评估等前期工作	2021-2023	—	—	深发改〔2008〕1920号
167
布吉街道创进路市政工程
—	—
—	—	—	—
168
百鸽笼九年一贯制新建学校工程
3.4	0.5
—	—	—	深龙土整备（委）〔2020〕63号
169
石芽岭小学
2.26	1.04	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
170
区第二人民医院迁址重建工程（罗岗地块）
2.1	0.2
—	—	—	—
171
翔鸽路北段（二期）
5.4	0
—	—	399.43	深龙发改〔2018〕908号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
172	龙岗区	布吉街道罗岗文体地块	龙岗区政府	2.98	0	测绘、评估等前期工作	—	—	—	布吉街道基础设施和公共配套建设工作座谈会纪要
173
布吉公园及地下停车场项目
2.3	2.3
—	—	—	深龙发改〔2018〕624号

深龙工函〔2020〕686号
174
深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目（木棉岭片区01-07-02地块）
5.87	—	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
175
布吉派出所重建
0.56	0.57
—	4000	0	深龙发改〔2008〕1660号
176
布吉客运枢纽配套市政工程－铁东路
4.22	1
—	20542	1341.69	深圳市建设项目选址意见书（深规土选LG-2018-0128号）
177
南环路
8.79	0.77
—	80	0.92	—
178
翔鸽路北段（一期）（京南路－惠康路）
1.77	0
—	2882	856.56	深龙发改〔2018〕908号
179
创富南路
0.62	0
—	580	826.54	深圳市建设项目选址意见书（深规土选LG-2019-0022号）

区政府办公会议纪要（24）
180
创作路南段
1.57	0
—	465	110.92	深龙发改函〔2018〕491号
181
布吉河（龙岗段）综合整治工程
0.53	0	验收入库结算	2017.12-2020.12	—	2385.8	深龙环水函〔2016〕419号
182
莲花水黑臭整治工程
0.77	0	征收地、房屋征收补偿	2019.6-	1451.49	31.31	深龙水建函〔2019〕74号
183
三联东路西段市政工程
1.7	0	验收入库结算	—	—	0	深龙发改〔2020〕857号
184
甘李二路西段（秀峰路－现状甘李二路）工程
2.75	0	征收地、房屋征收补偿	2020.2-	—	0	深龙发改〔2019〕473号
185
科技园路西段
2.6	0
—	18978	0	深龙计〔2005〕64号
186
兴业路
0.48	0.53
2019-2022	—	0	—
187
联创路（吉华段）
0.54	0.3
—	—	0	深龙断头路办〔2019〕7号
188
松元头九年一贯制学校附属设施建设工程
1.05	0
—	—	190.08	—
189
原布吉生猪批发市场关停补偿项目
1.8	0
—	—	517.88	区政府办公会议纪要（121）
190
科学路（旱坑路－旺东路）
1.01	0
2020.6-	—	0	深龙发改〔2015〕188号
191
旺东路（龙颈坳路－吉华路）
0.92	0
2020.6-	—	0	深龙发改〔2015〕189号
192
雪象体育公园
71.35	0
2017.10-	9588.5	4431.28	—

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
193	龙岗区	三联路	龙岗区政府	2.66	0	征收地、房屋征收补偿	—	—	0	—
194
铁西路（布龙路－布澜路段）
1.51	0.1
2019-2022	691	538.61	深龙工函〔2019〕383号
195
甘李路
0.55	0
2007-	3235	2.76	—
196
秀峰路
—	0
2007-	1700	0	—
197
樟坑径外围消防通道（吉华）
1.29	0
2017-	—	151.34	深发改〔2011〕107号
198
布坂联络道
6.25	0
2016-	1442	296.27	深发改〔2008〕1642号
199
吉华路（环城路－布龙路）改造工程
3.5	0
2015.10-	2435	41.06	深发改〔2011〕106号
200
甘坑河综合整治工程
0.92	0
2019.4-	—	92.86	深龙环水函〔2018〕738号
201
蕉坑水综合整治工程
1.94	0	验收入库结算	2019.4-	15599.45	0	深龙水建函〔2019〕74号
202
实验学校新建工程（暂定）
1.22	0
2019.6-	223.05	223.05	深龙教函〔2019〕188号
203
龙岗交警大队坂田中队营房建设工程
0.31	0
2020.5-	119.17	104.31	《龙岗交警大队关于商请营房选址用地征转的函》（深公交龙（函）〔2020〕20号）

市政府常务会议纪要（六届一百二十四次）（之一）
204
坂田街道扬美实验学校改扩建工程
3.59	0	征收地、房屋征收补偿	2020.5-	—	0	深龙发改〔2020〕66号
205
市第六高级中学配套道路
2.61	0
2020.6-	—	0	深龙发改〔2010〕539号
206
科学路东延段
0.73	0
2020.6-	—	0	深龙发改〔2018〕762号
207
旺科路（旺华路－科学路）
0.37	0
—	—	0	深龙发改〔2015〕181号
208
旺华路（旺东路－华美西路）
0.21	0
2020.6-	—	0	深龙发改〔2015〕180号
209
华美西路（旺北路－科学路）
0.55	0
2020.6-	—	0	深龙发改〔2015〕179号
210
旺北路（龙颈坳路－科学路）
1.01	0
2020.6-	—	0	深龙发改〔2015〕178号
211
五和大道西一支路
0.47	0.42
2020.9-	790	0	深龙发改〔2008〕279号
212
杨美路北段
2.25	0.33
2020.9-	—	0	深龙发改〔2015〕184号
213
五和大道新建工程续建项目
0.3	0	验收入库结算	2020.1-	—	5356.48	—
214
坂田第二初级中学
2.25	0	征收地、房屋征收补偿	2015.10-	—	0	—
215
龙岗区第二中医院
4.19	0.42	验收入库结算	2019.8-	—	656.45	—

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
216	龙岗区	一号路南段市政工程	龙岗区政府	3.25	0	征收地、房屋征收补偿	2015.9-	—	0	深龙发改〔2010〕1412号
217
坂雪岗环城路市政工程
—	0	验收入库结算	2009-	13000	5954.53	深龙发改〔2006〕211号
218
坂田村级自建供水设施整合项目
0	0
2009-	931.41	651.99	—
219
环城路快速化改造工程
—	0
2017.12-	—	—	深龙发改〔2016〕1509号
220
稼先东路市政工程
—	0
2010.4-	—	—	深龙发改〔2013〕281号
221
吉华路（坂田段）改造工程
—	0
—	36000	—	—
222
坂田三号路市政工程
5.1	0
—	1300	—	深龙发改〔2007〕282号
223
石背路市政工程
4.2	0
2013-	7318	—	深龙发改〔2007〕579号
224
五和大道第二标段市政工程
—	0
—	—	—	—
225
金园水小微水体黑臭治理工程
0.95	0
2019.3-	26.18	26.18	深龙水建函〔2019〕74号
226
岗头河明渠段挡墙除险加固工程及观澜河流域岗头河污水分散处理设施项目
1.62	0
2019.3-	458.66	458.66
227
康贤路（丹沙路－牛始埔路）道路工程
—	0	测绘、评估等前期工作	2022-2025	—	—	深发改〔2015〕1544号
228
下李北路（李朗路－联李东路）
1.91	0	验收入库结算	2020-	267.38	116.17	深龙发改〔2012〕80号
229
铁运路市政工程
4.93	0	征收地、房屋征收补偿	2020.1-	711	570	深规土选LG-2015-0095
230
龙岗交警大队布吉中队营房建设工程
0.43	0.38	测绘、评估等前期工作	2020.7-	—	—	深龙发改〔2018〕770号

深公交龙（函）〔2020〕26号
231
李朗路（平南铁路－富安东路）市政工程二期
1.77	0	征收地、房屋征收补偿	—	—	5352	深龙发改〔2009〕〕47号
232
龙岗区良白路－铁东路－丹白路道路工程
2.96	0.15	验收入库结算	—	1482	17.29	深发改〔2016〕62号
233
丹农路二期市政工程
3.3	2.43	征收地、房屋征收补偿	2019-	—	4.55	《龙岗区交通工作协调会议纪要（30）》
234
联李大道东段市政工程
5.7	0.06
2020-2023	420	0	深龙发改〔2018〕908号
235
田心路（东李路－李朗路）市政工程
0.62	0
—	1.2	0.96	深龙发改〔2011〕273号
236
深朗路（布澜路－李朗路）市政工程
0.25	0	验收入库结算	—	1225.96	1222.66	深龙发改〔2012〕80号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
237	龙岗区	李朗路（平南铁路－富安东路）第二期工程	龙岗区政府	2.4	1.67	征收地、房屋征收补偿	—	7077	5352	深发改〔2016〕787号
238
联李东路（下李路－布澜路）工程
1.09	0
2018-2022	30.11	9.88	深龙工函〔2020〕45号
239
白泥坑水综合整治工程
5.36	0.49
2018.6-	1050.28	141.63	深龙环水函〔2018〕738号
240
李朗河口调蓄池
0.67	0	验收入库结算	2019-	16.2	16.2	深龙土整（委）〔2019〕41号
241
上李朗调蓄池
0.28	0
2019-	12.99	12.99
242
区档案馆
0.79	0
—	—	1368.27	龙岗区档案馆关于开展区档案馆建设项目土地整备工作的函
243
横岗六南能源牛始埔供应站边坡治理工程
0.22	0	征收地、房屋征收补偿	—	—	65.48	深龙发改〔2018〕1375号

关于尽快开展六南能源牛始埔供应站边坡治理工程征转地工作的函
244
深圳市龙岗区第三人民医院改扩建工程二期（1－5栋住宅楼）项目
0.28	0.78
2017-	10886	6859.77	—
245
吉榕路
0.09	0	验收入库结算	—	922.27	606.46	—
246
平安大道市政工程二期（红棉路－丹平路段）
—	—	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
247
黄竹坑水库溢洪道整治工程
0.2	0	验收入库结算	2019.11-	20.78	16.9	深龙水建函〔2019〕868号
248
坪南路（永勤路－康贤路）
—	0	征收地、房屋征收补偿	2020.1-2022.12	15000	42.07	深龙发改〔2018〕931号
249
园山文体中心
0.26	0
2019.7-	124.24	111.1	深龙发改〔2018〕758号
250
西湖水水安全保障工程
0.35	0	验收入库结算	2019.3-	70.6	64.23	深龙土整（委）〔2019〕21号
251
大康河综合整治
8.11	0
2017.6-	14843	455.11	—
252
园山街道大康社区原深茂水泥厂采空区重大安全事故隐患消除项目
1.25	0	—	2019.1-	4163.96	2253.78	—
253
香港中文大学（深圳）医学院
21	—	—	2019.3-	—	39.42	深龙土整（委）〔2019〕76号
254
恒安路（富康路－东部过境通道）
—	0	—	2018.3-2022.12	—	7.19	—
255
永勤路、永勤路综合管廊
—	0	验收入库结算	—	—	414.78	—
256
连山五路
—	0
—	—	2.4	—

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成投资	项目立项依据
257	龙岗区	阿波罗未来产业城启动区基础设施－海绵城市	龙岗区政府	—	0	验收入库结算	—	—	25.48	—
258
横岗特勤消防站征收项目
—	0
—	—	151.16	—
259
梧桐山河流域综合整治项目
—	0
—	—	1898.37	—
260
深圳市机动车驾驶员训练考核场土地清理项目
—	0
—	—	673.15	—
261
连山一路
—	0
—	—	74.45	—
262
山水二路管廊高边坡
—	0
—	—	7.97	—
263
荷风路
—	0
—	—	44.98	—
264
山水二路
—	0
—	—	12.72	—
265
长江埔路南延段
—	0
—	—	14.65	—
266
简龙河综合整治工程
—	0
—	—	1903.33	—
267
大康河综合整治（阿波罗）段
—	0
—	—	139.21	—
268
山水二路桥项目
—	0
—	—	9.23	—
269
协力路（友谊路）盐龙大道立交拓宽改造工程
5.7	0
2019.1-	—	—	深龙发改〔2018〕1383号
270
丹坝一路（龙岗大道－惠岭一路段）市政工程
0.88	—	征收地、房屋征收补偿	2021.2-	—	—	深龙发改〔2021〕29号
271
坪西路（坪盐通道－鹤鸣路）
2.46	5.7
—	—	—	深龙发改〔2019〕381号
272
五清路
0.09	0	验收入库结算	2019.4-	3.26	19.3	深龙工函〔2019〕216号
273
蛇岭大道－坪地中心路道路工程（一期）项目B段
9.47	1.16	征收地、房屋征收补偿	2021	1000	—	深发改〔2015〕1718号
274
龙平东路市政工程
10.8	—
2020-	—	—	—
275
石丰路（创业路－将军路段）
3.9	0	—	—	—	—	深龙发改〔2017〕104号
276
五联路工程一期
0.42	0	验收入库结算	2019.9-2022	—	77.11	深龙发改〔2009〕253号
277
内环北路
13.8	0	征收地、房屋征收补偿	2016-2021	43081	2697.03	深交函〔2015〕1153号

深龙土整（委）〔2016〕3号
278
清友路
0.69	3.28
—	—	7648.39	深龙发改〔2017〕1199号

深龙土整（委）〔2018〕44号
279
龙坪路二标
26.04	0
—	60622.53	1426	—

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
280	龙岗区	龙坪路（龙岗段）	龙岗区政府	6.07	—	征收地、房屋征收补偿	—	—	19569.1	《关于龙坪路市政工程可行性研究报告的批复》（深发改〔2006〕346号）
281
福宁桥拓宽工程
0.65	0.65
—	109	—	—
282
龙岗区龙凤路（龙岭路－新城路段）
—	—	—	—	—	—	—
283
创建路（技工学校至友谊路段）道路工程
—	—	验收入库结算	—	—	—	—
284
红岭西路市政工程建设项目
—	—
—	—	—	—
285
五联路市政工程建设项目
—	—
—	—	—	—
286
深汕公路改造（二期）
—	—
—	—	—	—
287
龙岗河二期综合整治工程
—	—
—	—	—	—
288
仙中路
—	—	—	—	—	—	—
289
富仙路
—	—	—	—	—	—	—
290
圆新路
—	—	验收入库结算	—	—	—	—
291
龙西河流域综合整治工程
—	—
—	—	—	—
292
龙岗区养老护理院工程
—	—
—	—	—	—
293
龙岗中学排洪渠综合整治工程
—	—
—	—	—	—
294
新生排水渠综合整治工程
—	—
—	—	—	—
295
黄阁北九年一贯制学校
2.55	0	—	2020.4-	—	0	深龙土整（委）〔2020〕14号
296
龙城街道龙飞学校新建工程（二期）项目
1.61	2.86	征收地、房屋征收补偿	2020.4-	18400	1.27
297
嶂背郊野公园建设工程
33.42	—
—	—	0	深龙发改〔2020〕150号
298
爱联社区综合文体中心
0.45	0	验收入库结算	—	—	—	深龙土整（委）〔2021〕3号
299
体育中心还建项目
—	0
—	2912.2	2875.9	—
300
阁荔路（飞扬路－龙飞大道）、塘新路（清辉路－阁荔路）工程
0.12	0
—	11.69	11.61	—
301
龙岗大道大运枢纽段下沉工程
0.95	0
2020-	170.78	169.42	—
302
德政路（龙岗大道－临河南路）
0.16	0
—	498.18	166.76	深龙发改〔2019〕381号
303
如意路南延接东部过境通道
2.4	0.1	征收地、房屋征收补偿	—	121094.12	56739.38	—

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
304	龙岗区	宝龙社区体育活动场地	龙岗区政府	0.47	—	—	—	—	0	—
305
南约保障房配建学校
—	0	验收入库结算	—	—	0	—
306
龙岗公园路工程（重启段）
0.2	—	征收地、房屋征收补偿	2019-2020	0	0	深龙工函〔2017〕926号
307
宝龙龙湖体育运动公园
25	0
—	1148.53	340.5	深龙发改〔2017〕135号
308
宝龙文体中心
2	0
—	117.73	109.07
309
同富路（爱南路－兴农路）
4.07	0
2020.1-2020.12	4923	1327.50	深龙发改〔2019〕147号
310
高科西路（碧新路－宝横路）市政工程
2.44	0
—	—	0	深龙发改〔2013〕30号
311
宝龙街道龙岗中心小学扩建翻新工程
1.71	0
2020.5-	—	0	深龙发改〔2019〕139号
312
宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段
4.7	0
—	—	0	—
313
蛇岭大道－坪地中心路道路工程（一期）A段
5.01	0.85
2020.1-	44303.76	8179.68	—
314
东部环保电厂高速开口工程
—	0	验收入库结算	2019.11-2020.12	—	814.68	—
315
丹荷路市政工程项目
0.7	0	征收地、房屋征收补偿	—	42621.78	25.34	—
316
太原水干流暗涵整治工程
2.07	0	验收入库结算	2019.7-	179.73	16.99	深龙水函〔2019〕614号
317
太原水爱南路调蓄池
0.23	0
2019.5-	109.55	99.21	深龙水函〔2019〕363号
318
同乐河综合整治一期工程
3	0
2018.1-	24865.21	4980.74	深龙环水函〔2018〕1634号
319
三棵松水黑臭整治工程
0	0
2018.1-2019.12	2831.44	615.38	深龙环水函〔2018〕278号
320
茅湖水综合整治工程
0.27	0
2018.1-2019.12	971.36	177.07	深龙环水函〔2018〕1082号
321
浪背水综合整治工程
0	0
2018.1-2019.12	1419.56	1383.77
322
上禾塘水综合整治工程
0.45	0
2018.1-2019.12	11341.19	7418.79	深龙环水函〔2018〕915号
323
田心村排水渠综合整治工程
0.92	0
2018.1-2019.12	8005.7	3077.14
324
沙背沥河综合整治工程
0.95	0
9253.75	2622.73

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
325	龙岗区	公园路市政工程项目	龙岗区政府	—	—	验收入库结算	—	—	—	深龙土整（委）〔2016〕32号
326
深圳市龙岗区深圳东站（新城站）综合交通枢纽市政工程项目
—	—
—	—	—	深龙发改〔2007〕2233号
327
惠华路五期（平安大道－平龙路）
—	0	征收地、房屋征收补偿	2021.4-	—	0	—
328
G05413-0055号宗地项目
1.7	0	验收入库结算	—	—	37.27	《关于协商收回G05413-0055号宗地土地使用权的函》（深规划资源龙岗函〔2019〕1368号）
329
惠厦路市政工程
—	0	征收地、房屋征收补偿	2020.1-	—	0	深龙发改〔2017〕1298号
330
雁田水库（木古河流域）水质保障工程
29.21	2.11
2020.6-	—	27.59	龙岗区2020年水污染治理第五次工作专题会议纪要
331
龙岗区养老护理院重新选址建设工程项目
0.61	0.58	验收入库结算	2020-	—	0	深龙发改〔2020〕446号
332
龙岗区第五人民医院
1.69	2	征收地、房屋征收补偿	2018.6-	—	0	—
333
中粮储配套道路
0.53	0	验收入库结算	—	2358	2604.31	深发改〔2013〕281号
334
富安东路市政工程（平安大道－凤凰大道）
15.53	0	征收地、房屋征收补偿	—	—	49.51	深发改〔2019〕328号
335
丹平快速路一期北延段及平湖大道东段改造工程
19	0
—	73468	4183.66	深发改〔2014〕835号
336
平安大道（丹平路以北部分）
36	0
—	117486	58854.92	—
337
平吉大道（北段）工程
5.4	0
—	25188	21903.07	深发改〔2008〕1106号
338
平湖罗山自行车郊野公园（一期工程）
5.5	0
—	17600	2902.8	深龙发改〔2017〕117号
339
李朗路（新木大道－富康路）建设项目（一期）
0.3	0	验收入库结算	—	7077	767.58	深发改〔2014〕835号
340
平湖辅歧路东段市政工程
2.92	0	征收地、房屋征收补偿	—	5035	4192.39	深发改〔2016〕201号
341
白泥坑消防站建设工程项目
0.45	0	测绘、评估等前期工作	—	300	0	深龙发改〔2017〕117号
342
联运路一期
0.08	0	征收地、房屋征收补偿	—	250	83.2
343
平湖湖田路（平安大道－平湖大道段）项目
0.15	0
—	100	187.91	—
344
平湖耕田路项目
0.08	0
—	100	103.27	—
345
平湖百田街（湖田路－凤安路段）项目
0.25	0
—	100	37.65	—

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
346	龙岗区	平湖惠华路（龙岗段）市政工程	龙岗区政府	10.02	0	征收地、房屋征收补偿	—	42500	37599.85	深发改〔2008〕359号
347
西宝线平湖段改造工程
5.44	0
—	60000	13964.19
348
平湖中环大道市政工程
12.5	0
—	54200	34863.9
349
嘉湖路（龙岗段）项目
2.37	0
—	25400	11870.99
350
平湖大街
—	0	验收入库结算	—	—	8.72	—
351
平湖街道雁田水库一级水源保护区
0.08	0
2018.6-	—	5381.36	深发改〔2018〕342号
352
平湖街道甘坑－苗坑水库一级水源保护区
0.91	0
2018.6-	—	12462.05
353
君子布河综合整治工程
13.94	0
2017.2-	35802	4954.56	深龙发改〔2017〕117号
354
木古河综合整治工程
3.7	0
2017.2-	32558	2201.93
355
山厦河综合整治工程
6.2	0
2017.2-	31554	2714.26
356
鹅公岭河综合整治工程
1.59	0
2017.2-	24643	3679.37
357
白泥坑排水渠综合整治工程
0.1	0
2018.5-	1345	618.26	深龙环水函〔2018〕738号
358
观澜河流域木古河污水分散处理设施项目
—	0
—	—	0	深发改〔2019〕328号
359
鹅公岭农田附近小微黑臭水体治理
0.41	0
2019.11-	—	4.81	深龙水建函〔2019〕532号
360
白泥坑调蓄池
1.6	0
2019.9-	—	220.51	深龙水建函〔2019〕412号
361
惠环路二期（中环大道－惠德路段）
1.67	0	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
362
龙岗坪地高中园建设项目配套道路工程
—	0	验收入库结算	—	—	24.67	深龙发改〔2020〕435号
363
低碳城公园项目
18.8	0	征收地、房屋征收补偿	—	—	0	深龙发改〔2018〕678号
364
龙深路（紫荆路至环城西路）
2.81	1.48
2021.2-2021.12	—	—	深龙发改〔2019〕744号
365
正坪一路跨线桥工程
0.9	0.66
—	—	0	方案设计已征求意见
366
环城南路改造工程（深惠路－同心中路段）
13.04	3.6
2019.11-2020.12	105229	13244.45	深发改〔2011〕930号

深发改〔2014〕1587号
367
富民路北段工程
—	—
—	—	—	—
368
坪地街道临坪路道路工程
0.3	0.59
—	—	—	—
369
深圳市社会福利救助综合服务中心“六合一”项目周边配套道路工程（含长山路和正坪一路）
3.07	0.98
2020.11.16-	410.18	2.3	建设项目用地预审与选址意见书：用字第440307202000131号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
370	龙岗区	环城西路	龙岗区政府	1.54	0	征收地、房屋征收补偿	—	—	5961.45	—
371
坪地中心路市政工程
—	0.2
—	—	747.96	—
372
环城南路延长段（新建路段）
0.58	0	验收入库结算	—	—	1952.49	—
373
龙腾路
—	0
—	—	1254.3	—
374
环坪路市政工程
—	0	征收地、房屋征收补偿	—	—	0	—
375
吉祥一路北段项目
1.03	0
—	—	6247.01	—
376
深圳国际低碳城吉桥路市政工程
—	0	验收入库结算	—	—	1612.08	—
377
富华路
—	—	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
378
六联受纳场项目
37.1	0
2019.1.8-	2567.29	1055.03	深龙发改〔2018〕1221号
379
深圳国际低碳城启动区市政工程共同沟（综合管廊工程）二期工程
—	—
—	—	—	—
380
深圳国际低碳城启动区－文桥路市政工程
—	—
—	—	0	—
381
深圳国际低碳城启动区－泥墙排路市政工程
—	1.99
—	—	9.69	—
382
龙岗区龙顶路市政工程
—	0
—	—	684.19	—
383
东部环保电厂配套进场道路工程
1.26	0
2019.11-2020.12	—	1347.68	深龙发改〔2015〕754号
384
龙岗区第六人民医院二期工程
—	0.28
2019.11-2020.12	—	270.75	深龙发改〔2012〕800号
385
三坑水水安全保障工程
0.4	0	验收入库结算	2019.3-2020.12	2029	415.26	深龙水建函〔2019〕74号
386
丁山河综合整治项目
10.6	0
2016.4-2020.12	18049	2946.43	深龙环水函〔2016〕110号
387
黄沙河综合整治项目
43.21	0
2014.12-2020.12	42831	4771.57	深发改〔2014〕1117号
388
花园河综合整治项目
17.12	0
2018.3-2020.12	29799	16631.39	深龙环水函〔2018〕277号
389
黄竹坑水综合整治项目
10.11	0
2018.4-2020.12	12842	1241.27	深龙环水函〔2018〕284号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
390	龙岗区	上輋水综合整治项目	龙岗区政府	0.22	0	验收入库结算	2018.6-2020.12	235	158.19	深龙环水函〔2018〕916号
391
丁山河清污分离工程
0.34	0
2019.9-2020.12	—	2.56	—
392
龙岗河末端调蓄池
8.38	0
2019.5-2020.12	29435	20196.25	深龙水函〔2019〕363号
393
丁山河调蓄池
0.74	0
2019.5-2020.12	211	141.73
394
山厦路
—	—
—	—	0	—
395
信义路下穿水官高速通道工程
—	—
—	—	0	深龙发改〔2020〕319号
396
木棉坑路（坂李大道－富安西路）市政工程
—	—	测绘、评估等前期工作	—	—	0	—
397
布澜路跨广深铁路桥拓宽工程
—	—
2022-2024	—	0	深发改〔2014〕1552号
398
园山街道大福路市政工程
—	—
—	—	0	深龙发改〔2020〕902号
399
上李朗片区文体中心（吉华文体大厦）
0.46	—	—	—	—	0	—
400
深圳市足球俱乐部训练基地
9.43	—	—	—	—	0	—
401
质子肿瘤治疗中心
—	—	征收地、房屋征收补偿	—	—	0	—
402
南坑水厂扩建工程
17	—
2021-2025	—	0	深圳市城市供水水源规划（2020-2035年）
403
猫仔岭水厂异地重建工程
17.43	—
2021-2026	—	0	深圳市城市供水水源规划（2020-2036年）
404
宝富路
10	—	—	—	—	0	深龙发改〔2019〕60号
405
横坪公路（坪地段）市政化改造工程
43	—	—	—	—	0	深发改〔2013〕1614号
406
坪地街道丁山河路（塘桥东路至临庙路）
0.34	—	征收地、房屋征收补偿	—	—	0	深龙发改〔2019〕381号
407
龙岗交警大队坪地中队营房建设工程
0.3	—	测绘、评估等前期工作	—	—	0	深龙发改〔2018〕770号

深公交龙（函）〔2020〕27号
408
梧桐山南路市政工程
—	—	—	2018.7-2022.6	—	0	深龙土整（委）〔2018〕36号
409
阿波罗未来产业园整备片区（沙荷路）
—	—	—	2016.3-	—	0	—

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
410	龙岗区	八仙岭特勤中队消防站	龙岗区政府	0.54	—	—	—	—	—	—
411	龙华区	人民路（福龙路－龙观路）改造工程	龙华区政府	0.5	0.22	征收地、房屋征收补偿	2018-2023	253.61	147.57	深龙华发财〔2016〕178号
412
祈顺路（大浪南路－通顺路）工程
0.16	0.16
2022-2024	—	—	深龙华发改〔2019〕54号
413
通顺路（进荣路－祈顺路）工程
0.01	0.01
2022-2023	—	—
414
龙华河碧道建设工程
0.93	—
2022-2023	—	—	深龙华发改立项〔2019〕81号
415
油松河碧道建设工程
1.61	—
2022-2023	—	—
416
富澜路（观澜大道－安元大道）工程
0.56	—
2020-2023	1500	—	深龙华发改〔2018〕56号
417
富澜路（安元大道－大布西路）工程
0.05	—
2020-2023	2437	—
418
富澜路（大布西路－环观中路）
0.1	—
2020-2023	—	—
419
临宝街（金明路－富澜路）工程项目
0.53	0.53
2020-2023	—	—	深龙华发改立项〔2020〕48号
420
观澜大道改造工程（观湖段）
1.24	0.04
2019-	24148.25	—	深龙华发改〔2017〕2号
421
环观中路（大和路－观澜大道）工程（观湖段）
0.33	0	验收入库

结算	2020-2022	720	—	深发改〔2018〕302号
422
观平路改造工程
4.3	0	征收地、房屋征收补偿	2020-2023	15000	—	深发改〔2015〕1558号
423
人民路（福龙路－龙观路）改造工程征地拆迁项目
0.5	—	验收入库

结算	2018-2023	—	—	深龙华发财〔2016〕178号
424
油联路（工业路－油松路）改造工程
0.05	0.05	征收地、房屋征收补偿	2020-2023	—	—	深龙华发改〔2017〕477号
425
龙华二线拓展区民悦北路（简上路－向荣路）工程
0.41	0.41
2014-2023	—	—	深龙华发财〔2014〕118号
426
英泰城市更新单元规划学校配套道路
—	—	验收入库

结算	2020-2023	—	—	深龙华发改立项〔2020〕61号
427
石清大道二期（大浪段）
53.2	—	征收地、房屋征收补偿	2014-2022	—	—	深发改〔2010〕832号
428
锦华南路（锦华东路－龙坂大道）
0.36	0.36
2020-2023	—	—	深龙华发改〔2018〕302号
429
大浪北路市政工程
0.01	0.01
—	—	—	深龙华发改〔2018〕4号
430
福东龙华府人行天桥工程
0.03	0.03
2020-2022	—	—	深龙华发改概算〔2019〕88号
431
观兴东路道路工程
14.71	3.5
2019-2023	168820	15280	深发改〔2008〕2161号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
432	龙华区	观澜大道改造工程（福城段）	龙华区政府	0.7	0.12	征收地、房屋征收补偿	2018-2023	21830	882	深龙华更新函〔2018〕1895号
433
恒生北路（观兴北路－电观路）
0.29	0.37
2022-2023	—	—	深龙华发改立项〔2020〕106号
434
观澜人民路（二期）
5.5	0.33
2014-2023	25980	8291	深发改〔2007〕800号
435
福花路（观兴西路－观兴东路）
0.6	0.6
2020-2023	3900	0	深龙华发改〔2018〕302号
436
福花路（观兴东路－泗黎南路）工程
2.5	—
2022	—	—	深龙华发改立项〔2019〕71号
437
毕辉路（华观大道－龙观东路）工程
0.4	—
2022-2023	20	11	深龙华发改〔2018〕302号
438
大水坑片区路网综合整治工程项目
0.75	—
2022	8000	7048	深龙华发财〔2016〕178号
439
石清大道（二期）福城段
8.9	—
2016-2023	22955	7498	深发改〔2007〕1821号
440
桔大路（桔景路－华观大道）工程
0.75	—
2022-2023	3000	0	深龙华发改〔2018〕56号
441
工业二路
0.6	0.04
2022-2023	—	—	深龙华发财〔2015〕182号
442
泗黎南路提升工程（观光路－观澜大道）
7.69	—
2022-2023	—	—	深龙华发改〔2019〕54号
443
悦兴路（龙澜大道－观兴西路）拓宽改造工程
1.4	—
2022-2023	—	—	深龙华发改立项〔2019〕70号
444
环观中路（大和路－观澜大道）工程（福城段）
1.42	—
2020-2023	6637	0	深龙华发改〔2018〕302号
445
樟桂路（龙观快速路－桂祥路）市政工程
2.7	—	验收入库

结算	2022	13553	11398	深发改〔2015〕1047号
446
观澜河流域（丹坑水）综合整治工程征地拆迁项目
8.3	—
2014-2023	13800	1908	深规土龙华函〔2016〕346号
447
大水坑小学改扩建工程
1.4	—
2022	4000	173	深龙华发改函〔2017〕460号
448
狮塘路
1.86	—
2022	11140	1184	深龙华发改〔2017〕2号
449
观澜河流域（大水坑河）综合整治工程
12.12	—
2022	15000	1443	深发改〔2013〕1401号
450
浪祥路南段新建工程
0.21	—
2022	—	—	深龙华发改立项〔2020〕70号
451
富荣路道路工程
0.71	—
2022	—	—	深规土龙华函〔2017〕1554号
452
松山仔路
0.83	—
2022	504	53	深规土龙华函〔2017〕916号
453
丹坑水老旧挡墙治理工程项目
—	—
2022	3968.36	—	深龙华发改概算〔2020〕111号
454
荣富路排水渠等小微水体老旧挡墙治理工程项目
—	—
2022	2014.92	—	深龙华发改概算〔2020〕112号
455
大水坑水老旧挡墙治理工程
—	—
2022	3601.86	—	深龙华发改概算〔2020〕110号
456
君恒路（君新路－观和路）工程
0.4	—	征收地、房屋征收补偿	2019-2023	2771.06	—	深龙华发改〔2018〕56号
457
平安路（福花路－观澜大道）工程征地拆迁项目
4.6	—
2020-2022	53770.07	—	深龙华发财〔2014〕1011号
458
观澜大道改造工程（观澜段）
1.4	—
2018-2023	34708.08	—	深龙华发改〔2017〕2号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
459	龙华区	大布巷停车场	龙华区政府	0.06	—	征收地、房屋征收补偿	2020-2022	50	—	深龙华发改〔2017〕2号
460
碧澜小学
0.27	—	验收入库

结算	2019-2024	600	—	深龙华发改〔2019〕54号
461
观澜文化小镇公共服务平台
0.6	—	征收地、房屋征收补偿	2020-2022	20	—	龙华区观澜文化小镇建设领导小组2020年第一次会议纪要
462
俊瑞路（观天路－凌龙路）工程
0.87	—
2018-2023	10283.66	—	深龙华发改〔2018〕56号
463
观澜中心小学扩建征地拆迁项目
1.7	—
2017-	18541.25	—	深龙华发改〔2017〕2号
464
鑫天路（俊景路－环岛路）工程
0	—
2019-2022	50	—	深龙华发改〔2018〕56号
465
观和路（观天路－宝君路）工程
0	—
2018-2022	100	—
466
裕广路（裕兴路－鳌湖街）工程
1.15	—
2018-2022	3472.67	—	深龙华发改〔2017〕2号
467
新湖路－黄背坑－君新路道路改造工程
0	—
2019-2022	100	—
468
泗黎路（观光路－黎泰路）改造工程
2.57	—
2018-2023	44411.45	—	深发改〔2016〕562号
469
观澜河流域大布巷水综合整治工程
0.34	—
2018-2022	13244.73	—	深龙华发改〔2017〕2号
470
观澜人民法庭审判楼工程
0.37	—
2019-2022	60	—	宝发改函〔2009〕358号
471
惠民停车场
0.35	—
2019-2022	60	—	深龙华发改〔2019〕54号
472
黎新路市政工程
—	—
2020-2023	—	—	深龙华发改立项〔2020〕80号
473
深圳外环高速桂花互通工程
19.18	—
2019-	—	—	深龙华发改函〔2018〕330号
474
泗黎南路提升工程（观光路－观澜大道）
—	—
2020-2023	—	—	深龙华发改〔2019〕54号
475
高尔夫大道（观澜大道－环观南路）改造工程二期工程
2	—
2020-2023	—	—	深发改〔2014〕1283号
476
宝君路（环观南路－君新路）市政工程
2.68	—
2022-	—	—	深龙华会纪〔2019〕104号
477
龙华区人民武装部新营区项目
0.7	—	验收入库

结算	2019-2022	—	—	深龙华发改〔2019〕54号
478
深圳桂花大道至东莞沙湖大道升级扩建工程
—	—	—	—	—	—	深龙华发改〔2017〕393号
479
环城绿道建设项目（观澜北段）
—	—	验收入库

结算	—	—	—	深龙华发改〔2018〕56号
480
龙华区职业技术学校
—	—
—	—	—	深龙华发改〔2019〕54号
481
求雨岭特勤消防站
—	—
—	—	—	深龙华会纪〔2016〕8号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
482	龙华区	观澜三号路（二标段）	龙华区政府	—	—	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
483	坪山区	绿梓大道一标B段（原红线）	坪山区政府	11.83	0	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
484
绿梓大道一标B段（原红线外扩征）
13.3	0.19
—	—	—	—
485
坪山大道综合改造工程（南段）
3.38	0
—	93000	—	—
486
坪山大道综合改造工程（中段）
0.37	0
—	—	—	—
487
夹圳岭南路道路工程
1.17	0	验收入库

结算	—	—	—	—
488
宝坪路
2.09	0
—	6000	—	—
489
龙兴路道路改造工程
11.46	0
—	15400	—	—
490
丹梓北路
1.87	0	征收地、房屋征收补偿	—	7000	—	—
491
秋宝路
1.31	0	验收入库

结算	—	5479	—	—
492
鸿景路
1.1	0
—	3150	—	—
493
龙田路
2.5	0
—	3000	—	—
494
翠景路（南段）市政工程
0.19	0
—	1000	—	—
495
金辉北路
1.38	0.3	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
496
金辉路地下综合管廊
—	—
—	—	—	—
497
梓横东路
0.8	0
—	3753	—	—
498
秀河路
—	—
—	—	—	—
499
东纵路
3.94	0
—	—	—	—
500
新景路市政工程
0.37	0
—	—	—	—
501
健宁医院周边配套道路（璜坑一路、健宁医院环路、振碧路）
—	0	验收入库

结算	—	1200	—	—
502
长横二巷
0.97	0	征收地、房屋征收补偿	—	5306	—	—
503
荣寿路
0.79	0
—	3107	—	—
504
梓雄路（长隆路）
1.53	0
—	—	—	—
505
梓横西路与育新街断头路疏通工程
0.2	0
—	1050	—	—
506
同富路（第二标段）
—	0
—	8529	—	—

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
507	坪山区	坪山云巴（胶轮有轨电车）1号线	坪山区政府	0.03	0	验收入库

结算	—	—	—	—
508
龙勤路
0.27	0	征收地、房屋征收补偿	—	300	—	—
509
坪河北路
0.06	0
—	—	—	—
510
横岭路
0.75	0
—	—	—	—
511
金兰路
0.62	0.09
—	—	—	—
512
田脚水综合整治工程
0.15	0
—	—	—	—
513
田头河综合整治工程
0.28	0	验收入库

结算	—	—	—	—
514
人才安居老坑01-21地块
0.79	0
—	—	—	—
515
坪山区委党校新选址项目
—	0	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
516
光祖中学三栋宿舍楼拆迁
0.19	0	验收入库

结算	—	—	—	—
517
东江纵队纪念馆
0.06	0
—	—	—	—
518
生命健康城
0.19	0	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
519
老坑学校
0.07	0.07
—	—	—	—
520
沙田中队消防站
—	0
—	—	—	—
521
燕子岭学校
—	0
—	—	—	—
522
宝梓学校（秀新小学）
—	0
—	—	—	—
523
大山陂水库环湖绿道示范段建设工程
—	0
—	—	—	—
524
马峦山郊野公园碧岭登山道西侧边坡治理工程、马峦山郊野公园碧岭登山道西侧农家乐北边坡治理工程
—	0
—	—	—	深坪府办公纪〔2019〕241号
525
深圳液化天然气应急调峰站项目外输管道工程项目
0.29	0
—	—	—	—
526
龙田街道文体中心建设项目
0.01	0
—	—	—	—
527
坑梓文化科技中心
—	0
—	—	—	—
528
石井派出所选址新建项目
0.07	0
—	—	—	—
529
金龟废弃石场地质环境恢复工程
9.9	0
—	—	—	—

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
530	坪山区	中南石场地质环境恢复和综合治理工程	坪山区政府	—	0	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
531
龙新路（龙坪大道－沙新路）
0.2	0
—	—	—	—
532
新和一路、新和五路
—	0
—	—	—	—
533
洋岭路
—	0
—	—	—	—
534
同辉路
—	0
—	—	—	—
535
沙湖路
—	0
—	—	—	—
536
茜竹路市政工程
0.38	0.38
—	—	—	—
537
竹园路市政工程
0.06	0.06
—	—	—	—
538
老坑路市政工程
0.08	0	验收入库

结算	—	—	—	—
539
业通三路市政工程
—	0	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
540
梓河路市政工程
0.33	0
—	—	—	—
541
业通六路市政工程
—	0
—	—	—	—
542
坪河南路（兰景南路至创景路段）市政工程
—	0
—	—	—	—
543
汇贤路市政工程
—	0
—	—	—	—
544
龙岗河流域短小支流综合整治工程－三角楼居民小组排洪渠工程
0.47	0
—	—	—	—
545
盘松路－松子坑路中段－丹坑路南段市政工程
0.3	0	验收入库

结算	—	—	—	—
546
行政一街市政工程
0.04	0.04	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
547
新岭路市政工程
1.4	0
—	—	0	—
548
马峦北路北段市政工程
1.81	0
—	—	0	—
549
赤坳桥拆迁重建工程
0.01	0
—	—	—	—
550
马峦北路南段扩征部分
—	0
—	—	—	—
551
转地
—	0
—	—	—	—
552
历史遗留问题处理
0.7	0.7
—	—	—	—
553
启竹二路
—	0
—	—	—	—
554
文祥路市政工程
—	0
—	—	—	—

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
555	坪山区	瑞景路北段市政工程	坪山区政府	—	0	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
556
复兴路
0.15	0
—	—	—	—
557
儿童公园
0.17	0
—	—	—	—
558
汤沙路
0	0
—	—	—	—
559
坪山区档案馆、方志馆
0	0	验收入库

结算	—	—	—	—
560
新合路学校
1.47	0
—	—	—	—
561
比亚迪路东延接金田路市政工程
1.5	0	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
562
张河沥综合整治工程
—	0
—	—	—	—
563
横塘水生态海绵综合示范区工程
—	0
—	—	—	—
564
黄竹坑路
—	0
—	—	—	—
565
上坝路
0.59	0	验收入库

结算	—	—	—	—
566
上曲路
0.15	0	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	—
567
新村路
0.3	0	验收入库

结算	—	—	—	—
568
坪山区委党校过渡校区（坪山原公路所职工微利房项目）
0.08	0
—	—	—	—
569
500kV变电站
3.9	0
—	—	—	—
570
500kV坪山输变电工程项目扩征
0.01	0
—	—	—	—
571
赤坳水库除险加固
0	0
—	—	—	—
572
赤坳水库除险加固扩征
0.68	0.68
—	—	—	—
573
坪山大道综合改造工程（北段）一期项目
0.34	0
—	—	—	深坪府办公纪〔2019〕105号
574
三洲田水
3.56	0
—	63000	—	—
575
三角楼水
1.52	0
—	—	—	—
576
一级水源保护区
—	0
—	40000	—	—
577
老鸦山水库排洪渠
0.15	0
—	—	—	—
578
花鼓坪水黑臭水体整治工程
0.43	0
—	1267.85	—	—
579
墩子河综合整治工程
0.71	0
—	5000	—	—

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
580	坪山区	汤坑水综合整治工程	坪山区政府	—	0	验收入库

结算	—	1500	—	—
581
麻雀坑水综合整治工程
—	0
—	92.3	—	—
582
兰田路
0	0
—	—	—	—
583
丹坑路剩余段市政工程
0.13	0	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	深坪交轨函〔2020〕36号
584
松景路市政工程
0.83	0.83
—	—	—	深坪交轨函〔2020〕72号
585
江夏路市政工程
—	0
—	—	—	深坪交轨函〔2020〕119号
586
大万文化街区启动区项目
—	0
—	—	—	—
587
坪山区汤坑二路市政工程
—	0
—	—	—	—
588
竹坑路一期
2.25	0.26
—	—	—	—
589
坪山区宝岭路市政工程
0.36	0
—	—	—	—
590
坪山区新墩路市政工程
—	0
—	—	—	—
591
坪山区东新路市政工程
—	0
—	—	—	—
592
坪山区禾场头路（鹤源路－永金路）市政工程
1.31	0
—	—	—	—
593
坪山区环兴二路市政工程
0.95	0
—	—	—	—
594
创景南路市政工程
0.02	0.02
—	—	—	—
595
坪山河干流综合整治工程
—	0	验收入库

结算	—	181600.11	—	—
596
坪山区龙新路市政工程（沙新路至新景路段）
—	0	征收地、房屋征收补偿	—	—	—	《坪山区交通轨道管理中心关于加快沙田北路市政工程等十一个项目拆迁工作的函》
597
坪山区昌盛路市政工程
—	0
—	—	—	深坪发财复〔2012〕52号
598
坪西公路
—	0	验收入库

结算	—	5000	—	—
599	光明区	下村小学拆除重建（暂定名）工程项目	光明区政府	1.08	—	征收地、房屋征收补偿	2021-	—	—	—
600
科杰三路项目
0.19	—
2021-	—	—	深光发财〔2016〕456号
601
东周路（通兴路－东长路）市政工程项目
7.98	7.98
2021-	—	—	深光经〔2008〕300号
602
玉律温泉周边地块项目
2.1	—
2021-	—	—	—
603
新陂头河水生态治理修复工程
28.37	—
2021-	—	—	—

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
604	光明区	上下村河生态修复和碧道建设工程	光明区政府	18.16	—	征收地、房屋征收补偿	2021-	—	—	—
605
羌下泵站建设工程
0.53	—
2021-	—	—	—
606
光明区存量排水设施提质增效工程（光明水质净化厂服务范围）施工
0.43	—
2021-	—	—	—
607
合水口社区泵站
0.06	—
2021-	—	—	—
608
深圳市光明区小型水库安全运行管理标准化建设
1.92	—
2021-	—	—	—
609
光明区基本农田引水工程
4.79	—
2021-	—	—	—
610
光明水厂深度处理及二期工程
16.10	—
2021-	—	—	—
611
玉田河景观提升工程
2.02	—
2021-	—	—	—
612
光明区小型水库管理范围土地整备项目（尖岗坑水库、横坑水库、后底坑水库、大凼水库、阿婆髻水库、红坳水库）
—	—
2021-	—	—	—
613
模具产业集聚基地保障性住房项目
2.04	—
2021-	—	—	—
614
光明区蜀光小学（暂定名）建设工程
1.54	—
2021-	—	—	深光发改〔2020〕545号
615
光明区荔园小学（暂定名）建设工程
1.85	1
2021-	0	—	深光发改〔2020〕541号
616
光明交警中队部
0.53	—
2021-	—	—	—
617
河心路（华夏二路－东明大道）市政工程
1.32	—
2021-	—	—	深光发财〔2016〕584号
618
志康路（南光高速－龙大高速）市政工程
6.48	—
2021-	—	—	—
619
屋园路（南光高速－龙大高速）市政工程
5.12	—
2021-	—	—	深光发改〔2020〕524号
620
富利路（河堤路－屋园路）市政工程
4.79	—
2021-	—	—	—
621
科学大道（东长路－楼明路）市政工程
8.61	—
2021-	—	—	深光发改〔2020〕551号
622
光辉大道（龙大高速－楼环路）市政工程
5	—
2021-	—	—	—
623
深圳市第二十二高级中学东侧市政道路工程
0.57	—
2021-	—	—	深光发改〔2020〕216号
624
硕泰路（公常路－楼工环路）市政工程
1.02	—
2021-	—	—	深光发改〔2021〕375号
625
光明交警大队部
0.81	0.08
2021-	—	—	—
626
银塘路（光侨路－长悦路）市政工程
1.85	—
2021-	—	—	深光发改〔2020〕212号
627
太阳路（松白路－南石路）市政工程
5.67	3.84
2021-	—	—	深光发改〔2020〕35号
628
光明高中园东侧道路
1.48	1.48
2021-	—	—	深光发改〔2020〕211号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
629	光明区	东坑社区TPC历史遗留问题处理项目	光明区政府	—	—	征收地、房屋征收补偿	2021-	—	—	—
630
田寮社区城市化转地历史遗留地块
1.26	—
2021-	—	—	—
631
长圳社区茅洲河周边旧工业区地块
—	—
2021-	—	—	—
632
大雁山公园周边景观提升项目
1.3	—
2021-	—	—	—
633
马田路街心公园项目
—	—
2021-	—	—	—
634
狮山工业园南侧城市化转地地块
3.39	—
2021-	—	—	—
635
茅洲河与大雁山公园交界处景观配套设施项目
1.35	—
2021-	—	—	—
636
非农建设用地2006-60M-0789地块
1.26	—
2021-	—	—	—
637
2009-61M-0003号非农建设用地
0.26	—
2021-	—	—	—
638
光明高中园东侧配套道路工程项目
1.48	—
2021-	—	—	—
639
上村文体中心项目
1.73	—
2021-	—	—	深公请字〔2018〕103号
640
合力一路（合盛路－文阁路）市政工程项目
0.52	0.52
2021-	—	—	深光发改〔2020〕294号
641
公明中学改扩建工程（二期）项目
1.96	—
2021-	—	—	—
642
东周路（东长路－长裕路）
3.25	—
2020-	—	—	—
643
红坳村整体搬迁安置房周边凤台路、凤新路市政工程
1.02	—
2020-	—	—	—
644
光明区人民武装部新营区建设工程
0.7	—
2020-	—	—	—
645
东周二街市政工程
0.41	—
2020-	—	—	—
646
东周路（华夏二路－河心路）
1.97	—
2020-	—	—	—
647
天湖一路、天湖二路市政工程项目
0.63	—
2020-	—	—	—
648
荔林路（塘明路北段－光侨路）市政工程
4.19	2.87
2020-	—	—	—
649
李松蓢路（屋园路－金郎路）等2条市政道路工程
1.05	—
2020-	—	—	—
650
光明区龙豪小学（暂定名）建设工程
1.13	—
2020-	—	—	—
651
玉律学校周边市政道路工程项目
2.13	1.95
2020-	—	—	—
652
李松蓢泵站项目
0.37	—
2020-	—	—	—
653
安置房分配差额结算退付项目
—	—
2020-	—	—	—
654
深圳市公安局公明派出所新建工程项目
0.52	—
2020-	—	—	—

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
655	光明区	光明区储备补充耕地整改项目	光明区政府	3.23	—	征收地、房屋征收补偿	2020-	—	—	—
656
长圳学校改扩建工程项目
2.4	—
2020-	—	—	—
657
长圳给水泵站工程项目
0.55	—
2020-	—	—	—
658
世峰大厦停车场占用人行道区域
0.02	—
2020-	—	—	—
659
轨道6号线绿化恢复项目－科裕路与光明大道交叉口高架公园
2.96	—
2020-	—	—	—
660
马田派出所项目
0.52	—
2020-	—	—	—
661
茅洲河同观湿地节点配套景观工程项目
0.58	—
2020-	—	—	—
662
石岩水库1号输水涵分岔口下游分洪渠上跨房屋、停车场项目
0.03	—
2020-	—	—	—
663
华夏中学（暂定名）建设工程项目
1.87	—
2020-	—	—	—
664
塘尾社区土地征转历史遗留问题地块项目
129.47	15
2020-	—	—	—
665
田寮中学（暂定名）项目
1.84	—
2020-	—	—	—
666
田寮小学（暂定名）项目
1.49	—
2020-	—	—	—
667
长圳保障性住房片区学校东侧道路市政工程项目
0.97	—
2020-	—	—	—
668
东明大道涉及110千伏电塔项目
0.07	—
2020-	—	—	—
669
薯田埔和合水口花园控停违法统建楼处置试点项目及置换地块
16.32	—
2020-	—	—	—
670
宝滨工业园更新单元拆除范围外东侧教育设施地块
0.35	—
2020-	—	—	—
671
松白工业园排涝泵站进、出水口箱涵项目
0.17	—
2020-	—	—	—
672
永久基本农田整改补划项目
59.81	38.87
2020-	—	—	—
673
长圳保障性住房片区学校项目
4.78	—
2020-	—	—	—
674
光明中学初中部拆除重建项目
3.89	—
2020-	—	—	—
675
信宏城片区历史遗留问题处理项目
0.3	—
2020-	—	—	—
676
马田石围股份合作公司2018-60M-0003、-0004号地块
1.65	—
2019-2020	—	—	《光明新区土地审批和供应领导小组2018年第三次会议纪要》（工作会议纪要第157号）、深规划资源光函〔2019〕1451号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
677	光明区	地铁6号线光明主变电所配套市政道路项目	光明区政府	0.18	—	征收地、房屋征收补偿	2019-2020	—	—	深光发改〔2019〕185号
678
碧石路（明湖公园－东明大道）项目
2.65	—
2019-2020	—	—	深光国资〔2019〕158号
679
长圳路（松白路－东长路）市政工程
6.11	—
2019-	—	—	深光发财〔2017〕894号
680
区委党校改扩建项目
1.17	—
2019-	—	—	《区委党校、公检法建设项目用地问题协调会议纪要》（2019年148号）
681
甲子塘水厂（原公明第二水厂）项目
9.14	—
2019-	—	—	《光明区供水保障工程建设协调会议纪要》（2019年193号）
682
玉律学校（原玉律小学）扩建工程项目
2.34	—
2019-	—	—	深光发财〔2016〕15号
683
鹅颈水生态公园
21.65	—
2019-	—	—	深光发财〔2018〕243号
684
科圳二路市政工程
1.16	—
2019-	—	—	深光发财〔2018〕435号
685
月亮路（周家大道－东周路）市政工程
1.23	—
2019-	—	—	深光发财〔2012〕272号
686
振煌路（东周路－将石工业路）市政工程项目
0.92	0.9
2019-	—	—	深光发财〔2018〕442号
687
公明西田社区铁坑水库西南侧废品收购站边坡治理工程
0.26	—
2019-	—	—	深光发财〔2018〕1094号
688
水荫公园
1.75	—
2019-	—	—	深光发改〔2019〕35号
689
西田公园
5.05	—
2019-	—	—
690
高博印刷厂广场用地
0.09	—
2019-	—	—	光明区城市更新领导小组2019年第五次工作会议纪要（区政府办公会议纪要第269号）
691
松白工业园排涝泵站
0.25	0.25
2019-	—	—	深发改〔2014〕953号
692
长乐公园
2.26	—
2019-	—	—	深光发改〔2019〕35号
693
荔枝公园
6.97	—
2019-	—	—
694
红坳渣土受纳场西侧边坡隐患整治工程项目
1.01	—
2019-	—	—	深光发改〔2017〕758号
695
悦群路（光侨路－长凤路）市政工程项目
1.4	—
2019-	—	—	深光发改〔2019〕168号
696
红花山体育中心项目
6.29	—
2019-	—	—	深光经〔2008〕266号
697
石家北街心公园项目
2.59	—
2019-	—	—	深光发改〔2019〕35号
698
公明第二小学改扩建工程项目
3.26	—
2019-	—	—	深光发改〔2017〕216号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
699	光明区	小微、暗涵黑臭水体治理工程	光明区政府	1.39	—	征收地、房屋征收补偿	2019-	—	—	光明区全面消除黑臭水体治理工程指挥部第五次联席会议纪要（2019年323号）
700
光明区2019年度工业用地整备地块项目（马田街道新增地块）
0.39	—
2019-	—	—	《深圳市光明区人民政府办公室关于印发光明区2019 年度工业用地整备入库专项行动方案的通知》（深光府办〔2019〕22号）
701
田园路（楼岗大道－公明北环）市政工程
16.65	21.35
2018-2020	—	—	深发财〔2018〕765号
702
大顶岭绿道项目
37.45	—
2018-2019	—	—	深光发财〔2018〕267号
703
红坳水库排洪渠完善工程（未征转地块）
0.08	—
2018-2020	—	—	光明区三防指挥部工作会议纪要（2018年237号）
704
光明区公共卫生服务中心
0.63	—
2018-2020	—	—	深光发财〔2018〕657号
705
通兴路（西环路－富利路）市政工程西段
0.76	—
2018-2020	—	—	深光经〔2009〕394号
706
龟竹路（通兴路－振发路）
0.78	—
2018-2020	—	—	深光发财〔2017〕64号
707
公明街道龙豪榕康片区城市更新单元涉及未完善征转手续用地
0.37	—
2018-2020	—	—	光明新区城市更新领导小组办公室2018年第七次工作会议纪要（2018年2017号）
708
光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）
—	—
—	—	—	—
709
光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）
—	—
—	—	—	—
710
信宏城城市更新单元市政配套工程
1.44	—
2019	—	—	深光发财〔2015〕611号
711
光明环境园项目
4.16	—
2019	—	—	《城管局重点工作推进会议纪要》（2018年26号）
712
钟表产业集聚基地通兴路市政工程
4.72	—
2019	—	—	深发改〔2019〕160号
713
公明西田社区大成石材有限公北东侧边坡治理工程
0.74	—
2019	—	—	深光发财〔2018〕1111号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
714	光明区	光明区重点片区环境整治提升土地整备项目	光明区政府	29.6	—	征收地、房屋征收补偿	2019	—	—	《光明区重点片区环境整治提升土地整备工作协调会议纪要（40）》《光明区重点片区环境整治提升工作推进会议纪要（88）》
715
礼志公司A607-0842宗地拟置换用地项目
1.54	—
2019	—	—	—
716
光明区公检法项目
3.22	—
2019	—	—	—
717
百趣园项目
18.48	—
2019	—	—	深光发财〔2017〕350号
718
鹅径东路市政工程
0.62	—
2019	—	—	深光发财〔2018〕432号
719
光明社区老年活动中心及加建楼层地块
0.13	—
2017-2020	—	—	光明新区万丈坡拆迁后续问题协调会议纪要（工作会议纪要2017年240号）
720
马山头实验学校周边龟山东路（振发路－龟竹路）等2条市政道路（龟田路改名为龟松路）
0.94	—
2017-2020	—	—	深光发财〔2017〕64号
721
科杰四路
0.47	—
2017-2020	—	—	深光发财〔2013〕575号
722
富利北路（屋园路－志康路）市政工程项目
2.77	—
2017-2020	—	—	《深圳市青少年足球训练基地建设推进会议纪要》（305号）

深发改〔2012〕1290号
723
东周一街（光明大街－华夏二路）市政工程项目
0.42	—
—	—	—	—
724
茅洲河支流排洪渠综合整治工程（马田排洪渠）项目
5.43	—
2017-2020	—	—	市政府常务会议纪要（六届四十八次），市治水提质指挥部第五次会议纪要（市政府办公会议纪要2016年120号）
725
红花山公园改扩建工程
29.82	—
2017-2020	—	—	深光发财〔2017〕422号
726
声光路（双明大道－三号路）市政工程项目
0.62	—
2017-2020	—	—	深光发财〔2017〕62号
727
尖岗三路市政工程项目
0.33	—
2017-2020	—	—	深光发财〔2017〕61号
728
塘家配套学校周边崇新路、裕农路市政工程
1.13	—
2018-2018	—	—	深光发财〔2017〕495号
729
公明中学改扩建工程
3.21	—
2018-2020	—	—	深光发财〔2016〕8号
730
明正路（振明路－别墅大道）市政工程
0.84	—
2018-2019	—	—	深光发财〔2017〕616号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
731	光明区	钟表基地规划一路（通兴路－芳园路）、钟表六路（富利路－钟表五路）市政道路工程	光明区政府	0.69	—	征收地、房屋征收补偿	2018-2020	—	—	深光发财〔2016〕1065号
732
深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程－环光路
0.62	—
2018-2020	—	—	深光发财〔2013〕314号
733
红燕南路市政工程
0.73	—
2018-2019	—	—	深光发财〔2013〕212号
734
双明大道（松白路－龙大路）市政工程
7.83	—
2018-2020	—	—	深光发财〔2017〕876号
735
根玉路（南环大道－玉环路）改造工程
49.79	—
2018-2020	—	—	深发改〔2017〕94号
736
S358惠庙线绿化建设项目
2.18	—
2018-2019	—	—	《S358惠庙线、东环大道绿化景观提升项目现场调研会议纪要》
737
公明科裕三路（延伸段）市政工程
0.9	—
2018-2019	—	—	深光发财〔2013〕413号
738
泉鸣路（观光路－公园路）市政工程
0.43	—
2018-2020	—	—	深光发财〔2017〕261号
739
光明新区社会保障综合服务中心
0.9	—
2018-2020	—	—	深光发财〔2016〕49号
740
科林路街心公园
2.86	—
2018-2019	—	—	深光发财〔2017〕545号
741
玉塘文体中心
1.61	—
2018-2020	—	—	深光发财〔2017〕283号
742
深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程－南观路
0.72	—
2018-2020	—	—	深光发财〔2013〕314号
743
深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程－南田路
0.62	—
2018-2020	—	—
744
茅洲河（光明新区）水景观综合整治工程干流景观提升工程项目
165.3	—
2018-2020	—	—	深光管纪〔2018〕2号
745
新玉路光明段（光明边界－喜德盛门前）改造工程
1.24	—
2018-2020	—	—	深光发财〔2016〕882号
746
东环路绿化景观提升
11.49	—
2018-2019	—	—	S358惠庙线、东环路绿化景观提升项目现场调研会议纪要（工作会议纪要2018年21号）
747
东周消防站项目（新选址地块）
0.41	—
2018-2020	—	—	深光安会纪〔2016〕10号

深府办函〔2016〕82号
748
玉德路（侨玉路－松白路）市政工程
0.5	—
2018-2020	—	—	深光发财〔2018〕161号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
749	光明区	光明新区白花受纳场工程	光明区政府	14.19	—	征收地、房屋征收补偿	2018-2019	—	—	深光发财〔2016〕1015号
750
河道底泥处置工程项目拟选址地块
1	—
2018-2020	—	—	光明新区治水提质工作推进会议纪要（2018年4月9日）
751
五指耙森林公园（光明片区）项目
98.2	—
2018-2020	—	—	深光发财〔2018〕409号
752
茅洲河支流排洪渠综合整治工程（楼村社区排洪渠）
5	—
2018-2020	—	—	深光发财〔2017〕858号
753
思源东路（曙光路－风景路）市政工程
1.26	—
2018-2020	—	—	深光发财〔2017〕921号
754
茅洲河支流排洪渠综合整治工程（塘家面前陇）
2.43	—
2018-2020	—	—	深光发财〔2017〕858号
755
太阳路（松白路－东长路）市政工程
2.08	—
2018-2020	—	—	深光发财〔2009〕12号
756
文化公园
3.58	—
2018-2019	—	—	深光发财〔2017〕1046号
757
白花社区白花园路西侧工业区东侧挡墙涉及深圳市汇宝光学科技有限公司钢构架厂房地块项目
3.41	—
2018-2019	—	—	深光土整组〔2018〕93号
758
深圳市（公明）内衣产业集聚基地配套员工宿舍项目
2	—
2018-2019	—	—	深光发财〔2010〕123号
759
深圳市（公明）模具产业集聚基地配套员工宿舍项目
2.02	—
2018-2020	—	—	深光发财〔2010〕124号
760
光明新区公明排洪渠水环境综合整治工程
18.8	—
2018-2020	—	—	深光发财〔2018〕439号
761
光明新区合水口排洪渠水环境综合整治工程
3.56	—
2018-2020	—	—
762
光明新区上下村排洪渠水环境综合整治工程
11.7	—
2018-2019	—	—
763
将石路（东明大道－南环大道）
9.18	—
2012-2020	—	—	深规土光函〔2012〕207号
764
一号路
14.83	—
2011-2020	—	—	深发改〔2007〕554号
765
光侨路（公明玉律－光明碧眼）
83.81	—
2008-2020	—	—	拆许字（2008）第036号
766
东明大道（南光高速－松白路）
14.72	—
2010-2020	—	—	深光拆组〔2010〕5号
767
东明大道（松白路－东长路）
3.69	—
2010-2020	—	—	—
768
东长路（东明大道－塘明路）
5.83	—
2010-2020	—	—	—
769
同观路（茅洲河－东长路）
6.94	—
2009-2020	—	—	关于启动公园大道等六条市政道路征收拆迁工作的通知（2009）
770
风景北路（民生路－龙大路）
9.85	—
2009-2019	—	—	深发改〔2008〕2387号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
771	光明区	周家大道	光明区政府	15.95	—	征收地、房屋征收补偿	2009-2020	—	—	深发改〔2008〕1322号
772
南玉路（南环大道－根玉路）
13.72	—
2009-2018	—	—	深光拆组〔2009〕1号
773
风景南路
3.49	—
2009-2020	—	—	深光拆函〔2009〕82号
774
富利路（公明北环路－思源路）
5.45	—
2009-2019	—	—	深发改〔2009〕982号
775
振兴路（西环路－周家大道）
17.7	—
2010-2020	—	—	深光拆组〔2010〕16号
776
水荫路（马田路－风景北路）
8.05	—
2010-2019	—	—
777
马田路（通兴路－公明北环路）
8.39	0.5
2010-2020	—	—
778
通兴路（南环路－塘明路）
15.85	0.5
2011-2020	—	—	深发改〔2009〕1879号
779
迳口社区排洪应急工程
3.27	—
2011-2019	—	—	深光土整组〔2011〕29号
780
公明塘尾宝塘、将石石围、红星金明三个边坡治理
1.03	—
2011-2020	—	—	深光土整组〔2011〕32号
781
长祥路（原名八号路）
2.14	0.22
2015-2020	—	—	深发改〔2007〕554号
782
35号路
8.09	—
2012-2020	—	—	深光发财〔2015〕495号

光明新区管委会工作会议纪要（248）
783
科发路（十二号路－塘明路）
21.67	—
2012-2018	—	—	深光土整组〔2012〕46号
784
白花社区富民大道北端等5个边坡治理项目
0.73	—
2013-2019	—	—	深发改〔2012〕437号
785
鹅颈水综合整治工程
48.83	—
2013-2020	—	—	深发改〔2012〕1043号
786
玉律再生资源分拣场项目
3	—
2015-2020	—	—	深光土整组〔2015〕3号
787
白花河综合整治工程项目
12.1	—
2015-2020	—	—	深光土整组〔2015〕21号
788
新陂头河综合整治工程项目
117.02	—
2015-2020	—	—	深光土整组〔2015〕22号
789
楼村水综合整治工程
32.71	—
2015-2020	—	—
790
外国语学校周边市政道路
6.48	—
2015-2020	—	—	深光经〔2008〕431号

深光发财〔2010〕541号

深光发财〔2010〕540号

深光发财〔2010〕547号
791
芳园路（西环大道－富利路）
3.25	—
2015-2020	—	—	深光发财〔2012〕413号
792
马山头学校
3.91	—
2015-2019	—	—	深光发财〔2015〕23号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
793	光明区	长春北路（通兴路－红燕路）市政工程项目	光明区政府	10.78	—	征收地、房屋征收补偿	2015-2020	—	—	深光土整组〔2015〕47号
794
龟山公园项目用地
8.05	—
2015-2020	—	—	深光发财〔2014〕266号
795
大凼水综合整治工程项目
3.44	—
2016-2020	—	—	深光发财函〔2009〕44号
796
玉田河综合整治工程项目
5.92	—
2016-2020	—	—
797
南侨路
0.45	—
2016-2020	—	—	—
798
高新路
0.96	—
2012-2020	—	—	深光发财〔2010〕597号
799
茅洲河流域水环境综合整治工程——木墩河综合整治一期工程
21.55	—
2014-2020	—	—	深光发财函〔2009〕44号
800
光明24个边坡（5个边坡正在开展）
3.39	—
2013-2020	—	—	深发改〔2008〕2043号

深光发财〔2009〕33号

深光经〔2009〕266号
801
根玉路（南环路－松白路）
22.82	—
2011-2020	—	—	深发改〔2008〕1826号
802
加油加气站11
0.26	—
2010-2020	—	—	深规土函〔2010〕1542号
803
加油加气站12
0.25	—
2010-2020	—	—
804
思源路（北环路－曙光路）
9.29	—
2010-2020	—	—	深光拆组〔2010〕16号
805
月亮路（南环大道－周家大道）
4.18	1.8
2010-2020	—	—
806
文阁路（松白路－思源路）
4.01	—
2010-2019	—	—	深光土整组〔2010〕42号
807
下石家、西田村、甲子塘、下村等公交首末站
3.24	—
2011-2020	—	—	深发改〔2008〕2415号
808
曙光路（民生大道－北环路）
5.02	—
2010-2019	—	—	深光拆组〔2010〕16号
809
深阳一路（原名秋硕片区城市更新单元配套市政道路深阳路）
0.95	—
2015-2020	—	—	深光发财〔2014〕20号
810
南环大道（松白路－根玉路）
18.2	—
2011-2020	—	—	拆许字（2008）第047号
811
第二高级技工学校
17.94	—
2011-2020	—	—	深光土整组〔2011〕10号
812
田寮余泥渣土受纳场
16.94	—
2011-2020	—	—	—
813
新建新区人民医院
5	—
2016-2019	—	—	光明新区人民医院选址新建工作会议纪要〔2016〕59号
814
深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程环玉路等6条道路
5.48	—
2016-2020	—	—	深光发财〔2013〕314号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
815	光明区	光源二路（光源四路－光源五路）（原名日东电工现有地块北侧市政道路工程）	光明区政府	0.78	—	征收地、房屋征收补偿	2018-2019	—	—	深光发财〔2016〕156号
816
沙头面工业区城市更新单元市政配套工程塘前路
0.3	—
2016-2020	—	—	深光发财〔2015〕92号
817
水滨路（公明北环大道－思源路）市政工程
3.11	—
2017-2019	—	—	深光发财〔2011〕429号
818
信宏城配套小学工程
1.69	—
2017-2020	—	—	深光发财〔2016〕288号
819
圳美片区四条市政道路工程（永兴路、圳美四路、碧成路、碧丽路）
6.31	—
2016-2020	—	—	深光发财〔2013〕413号
820
朝凤路（原名高新园区25号路市政工程）
2.16	—
2016-2020	—	—	深光发财〔2015〕317号
821
茅洲河流域水环境综合整治－中上游段干流综合整治工程上下村调蓄池项目
4.99	—
2017-2020	—	—	深发改〔2007〕742号
822
光明高新园区科显路（光侨路－长凤路）市政道路工程
1.3	—
2017-2019	—	—	深光发财〔2016〕538号
823
光明高新园区长凤路（东长路－科显路）市政工程
7.32	—
2017-2020	—	—	深光发财〔2016〕626号
824
光明新区中心医院续建（二期）工程
1	—
2017-2019	—	—	深光发财〔2016〕982号
825
田园路横一街（原名星源材质二期用地周边市政道路工程）
0.46	—
2017-2020	—	—	深光发财〔2016〕456号
826
光明水质净化厂二期工程（原光明污水处理厂）
7.12	—
2017-2020	—	—	深治水指〔2015〕1号
827
茅洲河流域水环境综合整治工程－楼岗河整治工程（光明段）
1.3	—
2017-2020	—	—	深发改〔2015〕1126号
828
高新园区鹅径西路（光侨路－长凤路）市政工程
2.94	—
2017-2019	—	—	深光发财〔2016〕1001号
829
高新园区长圳路（东长路－科显路）市政工程
5.62	—
2017-2020	—	—	深光发财〔2016〕995号
830
塘家配套学校（暂定名）工程项目
2.59	—
2017-2019	—	—	深光发财〔2016〕791号
831
公明元昇厂更新项目周边市政道路工程
4.09	3.67
2017-2020	—	—	深光发财〔2015〕769号
832
茅洲河流域水环境综合整治工程东坑水综合整治工程（东明大道－光侨路）建设项目
8.65	—
2017-2019	—	—	深发改〔2007〕742号
833
光电企业产业加速器市政配套工程
1.59	—
2017-2019	—	—	深光建管函〔2017〕433号
834
高新园区门户区十三号（二十四号路－观光路）市政工程项目
14.1	—
2017-2020	—	—	深光发财〔2014〕40号

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
835	光明区	白花学校配套道路	光明区

政府	1.19	—	征收地、房屋征收补偿	2017-2020	—	—	深光发财〔2015〕209号
836
光侨路保障房市政配套工程（长松路）
1	—
2017-2020	—	—	深光发财〔2016〕760号
837
光明新区凤凰学校建设工程项目
1.52	—
2017-2020	—	—	深光发财〔2015〕24号
838
光明新区石围公园建设项目
11.3	—
2017-2020	—	—	石围公园、大雁山森林公园设计方案汇报会议纪要（工作会议纪要126号）、深光发财〔2016〕694号
839
新城学校（暂定名）建设工程
2.86	—
2017-2020	—	—	深光发财〔2017〕388号
840
内衣集聚基地公园
3.21	—
2017-2020	—	—	深光发财〔2016〕603号
841
观澜森林公园大雁山景区（步行道、绿道）
11.37	—
2017-2020	—	—	深光发财〔2016〕757号
842	大鹏

新区	坝光征收补偿项目	大鹏新区

管委会	0.55	—	征收地、房屋征收补偿	2020-	—	—	深发改〔2005〕597号
843
深圳国际生物谷坝光核心启动区恒科路市政工程
—	—
—	—	—	深发改函〔2015〕2127号
844
环大鹏湾海岸公路改造工程
32.29	32.29	测绘、评估等前期工作	2022.1-2022.12	—	—	深发改〔2015〕1035号
845
盐坝高速市政化改造工程
6.72	6.72	征收地、房屋征收补偿	2021-	—	—	深发改〔2017〕212号
846
葵涌一号支路
0.33	—
2020-	—	—	深鹏发财〔2012〕71号
847
葵涌环城东路工程
34.6	6.92
—	—	0	深发改〔2015〕1303号
848
葵涌延安路延长段
1.2	0.4
—	—	—	深龙发改〔2008〕277号
849
三溪河下游完善段综合整治工程
3.91	2.5
—	2800	—	—
850
犁壁石水库修复工程
0.7	0.7
2020-	—	—	深鹏工函〔2019〕242号
851
土洋中队消防站用地清理
0.42	0.42
—	100	0	深规土〔2015〕734号
852
新大路（葵南路－新东路）改造工程
9.77	—
2020-	—	—	深鹏发财〔2019〕196号
853
大鹏所城综合整治项目
—	—
—	—	—	—

序号	行政区	项目名称	实施

单位	项目

总面积	2022年

计划面积	年度主要

工作内容	起止年月	总投资	已完成

投资	项目立项依据
854	大鹏

新区	创富路	大鹏新区

管委会	0.2	0.2	验收入库

结算	2021.3	400	0	—
855
鹏烈路
0.43	0.43	征收地、房屋征收补偿	2021.3	800	0	深鹏发财〔2019〕245号
856
鹏毅南路工程
—	—
—	4800	—	深鹏发财函〔2018〕9号
857
鹏坝通道
48.2	48.2
2021-	—	—	深发改〔2014〕1549号
858
正龙路工程
2.07	—
2020-	—	—	深鹏发财〔2020〕53号
859
王母河水环境综合整治工程
18.8	3.76
—	70877	0	深发改函〔2014〕303号
860
坪西路（水头－新大）市政工程
—	—
—	—	—	深发改〔2009〕1265号
861
南隆社区大龙香车水库征地补偿历史遗留问题
0.15	0.15
2021.12-2022.12	4000	—	深鹏管〔2017〕9号

深鹏城整函〔2018〕557号
862
水头沙三路市政道路工程
—	—
—	—	—	深鹏发财函〔2018〕1278号
863
征转地历史遗留问题处理（政府储备土地清理）
—	—
2021-	—	—	—
864
红岭教育集团大鹏校区建设项目
—	—	—	—	—	—	深福发改〔2019〕339号

福田区发展和改革局关于红岭教育集团（大鹏校区）建设项目建议书的批复
小计	8849.82	355.81	—	—	3233403.74	925480.14	—
合计	9432.86	422.3	—	—	3701638.76	930950.19	—
注：房屋征收项目的资金来源最终以市发改部门意见为准。