
《2022年深圳市违法建筑变更情况
外业调查》

招标文件
深圳市规划国土发展研究中心

（2022年11月）
一、项目背景介绍

为贯彻落实国务院、住房和城乡建设部关于加强城市规划建设管理，以及全面清查并处理建成区违法建设的工作部署，我市自2016年起持续开展违法建设治理工作，按照广东省住房和城乡建设厅和深圳市政府每年确定的违法建设治理目标，2016年至2021年期间，我市共完成违法建设治理约1.66亿平方米。根据省委、省政府的工作部署，按照有效遏制新增、加快消化存量的原则，持续推进我省违法建设治理工作，《广东省住房和城乡建设厅关于印发2022年违法建设治理目标的通知》（粤建执函〔2022〕54号）中下达给我市2022年治理违法建设2500万平方米的工作任务。为深化推进我市违法建设治理工作，结合历年工作开展情况及新形势要求，做好违法建设治理数据的市级统筹、审查和报送工作，指导辖区保质保量完成违法建设治理工作任务。进一步辅助内业审查工作开展，加强数据审核把关，需对2022年深圳市违法建筑变更情况开展外业调查工作。
二、项目要求

（一）工作内容
1.2022年深圳市违法建筑拆除情况外业调查

针对2022年各区上报已拆除的违法建筑，开展内业数据建库、外业调查底图和表格制作等外业调查前期准备工作；针对拆除违法建筑图斑逐栋开展外业调查工作，现场核实拆除情况（完全拆除、部分拆除、未拆除），采集现场照片；整理违法建筑拆除情况外业调查成果，建立外业调查台账、数据库和外业调查照片档案。

2.2022年深圳市违法建筑新建情况外业调查

针对内业提取的疑似新增建筑图斑，开展内业数据建库、外业调查底图和表格制作等外业调查前期准备工作；针对疑似新增建筑图斑逐栋开展外业调查工作，现场采集每栋建筑的基本信息（用途、层数、建筑面积、使用人、建设状态等）和现场照片；整理违法建筑新建情况外业调查成果，建立外业调查台账、数据库和外业调查照片档案。

（二）质量要求

项目成果要严格依照国家颁布的有关法律、法规及政策要求，符合相关的技术规范和标准。

（三）计划进度
从合同签订之日开始工作，6个月内提交最终成果。
（四）成果内容

1.台账清单（excel格式）。

2.数据库（SHP格式）。

3.外业调查照片（JPG格式）。
（五）成果验收

由采购方组织中心技术审查会验收。
三、商务需求

（一）供应商资格要求

1. 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有合法经营资格的独立法人；

2.投标人具有测绘资质；

3.承担过深圳市（含深汕特别合作区）土地建筑物相关调查项目工作经验的优先。

（二）技术团队要求

供应商组建的项目团队成员不能少于8人（包含项目负责人），其中项目负责人需具备测绘专业中级或以上职称，并具有丰富的外业调查项目工作经验，供应商不得随意更换项目负责人和技术骨干。
（三）服务期
本项目服务期为自合同签订之日起6个月内完成。
（四）报价要求
本项目预算采购金额不超过人民币壹拾玖万伍仟元整（￥195,000元）。
（五）付款方式
首期款：自双方合同签订后，由中标单位提交付款申请，采购方向中标人支付合同总费用的30%；

尾款：中标人完成全部工作内容，提交全部项目成果，并通过采购方组织中心技术审查会审查后，采购方向中标人支付合同总费用的70%。
（六）违约责任
以双方合同约定为准。
四、投标材料要求

（一）标书基本格式

第一部分  资信证明（所有复印件需加盖公章）

*(1) 企业法人授权书（法人、被授权人身份证）
*(2) 企业营业执照（或事业单位法人证书）
*(3) 企业概况
*(4) 注册经营主要业务方向
*(5) 技术人员配备情况
*(6) 类似项目业绩

*(7) 行业资质证明

(8)其它（如质量保证体系等证明）
第2部分 参评材料

    1.基本方案
*(1) 供应商概况
*(2) 技术人员配备情况
*(3) 投标报价
*(4) 同类项目业绩介绍
*(5) 售后服务承诺
(6) 其它

注：*为必须提供材料项。
2.项目开展工作大纲

*(1)工作内容

*(2)工作进度

*(3)实施措施

*(4)人员配置

*(5)报价及计费标准
*(6)预期成果

*(7)质量保障措施

(8)其它

注：*为必须提供材料项。
（二）提供材料要求

外协参评企业授权代表需准备下列投标文件：

第一部分 资信材料：一份。

第二部分 参评材料：一式7份（1份正本6份副本）。

投标文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交。

投标文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。

投标文件外包装按委托单位提供的统一格式（详见附件）。

五、评标方法
评标方法：综合评分法。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×权重。

	序号
	评分内容
	评分规则
	分值
权重

	1
	项目报价
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100%×价格分权重；通过资格性符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价。
评分依据：投标人不得以低于企业成本的报价竞标；投标单位需要提供报价详细清单（含报价依据和详细计算过程）。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	20分

	2
	供应商
资格
	供应商具有甲级测绘资质，得10分；乙级测绘资质得5分；无测绘资质不得分。
	10分

	3
	同类项目业绩情况
	提供近三年（2020年1月1日至开标之日）投标人完成过的土地建筑物相关调查项目案例（合同名称需包括“调查”），每个项目得5分数。
评分依据：须提供近三年（2020年1月1日至开标之日）相关业绩的合同或中标通知书扫描件加盖投标人公章作为得分依据。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	20分

	4
	拟投入项目负责人及团队情况
	项目负责人情况10分：项目负责人具有测绘相关专业高级以上职称，得5分；高级职称，得3分，初级职称得1分。

项目团队情况10分：项目成员有8人及以上的，得5分；有5到7人的，得4分；4人及以下的，不得分。
评分依据：要求提供项目团队成员聘任证书或劳动合同、相关证书扫描件作为得分依据。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	10分

	5
	项目实施方案
	（1）对项目工作内容及措施的解读是否深入、全面；（2）项目工作方法的运用是否合理；（3）项目工作思路及工作手段是否清晰；（4）项目工作流程是否合理。
评分标准：横向比较，分档评分：评价为优得20分；评价为良得16分；评价为中得12分；评价为差得0分。
	20分

	6
	质量保障措施
	项目质量保障措施是否全面、具体，是否合理可行。
评分标准：横向比较，分档评分：评价为优得10分；评价为良得8分；评价为中得6分；评价为差得0分。
	10分

	7
	项目售后服务
	是否有售后服务计划，并且服务承诺全面、周到，保证措施具体、合理可行。
评分标准：横向比较，分档评分：评价为优得10分；评价为良得8分；评价为中得6分；评价为差得0分。
	10分


六、参评须知

已投参评材料的参评单位，原则上不得退出。私自强行退出的，将被列入黑名单，将不得参与我中心其它项目外协招标。投标人参加投标所发生的一切费用均自行承担。本活动解释权归深圳市规划国土发展研究中心。

附件：投标文件包装封面参考
   投标文件
□资信证明材料
□参评材料
项目名称：
投标人名称：
（      年   月   日   时   分）之前不得启封
2

