附件2

深光产监协〔 〕第 号

《深圳市光明区公明地块优质产业空间

供给试点项目监管协议》

宗地编号：

项目名称：光明区公明地块优质产业空间供给试点项目

土地出让合同编号：

深圳市光明区人民政府制

甲    方：深圳市光明区人民政府

法定代表人：邱浩航

地    址：深圳市光明区牛山路与德雅路交汇处公共服务平台

联系部门：深圳市光明区投资促进服务中心

联系部门负责人：占川

联系部门地址：深圳市光明区牛山路与德雅路交汇处公共服务平台

联系电话：0755-88210453

乙    方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地    址：

联系部门：

联系部门负责人：

联系部门地址：

联系电话：

鉴于乙方已于年  月  日通过挂牌出让的方式取得深圳市光明区宗地号为      号的土地使用权。为切实履行《深圳市土地使用权出让公告》（深土交告  号）相应宗地的企业和项目准入条件要求，保证深圳市光明区产业用地发展要求，根据《深圳市优质产业空间供给试点改革方案》的有关规定，经甲、乙双方同意，签订本监管协议。

一、地块基本情况（以土地使用权出让合同书为准）

宗地编号：

土地位置：

土地用途：

总用地面积（平方米）：

总建筑面积（平方米）：

项目名称：

土地出让年期：  年

二、监管内容

（一）注册地址、税务登记地址、统计关系归属地的迁入与迁出；

（二）《土地使用权出让合同书》的履行；

（三）上述宗地的项目总投资额达到 5.5 亿元以上；

（四）项目固定资产投资强度（单位占地面积上的固定资产额，包括园区建设工程成本、设备和地价款等）不低于 23000元/平方米，其中建设工程成本不低于 16000  元/平方米；以上所称“建设工程成本”，包括：项目设计费（含流转税）、建安工程费、装修工程费（含流转税）、工程建设其他费，其中，建安工程费的计算公式参照深圳市建设工程造价管理站发布的《深圳市建设工程计价规程（2017)》的要求执行；

（五）财力贡献：乙方自签订《土地使用权出让合同书》之日起5个完整会计年度在光明区缴交财力贡献总额累计不低于   3000万元；

（六）项目竣工时间：自签订《土地使用权出让合同书》后3年内竣工，以《土地使用权出让合同书》约定为准；

（七）建设标准及园区设计除须满足深圳市建设类规范标准

以外，还须满足《深圳市工业区块线管理办法》的相关标准要求；

（八）建筑要求：以区规划和自然资源部门和区产业主管部门确认的建筑标准为准；

（九）销售价格：本项目产业用房及配套宿舍的基准销售价格按照“总成本+微利”原则确定，其中，总成本包括土地成本、建安成本、期间费用（财务费用、管理费用）、相关税费等；微利以总成本为基数，按8%计算。单套产业用房与单套宿舍的售价根据基准销售价格结合楼层、朝向等因素拟定，除配套宿舍以外的其他配套用房的销售价格参考市场评估价确定。

注：最终销售价格由甲方指定部门认定。

三、甲方权利和义务

（一）甲方应根据深圳市和光明区的产业政策和发展要求，为产业用地项目提供指导性服务。

（二）甲方有权对乙方上述项目的建设进展情况进行监管。

（三）上述项目竣工前，甲方有权指出乙方建设中存在的问题并提出处理意见，乙方须按甲方要求进行整改。

（四）上述项目后续的购房企业均须经甲方遴选审定后方可入驻。

（五）项目竣工后的销售价格由甲方指定有关部门进行认定，乙方须按甲方有关要求进行销售。

四、乙方权利和义务

（一）乙方应在参与该宗地的土地竞买前，在光明区设立全资子公司作为本项目的运营主体。

（二）乙方取得的上述产业用地使用权后必须按照本协议约定的有关内容进行开发建设，积极配合甲方对项目建设进展情况进行监管，并对针对甲方提出的问题和处理意见及时进行整改。

（三）乙方须按照竞买土地后签订的《土地使用权出让合同书》约定的时间开发利用土地。

（四）乙方在签订《土地使用权出让合同书》后，应按 季 向甲方报告项目建设进展情况，直至项目投产。

（五）本项目的建筑设计必须符合《绿色工业建筑评价标准》GB/T50878及深圳市绿色建筑促进办法等规范、标准的要求执行。

（六）物业移交要求：如存在物业移交情况，乙方应在本宗地建设项目竣工验收前与甲方或其指定部门签订相关物业的移交协议。

（七）乙方可对本宗项目产业用房及配套宿舍进行分割销售，但销售对象从光明区优质产业空间遴选企业库中按程序选取，经区相关议事机构审定后确定。

（八）乙方在对本宗项目产业用房及配套宿舍进行分割销售时，需与区产业主管部门、购房企业签订三方《产业发展监管协议书》。产业发展监管协议的内容包括但不限于产业准入条件、产出效率、企业贡献、节能环保、二次转让条件、退出机制、抵押限制、强制执行、违约责任、失信行为惩戒等相关条款。

（九）乙方应在本项目内开展产业服务及园区运营相关工作，打造数字化、智能化、绿色化的产业空间；应在园区设计中突出产业服务属性，根据本项目产业定位及产业特点配建相应的公共技术服务平台、检验检测认证中心、废弃物处理系统等。

五、违约责任

（一）违反投资强度的违约责任

1.项目建成竣工后，经甲方核查，乙方投资强度未达到本协议第二条第（四）款要求的，甲方有权要求乙方限期补足投资额，并支付固定资产投资不足部分的5%作为违约金，即违约金=（乙方承诺固定资产投资强度-实际固定资产投资强度）×总用地面积×5%。

2.核查不合格满一年经再次核查仍不合格的，甲方有权要求乙方支付固定资产投资不足部分的10%作为违约金，直至经核查投资强度达到约定要求为止。

3.乙方应自甲方出具核查不合格通知书之日起20个自然日内缴纳违约金。未如期足额缴纳违约金的，未缴纳部分的逾期利息按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计息，直至缴清违约金及利息为止。

（二）违反财力贡献承诺的违约责任

1.项目建成竣工后，经甲方核查，除因不可抗力外，乙方自签订《土地使用权出让合同书》之日起5个完整会计年度累计在光明区缴纳的财力贡献未达到本协议第二条第（五）款承诺值要求的，甲方有权要求乙方支付承诺财力贡献的差额部分2倍作为违约金，即违约金=（乙方承诺纳缴交财力贡献-实际缴交财力贡献）×2。

2.乙方应自甲方出具核查不合格通知书之日起20个自然日内缴纳违约金。未如期足额缴纳违约金的，未缴纳部分的逾期利息按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计息，直至缴清违约金及利息为止。

（三）经甲方核查，乙方未履行承诺在规定时间内完成全资子公司在光明区注册的手续，自甲方出具核查不合格通知书之日起 20 日内，乙方应按要求立即改正，并按该地块土地出让金的 5%向甲方缴纳违约金。。

（四）针对乙方的不同违约行为，经甲方两次书面通知或限期改正，乙方仍未达到标准或要求，或者不履行相关义务的，除按约定要求乙方支付违约金外，甲方有权提请规划和自然资源部门依据土地使用权出让合同追究乙方的违约责任，直至依法依规依约收回土地使用权。

六、退出机制

（一）主动退出。

建设期退出：乙方因自身原因终止项目投资建设，提出终止履行土地使用权出让合同并申请退还土地的，应取得光明区产业主管部门同意退还土地的意见后，再向土地出让人提出退还土地的申请，报经光明区人民政府批准后，分别按以下约定，退还部分土地使用权出让价款（不计利息），由政府收回土地使用权，地上建（构）筑物的补偿方式在土地使用权出让合同书中予以明确：

1.超过土地使用权出让合同书约定的开工建设日期但未满1年向出让人提出申请的，将已缴纳合同剩余年期的土地使用权价款退还乙方；

2.超过土地使用权出让合同书约定的开工建设日期1年但未满2年向出让人提出申请的，按照规定征收土地闲置费后，将已缴纳合同剩余年期的土地价款退还乙方。

- 3.超过土地使用权出让合同书约定的开工建设日期2年以上但未达产期间向出让人提出申请的，依照土地使用权出让合同相关规定执行。

报经光明区人民政府后未获批准的，乙方应继续履行土地供应方案；拒不履行的，土地使用权和地上建（构）筑物及其附属设施按照约定无偿收回；涉嫌闲置的，应当依法依规依约处置。

4.在土地出让合同约定的开工日期之前或达产之后，乙方因自身原因无法开发建设或运营的，可以申请解除土地供应合同。土地主管部门收回建设用地，返还剩余年期土地出让价款（不计利息）；对地上建（构）筑物及其附属设施由出让人按照建造成本折旧后进行补偿。

（二）强制退出。

符合法律法规规定、土地使用权出让合同和本协议约定的甲方有权提请土地主管部门解除土地使用权出让合同情形的，乙方的土地使用权由政府无偿收回，地上建筑物及构筑物补偿方式应当在土地使用权出让合同中约定。

七、法律适用与争议解决

（一）本协议的适用法律为中华人民共和国的法律。

（二）凡因本协议书引起的任何争议，由双方协商解决。若协商不成，可向项目用地所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、协议书效力

（一）本协议书一式十份，具同等法律效力，甲方执二份，乙方执二份（分送土地主管部门六份）。

（二）本协议书自甲乙双方有权代表签字并且加盖公章之日起正式生效。

（三）本协议书未尽事宜，双方通过友好协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议书具有同等的法律效力。

【以下无正文】

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

签订日期： 年 月 日

签订地点：