# 附表1 近期重点工程一览表

| 序号 | 重点工程 | 分项内容 | 无障碍设施配建类型 | “十二五”重点项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市道路广场无障碍工程 | - 城市道路无障碍建设与改造 - 人行通道无障碍建设与改造 - 城市广场无障碍建设与改造 | - 过街音响设备 - 坡道与梯道 - 无障碍电梯 - 盲道与坡道 - 扶手 - 无障碍标识 - 无障碍停车位 - 低位服务设施等 | - 对留仙三路到留仙大道连接线等33条干线性主干道、周家大道等74条普通主干道、68条普通次干道、168条支路（共计343条，1340公里）进行无障碍设施建设； - 皇岗口岸天桥、百合人行天桥等92项人行天桥；华发地下通道、上步地下通道等14项地下通道进行障碍设施建设与改造； - 对于位于重点区域内的城市广场（包括火车站、机场、汽车站一级站前广场，口岸设施前广场，市民中心广场等）实施无障碍改造。 |
| 2 | 公共交通无障碍工程 | - 交通枢纽无障碍建设与改造 - 公交、轨道站点无障碍建设与改造 - 公共停车场无障碍建设与改造 | - 无障碍入口 - 盲道与坡道 - 无障碍电梯 - 无障碍厕所 - 公共电话 - 无障碍标识 - 扶手 - 无障碍停车位 - 低位服务设施等 | - 对深圳宝安国际机场、福田综合交通枢纽、深圳火车站、布吉客运枢纽、深圳东站综合交通枢纽、深圳北站交通枢纽工程、福田汽车站、罗湖汽车站、银湖汽车站、南山客运站、宝安中心汽车站、沙井中心客运站、平湖客运站、机场客运站、龙岗中心汽车站、布吉客运站、公明汽车站、坪山客运站、葵涌客运站等19处交通枢纽实施无障碍改造； - 对福田口岸、皇岗口岸、罗湖口岸、文锦渡口岸、莲塘口岸、蛇口口岸、沙头角口岸、南澳旅游口岸、西涌旅游口岸等9个口岸实施无障碍改造； - 对公交首末站、城市中心区、大型居住区、公共设施集中地区的2000多个公交车站进行无障碍改造和建设； - 对已建成的1-5号线和正在建设6、7、8、9、11号线的轨道站点进行建设和改造。 |
| 3 | 公共建筑无障碍工程 | - 办公科研建筑无障碍建设与改造 - 商业服务建筑无障碍建设与改造 - 教育建筑无障碍建设与改造 - 医疗建筑无障碍建设与改造 - 体育建筑无障碍建设与改造 - 文化观演建筑无障碍建设与改造 - 社会福利建筑无障碍建设与改造 | - 无障碍停车位 - 无障碍入口 - 坡道 - 盲道 - 无障碍电梯 - 无障碍厕所 - 无障碍标识 - 低位服务设施 - 无障碍客房：宾馆、中高级旅馆和设有客房的饭店应按不同建筑规模设置无障碍客房 - 轮椅席位：对文化观演、体育、医疗卫生建筑、以及学校教学用房等应设置轮椅席位 - 无障碍病房：对医疗建筑至少配建有一间无障碍病房。 | - 对深圳市行政服务大厅、福田区政府、罗湖区政府、南山区政府、盐田区政府、宝安区行政中心、龙岗区行政中心、光明新区管理委员会、坪山新区管理委员会等9处办公建筑，软件产业基地、虚拟大学园等两处科研建筑实施无障碍改造； - 对元平特殊教育学校、深圳大学、深圳大学西丽校区、大学城、南方科技大学、深圳高级技师学校、深圳信息职业技术学院、深圳华强职校、深圳广播电视大学、深圳职业技术学院、广东省新安职业技术学院等11所特殊学校、高等教育及职业教育机构实施无障碍设施建设与改造；对新建的香港中文大学深圳校区、博伦职业技术学校等提高无障碍设施建设标准； - 对深圳市第二人民医院、深圳市第四人民医院、深圳北大医院、深圳儿童医院、深圳妇儿医院、深圳妇幼保健院、深圳市人民医院、深圳市人民医院第一门诊部、深圳市第三人民医院、深圳市第五人民医院、深圳市中医院、慢性病防治院、孙逸仙心血管医院、深圳市第六人民医院、深圳市第七人民医院、梅林医院、福田区中医院、福田区妇幼保健院、广东医学院附属福田人民医院、东湖医院、凤凰医院、深圳市眼科医院、蛇口人民医院、南山人民医院、南山区妇幼保健院、西丽人民医院、南山中医院、盐港医院、梅沙人民医院、盐田区妇幼保健院、沙头角人民医院、宝安区人民医院、宝安区中医院、沙井人民医院、西乡人民医院、松岗人民医院、横岗人民医院、公明医院、石岩医院、松岗沙井片区综合医院、宝安中心区妇幼保健院、龙岗中心医院、龙岗区妇幼保健院、布吉人民医院、平湖人民医院、龙岗区儿童医院、龙岗区手外科医院、光明医院、坪山新区人民医院、坪山新区中医院、大浪医院、民治医院、龙岗区葵涌人民医院等53家市级、区级医疗机构实施无障碍设施建设与改造； - 对深圳棋院、国际游艇文化交易博览中心、盐田区综合体育馆、宝安体育中心、龙岗区体育中心、光明体育中心、坪山体育中心（二期）等7处体育建筑进行无障碍设施建设与改造； - 对深圳市少年宫、深圳市博物馆、关山月美术馆、深圳市科学馆、深圳市会议展览中心、深圳市图书馆、深圳雕塑院、当代艺术馆和规划展览馆、深圳粤剧团、深圳群众艺术馆、深圳会堂、深圳大剧院、深圳美术馆、深圳市少年儿童图书馆、深圳画院、深圳市工人文化宫、何香凝美术馆、华夏艺术中心、保利剧院、华美术馆、深圳音乐厅、深圳艺术学校、深圳科技中心、庚子首义纪念馆、大芬美术馆等25处市级文化观演建筑，福田区文化馆、罗湖区文化馆、罗湖区图书馆、罗湖区妇女儿童活动中心、罗湖区青少年活动中心、罗湖科技馆、南山区青少年活动中心、南山区妇女儿童活动中心、南山区图书馆、南山区文化（美术）馆新馆、盐田区图书馆、宝安区文化艺术馆、宝安区青少年活动中心、宝安区妇女儿童活动中心、宝安科技馆、宝安区演艺中心、龙岗区图书馆、龙岗区青少年活动中心、妇女儿童活动中心、布吉图书馆、龙岗区客家民俗博物馆、龙岗区市民活动中心、光明新区文化艺术中心、坪山新区文化中心、观澜版画博物馆等25处区级文化设施进行无障碍设施建设与改造； - 对深圳市民爱残障儿童福利院、深圳市社会福利中心儿童福利院、深圳市社会福利中心老人颐养院、以德楼敬老院、上沙敬老院、水围敬老院、皇岗村老人院、福田区老人护理院、罗湖区福利院、罗湖区敬老院、南山区福利院、南山区福利中心敬老院、深圳市敬夕阳颐养院、盐田区寿天齐颐养院、宝安区福永街道福利院、沙井镇敬老院、西乡敬老院、福永镇敬老院、石岩敬老院、横岗敬老院、布吉敬老院、龙岗镇敬老院、公明福利院、公明敬老院、坑梓敬老院、观澜敬老院、大鹏敬老院等27处建筑进行无障碍设施改造，结合深圳市社会组织孵化基地、深圳市儿童福利院、深圳市综合社会福利中心、深圳市未成年人安置院、深圳市流浪精神病人康复中心、坪山残疾人综合服务中心等6处新建项目提高无障碍设施配建标准。 |
| 4 | 居住环境无障碍工程 | - 居住建筑无障碍建设与改造 - 居住配套无障碍建设与改造 | - 盲道 - 无障碍入口 - 无障碍电梯 - 无障碍公厕及浴室 - 无障碍停车位 - 轮椅席位 - 地面铺装 - 其他要求 | - 以老年人、残疾人分布较为集中的居住区、政府保障性住房建设为试点，推行无障碍住房配建工程，对全市上世纪90年代以前建造的、残疾人、老年人居住较为集中的居住组团进行无障碍设施的全面清查和整改； - 结合“十二五”住房建设规划的要求，对光明中心区、坪山中心区、龙华新城，以及地铁1－5号线、6、7、9、11号线等轨道站点周边的居住组团建设进行控制引导； - 结合保障性住房建设，开展无障碍住房配建试点工作； - 对黄木岗居住组团、通心岭居住组团、南华居住组团、布心居住组团、碧波居住组团、翠竹居住组团、木头龙居住组团、莲塘居住组团、南油居住组团、招商居住组团、蛇口老城居住组团、华侨城居住组团、桥东居住组团、海涛居住组团、新安居住组团、沙井中心居住组团、松岗中心居住组团、公明中心居住组团、平湖中心居住组团、布吉中心居住组团、横岗中心居住组团、龙岗中心居住组团、光明新区中心居住组团、坪山新区中心居住组团、龙华中心居住组团、观澜中心居住组团等26个老旧的居住小区和居住组团进行重点改造。 |
| 5 | 公共空间无障碍工程 | - 公园及旅游景区无障碍建设与改造 | - 盲道和坡道 - 无障碍厕所 - 轮椅席位 - 无障碍标识 | - 对荔枝公园、莲花山公园、笔架山公园、深圳中心公园、国际园林花卉博览园、红树林海滨生态公园、市烈士陵园、皇岗公园、梅林公园、彩田公园、儿童乐园、银湖山郊野公园、梅林山郊野公园、仙湖植物园、东湖公园、洪湖公园、人民公园、翠竹公园、儿童公园、红岗公园、罗芳公园、围岭公园、南山公园、大沙河公园、安托山公园、塘朗山郊野公园、梧桐山森林公园、大梅沙海滨公园、宝安公园、灵芝公园、新安公园、濠江公园、宝民花园、铁仔山公园、大鹏半岛国家地质公园、光明中心公园、燕子岭生态公园、马峦山郊野公园、龙华公园、罗湖文化公园、中山公园、荔香公园、四海公园、西乡文化公园等44个公园进行无障碍设施建设与改造； - 对华强北购物街、市民中心广场、市旅游服务区、东门步行购物区、人民南商业区、蛇口湾海上世界、大小南山自然景区、蛇口油轮母港、沙头角历史文化景区、盐田圩镇滨海地区、大梅沙公众海滨度假区、小梅沙海滨度假区、大鹏所城历史文化景区、大鹏半岛旅游服务中心、观澜版画基地等15个景点进行无障碍设施建设与改造； |
|  |  | 2.城市公共厕所无障碍建设与改造 | - 无障碍入口 - 无障碍通道 - 无障碍小便器 - 无障碍座便器 - 无障碍专用厕所 - 无障碍标志牌及其他设施等 | - 对罗湖中心区（含罗湖金三角和火车站）、福田中心区（含福田枢纽站）、前海中心、南山后海中心区、机场、宝安中心区、大运新城及龙岗中心区、龙华深圳北站枢纽及周边地区、光明中心区、坪山中心区、华侨城、仙湖植物园等12个城市重点地区、公园及旅游景点、口岸门户的公共厕所进行无障碍建设与改造。 |
| 6 | 无障碍标识推广工程 | - 盲文标志推广 | - 盲文地图 - 盲文铭牌 - 盲文站牌 - 过街音响信号装置 | - 在主要商业（步行）街、城市广场和城市公园及旅游景点入口处设置盲文标志； - 障碍电梯梯门旁，无障碍住房门旁，无障碍厕位或无障碍厕所门旁，人行天桥，人行地道，人行地道，盲人学校内，公共建筑的服务设施处等设置盲文标志； - 在城市主要道路和居住区的公交车站设置盲文站牌； - 在市区人流、车流繁忙地段道路的交叉口、商业街、盲人学校周边道路的人行横道应设过街音响装置。 |
|  |  | - 无障碍标志推广 | - 国际通用无障碍标志 - 无障碍设施标志牌 | - 在政府办公建筑与主要公共建筑的无障碍通路、停车位、建筑入口、服务台、无障碍电梯、无障碍厕所或无障碍厕位、无障碍浴室，轮椅席位、无障碍客房等设置无障碍标志； - 在市区主干路、次干路广场、旅游景点、停车库（场）、室外道路、坡道、入口、电梯、公共建筑的公用电话等处设置无障碍标志。 |

# 附表2 2013年无障碍设施改造项目计划表

| 序号 | 重点工程 | 分项内容 | 重点项目 | 完成 时限 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市道路广场无障碍工程 | 以生活性城市道路、人行通道、城市广场为重点 | 完成沙井西环道路无障碍改造； 完成地铁1号线（宝安段）沿线交通无障碍改善工程。 | 2013年12月 | 市交通运输委 |
|  |  |  | 完成梅林路、中康路、梅坳路、中航路、八卦三路、华强路、梅村路、民田路、振华路、农林路的无障碍设施建设与改造。 | 2013年12月 | 福田区政府 |
|  |  |  | 完成清平路人行盲道改造工作；第二季度、第三季度、第四季度：按计划对辖区破损盲道进行修复。 | 2013年12月 | 罗湖区政府 |
|  |  |  | 完成蛇口新街东段（含科苑南路）、松坪路（群芳街）、港前路(月亮湾大道—沿山路)、新高路、麦地巷市政工程（科苑大道—留仙大道）、前进路东延长段（南山大道—博伦学校东侧规划路）、前海路中段（沿湖路—东滨路）、港前路(月亮湾大道—邻临海路)、招商西路、港城路（前海路—月亮湾大道）、南商路（创业路—登良路）无障碍设施建设与改造。 | 2013年12月 | 南山区政府 |
|  |  |  | 安排资金100万，对全区主要道路、公共场所的无障碍设施进一步提升完善，提高我区的无障碍建设水平。 | 2013年12月 | 盐田区政府 |
|  |  |  | 完成金桂路、圣洁路、圣尚路、圣明路、玉丹路、玉兰路（中心区6 条道路）、捻田工业北路（福永）、里岗路（沙井）、象山大道（松岗）、国泰路（石岩）的无障碍设施建设与改造。 | 2013年12月 | 宝安区政府 |
|  |  |  | 完成台中路、五联路、玉玲路、宝冠路、布吉三联三号路、平湖三号路、富民路延长段、看守所路的无障碍设施建设与改造。 | 2013年12月 | 龙岗区政府 |
|  |  |  | 完成兴业路、秀山路、兴业路、规划十路、龙湾路、瑞景路、江岭路、科新路、科秀路、上坝路、丹青路、丹碧路无障碍设施建设。 | 2013年12月 | 坪山新区管委会 |
|  |  |  | 完成公园路、华夏二路、光明大街、光明大道、中央公园大道的无障碍设施建设与改造。 | 2013年12月 | 光明新区管委会 |
|  |  |  | 完成华兴路、华盛路、华昌路、裕安西路、宝华路的无障碍设施建设与改造。 | 2013年12月 | 龙华新区管委会 |
| 2 | 公共交通无障碍工程 | 以交通枢纽、公交站点、轨道站点为重点 | 对宝安区、龙岗区共100个公交站台进行无障碍设施建设与改造，增设盲道、坡道及防撞柱等设施； 完成投放100辆无障碍出租车。 | 2013年12月 | 市交通运输委 |
|  |  |  | 罗湖、皇岗和沙头角3个口岸无障碍设施改造，文锦渡口岸的无障碍设施建设。 | 2013年12月 | 市口岸办 |
|  |  |  | 罗湖枢纽、福田枢纽、布吉枢纽、深圳北站枢纽的无障碍设施改造； 地铁1、2、3、5、7、9、11号线的无障碍设施改造。 | 2013年12月 | 市轨道办 |
| 3 | 公共建筑无障碍工程 | 办公建筑无障碍设施建设改造项目 | 完成市委前楼、市委后楼、市委辅助楼、市政协办公楼、市纪委办公楼、市府二办办公楼、市府二办附楼、市信访局大楼、天平大厦、计生科研所大楼无障碍设施改造。 | 2013年12月 | 市直属机关事务局 |
|  |  |  | 完成南山软件园、南山知识服务大楼的无障碍设施改造。 | 2013年12月 | 南山区政府 |
|  |  | 教育类无障碍设施建设改造项目 | 完成北京大学研究生院、广东新安职业技术学院、深圳广播电视大学、深圳元平特殊教育学校、深圳外国语学校高中部的无障碍设施改造。 | 2013年12月 | 市教育局 |
|  |  | 市、区级综合医院无障碍设施建设改造项目 | 完成深圳市人民医院、北京大学深圳医院、深圳市第三人民医院、深圳市康宁医院的无障碍设施改造。 | 2013年12月 | 卫生人口计生委 |
|  |  |  | 完成梅林医院、福田区中医院、福田区妇幼保健医院的无障碍设施改造。 | 2013年12月 | 福田区政府 |
|  |  |  | 完成凤凰医院的无障碍设施改造。 | 2013年12月 | 罗湖区政府 |
|  |  |  | 完成蛇口医院的无障碍设施改造。 | 2013年12月 | 南山区政府 |
|  |  |  | 对盐港医院、梅沙医院实施无障碍改造。盐田区人民医院正进行整体改造，改造中同步考虑无障碍设施建设工作。 | 2013年3月 | 盐田区政府 |
|  |  |  | 完成宝安区人民医院、西乡人民医院的无障碍设施改造。 | 2013年12月 | 宝安区政府 |
|  |  |  | 完成龙岗中心医院、龙岗中心区妇幼保健医院的无障碍设施改造。 | 2013年12月 | 龙岗区政府 |
|  |  |  | 完成坪山人民医院、坑梓人民医院无障碍设施建设与改造。 | 2013年12月 | 坪山新区管委会 |
|  |  |  | 完成光明医院的无障碍设施改造。 | 2013年12月 | 光明新区管委会 |
|  |  | 文化建筑的无障碍设施改造项目 | 完成深圳博物馆、关山月美术馆、深圳图书馆、群众艺术馆、市美术馆、少儿馆、深圳艺术学校的无障碍设施改造。 | 2013年12月 | 市文体旅游局 |
|  |  | 福利建筑的无障碍设施改造项目 | 深圳市社会福利中心（包括其下设的老人颐养院和康复医院）的无障碍设施改造。 | 2013年12月 | 市民政局 |
| 4 | 居住环境无障碍工程 | 以老年人、残疾人集中的居住区、保障性住房及老旧居住区为重点的无障碍设施改造项目 | 完成黄木岗居住组团、通心岭居住组团、梅林一村、梅林二村、益田村无障碍设施改造。 | 2013年12月 | 市住建局 |
|  |  |  | 在福田辖区选取50户残疾家庭进行居家无障碍设施改造。 | 2013年12月 | 福田区政府 |
| 5 | 公共空间无障碍工程 | 市政公园无障碍设施建设改造项目 | 完成南山公园、大沙河公园、儿童公园等三个市管公园的无障碍设施改造工作。 | 2013年12月 | 南山区政府 |
|  |  | 城市公共厕所无障碍设施建设与改造 | 新建市政公厕严格按照《深圳市中小型环境卫生设施规划与设计标准》（深规土[2011]147号），配置无障碍设施。对现有未配置无障碍设施的市政公厕进行改造，增加无障碍设施无障碍设施改造工作。 | 2013年12月 | 城管局 |
|  |  |  | 完成高新南垃圾压缩站、科技园北站垃圾压缩站公共厕所的无障碍设施改造工作。 | 2013年12月 | 南山区政府 |