附件

重点任务分工表

工作 分类

重点工作

完成时限

2022 年 12 月

责任单位

各区政府

具体内容

1.成立辖区城镇老旧小区改造工作领导小组， 构建形成辖区住建部 门统筹、各街道办事处组织实施、各有关部门密切配合的工作机制。

2.持续、动态开展城镇老旧小区改造调查摸底工作， 掌握现状问题， 摸清改造需求和重点。

构建工作 管理架构

调查摸清 改造底数

(一)建立 健全统筹协 	调机制

各区政府

2023 年 3 月

一、健全组 织实施机 制

3.根据规划和小区现状， 结合居民意愿、改造需求、地区发展需要

等， 评估按需改造后的影响。在此基础上， 结合本区财政承受能力，

形成项目储备库。

4.编制本辖区城镇老旧小区改造三年规划(2023-2025 年)。

各区政府

各区政府

2023 年 6 月

每年 9 月底前

科学编制 规划计划

5.每年向市领导小组办公室申报本辖区下一年度城镇老旧小区改造

需求，确定辖区下一年度项目安排和资金预算，编制改造计划。

6.委托设计咨询单位结合专项工程实施需求、居民改造需求和小区 长效管理需求，统筹做好“一小区一策”“一楼栋一策”，对纳入 计划的项目编制初步改造方案，做深做细资金分担方案，并对初步 改造方案组织广泛公示。

(二)完善 明晰项目实 施流程

实行初步 方案公示

各区政府

每年 12 月底前

| 工作 分类 | 重点工作 |  | 具体内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、健全组 织实施机 制 | (二)完善 明晰项目实 施流程 | 开展联合 快速审批 | 7.结合我市工程审批制度改革，建立城镇老旧小区改造方案联合审 查和快速审批机制， 进一步精简手续和材料，明确办理时限，实现 改造项目申报常态化。 | 市住房建设局、市规划和自 然资源局、市市场监管局、 市城管和综合执法局、市工 业和信息化局、市文化广电 旅游体育局、市教育局、 市 卫生健康委、市交通运输局 等部门，各区政府 | 2023 年 8 月 |
|  |  | 健全项目 管理机制 | 8.统筹制定辖区项目管理机制，滚动更新项目储备库。 | 各区政府 | 2023 年 8 月 |
|  |  |  | 9.明确项目实施主体，鼓励采用 EPC(工程总承包) 、企业代建、 BOT (建设 —经营—转让)、辖区政府相关部门作为项目业主等多种 模式，保障项目有序实施。 | 各区政府 | 按年度组织 实施 |
|  |  | 专营单位 参与改造 | 10.电力、供水、排水、燃气、通信、广电等专营单位， 要积极支持 和配合有关部门，优先按照相关标准和规定，做好城镇老旧小区相 关设施改造和养护。 | 深圳供电局、市水务集团、 市燃气集团、市广电集团， 中国移动深圳分公司、中国 联通深圳分公司、中国电信 深圳分公司等专营单位 | 按年度组织 实施 |
|  |  |  | 11.综合考虑地下管线布埋， 明确专业管线改造工程标准、资金来源、 施工组织及改造完成后的维修、养护责任等。结合新技术、新科技、 新材料，减少施工时间、延长基础设施使用年限。 |  |  |
|  |  |  | 12.加强涉企收费检查，禁止收取不合理费用。 | 市市场监管局 |  |

| 工作 分类 | 重点工作 |  | 具体内容 |  | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、健全组 织实施机 制 | (二)完善 明晰项目实 施流程 | 强化项目 过程监督 | 13.根据城镇老旧小区改造工作的特点，对工程全过程进行监管。 |  | 各区政府 | 按年度组织 实施 |
|  |  |  | 14.发挥社会监督力量， 鼓励具有技术特长的居民参与工程监督， 鼓 励引入第三方机构提供全过程技术咨询服务。 |  |  |  |
|  |  | 实施推进 联合验收 | 15.改造项目应按照相关规定组织验收，如涉及多个行政验收部门 的，应按规定实施现场联合验收， 并邀请社区工作站(居民委员会)、 居民代表参与。 |  | 各区政府 | 按年度组织 实施 |
|  | (三)完善 后续长效管 理机制 | 创新小区 治理模式 | 16.加强党建引领， 结合改造工作， 社区工作站(居民委员会)配合， 与”的联席会议机制。 | 同步建立健全“基层党组织领导， 业主委员会、物业服务企业等参 | 各区政府 | 2023 年 8 月 |
|  |  |  | 17.引导居民协商确定改造过程重大事宜及改造后小区的管理模式、 管理规约及业主议事规则，共同维护改造成果。 |  | 各区政府 | 按年度组织 实施 |
|  |  |  | 18.结合消防、治安及公共卫生事件等需要， 加强城镇老旧小区改造 的后续长效管理。 |  |  |  |
|  |  | 明确管养 维护责任 | 19.督促加装电梯、增设立体停车库及新建其他服务设施的小区相关 业主，依法建立并落实有关设施的维护保养和定期检查制度。 |  | 各区政府 | 按年度组织 实施 |
|  |  |  | 20.优先委托小区物业管理单位开展有关维护保养和定期检查， 保障 后续运行安全，可通过设施附带的新增收益、业主自筹等途径解决 维护保养费用问题。无物业管理的小区，可探索委托其他具备相应 能力的单位作为管家，落实维护保养和定期检查制度。 |  |  |  |

| 工作 分类 | 重点工作 |  | 具体内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、健全组 织实施机 制 | (三)完善 后续长效管 理机制 | 明确管养 维护责任 | 21.搭建智慧物业管理服务平台，加强社区智慧化建设管理。 | 各区政府 | 按年度组织 实施 |
|  |  | 拓宽公共 收益渠道 | 22.结合实际， 整合小区内及周边存量闲置房屋等空间资源， 利用经 过改造治理的房屋及架空层等空间，完善小区配套服务，发展新型 社区服务业态，新增服务设施带来的收益应用于社区小区运维。 | 各区政府 | 按年度组织 实施 |
| 二、构建资 金共担机 制 | (一)分类 明确政府出 资方式 | 财政支出 参与改造 | 23.水、电、气、通信等专营领域基础类改造内容， 由专营单位组织 实施， 改造后专营设施设备的产权可依照法定程序移交给专营单位， 由其负责后续维护管理。 | 各区政府， 深圳供电局、 市 水务集团、市燃气集团、 市 广电集团， 中国移动深圳分 公司、中国联通深圳分公 司、中国电信深圳分公司等 专营单位 | 按年度组织 实施 |
|  |  |  | 24.除水、电、气、通信等专营设施外的其它基础类改造，主要由各 区政府投资并组织实施。 | 各区政府 |  |
|  |  |  | 25.充分发挥政府资金在完善类、提升类改造的引导作用， 有效吸引 社会资本参与，落实居民合理出资。 | 各区政府 |  |
|  |  |  | 26.对国有产权小区进行改造的， 鼓励原产权单位和管理单位共同出 资或管理单位单独出资参与改造。 | 市国资委，各区政府 |  |

| 工作 分类 | 重点工作 |  | 具体内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、构建资 金共担机 制 | (一)分类 明确政府出 资方式 | 落实奖励 补贴支持 | 27.对社会资本投入且改造后达到一定标准条件的完善类、提升类改 造项目，按照 2 万元/户的标准补贴，专款专用于该改造项目， 市、 区财政各承担 50%(加装电梯等已明确补贴标准和方式的，按照有 关规定执行)。 | 市住房建设局、市财政局， 各区政府 | 按年度组织 实施 |
|  |  |  | 28.对区财政投资且改造后达到一定标准条件的项目， 市财政按照区 财政投资的 50%予以奖励。 |  |  |
|  |  |  | 29.制定奖励补贴申领条件。 | 市住房建设局、市财政局 | 2023 年 12 月 |
|  |  | 善用上级 资金补助 | 30.积极申请中央财政补助、中央预算内投资、省级资金补助和发行 地方政府专项债券筹集改造资金， 严格落实资金投向和使用要求， 加强资金使用审计监督力度。 | 市住房建设局、市发展改革 委、市财政局，各区政府 | 每年 9 月底前 |
| 二、构建 资金共担 机制 | (二)推动 社会资本参 与投资 | 建管一体 项目自平衡 | 31.结合小区业主意愿， 通过投资、设计、建设、运营、管理等要素 组合运作， 引入市场化管理平台加快推进， 实现改造项目建管一体 化。 | 各区政府 | 按年度组织 实施 |
|  |  |  | 32.在居民同意开发运营机制、土地使用权属、利益分配方案的前提 下，允许将建筑增量用于经营。 |  |  |
|  |  |  | 33.探索采用合同能源管理模式对城镇老旧小区实行绿色节能改造。 |  |  |
|  |  | 统筹联动 区域大平衡 | 34.鼓励采用项目组合实施、联动改造、异地平衡的方式， 统筹城中 村综合整治、拆除重建类城市更新和城镇老旧小区改造同步实施， 统一引入社会资本作为实施主体， 加强服务设施、公共空间共建共 享。 | 各区政府， 市规划和自然资 源局 | 按年度组织 实施 |

| 工作 分类 | 重点工作 |  | 具体内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、构建 资金共担 机制 | (三)合理 落实居民出 资 责任 | 合理出资改造 公共区域 | 35.引导居民从 “要我改”转变为“我要改”，通过直接出资、使用 住房公积金、使用物业专项维修资金、捐资捐物、投工投劳等方式 出资出力参与公共区域的改造修缮。 | 各区政府 | 按年度组织 实施 |
|  |  | 鼓励出资提升 专有部位 | 36.鼓励居民结合公共区域改造出资同步进行户内改造、装饰装修及 家电更新， 加快实现户内空间布局合理化、家居产品智能化， 进一 步提高生活质量，社会资本可结合居民意愿介入参与。 |  |  |
| 三、落实 配套支持 政策 | (一)健全 完善规划政 策 | 片区联动 综合改造 | 37.综合考量片区、社区、小区基础配套情况， 推进距离近、但分属 不同管理主体的城镇老旧小区进行联动改造，强化片区内零星闲散 土地资源和地下空间的利用， 合理使用小区架空层等现有空间资源， 做好公共配套和相关基础设施配建，实现片区服务设施、公共空间 等共建共享。 | 各区政府 | 按年度组织 实施 |
|  |  |  | 38.在符合区域发展导向的前提下， 按照区域评估情况， 在满足服务 配套和城市安全要求、落实公共要素和全生命周期管理的基础上， 允许对用地、建筑容量及建筑高度进行适度调整， 在日照、间距、 退让等技术规范及控制指标上适度放宽。 | 市规划和自然资源局 | 2023 年 8 月 |
|  |  | 统筹利用 存量资源 | 39.制定相关政策允许在小区、社区、片区内征收拆除部分建筑或设 施，利用新增用地空间，直接增设公共服务设施。 | 市规划和自然资源局 | 2023 年 8 月 |
|  |  |  | 40.对部分低利用率的既有公共服务设施和危险房屋，可以拆除重 建。其中， 既有公共服务设施可结合片区需求重新核定建设规模； 危险房屋在满足回迁的基础上，底层可增加公共服务用房，改造后 的建筑底层为非居住用途的，计算建筑间距时可将底层高度扣除， 原则上拆建比不宜大于 2。 | 各区政府 | 按年度组织 实施 |

| 工作 分类 | 重点工作 |  | 具体内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、落实配 套支持政 策 | (二)健全 完善土地政 策 | 挖掘土地 资源潜力 | 41.出台支持片区统筹改造或跨片区组合改造、低效用地再开发项目 统筹谋划、城镇老旧小区内空间和周边零星碎片化土地资源等相应 的土地出让支持政策。 | 市规划和自然资源局 | 2023 年 8 月 |
|  |  |  | 42.在确保安全且征得居民同意的前提下，用于改善原住户居住条 件、完善公益性配套设施的建筑增量， 免予办理用地手续，不再增 收土地价款。 | 各区政府， 市规划和自然资 源局 | 按年度组织 实施 |
|  |  | 新增设施 权属分配 | 43.出台新增设施权属分配办法。鼓励利用存量房屋或通过拆除违 建、私房置换、加建装配式临时建筑等方式增建急需的公共服务设 施。小区内新建、改扩建公共服务和社会服务设施，在产权明晰的 基础上，探索所增加公共建筑不动产登记的具体做法。 | 市规划和自然资源局 | 2023 年 8 月 |
|  |  |  | 44.引导居民等相关权利主体协商投资受益分配、设施使用情况及经 营年限等内容。仅增加楼梯、电梯、连廊、配电房等辅助性公用设 施的面积，不作为后续拆除重建类城市更新等工作的补偿面积。 | 各区政府 | 按年度组织 实施 |
|  | (三)明确 改造建设标 准 | 出台改造 技术指引 | 45.结合绿色、智慧、节能、低碳等理念， 因地制宜制定出台改造技 术指引，落实市委、市政府关于碳达峰、碳中和的重要部署。 | 市住房建设局 | 2023 年 8 月 |
|  |  |  | 46.鼓励综合运用物防、技防、人防等措施满足安全需要， 在城镇老 旧小区改造中探索应用新技术、新产品、新方法。改造后的绿化率、 机动车停车位数量、既有民防工程防护能力，原则上不得低于原有 水平。 | 各区政府 | 按年度组织 实施 |

| 工作 分类 | 重点工作 |  | 具体内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、落实配 套支持政 策 | (四)落实 税费减免政 策 | 抵扣专营 单位税费 | 47.专营单位参与政府统一组织的城镇老旧小区改造， 对其取得所有 权的设施设备等配套资产改造所发生的费用，符合条件的，可以作 为该设施设备的计税基础， 按规定计提折旧并在企业所得税前扣除； 所发生的维护管理费用，可按规定计入企业当期费用税前扣除。 | 深圳市税务局，各区政府 | 按年度组织 实施 |
|  |  | 支持公共 服务产业 | - 48.在改造中， 为社区提供养老、托育、家政等服务的机构， 提供养 老、托育、家政服务取得的收入免征增值税，并减按 90%计入所得 税应纳税所得额；用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土 地，可按现行规定免征契税、房产税、城镇土地使用税和城市基础 设施配套费、不动产登记费等。 | 深圳市税务局、市规划和自 然资源局，各区政府 | 按年度组织 实施 |
|  | (五)探索 创新金融政 策 | 获取多元 融资支持 | 49.支持规模化实施运营主体采取市场化方式，运用公司信用类债 券、项目收益票据等进行债券融资，但不得承担政府融资职能，杜 绝新增地方政府隐性债务。 | 市发展改革委、市财政局、 市地方金融监管局 | 按年度组织 实施 |
|  |  |  | 50.鼓励商业银行加大产品和服务创新力度， 在风险可控、商业可持 续前提下， 依法合规对实施城镇老旧小区改造的企业和项目提供信 贷支持。 | 市发展改革委、市财政局、 市地方金融监管局 | 按年度组织 实施 |
|  |  |  | 51.支持商业银行等机构创新金融产品， 改善金融服务， 为改造项目 及居民户内改造提供融资支持。 |  |  |
|  |  | 探索成立 专项基金 | 52.探索政府指导， 试点建立专项基金， 将维修资金的收益、部分改 造后的增量收益、片区城市服务收入、改造后受益主体(居民)出 资及资本市场资金等纳入， 可由出资主体或具备能力的企业进行管 理，长期存续，推动城镇老旧小区改造工作。 | 市住房建设局、市财政局、 市地方金融监管局 | 2023 年 12 月 |

完成时限

具体内容

重点工作

责任单位

各区政府

工作 分类

53.加强组织协调，明确项目实施进度，督促项目按时开工。

54.委托专业机构对改造工程成效和长效管理机制执行情况进行综 (一)建立考核督办机制 合评估，建立评估状况与各级财政奖补挂钩的激励机制，倒逼落实

后续长效管理。

55.对各区、各有关部门的改造工作进行督办。

56.落实主体责任， 健全工作机制， 调动各方资源抓好组织实施， 落 实好各项配套支持政策，打造辖区示范项目、亮点项目、网红打卡 点。

(二)落实属地管理责任   57.统筹指导辖区城镇老旧小区改造工作， 区级相关职能部门要主动 服务、优化程序，为改造提供高效的行政服务环境。

58.提高政治站位， 落实属地管理责任， 具体做好改造相关工作， 如 期完成工作任务，实现工作目标。

59.加强新闻宣传， 向市民群众普及习近平总书记 “防止盲目的大拆 大建， 要切实传承好历史文脉”指示精神， 营造“共商共建共治共 享”的社会氛围。

(三)加强舆论宣传引导 60.完善信息公开制度， 让市民群众及时了解有关法规政策和工作进 展。

61.尊重市民群众的选择权、参与权、知情权和监督权， 依托基层沟 通协商平台，及时回应群众关切。

按年度组织 实施

市住房建设局

按年度组织 实施

各区政府

四、强化 组织保障

各区政府

按年度组织 实施