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《深圳市2023年耕地资源质量分类更新与监测外业采样》项目

招标文件













深圳市规划国土发展研究中心
（2023年5月25日）
一、项目背景
自2010年开始，耕地质量等别更新评价与耕地质量监测已成为自然资源管理的一项常态化工作任务。2017年，《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4号）明确规定：“建立健全耕地质量和耕地产能评价制度，完善评价指标体系和评价方法，定期对全国耕地质量和耕地产能水平进行全面评价并发布评价成果。完善土地调查监测体系和耕地质量监测网络，开展耕地质量年度监测成果更新。”2020年9月，国务院第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作方案研究改进了耕地质量评价方法，形成了新的耕地质量分类体系。2023年3月21日，根据《广东省自然资源厅关于印发<广东省2022 年度耕地资源质量分类更新与监测工作实施方案>的通知》（粤自然资函〔2023〕222 号）的具体实施方案，我市将组织开展2023年耕地资源质量分类更新和监测工作。
按照部、省实施方案要求，中心项目组研究布设了外业调查样点，其中：2023年耕地资源质量分类更新约21个样点，分布在罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华、坪山、光明等7个区；2023年耕地资源质量分类监测约60个样点，分布在龙岗、光明等2个区。以上样点均需开展土壤条件外业采样工作。
该项外业采样工作涉及调查范围广、重复性工作内容多，存在较多体力劳动工作，中心相关人员配置有限，因此设置《深圳市2023年耕地资源质量分类更新与监测外业采样》项目，为中心项目开展提供相应支持。
本项目计划自合同签订之日起6个月内完成，预算金额不超过47万元。
二、项目服务要求
（一）总体要求
项目成果要严格依照国家颁布的有关法律、法规及政策要求，符合相关的技术规范和标准；
项目成果应做到规则制定科学合理，符合深圳实际情况，便于理解且具有可操作性。
（二）工作范围
深圳市市域范围（不含深汕特别合作区）
（三）工作内容
1.专题一：深圳市2023年耕地资源质量分类更新外业采样
（1）土壤条件指标外业取土
根据中心项目组研究布设的深圳市2023年耕地资源质量分类更新外业采样点，对分布在罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华、坪山、光明等7个区共约21个样点开展实地取土、拍照、寄送工作。调查方法如下：
土层厚度：采用土钻钻取土芯的方式获取土层厚度，土钻钻取深度超过100cm时，可以将土层厚度确定为100cm。
土壤质地：①采用实地采取土壤样品，实验室分析化验方法获取土壤质地数据，包括粘粒（土粒直径D＜0.002mm）含量、国际制土壤质地。②还需采用手搓湿测法现场测定土壤质地，并附手搓湿测法照片。
土壤有机质含量和土壤pH值：采用实地采取土壤样品，实验室分析化验方法获取。
土壤采样方法： 在确定的调查样点里，选取3个面积为100 ㎡左右的样方，通过五点取样法选取5个点 ，每个点用土钻取0-15cm的表层土。将3个样方共计15个采样点的土壤充分混匀，取 1/4装入干净的自封袋，编号，作为一个样点的有效土壤样品。
（2）外业辅助工作
辅助中心项目组填写采样样点档案表，并在现场将调查信息上传至“国土调查云”平台的耕地资源质量分类模块。
（3）外业照片整理
①实地补充调查地表景观照片：景观照片应能反映采样点整个或周边地块种植情况，并与上传国土调查云的照片一致。命名规则采用“县代码（6位）+县（市、区）名+实地补充调查地表景观照片+样点编号+东（南、西、北）”，电子照片格式为JPG格式（*.jpg）。
②实地补充调查视频资料：命名规则采用“县代码（6位）+县（市、区）名+实地补充调查视频+样点编号”，电子格式为可打开的常用格式，如.MP4。
2.专题二：深圳市2023年耕地资源质量分类监测外业采样
（1）土壤条件指标外业取土
根据中心项目组研究布设的深圳市2023年耕地资源质量分类监测外业采样样点，对分布在龙岗、光明等2个区共约60个样点开展实地取土、拍照、寄送工作。调查方法同专题一。
（2）外业辅助工作
具体工作同专题一。
（3）外业照片整理
整理要求同专题一。
（四）人员安排
1.中标单位有多年测绘行业管理与研究经验，了解深圳市耕地和永久基本农田管理现状。
2.项目负责人需具备测绘专业中级或以上职称。
3.项目团队成员不能少于12人（不含项目负责人）。
4.在服务期限内，中标单位应按照投标文件中承诺安排项目负责人和团队成员，服务期内投标方不能更换负责人。
（五）进度安排
[bookmark: _Toc367265249][bookmark: _Toc468296541][bookmark: _Toc468296599]本项目计划自合同签订之日起6个月内完成，分以下4个阶段：
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	序号
	工作内容
	进度安排

	1
	资料收集与采样工作准备
	签订合同后1个月

	2
	2023年更新与监测土壤条件指标外业取土、完成外业辅助工作
	签订合同后2-3个月

	3
	外业照片整理
	签订合同后4-5个月

	4
	结题验收
	签订合同后6个月


（六）预期成果
1.专题一：深圳市2023年耕地资源质量分类更新外业采样
成果一：土壤条件指标外业成果（shp格式）；
成果二：样点档案表；
成果三：外业照片、视频等。
2.专题二：深圳市2023年耕地资源质量分类监测外业采样
成果一：土壤条件指标外业成果（shp格式）；
成果二：样点档案表；
成果三：外业照片、视频等。
（七）成果验收
成果以最终通过深圳市规划国土发展研究中心总体规划和资源利用研究所验收为准。
（八）培训要求
中标单位应按采购人需求，对采购人的相关技术人员进行技术培训，使采购人能全面理解和掌握外业调查成果，确保项目实施。
（九）售后服务要求
1.售后服务期限从最后成果提交采购人之日起一年。
2.在售后服务期限内提供相关咨询、协调、项目审查和报告更新等技术支持。
3.安排专人负责售后技术支持，并提供其联系手机、电话、传真、email；如人员需要调整应及时通知采购人。
（十）保密要求
投标供应商须以保密方式处理双方直接或间接提供的任何资料，以及因本项目调查工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经中心同意，不得向第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果。
三、供应商资格要求
（一）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。
（二）具有测绘乙级资质或以上（提供资质证书扫描件，原件备查）。
（三）本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。
四、商务需求
（一）服务期：本项目服务期为自合同签订之日起6个月内。
（二）服务地点：本项目服务地点为深圳市。
（三）报价要求：
1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。
2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。
3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。
4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。
5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。
6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。
（四）付款方式： 
本项目分三期支付合同款。
首期款：自双方合同签订后第1个月内，中标人提交项目工作方案后，向采购方提出首期款申请，采购方按合同要求向中标人支付30%的项目进度款；
二期款：完成2023年更新与监测土壤条件指标外业取土、外业辅助工作，中标人提出二期款申请，采购方按合同要求向中标人支付40%的项目进度款；
尾款：提交全部成果并通过最终成果验收后，中标人提出尾款申请，采购方按合同要求向中标人支付一次性付清余款。
（五）履约担保金：本项目履约担保金为合同金额的  0  %。
（六）违约责任：以合同约定为准。
（七）其他：无。
五、投标材料要求
（一）标书基本格式
第一部分  资信证明（所有复印件需加盖公章）
*1企业法人授权书（法人、被授权人身份证）
*2企业营业执照（或事业单位法人证书）
*3企业概况
*4注册经营主要业务方向
第二部分 参评材料
1. 企业情况简介
*1）技术人员配备情况
*2）类似项目业绩
*3）行业资质证明
*4）其它（如质量保证体系等证明）
2.服务实施方案和报价
*1）服务实施方案
*2）工作进度计划
*3）人员配置
*4）投标报价
*5）质量保障措施
*6）其它
注：*为必须提供材料项。
（二）提供材料要求
1.外协参评企业授权代表需准备下列投标文件（分开密封）：
第一部分 资信材料：一份。
第二部分 参评材料：一式 8 份（一份正本 7 份副本）。
投标文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交。
2.投标文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。
3.投标文件外包装按统一格式（详见附件）。
六、评标方法
评标方法：综合评分法。
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×权重。
	评标信息
	序号
	评分项
	权重

	
	1
	价格
	20

	
	2
	技术
	33

	
	
	序号
	内容
	权重
	评分准则

	
	
	1
	实施方案
	10
	评审内容：横向对比对深圳市耕地和永久基本农田保护现状的理解情况；对项目需求的理解情况；项目研究思路、技术路线是否合理可行；项目工作方案是否适合深圳的实际。
（优秀10分，良好8分，较差5分）

	
	
	2
	项目重难点分析、应对措施及相关的合理化建议
	10
	评审内容：横向对比重点难点阐述和分析，能否提出符合深圳实际的应对措施。
（优秀10分，良好8分，较差5分）

	
	
	3
	质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案
	7
	评审内容：横向对比对进度控制措施、沟通协调机制及相关安全、保密措施的设定情况。
（优秀7分，良好5分，较差2分）

	
	
	4
	项目完成（服务期满）后的服务承诺
	3
	评审内容：售后服务承诺情况。
（有服务承诺3分，无服务承诺0分。）

	
	
	5
	违约承诺
	3
	评审内容：违约承诺情况。
（有承诺3分，无承诺0分。）

	
	3
	综合实力
	40

	
	
	序号
	内容
	权重
	评分准则

	
	
	1
	投标人通过相关认证情况
	5
	（一）评分内容：
1.投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书的每一项得1分，最高得5分。
（二）评分依据：
1.要求提供有效的认证证书作为得分依据。
2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。

	
	
	2
	投标人同类项目业绩情况
	6
	（一）评分内容：
考察投标人2015年1月1日至本项目开标之日（以合同签订时间为准）承担过的同类项目业绩情况：
承担过深圳市耕地资源质量分类更新或深圳市耕地监测外业采样相关项目，每个项目得1分。
（二）评分依据：
1.要求提供合同关键信息作为得分依据。
2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可以提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或甲方出具的证明文件等。
3.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。

	
	
	3
	投标人获奖情况
	2
	（一）评分内容：
考察投标企业获奖情况：
1.获得中国地理信息产业协会或测绘学会颁发的科技进步奖的得1分，否则不得分。
2.获得过中国地理信息产业协会或测绘学会颁发的优秀工程奖的，银奖及以上得1分，否则不得分。
（二）评分依据：
1.要求提供奖项照片或获奖证书等证明材料作为得分依据。
2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。

	
	
	4
	拟安排的项目负责人情况（仅限一人）
	6
	（一）评分内容：
1.具有测绘专业中级或以上职称的得3分，中级以下的不得分。
2. 同时具有深圳市耕地资源质量分类更新和深圳市耕地监测外业采样相关项目经验的得3分，否则不得分。
（二）评分依据：
1.要求提供通过投标人购买的项目负责人近三个月的社保证明、相关证书、工作经验证明作为得分依据。
2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。
3.社保证明资料应当至少包含医疗保险，证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图。
4.工作经验证明为项目合同关键信息，通过合同关键信息无法判断是否得分的，可提供合同甲方出具的证明文件。

	
	
	5
	拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）
	12
	（一）评分内容：
每有1人具有深圳市耕地资源质量分类更新或深圳市耕地监测外业采样相关项目工作经验的得1分，同一人同时具有两类工作经验的得2分。
（二）评分依据：
1.要求提供通过投标人购买的项目主要团队成员（主要技术人员）近三个月的社保证明、相关证书、工作经验证明作为得分依据。
2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。
3.社保证明资料应当至少包含医疗保险，证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图。
4.工作经验证明为项目合同关键信息，通过合同关键信息无法判断是否得分的，可提供合同甲方出具的证明文件。

	
	
	6
	投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况
	3
	（1） 评分内容：
1.拥有国土或测绘类的软件著作权、国土或测绘类的发明专利每一项得1分，最高得3分。
（二）评分依据：
1.要求提供有效的产权（专利）证书等证明材料作为得分依据。
2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。

	
	
	7
	项目拟使用的车辆、场地、工具、机器等情况
	2
	（一）评分内容：
投标人需提供满足外业调查所需的车辆及设备工具等。
（二）评分依据：
要求投标人提供承诺（格式自定）作为得分依据。未提供承诺或承诺内容不满足要求均不得分。

	
	
	8
	服务网点
	3
	深圳供应商，或非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司（或售后机构）（分公司的必须提供分公司营业执照扫描件，售后机构必须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照扫描件作为得分依据，原件备查）的，得满分；否则不得分。

	
	4
	诚信情况
	7

	
	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	
	1
	市财政委员会诚信管理情况
	5
	根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购[2017]42号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。

	
	
	2
	市政府采购中心履约评价情况
	2
	近三年（以投标截止日期为准）在市政府采购中心有履约评价为差的记录，本项不得分，否则，得满分。投标人无需提供任何证明材料，由采购中心工作人员向评委会提供相关信息。
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