深规划资源函〔2021〕1686号

市规划和自然资源局关于第20210121号

政协提案办理意见的复函

尊敬的吴兰平委员:

您提出的《关于加强全市湿地保护有关建议的提案》（案号：20210121）收悉，该提案由我局主办，市生态环境局、市水务局协办。首先，十分感谢您对我市湿地保护工作的关心和支持！我局对此提案高度重视，经认真研究并汇总梳理协办单位意见，现就您在提案中的有关建议答复如下：

一、关于尽快出台《深圳市湿地资源保护总体规划》的建议

我市于2013年完成全市湿地资源调查工作，2015年编制《深圳市湿地资源保护总体规划》，以上项目成果为我市湿地资源管理、保护及考核等工作提供了支撑。近年来，湿地保护管理工作受到前所未有的重视，国家和省、市对湿地资源保护提出了更高的要求，现有的湿地资源调查和规划成果已无法满足当前我市湿地保护管理的实际需求。为此，我局在2020年已制定相应计划，于2021年全面调查梳理和统筹我市湿地保护工作，以高精度标准开展新一轮湿地资源调查，并在粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设的背景下，高水准修编全市湿地资源保护总体规划。

（一）高标准开展全市湿地资源调查

2021年，我局已启动全市湿地资源调查工作，以第三次全国国土调查精度的标准，旨在查清全市湿地类型、分布、面积、自然环境、动植物、保护与利用、受威胁状况等现状及其变化情况，形成深圳市湿地资源数据库，全面支撑我市湿地资源管理、保护及相关规划和自然资源评价管理工作。全市湿地资源调查项目已完成立项、招标等前期工作，目前调查工作已有序开展，预计2022年下半年全面完成。

（二）高质量编制全市湿地资源保护总体规划

我市2015年编制的《深圳市湿地资源保护总体规划》，以2013年湿地资源调查成果为基础，偏重于对重点湿地保护工程的规划。随着我市粤港澳大湾区、先行示范区的新定位，上版规划无法指导全市湿地保护的发展。因此，我局计划在完成上述湿地资源调查最新成果基础上，于2021年重新开展我市湿地资源保护总体规划的编制工作。新版规划中将规划全市湿地监测网络、制定湿地保护修复措施、健全湿地保护管理机制，将以高标准、高水准、能落地、具国际化视野的规划统筹指导未来我市湿地保护工作。该项工作预计2023年底前完成，并报市政府批复。

二、关于尽快建立湿地资源信息化数据库的建议

（一）湿地信息化数据库构建

前述我局正在开展的全市湿地资源调查工作，已包含湿地数据库建设内容，预计2022年下半年全面完成。按照“多调合一”的要求完成湿地基础资源信息调查后，将根据“多规合一”的要求建立相关数据库标准，设计数据库结构，将调查数据成果规范整理入库，并进行数据库质量检查，从而建立我市湿地资源数据库，服务于湿地规划保护建设。

（二）生物多样性保护监测

市生态环境局于2017-2020年组织开展了“陆域生态系统调查评估项目”，2021年启动城市生态和生态红线监测监管能力建设项目，建设“天空地”一体的城市生态监测网络，对生态系统结构、生态资源状况、生物多样性观测、生态系统功能和人居环境适宜性等指标进行监测，预计2023年完成布点建设。此外，该局编制了《深圳市生物多样性保护行动计划（2021-2025年）》，目前正征求各区及职能部门意见,预计年底前印发。该行动计划明确提出开展生物多样性调查、健全生物多样性综合评估机制、建立生物多样性监测和预警体系等行动计划，以有效掌握深圳市生物多样性现状，具体指引湿地保护和湿地恢复建设。

- 关于科学编制湿地生态修复保护行动指南的建议

目前，湿地保护实行统筹管理与分部门实施相结合的管理制度。我市湿地保护涉及水行政、海洋、林业、城市管理与综合执法、农业等多个职能部门，各职能部门在职责范围内开展湿地保护相关工作。

（一）自然资源（海洋、林业）部门高度重视并严格抓好滨海湿地保护和生态修复

2018年，市政府批复印发《深圳市海岸带综合保护与利用规划（2018-2035）》。《规划》提出强化生境的保护与修复，综合整治河流湿地；构建韧性减灾体系，尽量避免硬质化的海堤工程，有条件的地区推荐以生态湿地和多层自然护堤的方式建设软性海堤。同时，《规划》提出强化海岸带保护与公共开放，对我市海岸带划定海岸建设管控区，在核心管理区对建设项目实行严格管控，原则以规划建设公共绿地、公共开放空间为主。目前，新建项目和更新项目均严格按规划落实。

此外，我局正在编制《深圳市海岸带生态修复技术指引》，已形成初稿，目前修改完善中，预计今年底完成；待《国土空间总体规划》出台后，将正式编制完成《国土空间生态修复规划（2020-2035年）》；此外，我局计划开展《深圳市红树林保护修复专项行动计划详细规划》的编制工作，用于指导我市红树林营造和现有红树林修复工作，目前在做项目计划书的编制工作，预计2022年底前完成。上述项目成果完成后，将助力于我市湿地保护特别是滨海湿地保护的工作。

（二）水务部门结合海绵城市建设和水污染治理等着手加强河流湿地保护

为积极推动我市湿地保护管理工作，结合水污染治理、碧道和海绵城市建设等工作，市水务局将湿地保护恢复作为水务工作的重要内容。《深圳市海绵城市专项规划及实施方案（优化）》《深圳市碧道建设总体规划（2020-2035年）》等均强化湿地空间保护，形成蓝绿共生、水城交融的生态格局。在《深圳市水务工程项目海绵城市建设技术指引（试行）》《深圳市碧道设计导则（试行）》中明确提出要结合滞洪区、河口、污水处理厂等节点建设自然或人工湿地及其衍生的各类湿地系统，逐步改善河流水质，修复河流自然生态。同时，鼓励有条件的区域结合污水处理厂提标改造配套人工湿地深度处理工程，出水作为河湖生态补水，保证河湖水体旱季的生态水量。目前，市水务局已建成包括龙岗河、燕罗、清湖市级湿地公园和鹅颈区级湿地公园在内的24个滨河湿地，对改善河流水质、削减面源污染、维护河流生态系统健康等发挥了重要作用，也是我市在人工修复湿地领域的有效尝试。

（三）生态环境部门大力推进“生态治水”并将生物多样性等生态指标纳入常规监测

市生态环境局结合《深圳率先打造美丽中国典范规划纲要（2020-2035年）》和“十四五”生态环境保护目标，2月7日已印发《2021年深圳市生态环境工作要点》，选择茅洲河典型河段先行先示，通过“生态治水”，研究和推进从水质达标到水生态健康的目标。在地表水常规理化指标监测的基础上，增加涵盖生境、底栖生物、着生藻类、浮游植物、浮游动物、鱼类和水生植物等监测指标，建立地表水环境质量综合评价系统，全面客观地反映城市水生态环境质量。根据深圳市水文特点，从2019年开始选择夏季和秋季两个代表季节，各进行一次采样监测，初步监测结果显示，深圳市河流水生态系统从西到东整体上逐渐变好，水生生物多样性也随之提升。下一步，将加强水资源、水生态、水环境统筹，系统推进工业、面源、生活污染治理，河湖生态流量保障，生态系统保护修复和风险防控等任务。依托“千里碧道”建设，联合水行政部门开展河流生态恢复型、生态蓄滞型和水质净化型人工湿地建设，分阶段实施河流水生态修复工程，逐步恢复河流自净能力和生态功能，将生物多样性等生态指标纳入常规监测。

四、关于积极推动全市各层级湿地公园挂牌的建议

（一）湿地公园建设任务超额完成

根据省政府办公厅《关于大力构建湿地生态保护体系加快珠江三角洲地区绿色生态水网建设的意见》相关要求，我市2020年底前，应至少完成13个湿地公园的建设。截止目前，我市共完成挂牌建设湿地公园15个，其中国家湿地公园1个，市级湿地公园10个和区级湿地公园4个。国家级湿地公园为广东深圳华侨城国家湿地公园；市级湿地公园分别为深圳湾、东湖、洪湖、中心、福田红树林、西湾红树林、海上田园、清湖、龙岗河和燕罗市级湿地公园；区级湿地公园为坪山区聚龙山、光明区鹅颈、盐田区烟墩山、大鹏新区坝光水区级湿地公园。我市湿地公园类型丰富、特色鲜明，华侨城国家湿地公园自然教育辐射全国、深圳湾市级湿地公园成为“网红打卡点”、洪湖市级湿地公园致力于荷花种质资源保护、燕罗市级湿地公园积极开展人工恢复湿地功能的探索等。上述15个湿地公园成为我市开展湿地生态保护、自然教育和市民亲水的重要场所，是我市生态文明建设的重要内容。

（二）国际重要湿地申报工作整装待发

国际重要湿地是一项重要的生态荣誉和生态名片，福田红树林国家级自然保护区申报国际重要湿地，对我市生态文明建设意义重大，目前已经完成如下工作：一是2020年5月，深圳福田红树林湿地获批成为国家重要湿地，具备了申报拉姆萨尔国际重要湿地的基本条件；二是2020年12月，我局已经完成国际重要湿地信息表填写、福田红树林湿地生态管理计划等国际重要湿地申报前期资料的准备工作。待国家林草局正式下达申报国际重要湿地的通知后，我局将立即全面启动申报工作。

加强湿地保护，是我市深入践行习近平生态文明思想、率先打造人与自然和谐共生的可持续发展先锋的重要内容。您在提案中提出关于加强全市湿地保护的有关建议，对我市全市湿地保护具有参考和指导意义。下一步，我市相关职能部门将按照各自职能分工，以大力实施国土空间生态修复、海岸带修复、红树林保护与修复、生物多样性保护、治水提质、碧道建设和海绵城市建设等各项工作为抓手，持续推进我市湿地资源和湿地生物多样性保护，着力维护湿地生态系统平衡，全面提升城市生态服务功能和环境承载力，努力打造美丽宜居的城市生态环境。最后，再次感谢您对我市湿地保护工作的关心和支持！希望您今后持续关注和大力支持深圳生态环境建设，对我们的工作多提宝贵意见和建议。

专此复函。

市规划和自然资源局

2021年7月5日

（联系人：张艳武；联系电话：82023130、13510859318）