市规划和自然资源局关于市政协七届三次会议第20230011号提案答复意见的函

尊敬的陈锦华、何沐阳委员：
   你们提出的《关于又快又好推进国际红树林中心建设的提

案》收悉。此件由我局承办，我局对此提案高度重视。经认真研究， 现就你们的建议事项答复如下：

一、关于“尽快重新系统研究、编制专项规划及实施方案”
 的建议

为深入贯彻落实习近平总书记在《湿地公约》第十四届缔约方大会开幕式上的重要讲话精神以及在广东视察时关于红树林保护的重要指示精神，我局按照市政府统一部署要求，持续加强与广东省林业局及国家林草局沟通协调，于2023年2月20日正式成立国际红树林中心（深圳）（以下简称中心）筹建工作领导小组， 并于2月22日在深圳市召开领导小组第一次会议， 正式启动中心筹建工作。3月16日，中心领导小组办公室（以下简称筹建办）正式印发《国际红树林中心（深圳）筹建工作方案》，明确了中心的名称、定位、 目标任务、工作领域、管理与运行机制、资金保障等内容。按照筹建方案，我局在中心筹建领导小组的统筹指导下，正在有序开展相关筹建工作，力争提交的中心框架文件（草案）在9月召开的《湿地公约》第62次常委会上审议通过。

二、关于“尽快推进红树林湿地博物馆建设，在红树林科研、科普、游览、展览、交流等方面发挥积极作用”的建议

深圳红树林湿地博物馆于2016年3月在深圳市发展改革委立项，是国家林草局与深圳市人民政府共建的国家级博物馆。博物馆选址于福田与南山两区交界，轨道交通9号线侨城东车辆段上盖及福田水质净化厂西侧未建设地块，位于“塘朗山-安托山-竹子林-深圳湾” 山海连廊与深圳湾滨海休闲带交汇处， 紧邻福田红树林国家级自然保护区、深圳湾公园、深圳国际园林花卉博览园、华侨城及福田交通综合枢纽等重要的城市设施与特色片区。作为全球首座红树林专题博物馆，是国际红树林中心落户深圳的重要载体，同时也是深圳市在已建成的城市基础设施上再进行空间分层出让、统筹利用的重要探索。目前博物馆建设项目已完成了全过程咨询、造价咨询、初步设计、施工图设计的招标工作， 初步完成了建筑主体设计工作。 同时随着2022年第14届湿地公约大会的召开，博物馆建设项目定位提升，根据市政府要求，我局完成了可行性研究报告修编工作并调整了概算，正在按程序上报深圳市发改委审批。下一步待可研修编批复后，将开展用地规划许可、工程规划许可申报、开工建设、博物馆藏品征集等工作。

三、关于“作为全球首个建设国际红树林中心城市，应将红树林保护、修复、合理利用红树林和滨海蓝碳生态系统作为其工作重点”的建议

近年来， 我市对红树林保护高度重视,采取多种措施加强保护修复，持续开展调查监测等保护工作和相关政策研究,加大红树林保护方面的资金投入。

（一）深入开展本底调查，充分摸清红树林资源家底。我市于2021年启动了新一轮全市湿地资源调查， 包括红树林及其宜林地的专项调查，现已形成最新资源数据库，全面支撑我市红树林资源管理、保护、考核等工作。调查显示：深圳市（不含深汕合作区）红树林面积296.18公顷，主要分布在福田红树林保护区、深圳河口、华侨城湿地公园、深圳湾公园、前海湾、西湾（含碧海湾）、海洋新城及机场北、海上田园、茅洲河口、坝光、新大河、 东涌等地。深汕合作区7.9公顷。

（二）设立自然保护地，加强红树林湿地生态系统保护。截至目前， 我市现有红树林分布区域已划定为自然保护地共8处，包括自然保护区2个（福田红树林国家级自然保护区、大鹏半岛市级自然保护区）、湿地公园6个（广东深圳华侨城国家湿地公园、深圳湾市级湿地公园、福田红树林市级湿地公园、海上田园市级湿地公园、西湾红树林市级湿地公园、大鹏新区坝光水区级湿地公园）。在这些保护地中， 红树林面积共有174.61公顷， 占全市红树林近60%。后续将规划新建一批红树林自然保护地、保护小区。

（三）严格规范行政审批，大力保护现有红树林资源。结合实际编制印发《红树林生态修复项目涉红树林移植采伐事项审批工作规则》，规范全市红树林生态修复项目审批程序。

（四）实施保护修复工程， 大力提升红树林生态系统功能。通过因地制宜开展深圳湾滨海红树林湿地生态修复工程、创新开展福田红树林保护区生境修复、深入开展华侨城国家湿地公园生态修复系列工程、积极营造海上田园市级湿地公园红树林、实施完成深圳河口红树林湿地修复工程等方式，积极开展红树林营造修复。组织编制《深圳市红树林保护修复专项行动详细规划（2021-2025年）》， 高质量完成《广东省红树林保护修复专项行动计划实施方案》任务要求，有效实施红树林保护修复，全面保护乡土红树林群落，提高全市红树林湿地生态系统功能的稳定性。 2021年至2023年， 已完成红树林营造12.72公顷， 红树林修复18.41公顷。

（五）发布红树林保护项目碳汇方法学。编制完成了《红树林保护项目碳汇方法学》， 紧密衔接自然资源部蓝碳系列技术规程，立足深圳红树林保护实际和特点，明确了红树林保护项目碳汇的碳计量方法以及监测程序，具有科学性、可靠性和可操作性，为红树林保护项目所产生的碳汇提供了规范严谨的评估指南，对碳汇等具有正外部性的生态产品有效转化提供了新的路径。

下一步，我市将高标准高质量打造国际红树林中心（深圳），建立开放包容、共建共享、合作共赢的红树林和蓝碳生态系统国际合作机制，促进红树林保护、修复和合理利用的国际合作和联合行动。具体包括：一是促进红树林知识共享与科研合作；二是加强红树林保护修复及合理利用技术交流；三是发展红树林自然教育体系和公共服务；四是提高红树林保护修复及合理利用能力建设。通过开展以上具体行动，进一步推动《湿地公约》《生物多样性公约》《气候变化框架公约》等多边环境公约履约， 助力实现昆-蒙全球生物多样性框架、全球气候目标和联合国2030年可持续发展目标。

最后， 感谢你们对红树林湿地保护工作的关心和支持！

市规划和自然资源局
                  2023年7月 24日