服务类项目采购需求（集中采购）

| *项目名称 | 2024年度用地审批全流程测绘数据采集、生产与基准维护及技术咨询等综合服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *采购人名称 | 深圳市规划和自然资源局深汕管理局 |  | *采购方式 | 单一来源 |
| 计划立项批文号 |  |  | *资金来源 | 市级财政 |
| *财政预算限额（元） | 3500000.00 |  |  |  |
| 项目背景 | 《中华人民共和国测绘法》第十二条及第十四条规定，“国务院测绘地理信息主管部门和省、自治区、直辖市人民政府测绘地理信息主管部门应当会同本级人民政府其他有关部门，按照统筹建设、资源共享的原则，建立统一的卫星导航定位基准服务系统，提供导航定位基准信息公共服务。”“县级以上人民政府测绘地理信息主管部门应当会同本级人民政府其他有关部门，加强对卫星导航定位基准站建设和运行维护的规范和指导。” 2022年，广东省自然资源厅出台《广东省自然资源厅关于推进多测合一提升工程建设项目测绘服务水平的通知》，要求我省各地市持续推进工程建设项目多测合一改革、将工程建设项目涉及的征地、用地、规划、施工、竣工验收、不动产登记等各阶段相关的勘测定界测量、规划放验线测量、地籍测绘、工程测量、人防测绘、不动产测绘等测绘事项，按照立项用地规划、工程规划许可、施工监督、竣工验收四个阶段进行划分，每个阶段的测绘事项分别整合为一个测绘业务。为更好支撑深汕特别合作区建设工程“多测合一”，提升多测合一成果的准确性和应用扩展性，将年度常规性开展的地界放点测量及宗地附等零星测量、房产审核与不动产权籍调查中测量工作整合为用地审批全流程测绘，统一数据采集要求，丰富测绘成果类型，提升测绘技术服务支撑能力。 |  |  |  |
| 项目前期设计、规划论证单位 | 无 |  |  |  |
| 投标人资质要求 | 1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的、具有合法经营资格的独立法人，须提供法人资格证书副本复印件（加盖公章）。 2）近三年内（即从2021年1月至本项目招标公告发布之日）无行贿犯罪记录。 3）本项目不接受联合体投标。 4）投标人须签署《政府采购投标及履约承诺函》，否则做废标处理。 5）投标人具有测绘行政主管部门颁发的乙级（含乙级）以上测绘资质（专业类别包含航空摄影测量）（提供资质证书扫描件，原件备查）。 |  |  |  |
| 需求内容 | 序号; 采购计划编号; 需求内容; 数量; 单位; 备注; 财政预算限额（万元）. 1; 2024年度用地审批全流程测绘数据采集、生产与基准维护及技术咨询等综合服务; 1; 项; 350. |
| 具体技术要求 | 1.工作目标 保障管理局在规划、用地等管理工作顺利开展。 2.工作内容 测绘数据年度更新综合数据采集项目中DLG更新提供项目监理服务。 本项目工作内容主要包括三个方面内容：用地审批全流程测绘数据采集与生产方面，完成约18平方公里底板数据采集与生产，完成约80件1600点的地界放桩和宗地图制作，完成约130栋200万平方米房产测绘成果审核；基准维护与转换方面，完成3个深汕CORS站的维护，完成约300幅图件和约14万坐标点的坐标系基准转换；技术咨询方面，完成1项年度测绘计划技术支撑服务，完成1项基础测绘项目跟踪监督技术服务，完成1项2024年度基础测绘数据年度更新综合数据采集项目中DLG更新提供项目监理服务。 3.预期成果及其形式（包括但不限于） （1）用地审批全流程测绘数据采集与生产 ①规划选址阶段：测绘报告、DOM、MESH模型。 ②出让阶段：地界放点报告、宗地附图、正射影像。 ③规划验收阶段：深圳市房产测绘成果审核意见书，DLG、DOM、MESH模型、单体化模型等。 （2）基准维护与转换成果主要包括基准维护技术报告、基准转换技术总结，内容应包含数据转换清单等。 （3）技术咨询成果为《2024年度测绘技术支撑综合服务成果汇编》，主要包含：①年度工作计划支持类材料；②DLG更新监理服务工作方案、监理报告、检查记录等；③其他技术服务资料。 4.项目服务期限 本项目自合同签订后正式启动，10个月内完成。 |  |  |  |
| 商务需求 | - 项目结算、付款方式 本项目经费额度限额为人民币￥3500,000.00元。若工作量超过合同价款，则按合同价款结算；不足则按实际发生工作量结算。 项目经费分三期付款： 首期款：合同生效后10个工作日内，中标单位提交的工作方案和付款申请后，支付合同总费用的 10% 作为首期款； 中期款：项目完成不少于10平方公里规划选址阶段底板更新数据、不少于60栋房建类测绘成果审核数据、不少于1000个点的地界放桩等任务后，中标单位提交任务完成情况表和付款申请，支付合同总费用的50%作为中期款； 尾款：完成全部项目工作内容后，中标单位提交合同成果和结题申请，经局专题会审议通过后，支付合同总费用的 40%作为合同尾款。据实结算，结算金额超过合同总金额，按合同总金额支付。 2、验收方式 由深圳市规划和自然资源局深汕管理局专题会审议通过。 3、组织实施要求 为确保本次项目招标工作管理规范、实施有力，中标人应成立项目组，按采购人要求完成项目成果。中标人须配合采购人组织、举办本项目各工作阶段的汇报、审查等工作，并负责解答相关的问题。 4、项目人员安排要求 （1）投标人需安排的项目负责人及技术人员应有多年基础测绘、房产测绘、工程测量、航空摄影测量等相关项目经验，了解和熟悉国家部省市基础测绘等情况；近5年参与过基础测绘、房产测绘、工程测量、航空摄影测量工作相关的项目。 （2）投标人需安排至少1名项目负责人和15名技术人员参与本项目。 （3）在服务期限内，投标人应按照投标文件或合同中承诺安排项目负责人和团队成员，未经甲方同意投标人不能更换项目负责人。 5、售后服务内容、要求和期限 （1）售后服务期限从最后成果提交采购人之日起一年。 （2）在售后服务期限内提供相关咨询、协调、项目审查和报告更新等技术支持。 （3）安排专人负责售后技术支持，并提供其联系手机、电话、传真、email；如人员需要调整应及时通知采购人。 6、项目其他要求 （1）投标人应确保投标文件中的人员信息真实、有效。 （2）投标人必须保守国家机密，不得泄漏采购人所提供的属国家秘密的信息和数据；未经采购人允许，不得使用或者以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。 |  |  |  |
| 其他要求 | 特定供应商的名称、项目负责人及联系方式 |  |  |  |
|  | 特定供应商 | 深圳市规划和自然资源调查测绘中心 |  |  |
|  |  | 万小聪 |  |  |
|  |  | 13510601670 |  |  |

注：1、带“*”号的为必填表内容，其他内容可根据项目作适当增减。

2、其他要求栏目仅适用非公开招标采购方式项目，采购推荐供应商名单必须经过主管部门报批，并将主管部门批复材料提交至采购中心。根据采购条例第十九条规定适用非公开招标方式需要公示的，应同时向采购中心提交公示的证明材料。

3、采购单位以上填报的商务条款、技术条款若存在倾向性或不公正性条款，由此引起的不良后果将由采购单位自行承担。