合同编号：

松科、茶科等植物病虫害防治

服务合同

项目名称：   松科、茶科等植物病虫害防治

委托方（甲方）：  深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

受托方（乙方）：

签订时间：   2025年   月   日

签订地点：   深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

合同期限：   2025年   月   日至 2025年   月   日

委托方（甲方）： 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

住  所  地： 深圳市大鹏新区

法定代表人： 王孟琪

项目负责人（联系人）： 李海燕

联系方式：  0755--85213975

通讯地址： 深圳市大鹏新区南澳街道地质公园路1号

受托方（乙方）：

住  所  地  ：

法定代表人：

项目负责人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》等有关法律法规，本着诚实守信、平等互利的原则，经甲、乙双方友好协商订立本合同。

1、项目概况

1.1项目名称

松科、茶科等植物病虫害防治

1.2项目地点

深圳大鹏半岛国家地质自然公园

1.3项目期限

本服务合同期限自合同签订起至2025年12月15日止。合同期满后，乙方可在合同到期前三个月向甲方提出续期申请，如甲方在合同到期前二个月对项目进行履约评价的结果为优良，经甲方同意续期，可续签下一年度合同，合同续期最多不超过两次，每次不超过十二个月。如遇政策调整和市场价格大幅波动除外。

2、项目合同金额及支付方式

2.1项目合同金额：84000.00元(大写：捌万肆仟元整)

本项目服务费采用包干制，包括乙方完成本项目实施的所有工作量、项目所需材料的采买、工具和设备的租赁等成本，以及法定税费、企业利润等在内的全部费用。在合同实施期间，项目费用不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

2.2项目费用支付方式

2.2.1合同签订后，乙方向甲方提供合法有效发票，甲方收到发票后，支付至合同金额的50%款项；

2.2.2乙方完成病虫害防治工作进度的80%，甲方收到乙方提供的合法有效发票后，支付至合同金额的80%款项；

2.2.3乙方完成合同内要求的全部工作，出具病虫害监测报告及病虫害防治报告，并经甲方验收及履约评价合格后，支付至合同金额的100%款项。

如因政府财政拨付迟延、乙方未及时提供有效发票等原因造成支付延误，甲方不承担任何责任，乙方应继续履行合同。

2.3除双方重新达成协议外，本合同履行过程中的款项支付均通过本合同中指定的银行账户进行。

开户名称：

开户行：

开户行账号：

3、项目要求

3.1项目范围

3.1.1监测范围为园区范围内林地，重点监测松科、茶科植物分布区域和登山道两侧林地，防治范围包括但不限于已调查发生的范围，对当年新发生范围也要进行防治。

3.1.2甲方可根据实施情况，有权对乙方的承包范围及内容进行适当调整，乙方须无条件服从。

3.2项目内容

3.2.1项目内容主要包括病虫害监测、茶毛虫防治、松科植物枯死木清理，根据项目经费合理安排工作量。

3.2.2松科、茶科等植物病虫害须定期监测并进行汇报，根据市场和行业部门指导价格情况，每季度安排工人对园区重点区域开展林区病虫害监测并出具报告，每次监测费用不超过2500元。

3.2.3采用生物防治和化学防治等方式，进行茶毛虫防治，防治区域主要为七娘山-三角山巡护径、蘑菇石-三角山路段、三角山-大雁顶路段两侧各5m范围内林地，路径长度约为6km，防治时间以管理处通知或监测发现虫害为准，防治前须取得管理处的同意。根据市场和行业部门指导价格情况，每次防治费用不超过1250元/km。

3.2.4松科植物枯死木清理区域为当年新增危害区域以及往年受危害区域，去年园区松科植物枯死木分布区域主要为七娘山主峰、东风岭、鹿咀和东涌片区，剩余未清理的受害植株约为763株，须优先处理当年新增的受害植株，根据实际情况合理安排既往病株的清理。根据市场和行业部门指导价格情况，松科植物枯死木清理费用不超过150元/株。

3.3每次集中防治任务结束后通过实地调查、无人机监测方式检查防治效果，如防治结束后发现有病虫害残留或蔓延区域，乙方应在确定位置和面积后承担对该区域的病虫害进行防治的责任，同时需配合完成园区内突发性病虫害防治工作。

3.4根据工作进度合理安排人员、设备，投入符合项目实施需求的技术人员数量，其专业、学历、职称、特长、项目经验等内容符合项目需求。其中，技术负责人要求中级及以上职称，3年及以上工作经验。

3.5本项目涉及林区作业，乙方进场后需严格遵守甲方的规章制度，按照国家及地方相关规定做好安全文明作业措施，严格按照安全规范相关规定采取预防事故的措施，确保林区作业的安全性和规范性。

4、技术要求

4.1根据采购方提供的基础资料，参照国家、省、市各级管理部门的法律法规及标准规范开展工作。

4.2定期开展病虫害监测工作并向采购方汇报相关情况，出具病虫害监测报告。

4.3总结年度病虫害防治情况，包括防治对象、范围、措施等内容，出具病虫害防治报告。

4.4采取直接伐倒、锯断、掩埋的方式处理松科植物枯死木，伐桩不得高于5公分，乙方进行清理枯死松木时必须符合行业标准，严禁枯死木下山或流失，如出问题由乙方负责解决处理，并承担损失。

4.5茶毛虫化学防治应使用符合国家规定的低毒、微毒农药，如甲维盐、高效氯氰菊酯等。

4.6甲方不提供施工所需的食宿、办公、临设等场地，均由乙方自行解决，其费用由乙方自理。

4.7实施场地内所需水、电、通讯的接驳地点由乙方自行解决，乙方不得将消防水池等消防设施的存水用于作业。

4.8乙方应确保实施现场的清洁卫生，垃圾需当日清理干净，不得留在现场过夜，实施全过程应杜绝污染环境，确保服务区域内不发生人畜中毒等事故。

4.9本项目工作区域大部分位于山地，地势险要难走，服务人员年龄不得大于50岁，且男性人员占比不少于70%，乙方必需为其购买相应保险，保险保障金额不低于100万元。乙方如未购买保险，甲方有权解除本合同。

5、规范化作业要求

- 5.1所有作业人员禁止携带火种，严禁吸烟。作业范围内需配置灭火器等防火设施。

- 5.2林区作业须遵守相关安全文明施工规定，按要求设置警示标志，并配备专职安全员。

- 5.3作业人员需穿着统一的工作服（反光衣），并佩戴安全帽。操作机械及配合操作的人员必须按操作指引配备手套、安全帽等安全防护用具。

- 5.4乙方应定期对作业人员进行安全培训，并定期检查上述规范化要求的执行情况。

- 5.5乙方应严格按照甲方相关规定做好各项工作，包括签订安全生产责任书、廉政承诺书、林业安全生产承诺书，落实《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》等，发生的任何安全生产事故、事件须由乙方全部承担，并严格按照《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》落实相关工作，同时做好相应的台账建设。

6、组织实施和成果要求

6.1组织实施

6.1.1编制项目组织实施方案。

6.1.2对公园范围内的林地进行病虫害摸查，重点监测去年曾爆发病虫害的区域，定期进行情况汇报，出具监测报告。

6.1.3根据监测结果，按照病虫害发生规律和危害情况，开展病虫害防治工作（优先开展危害症状严重或在一年内多代发生的病虫害防治工作），并配合甲方开展突发性病虫害防治工作，出具防治报告。

6.1.4病虫害防治成果检查验收。

6.2成果要求

6.2.1项目组织实施方案。

6.2.2当年度病虫害监测报告、病虫害防治报告。

6.2.3按照要求完成病虫害防治，并且防治效果需达到相关标准，通过甲方验收。

7、组成合同的文件

下列文件是组成本合同的一部分，并互为补充和解释。

7.1本总承包合同；

7.2采购需求文件、投标文件、中标公告等；

7.3本合同履行期间甲方与乙方双方签订的补充合同（协议）或修正文件。

8、双方工作

8.1甲方工作

8.1.1甲方在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

8.1.2办理项目所涉及的各种申请、批件等手续等。

8.1.3指派 李海燕 为甲方驻地代表，负责对服务质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

8.1.4按合同规定支付工程款项。

8.2乙方工作

8.2.1收到甲方提供的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何不明晰、错误、失误或缺陷，应在3个日历天内向甲方提出书面意见。

8.2.2乙方应自行收集本合同项目所需的资料，并对其可靠性、真实性及由此可能产生的后果负责，所需费用包括在合同价款中。

8.2.3应根据合同规定的时间要求，保证各阶段工作如期完成。

8.2.4对甲方提交的文件资料，乙方有保密的义务，如乙方未经甲方的书面同意向任何第三方泄露、公开相关文件资料，须向甲方支付合同总价30%的违约金，如违约金不足以弥补甲方的损失，乙方仍应承担甲方的全部损失。

8.2.5严格执行服务规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照项目组织实施方案进行作业，做好各项质量检查记录。

8.2.6指派    为乙方驻地代表，负责履行合同，组织作业，按期保质保量完成任务，解决由乙方负责的各项事宜。

8.2.7应接受甲方对项目内容、进度等方面的监督和管理，并在规定时间内（一周内）对工作内容和项目成果进行修改完善。

8.2.8乙方需服从甲方的管理，组织开展合同内约定的工作，服从甲方相关部门(管理站)的现场管理，保证高标准高质量完成各项工作。如遇台风、暴雨等应急处理的特殊情况，乙方须无偿提供人员由甲方直接指挥完成相关工作。

8.2.9负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名树、绿地等不受损坏，如因乙方造成损坏的，乙方应承担相应的费用及法律责任。

8.2.10未经甲方同意，乙方不得更换项目负责人或项目主要技术人员，如确需更换的，乙方应提前7个工作日书面向甲方申请，经甲方同意后方可更换。

8.2.11乙方未按照服务规范及环保要求造成的环境污染，乙方需承担治理的责任，并承担造成的一切责任及相关单位的处罚。

8.2.12乙方对于项目应做好安全预警、安全警示、安全围挡等安全措施，未做好安全工作给甲方或第三人造成的经济损失及人身损害，全部法律责任和损害赔偿费用均由乙方承担责任。

8.2.13乙方应做好作业人员的管理，乙方应做好一切作业人员安全措施并购买相关保险，安全责任全部由乙方承担，同时乙方承诺其人员及家属不会对甲方的运营造成任何影响。若乙方的人员造成甲方或任何第三人损害由乙方承担赔偿责任，同时甲方有权在服务款中扣除相关费用。

8.2.14在本项目中，无论甲方是否支付服务款，乙方承诺不存在任何拖欠乙方员工工资或薪资的情况，乙方拖欠员工薪资造成甲方的任何损害及影响由乙方全部承担，同时乙方应积极消除影响。

8.2.15乙方应按本合同约定安排符合全部资质和要求的合格人员，如有法律法规中明确规定需有资质人员操作的项目，乙方应安排相关人员操作，否则乙方应承担全部责任。

8.2.16乙方需按照甲方要求参加项目会议、参加项目验收等。

9、违约责任

9.1乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求及时整改或采取补救措施。乙方未按照甲方要求进行整改或采取补救措施的，每延期一天，甲方有权扣除合同总价款5‰的服务费，本项扣除合计不超过合同总价款的20 %。延期超过15天的，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。

9.2乙方未按合同约定内容履行各项义务致使合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总价款20 %的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方主张赔偿责任。

9.3乙方及其工作人员、设施等在服务过程中造成任何第三方损失的，乙方应积极响应并予以处理，同时承担全部赔偿责任，如造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失(包括甲方直接损失、甲方向第三方赔偿的费用，甲方为解决甲方与乙方、以及甲方与第三方纠纷所发生的律师费、诉讼费、保全费等）。

9.4乙方如不按招标文件要求作业，且影响公园景观，甲方有权根据实际情况要求乙方采取必要的补救措施，且乙方须对甲方的损失进行补偿。

9.5服务质量达不到本合同规定的标准和要求，不能通过验收的，乙方须无偿承担返工、整改等义务，否则甲方有权解除合同，并可以要求乙方返款已支付合同款及承担合同价款20 %的违约金。

9.6未经甲方书面许可，乙方不得将本合同标的的全部或部分擅自转包给第三方，否则甲方有权解除合同，要求乙方返还已支付的全部费用，且乙方应向甲方支付合同总价30 %作为违约金。

10、合同最终解释权

本合同如有争议，最终解释权归甲方所有。

11、争议的解决

项目在实施过程中发生争议，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12、未尽事宜

本合同未尽事宜，由甲乙上方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

13、合同生效及终止

13.1本合同自甲乙双方代表签字、盖章之日起生效。

13.2有下列情形之一的，可以终止合同：

13.2.1双方协商一致；

13.2.2合同期限届满；

13.2.3因一方违约致使合同目的无法达到；

13.2.4法律规定的终止事由。

- 14、合同的份数

- 14.1本合同一式    份，甲方 叁 份，乙方   份，均具有同等法律效力。

（本页下无正文）

甲方：                                           （盖章）

法定代表人/委托代理人：                           （签名）

年   　　月   　　日

乙方：                                           （盖章）

法定代表人/委托代理人：                           （签名）

年   　　月   　　日