服务类采购需求文件

| 项目名称 | 深圳市生态恢复岸线认定评估技术服务 | 资金类型 | 部门预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 深圳市规划和自然资源局 | 采购方式 | 自行采购（直接确定供应商） |
| 财政预算限额（元） | 壹拾捌万元整（￥180,000.00） |  |  |
| 项目背景 | 《海岸线保护与利用管理办法》提出加强海岸线保护与利用管理，实现大陆自然岸线保有率管控目标，构建科学合理的自然岸线格局。《深圳经济特区海域使用管理条例》提出严格保护海岸线，大力开展生态修复，构筑海洋生态安全屏障。加强海岸线整治修复，提升大陆自然岸线保有率，整治修复后具有自然海岸形态特征和生态功能的海岸线纳入自然岸线管理。《深圳市国土空间总体规划（2021-2035年）》提出2025年深圳市（含深汕特别合作区）大陆自然岸线保有率不低于43.8%。 深圳作为滨海超大城市，拥有260.5公里的海岸线，现状大陆自然岸线保有率超过40%。近年来，受城市化进程加速、人类活动频繁等经济社会因素影响，对岸线资源进行开发利用的需求不断增强，自然资源（海洋）主管部门亟需准确评估生态恢复岸线的范围、边界和恢复成效，以便科学合理配置岸线资源，有序推进生态恢复岸线认定工作,是化解海岸带资源开发与生态保护矛盾的关键突破口，推动完成大陆自然岸线保有率任务指标。 经初步梳理，我市具备生态恢复岸线验收潜力的区域主要集中在海洋新城等区域，为确保有序推进生态恢复岸线认定工作，推动完成大陆自然岸线保有率任务指标，针对海洋新城等区域的岸线，开展本次生态恢复岸线认定评估技术服务。 |  |  |
| 供应商资质要求 | 一、在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，须提供工商行政管理部门颁发的企业法人《营业执照》副本或事业单位登记管理局颁发的事业单位法人证书副本复印件（加盖公章）； 二、具有甲级测绘资质； 三、三年以来在政府采购及建设系统的招标投标活动中，没有因串通投标、严重违约或重大工程质量问题等不良行为而禁止在本市投标的投标申请人；涉嫌串通投标或正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受； 四、本项目不接受联合体投标。 |  |  |
| 具体技术要求 | - 服务总体要求 深圳市对于开发利用岸线资源的需求不断增强，需通过数据整合和实地调查筛选符合生态恢复岸线认定标准的人工岸线，开展生态恢复岸线认定评估等相关技术工作，拟通过本项目给予支撑。 二、服务标的数量（人员安排要求） 本项目需要对我市海域使用管理政策及实务有较强的理解和分析能力，专业性较强的项目团队，因此，需要项目单位具备甲级测绘资质；项目负责人需具备中级工程师以上（含中级）职称，成员含资源管理、海洋水文、地理信息系统（GIS分析）、生态学领域的工程师。项目组成员近5年承担过海域使用论证导则编制、不少于2项生态红线认定相关项目、海洋管理及政策研究等项目。 项目组人员应不少于5人。合同执行过程中，中标人不得随意更换项目负责人和项目组成员，如需更换，须经采购人同意。 三、主要工作内容及工作量 （一）生态湿地区域人工岸线调查 1.基础数据整合 收集红树林分布、潮汐水文、生物多样性等数据，叠加国土“三调”与生态保护红线矢量图；通过卫星遥感、地理信息系统（GIS）等技术手段，对海洋新兴产业基地生态湿地区域进行全覆盖、高精度（不低于1米分辨率）的空间数据采集，整合土地利用现状、规划管控等数据，明确岸线的位置、长度、利用类型、开发强度等基础信息，掌握区域建设规划、岸线利用等情况。 2、实地详勘 需对该海岸线进行实地勘查，记录红树林的现存状况、植被类型、覆盖度、树种组成等信息，观察海岸线的地形地貌特征、潮间带宽度，以及周边的人类活动情况和污染源等。 （二）生态恢复岸线认定评估 基于多源数据，开展生态恢复岸线认定评估工作，结合专家意见，确定海洋新兴产业基地生态恢复岸线的范围与边界，绘制高精度（不低于1米分辨率）生态恢复岸线认定图及相应的认定分析报告。 - 项目成果要求 1.深圳市海洋新兴产业基地生态湿地岸线现状调查专题报告，doc、pdf，电子件1份、纸质件5份； 2.深圳市海洋新兴产业基地生态湿地恢复岸线认定分析报告，doc、pdf，电子件1份、纸质件5份； 3.相关成果的矢量数据文件，dwg、shp，电子件一份。 |  |  |
| 商务需求 | 一、项目服务期限 本项目服务期限为6个月。 二、付款方式 分两期付款，具体支付方案如下：1.合同生效后一个月内依申请支付第一笔，占合同金额的50%；2.完成全部成果，经局专题会审查通过并验收归档后，支付合同金额的50%。 三、验收要求 最终成果验收合格的标志为深圳市海洋发展局局专题会审查通过。 四、服务质量要求 1.服务商应具有类似项目经验，同时成立项目组，按要求完成管理服务工作。项目组成员应就项目内容及时组织学习和培训。小组人员在项目实施过程中原则上不能更换，如确需更换，必须征得采购方的同意。 2.服务商应按合同要求按时、按质、按量推进项目工作。 3.项目组成员应按采购方要求参加项目审查和讨论的相关工作会议。 五、售后服务要求 服务商应按照合同约定，在限定期限内完成该项目的编制、汇报、审查等工作。项目售后服务期限自最终成果提交采购方之日起的12个月，服务商须与采购方保持密切沟通，随时跟进项目后续的服务需求，提供相关技术支持。 六、其他要求 1.服务商应确保投标文件中的人员信息及所提交资料的真实、有效。 2.服务商必须保守国家机密，不得泄漏采购方所提供的属国家秘密的信息和数据；未经采购方允许，不得向第三方提供本项目的相关信息或数据。 |  |  |