办公室地面改造及纱窗加装项目合同

项目名称：办公室地面改造及纱窗加装

项目地点：深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼一楼二层

发包人：  深圳市规划和自然资源局深汕管理局

承包人：

办公室地面改造及纱窗加装项目合同

甲方：深圳市规划和自然资源局深汕管理局

经办人： 刘思达

住所地： 深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼一楼二层

统一社会信用代码： 11440300MB2D078222

联系电话：  0755－22106778

乙方：

法定代表人：

住所地：

统一社会信用代码：

联系电话：

- 项目概况、要求

（一）名称： 办公室地面改造及纱窗加装

（二）地点： 深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼一楼二层

（三）内容： 四间办公室地面拆毛毡铺设锁扣地板（包括移线路）；办公场地窗户纱窗加装。

（四）承包方式：

R总包（包工、包料、包质量、包工期、包安全、包税金等的全包方式）

（五）工期：

总工期天数: 8日（日历日）

因乙方的原因不能在约定的日期开工的，工期不予顺延或中途无故停工。

（六）质保期限：1年

（七）双方现场负责人

甲方现场负责人：刘思达，联系电话： 18138890589 。甲方确认：改造期间甲方的指令经甲方现场负责人签署后生效。

乙方现场负责人:       ，联系电话：             。乙方确认：现场负责人在合同期限内作出任何的书面确认材料均对乙方具有约束力；且在项目期间，现场负责人须专职在岗，不得随意更换且不得兼任其他项目任何职务。

第二条 质量检查及验收

（一）本项目质量评定验收标准的依据：

1.改造图纸、技术说明、设计变更；

2.《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）；

3.《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50327-2001）；

4.《深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准》。

（二）改造要求

1.改造过程中乙方严格执行有关法律法规及施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的项目内容。

2.乙方严格执行建设行政主管部门的施工现场管理规定（包括但不限于）：

（1）未经主管部门批准和经设计单位出具设计文件，不得拆改建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有消防、燃气等管道设施；不得随意拆改原建筑物各种设备管线；

（2）不得扰民及污染环境，在规定的时间内从事产生噪声的装饰装修活动并采取相应措施减少对周边环境的影响；

（3）严格按照有关规范、标准文明施工，承担因施工不当造成相邻方损害的，如房屋的管道堵塞、渗漏、停水、停电、墙体开裂等，由乙方承担修理和损失赔偿责任；

（4）乙方须作好施工安全措施，施工安全由乙方负责，甲方有权监督，乙方应按照有关规定编制安全技术措施或者施工方案，建立安全生产责任制度和治安保卫制度以及安全生产教育培训制度。乙方应严格按照安全生产的法律法规的规定履行安全生产管理职责，否则应承担未履行职责引起的一切责任。

（5）工程未交付予甲方前，乙方负责对施工现场的一切设施、工程成品、设备的保护；

（6）遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，文明施工保证施工现场整洁，及时清理现场产生的建筑垃圾。

3.乙方遵守物业管理的规章制度或者业主公约并承担相应责任。配合甲方办理相关手续并承担应由乙方承担的费用。

4.乙方应为从事施工作业的人员办理意外伤害保险，因乙方施工而发生人员伤亡或财产损失的，由乙方承担赔偿责任。

（三）项目验收

改造完成后，乙方应当通知甲方进行项目验收，甲方自接到通知后3日内进行验收。验收合格的，双方应当签署相关验收单。保修期自项目竣工验收合格之日起算。甲方的验收并不能免除乙方的项目质量责任。竣工验收不合格的，甲方在验收后提出修改意见通知，乙方按照要求修改，并由乙方承担由自身原因造成的修改费用。

（四）质量保修

保修期从竣工验收合格之日起算1年，在保修期内，乙方应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。保修期内，因乙方原因造成项目的缺陷、损坏，乙方应负责修复，并承担修复的费用以及因项目的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失。

第三条 合同价款与支付

（一）价款

本项目合同金额总计人民币：（小写）¥：           元，（大写）；                                     。乙方应向甲方提供发票，除合同另有约定外，在合同约定的改造范围以及乙方供应材料范围内，价款不会因人工费、物价的波动、工程量变化（甲方要求变更的项目除外）而调整。合同总价已包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施项目费、安全文明施工费、防疫费、规费、利润、税金以及有关协调服务费等为完成工程所发生的全部费用。

- 支付方式：

- 1，合同签定后7日内，支付合同金额的60%；

2，改造验收合格后7日内，支付合同金额的40%；

（三）乙方收款帐号及甲乙双方基本税务信息如下：

| 甲方名称：深圳市规划和自然资源局深汕管理局 | 乙方名称： |
| --- | --- |
| 纳税人识别号：11440300MB2D078222 | 纳税人识别号： |
| 户 名：深圳市规划和自然资源局深汕管理局 | 户 名： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 地 址：深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼一栋二层 | 地 址： |
| 联系电话：0755－22106778 | 联系电话： |

第四条 违约责任

（一）因乙方原因造成延误工期的，每延期1日，乙方应按照1000元/天的标准向甲方支付违约金。乙方延误工期超过 15 日的，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方除应按照约定承担工期延误的违约金外，还应赔偿甲方因解除合同造成的损失。

（二）由于乙方原因导致项目质量不合格的，乙方应按照甲方要求进行返工修理、综合治理和赔付。因返工造成项目延期交付视同延误工期。

（三）乙方不得擅自将承接的项目转包或者分包给他人，否则甲方有权解除合同并要求乙方按照合同金额的10%支付违约金。乙方未按照约定履行保修义务的，应赔偿因此给甲方造成的损失。

第四条 争议解决

（一）本合同在履行期间，甲乙双方发生争议时，在不影响项目进度的前提下，可协商解决。

（二）对本项目质量或使用的原材料质量发生争议的，可以选择有资质的检测机构进行检测。

（三）当事人双方不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第五条 附则

（一）本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

（二）本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定并签订书面的补充协议。

（三）本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

（四）甲乙双方履行完本合同全部义务，项目已办理交付验收手续，项目价款支付完毕，本合同即告终止（工程保修除外）。

甲方：深圳市规划和自然资源局深汕管理局（盖章）

法定代表人或委托代理人：

日期：      年   月   日

乙方：                               （盖章）

法定代表人或委托代理人：

日期：      年   月   日