市级自然保护区林业有害生物防治

项目合同
	项目名称：
	市级自然保护区林业有害生物防治项目

	项目地点：
	大鹏半岛、田头山市级自然保护区

	委托方（甲方）：
	

	受托方（乙方）：
	

	签订时间：
	2025年    月    日


甲   方： 
乙   方： 

项目名称：
根据 市级自然保护区林业有害生物防治 招标项目的询价结果， 

                为中标方。按照《中华人民共和国民法典》和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市自然保护区管理中心（以下简称甲方）和                 （以下简称乙方）协商，就甲方委托乙方承担 市级自然保护区林业有害生物防治 服务项目，达成以下合同条款：
第一条　项目概况

在保护区内仍存在部分因病虫害死亡的松树疫木枯死木。为避免病虫害扩散到自然保护区其他范围，降低其发生程度及威胁，有效保护森林资源，维护生态安全，需要在保护区内开展松树疫木枯死木清除等生态资源保护工作。

本项目要求在大鹏半岛、田头山市级自然保护区区域内，完成疫木枯死木清理工作，清理株数不少于300株；需科学合理开展工作，避免病害扩散到市级自然保护区范围内其他树木，降低其发生程度及威胁，有效保护森林资源。

项目进度安排

乙方在合同签订后半个月内完成现场踏勘，摸查、定位松树疫木枯死木具体分布，根据现场情况编制切实可行的清理计划和实施方案，方案内容包括拟清除疫木枯死木数量、地径、胸径、地点等信息，并报甲方批准。
乙方在制定完清理计划和实施方案后，立即开展疫木枯死木清理工作，在当年度完成该方案疫木枯死木清理工作。
合同期限
合同服务期限：签订合同之日起至当年底，即2025年   月    日至2025年   月   日。
第四条 合同总价及付款方式
1.合同总价：人民币        （大写：       ）。本合同总价包括但不限于履约成本、税费成本、企业利润、乙方所提供的所有服务和技术以及安全保险费用、乙方履行本合同义务所发生的一切费用和支出，以及一切明示和暗示的风险、义务、责任所产生的费用等。

2.付款方式：共分二期。

首期款：合同签订后，乙方向甲方提交首期款等额有效发票后，甲方支付乙方合同总价的50%，即      元。

尾款：乙方完成工作，提交工作总结报告并通过甲方验收，乙方提交有效尾款等额发票后，甲方支付乙方合同总价的50%，即 

     元。

具体付款时间以财政资金拨付时间为准，因政府内部付款审批原因或乙方未按规定提交请款所需资料给甲方，导致甲方付款逾期的，甲方不承担逾期付款的责任，乙方应当继续履行合同。
3.除双方重新达成协议外，本合同履行过程中的价款支付均通过本合同中指定的银行账号进行。

第五条 施工及验收要求

一、施工要求：

1.乙方应结合自然保护区范围内国家重点珍稀濒危动植物分布、水源保护区分布，以及疫木枯死木实际发生等情况，坚持保护优先的原则，灵活开展防治工作。

2.清理要求：首先，‌诊断存活状态，观察主干是否饱满、有弹性，剪开截面若为绿色或黄白色且湿润，说明仍有生机；若为褐色或黑色则已死亡。然后，记录枯死木信息，针对疫木枯死木‌砍伐移除，使用电锯等专业工具砍伐，避免破坏周边植被，用破碎机等设备将树枝粉碎处理后就地掩埋，防止引发火灾或病虫害传播。

3.乙方施工作业期间须自觉遵守自然保护区相关法律法规，严禁携带任何火源进入自然保护区管理区域及施工作业现场，采取必要防火措施，防止引发火灾事故；不得实施任何损害自然保护区内生态环境的行为。若乙方违反上述约定，导致违反自然保护区相关法律法规或造成生态环境损害、火灾等事故的，由乙方独立承担由此产生的全部法律责任、经济赔偿责任及其他相关责任；甲方因乙方前述违约行为遭受的一切损失，甲方有权向乙方全额追偿。

5.乙方在履约过程中对项目团队负全责。乙方在项目开始前应对团队做好安全及技术相关培训，项目实施过程中应注意人身安全，主要有防摔倒，防蛇伤，防蚂蜂、蚊虫叮咬，防有刺植物挂伤等。四、验收要求

二、验收要求

按甲方要求提交验收成果

（1）过程资料，包括但不限于：（清理区域前后无人机航拍影像；现场工作照片（同一机位疫木枯死木清理前后照片）；安全、技术培训资料（照片、会议纪要等）。

（2）项目总结报告。
第六条  咨询服务资料归属

1.所有提交给甲方的项目文件及相关的资料的最后文本，包括为完成项目所编制的图纸、计划和证明资料等，都属于甲方的财产，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。

2.乙方未经甲方的书面同意，不得将上述资料用于与本项目之外的任何项目。

第七条 甲方的权利和义务
1.甲方对乙方的项目实施情况进行监督检查。

2.甲方有权利向乙方询问工作进展情况及相关的内容，阐述对具体问题的意见和建议。

3.乙方未能按合同要求履行，或项目实施过程中给甲方造成损失的，或项目实施过程中乙方团队工作能力未达到甲方要求，甲方有权要求更换人员，情节严重的可单方解除合同并要求乙方退回已收到的全部款项、承担相应的赔偿责任。

4.甲方负责与本项目有关的第三方的协调，提供开展项目工作的外部条件。

5.甲方负责组织对项目产出成果的评审，按规定对本项目成果进行验收，并按合同规定支付费用。

第八条 乙方的权利和义务
1.乙方须组织项目团队开展疫木枯死木清理和其它有害生物的防治培训及相关安全培训，并在项目实施过程中做好环境保护、个人安全以及应急处理等措施，

2.乙方负责项目团队成员的工资、保险、交通费用，并做好安全生产工作和资金安排，确保不发生欠薪事件。如因欠薪导致劳动纠纷，由乙方负责解决并承担全部法律责任，如因此造成甲方名誉损失或不良社会影响的，甲方有权解除合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

3.乙方应积极配合甲方做好防治区域内枯死木的检查检疫工作，发现问题严格按要求迅速整改。

4乙方应按甲方要求参加本项目审查和讨论的全部工作会议。

5.乙方不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

6.乙方有义务就项目内容对甲方提供免费的咨询与解释服务。

第九条 违约责任

1.乙方须自觉遵守保护区相关规定，对团队所有成员安全负责，若在履约过程中违反规定，造成资源破坏或人员伤亡的，经济损失和法律责任全部由乙方承担，甲方有权利解除合同且追究乙方违约责任。
2.因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一，延误超过30日的，甲方还有权解除合同，乙方应全额退款。

3.由于乙方原因造成项目成果质量低劣，不能满足验收要求时，应继续完善项目成果，其费用由乙方承担，如因此造成延误，还应承担延误的违约责任。

4.如乙方提供的成果不符合质量要求，必须在甲方提出要求后 7 天内无条件整改，其费用由乙方承担。

5.乙方提供的人员或设备配置应与投标文件一致。若在实施过程中发现乙方提供的人员或设备配置无法满足项目服务要求的，乙方应在3天之内按甲方要求重新分配资源，以满足项目服务要求，否则甲方有权解除合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

第十条 资源配置要求 

1.参加本项目主要的人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质。

2.参加本项目的人员的配置须与投标 (应答) 文件中的服务承诺书和项目组织实施方案一致。

3.不得使用挂靠队伍。

4.乙方应配备项目所需的足够数量的仪器、车辆以及工具等设备。

第十一条 保密要求
1.由甲方收集、开发、整理、复制、研究和准备的与本项目相关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，未经甲方同意不得向第三方透露。

2.乙方在项目实施过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意不得向第三方透露。

3.乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。
第十二条 风险责任

1.乙方应完全地按照项目采购的要求和乙方应答文件的承诺完成本项目，出于自身财务、技术、人力等原因导致项目失败的，乙方应承担全部责任。

2.乙方在项目实施过程中对项目团队安全生产负全责。

第十三条 合同生效、终止及解除
1.本合同自甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。
2.项目经验收合格，在合同服务期限到期后，本合同自动终止。
3.合同解除。本合同履行过程中出现下列情形，甲方有权解除合同：
（1）乙方未能按合同约定的日期(含协商延缓的日期)履行合同义务，延误时间超过30个工作日；
（2）因乙方工作的错误或遗漏造成成果质量损失，且未能按甲方要求采取及时有效的补救措施的； 
（3）乙方未能配备招标文件中要求的项目资源，经甲方要求整改后未能及时调整的；
（4）乙方未经甲方同意，擅自将本合同项目转包给第三方的；
本合同履行期间，因上述情形造成合同解除的，乙方除应退还甲方已支付的所有款项（包括预付款项）外, 还应支付合同总价款10%的违约金。乙方同时应将已完成的阶段成果移交给甲方，并退还甲方有关资料。
第十四条 合同的争议解决方式
1.项目服务过程中发生争议时，甲、乙双方应及时协商解决。协商不成时，由甲方所在地人民法院解决争议。
2.因违反或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，甲乙双方应协商解决，如未能达成一致，由甲方所在地人民法院解决争议。
第十五条  其他

1.本合同与招标文件、乙方投标文件发生冲突时，以本合同条款为准。

2.下列文件均为本合同的组成部分：

(1) 本项目招标 (采购) 文件、答疑及补充通知；

(2) 乙方的投标 (应答) 文件；

(3) 本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。

本合同壹式陆份，甲、乙方双方各执叁份，具有同等法律效力。本合同自双方法人代表或授权代表签字并加盖公章认可之日起生效。

本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签章后，可作为本合同的有效附件。

（以下无正文）

甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表：

地址：

乙方（盖章）：
法人代表或授权人：

地址：

银行账号：

开户银行：

联系人：
电话：             


