松科植物枯死木清理及茶科植物病虫害

防治项目采购需求文件

（自行采购）

一、采购项目概况

《中华人民共和国森林法》、《森林病虫害防治条例》、《广东省林业有害生物防治条例》等政策法规明确要求加强森林病虫害防治，保护森林资源，近年来，园区内植物受茶毛虫等病虫危害，影响到森林的生态结构稳定和景观效果。本项目是落实相关政策法规、应对现实挑战的重要举措，具有显著的生态、经济和社会意义，通过科学防治，可以有效保护园区森林资源，维护生态安全，促进林业可持续发展。

二、项目管理和服务要求

（一）项目内容

包括松科、茶科等植物病虫害定期监测及汇报，采用物理、生物或化学等方式，进行松科枯死木清理以及茶科植物病虫害的防治，同时需配合完成园区内突发性病虫害防治工作。

（二）组织实施要求

1.编制项目组织实施方案。

2.开展本年度松科枯死木清理工作前，使用无人机对公园范围内枯死松树数量及分布情况进行调查，提供枯死松树地理位置图。

3.以园区松科、茶科植物分布区域和登山道两侧林地为主要范围，定期开展病虫害监测工作，重点监测往年曾爆发病虫害的区域，定期进行情况汇报，出具监测报告。

4.根据监测结果，按照病虫害发生规律和危害情况，开展病虫害防治工作（优先开展危害症状严重或在一年内多代发生的病虫害防治工作），并配合采购方开展突发性病虫害防治工作。总结年度松科枯死木清理及茶科植物病虫害防治情况，包括防治对象、范围、措施等内容，出具防治报告，并对次年的防治工作提出建议。

4.项目成果检查验收。

（三）具体技术要求

1.根据采购方提供的基础资料，参照国家、省、市各级管理部门的法律法规及标准规范开展工作。

2.防治方式的选择需优先考虑生态环保要求，防治药剂的使用需符合国家、省、市相关标准；若病虫害防治效果未达到相关标准，中标方需进行补充防治直至符合相关标准要求。

3.根据工作进度及时采购材料、工具，合理安排人员、设备。

4.采购方不提供项目实施所需的食宿、办公、临设等场地，均由中标方自行解决，其费用由中标方自理。

5.实施场地内所需水、电、通讯的接驳地点由中标方自行解决。

6.中标方应确保实施现场的清洁卫生，垃圾需当日清理干净，不得留在现场过夜。

7.中标方一旦进场，需严格遵守采购方的各项规章制度。按照国家及地方相关规定做好安全文明作业措施，严格按照安全规范相关规定采取预防事故的措施，确保林区作业的安全性和规范性。

8.实施全过程应杜绝污染环境，确保服务区域内不发生人畜中毒等事故。

9.中标方须配合采购方对园区突发性的病虫害进行处理。

- （四）成果要求

1.提供项目组织实施方案。

2.提供当年度病虫害监测报告、枯死木清理与病虫害防治报告，以及数据图表、高清照片等前后对比的影像资料。

3.严格按照要求完成枯死木清理与病虫害防治，并且防治效果需达到相关标准，具体为：《中华人民共和国森林法》、《森林病虫害防治条例》、《广东省森林病虫害防治条例》、《广东省林业有害生物防治条例》、《松材线虫病防治技术方案》、《广东省松材线虫病防治管理办法》、《生物多样性公约》（CBD）、《广东省林业有害生物防治规划》、《农药管理条例》等。全部防治工作须通过采购方验收。

三、供应商资格要求

1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；

2、本项目不接受联合体投标，不允许分包；

3、具有“林业有害生物防治”丙级或以上资质；

4、提供《政府采购投标及履约承诺函》。

四、评标定标方法

通过自行采购询价方式，按投标报价排序，确定报价最低的投标人为中标单位。

五、商务需求

（一）服务期：自合同签订起至2026年12月20日止。中标方可在合同到期前三个月向采购方提出续期申请，如采购方在合同到期前二个月对项目进行履约评价的结果为优，经采购方同意续期，可续签下一年度合同，合同续期最多不超过两次，每次不超过十二个月。如遇政策调整和市场价格大幅波动除外。

（二）服务地点：深圳大鹏半岛国家地质自然公园

（三）报价要求：

1.总报价不高于85000.00元。分项报价要求如下：

（1）病虫害监测费用不高于6000.00元；

（2）枯死木清理及病虫害防治费用不低于79000.00元。

1.本项目服务费采用包干制，应包括完成本项目实施的所有工作量、法定税费和企业利润等在内的全部费用。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。

6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

（四）付款方式

1.合同签订后，中标人向采购方提供合法有效发票，采购方收到发票后，支付至合同金额的50%款项；

2.中标人完成病虫害防治工作进度的80%，采购方收到中标人提供的合法有效发票后，支付至合同金额的80%款项；

3.中标人完成合同内要求的全部工作，出具全部成果文件，并经采购方验收及履约评价合格后，支付至合同金额的100%款项。

（五）履约担保金：无

（六）违约责任

1.中标人未按合同约定履行义务，采购方有权要求及时整改或采取补救措施。中标人未按照采购方要求进行整改或采取补救措施的，每延期一天，采购方有权扣除合同总价款万分之三的服务费。延期超过15天的，采购方有权解除合同并要求赔偿损失。

2.中标人未按合同约定内容履行各项义务致使合同无法履行的，采购方有权解除合同并要求中标人承担合同总价款20 %的违约金。违约金不足以弥补采购方损失的，采购方有权继续向中标人主张赔偿责任。

3.中标人及其工作人员、设施等在服务过程中造成任何第三方损失的，中标人应积极响应并予以处理，同时承担全部赔偿责任，如造成采购方损失的，中标人应赔偿采购方全部损失(包括采购方直接损失、采购方向第三方赔偿的费用，采购方为解决采购方与中标人、以及采购方与第三方纠纷所发生的律师费、诉讼费、保全费等）。

4.中标人如不按招标文件要求作业，且影响公园景观，采购方有权根据实际情况要求中标人采取必要的补救措施，且中标人须对采购方的损失进行补偿。

5.服务质量达不到本合同规定的标准和要求，不能通过验收的，中标人须无偿承担返工、整改等义务，否则采购方有权解除合同，并可以要求中标人返款已支付合同款及承担合同价款20 %的违约金。

6.未经采购方书面许可，中标人不得将本合同标的的全部或部分擅自转包给第三方，否则采购方有权解除合同，要求中标人返还已支付的全部费用，且中标人应向采购方支付合同总价30 %作为违约金。

7.中标人违反本合同约定的，除应按照约定承担违约责任外，还应当赔偿采购方的一切经济损失，包括但不限于直接损失、可得利益损失，以及采购方为解决本纠纷采取诉讼手段时支出的诉讼费、律师费、评估鉴定费、保全费、保全担保费等费用。

（七）其他

1.根据项目实施情况组织定期考核，具体如下：

（1）项目初期：中标人提交项目组织实施方案。

（2）项目中期：中标人定期向采购方汇报病虫害监测情况，双方赴项目地现场对使用材料、工具和设备情况以及病虫害防治情况定期检查巡视。

（3）项目后期：服务成果经过采购方检验认可后，采购方向中标人签发验收报告。

2.项目人员要求：

（1）投入符合项目实施需求的技术人员数量，其专业、学历、职称、特长、项目经验等内容符合项目需求。其中,技术负责人要求中级及以上职称，3年及以上工作经验。

（2）在项目履约期限，未经采购方同意，中标人不得更换项目负责人或项目主要技术人员，如确需更换的，中标人应提前7个工作日书面向采购方申请，经采购方同意后才可调整，否则采购方有权终止合同，且须承担由此给采购方造成的全部损失。

（3）工作开展前必须对作业人员进行安全培训和技术培训，工作开展过程中需定期进行培训。