合同编号：

松科植物枯死木清理及茶科植物

病虫害防治服务合同

项目名称：  松科植物枯死木清理及茶科植物病虫害防治

委托方（甲方）：  深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

受托方（乙方）：

签订时间：   2026年   月   日

签订地点：   深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

合同期限：   2026年   月   日至 2026年12月20日

委托方（甲方）： 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

住  所  地： 深圳市大鹏新区

法定代表人： 王孟琪

项目负责人（联系人）： 张雪娇

联系方式：  0755--84422340

通讯地址： 深圳市大鹏新区南澳街道地质公园路1号

受托方（乙方）：

住  所  地  ：

法定代表人：

项目负责人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，本着诚实守信、平等互利的原则，经甲、乙双方友好协商订立本合同。

1、项目概况

1.1项目名称

松科植物枯死木清理及茶科植物病虫害防治

1.2项目地点

深圳大鹏半岛国家地质自然公园

1.3项目期限

本服务合同期限自合同签订起至2026年12月20日止。乙方可在合同到期前三个月向甲方提出续期申请，如甲方在合同到期前二个月对项目进行履约评价的结果为优，经甲方同意续期，可续签下一年度合同，合同续期最多不超过两次，每次不超过十二个月。如遇政策调整和市场价格大幅波动除外。

2、项目合同金额及支付方式

2.1项目合同金额： 元(大写： )

本项目服务费采用包干制，包括乙方完成本项目实施的所有工作量、项目所需材料的采买、工具和设备的租赁等成本，以及法定税费、企业利润等在内的全部费用。在合同实施期间，项目费用不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

2.2项目费用支付方式

2.2.1合同签订后，乙方向甲方提供合法有效发票，甲方收到发票后，支付至合同金额的50%款项；

2.2.2乙方完成病虫害防治工作进度的80%，甲方收到乙方提供的合法有效发票后，支付至合同金额的80%款项；

2.2.3乙方完成合同内要求的全部工作，出具病虫害监测报告及病虫害防治报告，并经甲方验收及履约评价合格后，支付至合同金额的100%款项。

乙方知悉甲方的款项全部来源于财政拨款，乙方同意：因甲方财政审批流程及财政拨款迟延或乙方未及时提供合格有效的发票等原因导致甲方付款延迟，不视为甲方违约，乙方不得以此为由追究甲方的违约责任，乙方应继续履行合同。

2.3除双方重新达成协议外，本合同履行过程中的款项支付均通过本合同中指定的银行账户进行。

开户名称：

开户行：

开户行账号：

3、项目要求

3.1项目范围

3.1.1监测范围为园区范围内林地，重点监测松科、茶科植物分布区域和登山道两侧林地，防治范围包括但不限于已调查发生的范围，对当年新发生范围也要进行防治。

3.1.2甲方可根据实施情况，有权对乙方的承包范围及内容进行适当调整，乙方须无条件服从。

3.2项目内容

3.2.1项目内容主要包括松科植物枯死木及茶科植物病虫害监测、茶科植物病虫害防治、松科植物枯死木清理，根据项目经费合理安排工作量。

3.2.2松科、茶科等植物病虫害须定期监测并进行汇报，根据市场和行业部门指导价格情况，每季度安排工人对园区重点区域开展林区病虫害监测并出具报告，每季度监测次数不少于1次，并根据病虫害发生规律及实际发生发展态势增加监测次数，每季度监测费用不超过1500元。

3.2.3采用生物防治或化学防治等方式，进行茶毛虫防治，防治区域主要为七娘山-三角山巡护径、蘑菇石-三角山路段、三角山-大雁顶路段两侧各5m范围内林地，路径长度约为6km，防治时间以管理处通知或监测发现虫害为准，防治前须取得管理处的同意。根据市场和行业部门指导价格情况，每次防治费用不超过1250元/km。

3.2.4松科植物枯死木清理区域为当年新增危害区域以及往年受危害区域，去年园区松科植物枯死木分布区域主要为东风岭、鹿咀片区，剩余未清理的受害植株约为596株，须优先处理当年新增的受害植株，根据实际情况合理安排既往病株的清理。根据市场和行业部门指导价格情况，松科植物枯死木清理费用不超过245元/株。

3.3每次集中防治任务结束后通过实地调查、无人机监测方式检查防治效果，如防治结束后发现有病虫害残留或蔓延区域，乙方应在确定位置和面积后承担对该区域的病虫害进行防治的责任，同时需配合完成园区内突发性病虫害防治工作。

3.4根据工作进度合理安排人员、设备，投入符合项目实施需求的技术人员数量，其专业、学历、职称、特长、项目经验等内容符合项目需求。其中，技术负责人要求中级及以上职称，3年及以上工作经验。

3.5本项目涉及林区作业，乙方进场后需严格遵守甲方的规章制度，按照国家及地方相关规定做好安全文明作业措施，严格按照安全规范相关规定采取预防事故的措施，确保林区作业的安全性和规范性。

4、技术要求

4.1根据甲方提供的基础资料，参照国家、省、市各级管理部门的法律法规及标准规范开展工作。

4.2定期开展病虫害监测工作并向甲方汇报相关情况，出具病虫害监测报告。

4.3总结年度松科植物枯死木清理情况及茶科植物病虫害防治情况，包括清理防治对象、范围、措施等内容，出具枯死木清理与病虫害防治报告，并对次年的清理防治工作提出建议。

4.4采取直接伐倒、锯断、掩埋的方式处理松科植物枯死木，伐桩不得高于5厘米，乙方进行清理枯死松木时必须符合行业标准，严禁枯死木下山或流失，如出问题由乙方负责解决处理，并承担损失。

4.5茶毛虫防治方式的选择需优先考虑生态环保要求。化学防治应使用符合国家、省、市相关标准的安全高效、低毒微毒农药，如甲维盐、高效氯氰菊酯等。生物防治方式应符合无公害要求，如利用性诱剂诱捕雄虫等。

4.6若病虫害防治效果未达到相关标准，乙方需进行补充防治直至符合相关标准要求。

4.7甲方不提供施工所需的食宿、办公、临设等场地，均由乙方自行解决，其费用由乙方自理。

4.8乙方须根据工作进度及时采购材料、工具，合理安排人员、设备，保障项目开展。

4.9实施场地内所需水、电、通讯的接驳地点由乙方自行解决，乙方不得将消防水池等消防设施的存水用于作业。

4.10乙方应确保实施现场的清洁卫生，垃圾需当日清理干净，不得留在现场过夜，实施全过程应杜绝污染环境，确保服务区域内不发生人畜中毒等事故。

4.11本项目工作区域大部分位于山地，地势险要难走，服务人员年龄不得大于50岁，且男性人员占比不少于70%，乙方必须为其购买相应保险，保险保障金额不低于100万元。乙方如未购买保险，甲方有权解除本合同。

5、规范化作业要求

- 5.1所有作业人员禁止携带火种，严禁吸烟。作业范围内需配置灭火器等防火设施。

- 5.2林区作业须遵守相关安全文明施工规定，按要求设置警示标志，并配备专职安全员。

- 5.3作业人员需穿着统一的工作服（反光衣），并佩戴安全帽。操作机械及配合操作的人员必须按操作指引配备手套、安全帽等安全防护用具。

- 5.4乙方工作开展前必须对作业人员进行安全培训和技术培训，工作开展过程中需定期进行培训，并定期检查上述规范化要求的执行情况。

- 5.5乙方应严格按照甲方相关规定做好各项工作，包括签订安全生产承诺书、廉政承诺书、林业安全生产承诺书，落实《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》等，在本项目实施全过程中，如发生任何安全生产事故、事件，由乙方承担全部法律责任、经济赔偿责任及相应后果，同时乙方须严格按照《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》落实相关工作，同时做好相应的台账建设。

6、组织实施和成果要求

6.1组织实施

6.1.1编制项目组织实施方案。

6.1.2开展本年度松科枯死木清理工作前，使用无人机对公园范围内枯死松树数量及分布情况进行调查，提供枯死松树地理位置图。

6.1.3对公园范围内的林地进行病虫害摸查，以园区松科、茶科植物分布区域和登山道两侧林地为主要范围，重点监测往年曾爆发病虫害的区域，定期进行情况汇报，出具监测报告。

6.1.4根据监测结果，按照病虫害发生规律和危害情况，开展松科植物枯死木清理及茶科植物病虫害防治工作（优先开展危害症状严重或在一年内多代发生的病虫害防治工作），并配合甲方开展突发性病虫害防治工作，总结年度松科枯死木清理及茶科植物病虫害防治情况，包括清理防治对象、范围、措施等内容，出具枯死木清理与病虫害防治报告，并对次年的清理防治工作提出建议。

6.1.5项目成果检查验收。

6.2成果要求

6.2.1提交经甲方审核通过的项目组织实施方案，并按方案落地执行。

6.2.2提交完整成果资料，包括但不限于：当年度病虫害监测报告、枯死木清理与病虫害防治报告，以及数据图表、高清照片等前后对比的影像资料。

6.2.3严格按照本合同要求及采购需求文件等相关要求完成病虫害防治工作，并且防治效果需达到国家、省、市相关林业病虫害防治标准及本合同约定相关标准，具体为：《中华人民共和国森林法》、《森林病虫害防治条例》、《广东省森林病虫害防治条例》、《广东省林业有害生物防治条例》、《松材线虫病防治技术方案》、《广东省松材线虫病防治管理办法》、《生物多样性公约》（CBD）、《广东省林业有害生物防治规划》、《农药管理条例》等。全部防治工作须通过甲方验收。

7、组成合同的文件

下列文件是组成本合同的一部分，并互为补充和解释。

7.1本总承包合同；

7.2采购需求文件、投标文件、中标公告等；

7.3本合同履行期间甲方与乙方双方签订的补充合同（协议）或修正文件。

8、双方工作

8.1甲方工作

8.1.1甲方在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

8.1.2办理项目所涉及的各种申请、批件等手续等。

8.1.3指派 张雪娇 为甲方驻地代表，负责对服务质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

8.1.4组织项目各阶段的汇报、研讨工作，赴项目地现场对使用材料、工具和设备情况以及病虫害防治情况定期检查巡视。

8.1.5对乙方提供的服务成果进行验收。

8.1.6按合同规定支付工程款项。

8.2乙方工作

8.2.1收到甲方提供的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何不明晰、错误、失误或缺陷，应在3个日历天内向甲方提出书面意见。

8.2.2乙方应自行收集本合同项目所需的资料，并对其可靠性、真实性及由此可能产生的后果负责，所需费用包括在合同价款中。

8.2.3应根据合同规定的时间要求，保证各阶段工作如期完成。

8.2.4对甲方提交的文件资料，乙方有保密的义务，如乙方未经甲方的书面同意向任何第三方泄露、公开相关文件资料，须向甲方支付合同总价30%的违约金，如违约金不足以弥补甲方的损失，乙方仍应承担甲方的全部损失。

8.2.5严格执行服务规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照项目组织实施方案进行作业，做好各项质量检查记录。

8.2.6指派 / 为乙方驻地代表，负责履行合同，组织作业，按期保质保量完成任务，解决由乙方负责的各项事宜。

8.2.7应接受甲方对项目内容、进度等方面的监督和管理，并在规定时间内（一周内）对工作内容和项目成果进行修改完善。

8.2.8乙方需服从甲方的管理，组织开展合同内约定的工作，服从甲方相关部门(管理站)的现场管理，保证高标准高质量完成各项工作。如遇台风、暴雨等应急处理的特殊情况，乙方须无偿提供人员由甲方直接指挥完成相关工作。

8.2.9负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名树、绿地等不受损坏，如因乙方造成损坏的，乙方应承担相应的费用及法律责任。

8.2.10未经甲方同意，乙方不得更换项目负责人或项目主要技术人员，如确需更换的，乙方应提前7个工作日书面向甲方申请，经甲方同意后方可更换，否则甲方有权终止合同，且乙方须承担由此给甲方造成的全部损失。

8.2.11乙方未按照服务规范及环保要求造成的环境污染，乙方需承担治理责任，并承担造成的一切责任及相关单位的处罚。

8.2.12乙方对于项目应做好安全预警、安全警示、安全围挡等安全措施，未做好安全工作给甲方或第三人造成的经济损失及人身损害，全部法律责任和损害赔偿费用均由乙方承担。

8.2.13乙方应做好作业人员的管理，乙方应做好一切作业人员安全措施并购买相关保险，安全责任全部由乙方承担，同时乙方承诺其人员及家属不会对甲方的运营造成任何影响。若乙方的人员造成甲方或任何第三人损害由乙方承担赔偿责任，同时甲方有权在服务款中扣除相关费用。

8.2.14在本项目中，无论甲方是否支付服务款，乙方承诺不存在任何拖欠乙方员工工资或薪资的情况，乙方拖欠员工薪资造成甲方的任何损害及影响由乙方全部承担，同时乙方应积极消除影响。

8.2.15乙方应按本合同约定安排符合全部资质和要求的合格人员，如有法律法规中明确规定需有资质人员操作的项目，乙方应安排相关人员操作，否则乙方应承担全部责任。

8.2.16乙方需按照甲方要求参加项目会议、参加项目验收等。

9、违约责任

9.1乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求及时整改或采取补救措施。乙方未按照甲方要求进行整改或采取补救措施的，每延期一天，甲方有权扣除合同总价款万分之三的服务费。延期超过15天的，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。

9.2乙方未按合同约定内容履行各项义务致使合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总价款20 %的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方主张赔偿责任。

9.3乙方及其工作人员、设施等在服务过程中造成任何第三方损失的，乙方应积极响应并予以处理，同时承担全部赔偿责任，如造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失(包括甲方直接损失、甲方向第三方赔偿的费用，甲方为解决甲方与乙方、以及甲方与第三方纠纷所发生的律师费、诉讼费、保全费等）。

9.4乙方如不按招标文件要求作业，且影响公园景观，甲方有权根据实际情况要求乙方采取必要的补救措施，且乙方须对甲方的损失进行补偿。

9.5服务质量达不到本合同规定的标准和要求，不能通过验收的，乙方须无偿承担返工、整改等义务，否则甲方有权解除合同，并可以要求乙方返款已支付合同款及承担合同价款20 %的违约金。

9.6未经甲方书面许可，乙方不得将本合同标的的全部或部分擅自转包给第三方，否则甲方有权解除合同，要求乙方返还已支付的全部费用，且乙方应向甲方支付合同总价30 %作为违约金。

9.7乙方违反本合同约定的，除应按照约定承担违约责任外，还应当赔偿甲方的一切经济损失，包括但不限于直接损失、可得利益损失，以及甲方为解决本纠纷采取诉讼手段时支出的诉讼费、律师费、评估鉴定费、保全费、保全担保费等费用。

10、合同最终解释权

本合同如有争议，最终解释权归甲方所有。

11、争议的解决

项目在实施过程中发生争议，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12、未尽事宜

本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

13、合同生效及终止

13.1本合同自甲乙双方代表签字、盖章之日起生效。

13.2有下列情形之一的，可以终止合同：

13.2.1双方协商一致；

13.2.2合同期限届满；

13.2.3因一方违约致使合同目的无法达到；

13.2.4法律规定的终止事由。

- 14、合同的份数

- 14.1本合同一式 陆 份，甲方 叁 份，乙方 叁 份，均具有同等法律效力。

（本页下无正文）

甲方：                                           （盖章）

法定代表人/委托代理人：                           （签名）

年   　　月   　　日

乙方：                                           （盖章）

法定代表人/委托代理人：                           （签名）

年   　　月   　　日