合同编号（甲方）：

合同编号（乙方）：

技 术 服 务 合 同

服务名称 ：2026年度龙岗区非农建设用地系统数据及土地整备指标台账动态更新

委托方（甲方）： 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

受托方（乙方）：

签订地点： 深圳市龙岗区建设大厦

本合同共 14页（含封面）

甲方（委托方）：    深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

住所地：             深圳市龙岗区行政路2号建设大厦

法定代表人：

合同联系人：

合同联系人电子邮箱：

通讯地址：

邮政编码：

电话：         28918019          传真：  28918160

开户银行：

银行账号：

乙方（受托方）：

住所地：

法定代表人：

合同联系人：

合同联系人电子邮箱：

通讯地址：

邮政编码：

电话：                          传真：

开户银行：

银行账号：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿和诚实信用的原则，就甲方委托乙方开展《2026年度龙岗区非农建设用地系统数据及土地整备指标台账动态更新》事宜协商一致，签订本合同，双方承诺遵守并切实履行下列条款：

- 基本情况

1.1服务名称：2026年度龙岗区非农建设用地系统数据及土地整备指标台账动态更新

1.2服务委托方式为    （5）

（1）直接委托  （2）单一来源  （3）竞争性谈判

（4）公开招标  （5）询价     （6）其他

1.3服务类别为  （2）

（1）城乡规划类

（2）土地类

（3）房地产类

（4）测绘类

（5）矿产地质资源类

（6）海洋类

（7）政策法律制度类

（8）其他  /

1.4服务研究范围：

2026年度龙岗管理局辖区范围内更新的非农建设用地、土地整备指标（指深规划资源(2020)428号文规定的土地整备指标管理对象,下称土地整备指标)相关资料。

1.5本合同签订前，合同项下服务已取得下列材料：

  计划批复

中标通知书；

主任办公会议纪要；

市政府文件；

  其它

- 技术服务要求和内容

2.1前期准备

对相关政策进行分析解读，提出项目工作要求，分析日常管理中对台账、系统的不足，提出优化建议，使现有非农台账、土地整备留用土地指标台账管理与政策充分衔接。制定项目工作方案以及信息化技术标准。

2.2资料收集与梳理

收集整理与非农建设用地、土地整备留用土地指标相关资料，包括非农建设用地划定、调整、入市、指标核销等相关审批文件，土地整备留用土地指标原整备（征收）、选址、批复下达、调整锁定、核销等相关审批文件。

2.3非农建设用地信息化处理

根据非农建设用地管理系统标准提取相应信息字段、处理矢量化图形及档案信息。

2.4数据动态更新

（1）非农建设用地台账动态更新

根据非农建设用地相关批文、调整、入市、更新整备项目使用等情况，梳理并核实非农建设用地划定、使用、现状、剩余指标等情况，实时更新非农建设用地台账信息（excel、dwg）

（2）土地整备留用土地指标台账动态更新

根据土地整备留用土地指标原整备（征收）、选址、批复下达、调整锁定、核销等情况，梳理并核实土地整备留用土地指标使用及现状情况，实时更新土地整备留用土地指标台账和数据档案库信息。

（3）非农建设用地系统数据动态更新

实时更新非农信息化数据。

2.5年度更新报告

对年度更新数据进行分析统计，并形成报告。

- 合同价款

3.1本服务合同总价款为人民币（大写） 壹拾万元整 ，（小写）¥100000.00元。

3.2 本合同价款包括完成本技术服务所有工作量和服务内容的全部费用。若超过本合同约定的工作量及服务内容，应另行签订合同。

3.3本合同价款包括但不限于：

乙方专业工作人员的劳务费用、交通费用、通讯费用、办公用品购置费用

研究资料购置费用

专业问题咨询费用

成果文本印刷费用

成果公开展示费用

其它

- 合同履行期限

本项目自合同签订之日起8个月内完成。

- 研究进度及阶段成果要求

5.1甲乙双方组成服务项目组（服务项目组成员见附件 1），自正式签订合同后启动，具体工作开展和成果提交根据实际管理和审查需求推进，详见下表。

| 序号 | 工作阶段 | 成果构成 | 数量 | 提交时间 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期准备 | 制定工作方案及技术标准 | 1套 | 合同签订之日起1个月内 | 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局审查 |
| 2 | 提交中期成果 | 非农建设用地系统数据及土地整备留用土地指标台账动态更新研究报告 | 3套 | 合同签订之日起3个月内 | 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局审查 |
| 3 | 提交正式成果 | 1. 非农建设用地台账和土地整备留用土地指标台账（excel） 2. 非农建设用地和土地整备留用土地空间数据库（shp和dwg） 3.非农建设用地系统数据及土地整备留用土地指标台账动态更新研究报告（ppt） | 3套 | 合同签订之日起8个月内 | 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局审查 |

- 当事人的权利和义务

6.1甲方的权利和义务。

（1）甲方应及时配合乙方，对乙方在技术服务进行过程中与相关部门的沟通提供支持。

（2）甲方应于具体技术服务正式开展 1 个月内协助乙方收集基础资料及开展现场调研。

（3）甲方应按本合同第九条规定的时间足额向乙方支付各阶段合同价款。

（4）甲方有权以合理方式检查、督促乙方工作情况，同时应及时组织具体技术服务各阶段成果的汇报、审查、研讨、公开展示及公众咨询等工作，并及时将审查和征询结果以书面形式提交给乙方。

（5）甲方应指派专人负责与乙方联系，以及接受乙方就本技术服务的咨询；甲方变更联系人，应及时告知乙方。

（6）甲方要求乙方提前交付成果时，须征得乙方同意。对因此而增加的工作量，甲方应向乙方支付必要的费用。

（7）甲方有权要求乙方按照合同约定内容交付技术服务成果。

6.2乙方的权利和义务

（1）乙方应接受甲方合理的检查、督促，并在甲方的组织下，及时向甲方汇报具体技术服务各阶段的工作，接受甲方审查。

（2）乙方应按有关法规、设计标准、技术规范、以及本合同约定的工作内容、技术标准、工作进度和成果要求进行工作，具体技术服务成果乙方应按与甲方约定时间按时交付。乙方应对其提交的成果质量负责。

（3）乙方应配合甲方组织、举办本技术服务所涉及各工作阶段的汇报、审查、研讨、公开展示及公众咨询等工作，并负责解答相应的技术问题。

（4）对于已经提交成果验收的各阶段具体技术服务的成果文件，乙方应按照甲方提供的书面成果审查或审批意见进行修改和完善，并向甲方提供相应的书面报告说明成果修改的详细情况。未经甲方同意，乙方不得随意修改已经验收的成果文件。

（5）乙方应依据本技术服务所涉及的具体工作内容和技术要求，组织具有相应能力的各层次技术人员组成服务项目组。经双方约定的服务项目组主要成员名单见附件 1 。本合同履行期间，乙方替换服务项目组主要成员必须征得甲方同意。

（6）合同履行期间，乙方承担第三方委托的本技术服务所涉及的具体技术服务范围内的其它项目时，应书面告知甲方；对可能与甲方利益冲突的项目，甲方有权要求乙方回避。

- 最终成果验收

1.中期成果

（1）非农建设用地系统数据及土地整备留用土地指标台账动态更新研究报告（ppt）

2.正式成果

（1） 非农建设用地台账和土地整备留用土地指标台账（excel）

（2）非农建设用地和土地整备留用土地空间数据库（shp和dwg）

（3）非农建设用地系统数据及土地整备留用土地指标台账动态更新研究结题报告（ppt）

- 最终成果验收

8.1甲方负责对乙方提交的最终成果组织评审。

8.2在合同履行过程中，针对本技术服务涉及的具体情况，必要时，甲乙双方可以协商调整技术服务最终成果。甲方如需乙方增加交付成果的数量，应由双方协商解决。

8.3最终成果验收合格的标志为：

国务院或其组成部门审查批准

深圳市人民代表大会或其常务委员会审查批准

深圳市政府审查批准

深圳市龙岗区政府批准

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局审查通过

其它：

- 合同价款支付

9.1除双方重新达成协议外，本合同履行过程中的价款支付均通过本合同中指定的甲乙双方银行账号进行。

9.2合同价款总计为人民币（大写）壹拾万元整，（小写）¥100000.00 元，付款方式分为 三 期：首期款为人民币（大写）伍万元整 ，（小写）¥ 50000.00 元，占总合同额的 50% ，自合同签订之日起，乙方在10个工作日之内提出付款申请，甲方按照财政部门安排该项目的年度资金开展支付首期款工作。

中期款为人民币（大写）肆万元整 ，（小写）¥ 40000.00元，占总合同额的 40%，自乙方提交中期成果，并通过甲方审查，乙方在10个工作日之日内提出付款申请，甲方按照财政部门安排该技术服务的年度资金开展支付进度款工作。

尾款于乙方按照合同提交正式成果，并通过甲方局专题会审查并完成归档手续后，乙方在10个工作日之内提出付款申请，甲方按照财政部门安排该技术服务的年度资金开展支付尾款工作,尾款为人民币（大写）壹万元整 ，（小写）¥ 10000.00元，占总合同额的 10%。

- 成果权属

10.1  本技术服务涉及的  /  成果的权属归甲方    /     所有（①单独 ②非单独）；

甲方拥有本技术服务涉及的所有中间成果和最终成果，以及与之相关的所有权利。

10.2乙方有权要求甲方在公开成果时注明乙方为技术服务受托人，并可享有与甲方共同获得与本技术服务涉及项目成果的相关荣誉证书和奖励的权利。

10.3经甲方同意，乙方可以享有本技术服务涉及的中间成果或最终成果的下列相关权利：

利用本技术服务涉及的中间成果或最终成果用于学术研究，发表论文或著作

  以受托人的身份利用甲方已公开的成果对外宣传的权利

其他权利

- 保密条款

甲乙双方应遵守国家的有关保密规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权。

- 合同违约责任

12.1甲方违约责任

（1）甲方变更委托本技术服务涉及内容、规模、条件，或对所提供资料作较大修改时，应于确定修改之日起五个工作日内书面告知乙方。因以上原因造成乙方返工，返工工作量按本技术服务涉及的具体服务计费标准计算未超过该服务总价款的 30% 时，甲方无需向乙方支付返工费；返工工作量按本技术服务涉及的具体服务计费标准计算达到或超过该服务总价款的30%时，双方应协商签订补充协议或另行签订合同，重新明确有关条款。

（2）甲方未按本合同约定，延迟支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付该阶段合同价款每日_0.5 ‰的逾期违约金，逾期违约金总额不超过合同总价款的 5_%，且乙方提交成果的时间顺延。逾期超过__15 _个工作日（含_15_个工作日）以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。因政府内部工作导致甲方迟延付款的，乙方应给予最大程度的谅解。

12.2乙方违约责任

（1）由于乙方工作的错误或遗漏造成本技术服务涉及具体服务成果质量损失的，乙方除负责及时采取有效补救措施外，应免收受损失部分的合同价款，并支付该技术服务按本合同计费方式计算总价款 10 %的违约金。

（2）乙方未按本合同第6.2条的约定，擅自修改已经提交验收的成果文件的，应承担因此产生的一切后果，并赔偿甲方合同总价款 10 %的违约金。

（3）本合同履行期间，本技术服务所涉及的具体服务乙方未能按与甲方约定的日期(含协商延缓的日期)提交成果的，甲方有权要求乙方支付该阶段合同价款每日 5 ‰的逾期违约金，逾期违约金总额不超过合同总价款的 5 %。

（4）未经甲方同意，乙方擅自变更附件 1约定的服务项目组主要成员，甲方有权责成乙方采取补救措施或调整服务项目组主要成员构成。

- 合同解除

13.1本合同履行过程中出现以下情形之一的，合同双方中任何一方可以书面通知对方解除合同：

非归责于合同双方的原因，本技术服务所涉及具体服务取消的

非归责于合同双方的原因，本技术服务所涉及具体服务长期暂停，超过技术服务研究 60 个工作日

本合同履行期间，因上述情形造成合同终止的，甲方应按乙方已经完成的工作量向乙方支付费用，乙方同时应将已完成的阶段性成果移交甲方。

13.2本合同履行过程中出现下列情形之一的，甲方有权解除合同：

（1）在合同履行过程中，甲方发现乙方不满足本合同第六条规定的；

（2）乙方未能按本技术服务所涉及的具体服务与甲方约定的成果交付日期(含协商延缓的日期)提交成果，延误时间超过  30 个工作日；

（3）因乙方工作的错误或遗漏造成成果质量损失，且乙方未按甲方要求采取及时有效的补救措施的；

本合同履行期间，因上述情形造成合同终止的，乙方除应退还甲方已预付的本技术服务所涉及的具体款项外，还应支付该服务总价款  10  %的违约金。乙方同时应将已完成的阶段成果移交给甲方，并退还甲方有关资料。

13.3本合同履行过程中出现下列情形之一的，乙方有权解除合同：

（1）甲方不审查本技术服务所涉及的具体成果或暂停本技术服务，延误时间超过  30   个工作日；

（2）甲方未按本合同约定，逾期支付合同价款超过  30   个工作日；

（3）甲方明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同的；

本合同履行期间，因上述情形造成合同终止的，已开始技术服务工作的，甲方应根据乙方已完成的实际工作量，不足或等于一半时，按该阶段该技术服务价款的一半支付；超过一半时，按该阶段该技术服务价款的全部支付。乙方同时应将已完成的阶段成果移交给甲方，并退还甲方有关资料。

- 不可抗力

14.1本合同在履约过程中，发生不可抗力时，合同受影响的一方应及时告知另一方，并同时发出书面通知。与此同时，合同受影响的一方应尽最大努力，设法将不可抗力造成的损失减少到最低程度。

如不可抗力持续___1__个月后一方仍无法克服，则双方应立即商议应继续履行或终止合同。商议的结果，应以书面文件作为本合同的不可分割一部分。

在本合同履约过程中，未受不可抗力影响的本合同条款，双方应继续努力执行。

14.2如本技术服务所涉及的具体情况因不可抗力或其它原因须提前终止的，提出终止的一方须在___30__天前以书面形式，向另一方提出提前终止要求。本技术服务所涉及的具体情况须提前终止的，双方须签署提前终止协议，规定终止日期。

- 合同终止

15.1 如未出现合同解除、不可抗力情形，本合同至履行期届满时终止。

15.2 本合同的终止不影响乙方按照约定进行技术服务的后续服务。

- 法律适用

本合同的的一切事宜适用中华人民共和国法律，但排除冲突法规则的适用。

- 合同争议的解决方式

本合同履行期间，双方发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，按下列方式解决：

提交深圳仲裁委员会仲裁

提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会（深圳国际仲裁院）仲裁

  依法向甲方所在地人民法院起诉

- 其他条款

18.1 本合同共 1份附件，附件与本合同条款对双方具有同等效力。

18.2本合同经双方法人代表或其授权代表签字，并加盖单位印章后，立即生效。

18.3本合同一式_8_份，甲乙双方当事人各执_4_份。如合同履约过程中，合同需要修订文件、补充文件，或任何附件的，均须经双方法人代表或授权代表签字后生效，成为本合同不可分割的一部分。

附件1：成交通知书

附件2：服务项目组成员名单

委托方：   深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

（甲方）（盖章）

法定代表人（签名）：

委托代理人（签名）：

_________年____月____日

受托方：

（乙方）（盖章）

法定代表人（签名）：

委托代理人（签名）：

_______年___  _月____日

附件1：成交通知书

附件2：服务项目组成员名单