《2026年度龙岗区征转地土地信息管理系统数据动态更新》项目采购需求文件

- 一、采购项目概况

（一）项目背景

随着深圳市经济的快速发展，土地呈现供不应求的状态。为了经济的可持续发展，亟需更多用地支撑，然而各类土地的有效管理可对落实土地集约节约利用政策提供有效支撑。

为贯彻落实土地集约节约利用政策，有效合理地开发利用土地。我局于2020年开展了《龙岗区征转土地数据信息化管理及更新机制研究》项目、22年-25年连续开展《年度龙岗区征转地土地信息管理系统数据动态更新》项目，全面补充梳理期间龙岗区因土地整备、城市更新、拆迁安置等工作过程产生很多新的征转地资料，纳入“多规合一”系统管理，实现了数据的互通互享。

龙岗区土地整备任务繁重，整备实施总规模位于全市前列，由此产生大量与土地整备项目地块权属验收相关的征转、征拆、征收、土地整备利益统筹等补偿协议书、支付凭证及相关办文审批成果数据，对土地信息数据管理工作要求更高。

为保证土地信息管理数据的现势性、实时性，将年度有变更或新增的征转地、土地整备补偿数据及土地验收入库数据上传并整合至市规划和自然资源局土地整备信息平台，实现对龙岗区征转地多规合一及地籍信息系统进行动态更新。

（二）财政预算限额：人民币16万元。

- 二、项目管理和服务要求

（一）任务范围

2026年度龙岗区辖区范围内的征转地批复或补偿协议书、土地整备补偿协议书相关资料。

（二）工作内容

本项目工作内容具体包括：

1.前期准备

（1）制定工作方案与技术标准

根据项目需求，制定相应工作方案与技术标准。

（2）人员安排与培训

根据项目具体工作内容，合理安排各阶段工作人员。同时为了项目能够有序顺利开展，针对项目所需各项技能进行培训，培训内容包含但不限于资料的整理、甄别、数据处理等。

（3）资料收集与整理

收集并整理征转地批复和补偿协议书、2026年度土地整备补偿协议书相关资料。

2.系统数据动态更新

对上述收集的资料进行全面清理，主要包括以下内容：

（1）征地数据动态更新

①数据表单录入

对收集的征地批复或补偿协议书文本资料进行清理，根据系统标准提取信息，并形成对应的表单。

②坐标录入，形成征地补偿范围图

根据上述收集的征地协议文本资料中附带的红线范围图，摘录坐标点，按照系统已有的征地数据格式标准形成范围图。

③系统资料整合

全面收集征地涉及的文本资料，并整合形成电子文档数据库。

④系统数据更新

将更新后的征地属性信息、数据及档案文件整合至系统的征地图层中。

（2）转地数据动态更新

①数据表单录入

对收集的转地批复和补偿协议书文本资料进行清理，根据系统标准提取信息，并形成对应的表单。

②坐标录入，形成转地补偿范围图

根据上述收集的转地协议文本资料中附带的红线范围图，摘录坐标点，按照系统已有的转地数据格式标准形成转地补偿范围图。

③系统资料整合

全面收集转地涉及的文本资料，并整合形成电子文档数据库。

④系统数据更新

将更新后的转地属性信息、数据及档案文件整合至系统的转地图层中。

（3）2026年土地整备补偿数据及土地验收入库数据动态更新

①数据表单录入

对收集的2026年度土地整备补偿协议书、土地验收入库等相关文本资料进行清理，根据系统标准提取信息，并形成对应的表单。

②坐标录入，形成土地整备补偿范围图

根据上述收集的土地整备补偿协议、土地验收入库文本资料中附带的红线范围图，摘录坐标点，按照系统已有的数据格式标准形成范围图。

③系统资料整合

全面收集土地整备补偿数据及土地验收入库涉及的文本资料，并整合形成电子文档数据库。

④系统数据更新

在系统中新增土地整备图层，并将对应的土地整备属性信息、数据及档案文件整合至系统中。

3.数据全面核查

采用自检、互检、及抽检的方式对本项目产生的数据、属性信息及档案文件进行质量控制。比例详见表1：

表1  检查比例表

| 序号 | 检查方式 | 比例% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自检 | 100% |
| 2 | 互检 | 100% |
| 3 | 抽检 | 30% |

4.数据更新统计

根据项目工作内容，统计数据更新的具体情况。

5.成果制作

根据项目清理情况，进行工作报告撰写。

（三）成果构成

1.中期成果

2026年度龙岗区征转地土地信息管理系统数据动态更新项目报告

2.正式成果

（1）2026年度龙岗区征转地土地信息管理系统数据动态更新项目结题报告（含明细表）

（2）征转地、2026年度土地整备补偿数据库（dwg格式）

（3）征转地、2026年度土地整备补偿档案（PDF格式）

以上成果为纸质版或电子格式。

（四）人员要求

要求项目组工作人员需包括土地资源管理、城乡规划等专业，要求项目组织至少有3名工作人员，合同执行过程中，中标人不得随意更换项目负责人和项目组成员。

- 三、供应商资格要求

（一）具有独立法人资格；

（二）具有土地管理研究相关工作经验；

（三）本次采购不接受联合体报名，不接受转包分包。

- 四、信用记录及内容

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。通过“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道。相关查询截图证据与采购文件一并保存，以开标当日查询结果为准。

- 五、评标定标方法

最低价法。

- 六、商务需求

（一）服务期：本项目自合同签订之日起8个月内完成。

（二）项目进度安排

项目各阶段具体工作和时间安排如下表：

| 序号 | 工作阶段 | 成果构成 | 数量 | 提交时间 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期准备 | 工作方案 | 1套 | 合同签订之日起1个月内 | 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局审查 |
| 2 | 提交中期成果 | 2026年度龙岗区征转地土地信息管理系统数据动态更新项目中期工作报告 | 3套 | 合同签订之日起3个月内 | 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局审查 |
| 3 | 提交正式成果 | 1、2026年度龙岗区征转地土地信息管理系统数据动态更新项目工作报告（含明细表） 2、征转地、2026年度土地整备补偿数据库（dwg格式） 3、征转地、2026年度土地整备补偿档案（PDF格式） | 3套 | 合同签订之日起8个月内 | 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局审查 |

（三）报价要求

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

（四）付款方式

本项目服务费用分三期支付。

首期款：自合同签订之日起10个工作日内，中标方提出付款申请，采购方根据当年财政安排的资金支付首期款（占合同价的50%）；

中期款：中标方提交中期成果，经采购方审查通过后，中标方提出付款申请，采购方根据当年财政安排的资金支付中期款（占合同价的40%）；

尾款：中标方提交正式成果，通过采购方局专题会审议，主办科室完成成果归档后10个工作日内，中标方提出付款申请，采购方根据当年财政安排的资金支付尾款（占合同价的10%）。

（五）履约担保金：无

（六）违约责任：以合同约定为准。

（七）其他

1.供应商应确保投标文件中的人员信息真实、有效。

2.供应商在项目开展过程中不得更换项目负责人。

3.供应商必须保守国家机密，不得泄漏采购方所提供的属国家秘密的信息和数据；未经采购方允许，不得使用或者以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。

4.必须签署《供应商基本情况表》《政府采购投标及履约承诺函》《政府采购违法行为风险知悉确认书》，并加盖单位公章作为投标文件的组成部分，否则作废标处理。