《龙岗区2026年在建工程岩溶地质环境影响动态评估》项目采购需求文件

（自行采购）

一、采购项目概况

（一）项目名称：龙岗区2026年在建工程岩溶地质环境影响动态评估。

（二）项目背景：龙岗区在建工程规模大，工程建设密集，地铁沿线周边发生多起龙园路、龙岗中专等地面塌陷险情，岩溶地面塌陷灾害多由人为工程活动导致地下水位剧烈波动引起，岩溶地面塌陷灾害频发与人类工程活动密切相关，龙岗区在建工程岩溶地质环境影响动态评估十分必要。通过调查及结合收集的勘察、已有的岩溶塌陷易发性分区等资料，进一步综合分析评估在建工程岩溶地质环境影响动态评估，对龙岗区岩溶的进一步风险管控及防治工作提出建议，保障城市空间、地质、公共安全。

（三）立项依据：《地质灾害防治条例》第十条、《国务院办公厅印发贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定重点工作分工方案的通知》第一条。

（四）测算依据：依据《国土资源预算调查标准（地质调查部分）》（财政部 国土资源部2007年52号）。

（五）主要工作内容

1.收集相关资料

评估工作首先收集龙岗区岩溶环境工作区（预计40个）已有的区域地质、区域地貌、区域稳定性、区域地震和建筑区地形、勘察报告、设计资料、水文监测等资料。

2.现场调查

以1:2000地形图为底图，调查区内地质环境条件、岩溶地质环境。

3.室内综合分析与研究

在充分收集资料及调查的基础上，通过数据分析论证在建工程岩溶地质环境影响动态评估，并绘制相关图件。

4.提出相关的防治措施建议

根据论证结构，提供合理有效的防治措施建议，供业主和施工单位进行参考。

（六）费用预算：本项目费用预算11.19万元，投标方报价不应高于此预算。

（七）采购方式：采用询价方式采购。

- 项目管理和服务要求

- 项目管理

- 1.参加本项目的项目组成员应熟悉我市龙岗区地质环境、地质灾害防治相关政策等相关情况，项目团队成员不少于5人（包含项目负责人），项目负责人应具有高级工程师或以上职称。

- 2.在投标文件中列出的参与人员名单、项目参与时间，在项目实施过程中不能随意更换，如确需更换，必须得到采购方的同意。

- 服务要求

1.中标方需按采购方的招标技术及时间要求完成相应工作；成果全部提交后，采购方将对中标方进行项目成果验收。

2.成果内容

深圳市龙岗区2026年在建工程岩溶地面塌陷隐患动态评估报告。

3.成果形式：纸质成果报告4份，电子光盘1张。

4.项目进度安排：

| 序号 | 工作阶段 | 成果构成 | 成果要求 | 成果提交时间 | 成果验收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料收集 | / | / | 2026年3月31日前 | / |
| 2 | 第二阶段 | 中期成果 | 中标方完成合计30个岩溶环境工作区的评估工作，并提交《深圳市龙岗区2026年在建工程岩溶地面塌陷隐患动态评估报告》（中期成果） | 6个月内 | 采购方审查通过 |
| 3 | 最终 | 正式成果 | 中标方完成合计40个岩溶环境工作区的评估工作，并提交《深圳市龙岗区2026年在建工程岩溶地面塌陷隐患动态评估报告》 | 8个月内 | 采购方审议通过 |

三、供应商资格要求

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有合法经营资格的国内独立法人；

（二）投标人营业执照的业务范围明确有岩溶地质灾害防治研究或岩溶水文地质调查或岩土工程等与本招标项目相关内容；

（三）本项目不接受联合体投标。

四、评标定标方法

最低评标价法。

五、商务需求

（一）服务期：自合同签订之日起8个月内完成。

（二）服务地点：龙岗区。

（三）报价要求

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

（四）项目进度安排

供应商根据采购方的服务委托时间及要求，自行安排项目进度，控制各阶段完成时间节点，确保项目按期保质保量完成。

（五）验收要求

供应商需按采购方的招标技术及时间要求，完成相应工作成果并全部提交后，采购方组织项目验收。

（六）售后服务要求

1、项目正式成果由采购方审查通过后进入售后服务期，售后服务内容要求主要包括技术支持等；

2、本项目要求由中标方提供2年的售后服务（技术支持）；

3、技术支持服务包括包含以下内容：

（1）专员支持服务：安排维护专员为本项目售后技术支持，并提供其联系手机、电话、传真、Email；保证采购方在工作日内能及时联系到维护专员；如人员需要调整应及时通知采购方；

（2）其他支持服务：中标方应配合采购方进行与本项目相关、合理的技术服务工作。

（七）付款方式分三期，首期款占总合同额的50%，于项目合同签订后10个工作日内由中标方提出付款申请后，采购方依据财政部门当年资金安排开展付款工作；第二期款占总合同额的30%，中标方完成30个岩溶环境工作区的评估工作，提交中期成果经采购方审查通过后10个工作日内提出付款申请，采购方依据财政部门当年资金安排开展付款工作；尾款占总合同额的20%，中标方将正式成果提交采购方审议通过且完成成果归档后10个工作日内由中标方提出付款申请，采购方依据财政部门当年资金安排开展付款工作。

（八）履约担保金：无需提供履约担保金。

（九）违约责任：以合同约定为准。

（十）服务质量监督和项目验收要求

投标人应按采购方的服务要求提供相应技术成果，且需经采购方验收审查。

政府采购投标及履约承诺函(明确要求投标人必须签署，否则做废标处理)。

（十一）其他：

1、供应商应确保投标文件中的人员信息真实、有效；

2、供应商在项目开展过程中不得更换项目负责人；

3、供应商必须保守国家机密，不得泄漏采购方所提供的属国家秘密的信息和数据；未经采购方允许，不得使用或者以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。通过“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，以开标当日查询结果为准，相关查询截图证据与采购文件一并保存。
    供应商需提供《供应商基本情况表》和签署《政府采购违法行为风险知悉确认书》及《政府采购投标及履约承诺函》，并加盖单位公章作为投标文件的组成部分。