# 龙岗区2026年度建设用地供应计划配套临时用地全生命周期跟踪监测评估采购需求

- 采购项目概况

随着深圳市城市发展进入由高速增长向高质量发展转型的新阶段，城市空间资源配置与土地使用管理面临日益复杂的挑战。临时用地作为城市建设过程中的重要补充机制，在推动重点工程建设、保障项目快速落地方面发挥了重要作用。然而，伴随临时用地使用范围扩大和时空分布增多，其使用过程也逐渐暴露出备案信息与图斑信息脱节、图属一致性不足的问题，造成上图入库成果与实际使用情况存在偏差、审批与合同签订流程不闭环、清退机制执行不到位等问题。针对目前龙岗区临时用地现状问题，通过开展龙岗区2026年度建设用地供应计划配套临时用地全生命周期跟踪监测评估工作，构建全区统一的数据标准，提升上图入库工作的时效与准确性，打通临时用地审批与收回监管链条，实现用地全生命周期系统跟踪监测评估，细化专项清理问题分类与整改路径，增强整改建议的可行性与政策兼容性。使龙岗区临时用地的使用形成健康的循环状态，避免因超期问题导致临时用地停批等情况。项目预算金额19.88万元。

- 项目管理和服务要求

- 服务总体要求

通过开展龙岗区2026年度建设用地供应计划配套临时用地全生命周期跟踪监测评估工作，构建全区统一的数据标准，打通临时用地审批与收回监管链条，实现用地全生命周期系统跟踪监测评估，细化专项清理问题分类与整改路径，增强整改建议的可行性与政策兼容性。使龙岗区临时用地的使用形成健康的循环状态，避免因超期问题导致临时用地停批等情况。

- 服务标的数量情况

## 本项目实施要求供应商在近三年来承担过相关规划的工作，为本项目专门组建不小于8人的专业团队，项目负责人或技术负责人需要从事规划设计工作5年以上。

- 具体服务需求内容

- 本次工作内容主要分为临时用地全链条“工具箱”及实施应用、临时用地专项清理跟踪评估与整改实施方案、正在使用中临时用地动态监测评估三大部分。

- 1.临时用地全链条“工具箱”及实施应用

- （1）临时用地供应前期工作

- 跟进项目用地审批进度，根据相关规定，协助分析研判临时用地选址合理性及到期收回可行性。同时协助完成土地审批前期的系统信息录入、材料上报等工作。

- （2）临时用地批后监管台账

- 建立《2026年度龙岗区临时用地全生命周期台账》，及时将新审批的临时用地纳入监管台账内，并对监管台账内用地信息(包括但不限于合同号、土地面积、使用期限、进展状态等)保持动态更新。

- 1）台账基本信息。包括用地号、用地单位、批准用途、批准文号、土地位置、土地面积、复垦情况、合同约定起止时间、合同号、使用费用、合同签订时间等。

- 2）台账更新维护。根据已收集的资料梳理各宗已审批的临时用地使用情况，建立临时用地供应台账，并通过现场巡查结果对已供应的临时用地的土地状态进行动态更新监测评估。

- 2.临时用地专项清理跟踪评估与整改实施方案

- 针对龙岗区超期占用临时用地块，按超期时长、复垦保证金状态、地上物拆除难度等维度加权核算风险等级及整改难度等级，生成三级预警清单，根据不同等级并结合相关土地政策制定不同整改计划标准。同时建立复垦完成率时序模型，对复垦方案逾期、复垦保证金缺失等用地实际情况进行评估，动态监测监管超期未复垦用地百分比，对于导致超出警戒值用地提前作出处置。

- 3.正在使用中临时用地动态监测评估

## 针对龙岗区自2026年正在使用中临时用地，建立“双随机——公开”动态监测体系。

- （1）多维度动态监测

## 维度一利用移动巡查终端，搭载GIS定位系统，监测用地范围偏移、违规扩建等违法行为。

## 维度二利用无人机摄影，并采用AI图像识别算法，识别永久性建筑物等违法行为。

- （2）风险响应机制

## 根据违法程度划分三级预警，未悬挂临时用地标志牌等为蓝色预警级别，超范围建设为黄色预警级别，建设永久建筑或占用基本农田为红色预警级别。

## 对于黄色、蓝色预警，责令用地单位限期整改。对于红色预警移交执法部门进行违法处罚。

- （四）提交成果

## 本项目成果如下：

- 1、临时用地2026年度审批台账、宗地资料库及图形数据库。

- 2、龙岗区超期占用临时用地整改报告。

- 3、2026年度正在使用中临时用地动态监测评估报告

- 以上成果文件均提供“可视化图件（GIS平台）+文字报告”双格式输出，并提供书面和电子文件，电子文件应为Shapefile、PDF、Excel等格式并用光盘介质存储。

- 供应商资格要求

（一）具有独立法人资格；

（二）投标供应商提供近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无重大违法犯罪记录和不存在被禁止参与政府采购活动的书面声明函。

- 评标定标方法

# 采用询价方式采购，最低评标法，价低者得。

- 商务需求

- 服务期限

# 本合同签订之日起6个月内前开展并完成该项目。在该项目完成后的1年内，中标方须与采购方保持全面沟通，随时跟进。

- 服务地点

# 深圳市龙岗区。

- （三）服务进度安排

| 序号 | 项目进度 | 工作内容及具体安排 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 初步成果编制阶段 | 成立项目组，明确岗位分工与技术路线，对接各经办人备案与审批数据通道，制定数据标准与采集模板。每季度收集备案、审批与到期临时用地信息，搭建图属校核平台与审批全链条数据库。 | 根据本项目的特点，本项目需在2026年度全程跟踪、不定期派专人录入数据和实地巡查。 |
| 02 | 中期成果阶段 | （1）跟进项目用地审批进度，根据相关规定，协助分析研判临时用地选址合理性及到期收回可行性，识别图属冲突点、审批滞后点、收回断点等问题，以及临时用地日常监管巡查工作。 （2）归类专项清理问题数据，提取典型样本，运用政策分析与用地合规判断逻辑，分析预判可能存在的超复垦期用地比例，提出差异化整改路径建议。 |  |
| 03 | 成果验收与归档阶段 | 成果提交相应职能部门征求意见，报深圳市规划和自然资源局龙岗管理局审查，以深圳市规划和自然资源局龙岗管理局出具相关结题会议纪要为结题依据。 |  |

- （四）项目实施要求

## 1.人员要求：为保证工作有序开展，要求中标方形成不少于8人的工作组，以1名项目负责人（从事规划设计工作5年以上）和7名参与人员组成。

2.投标供应商必须提供项目的实施方案及计划，并严格按照方案及计划执行。

3.中标单位要按约定的工作内容、技术标准、工作进度和成果要求进行工作，并在规定时间内提交成果，对所提交成果的质量负责。

4.中标单位在合同的执行过程中应自觉接受由采购人组织的全过程监督检查。

- （五）报价要求

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签订的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列清单中的项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

- （六）付款方式

采用分期付款方式：分三期付款。

首期款：自签订合同之日起，中标方在10个工作日之内提出付款申请，采购方按照区财政安排该项目的年度资金开展支付首期款工作（占合同总价款50%）；

中期款：中标方按照合同提交中期成果，并通过采购方审查通过后在10个工作日之内由中标方提出付款申请，采购方按照区财政安排项目的年度资金开展支付中期款工作（占合同总价款40%）；

尾款:中标方提交最终成果，并通过采购方审查通过后、完成归档手续后在10个工作日之内由中标方提出付款申请，采购方按照区财政安排项目的年度资金开展支付尾款工作（占合同总价款10%）。

（七）履约担保金：无。

（八）违约责任：以合同约定为准。

（九）其他：投标供应商必须签署《政府采购投标及履约承诺函》、《政府采购违法行为风险知悉确认书》《供应商基本情况表》并加盖单位公章作为投标文件的组成部分，否则做废标处理。信用记录：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。通过“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，以开标当日查询结果为准，相关查询截图证据与采购文件一并保存。