# 深圳市斜坡类地质灾害风险调查项目采购需求

| *项目名称 | 深圳市斜坡类地质灾害风险调查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *采购人名称 | 深圳市规划和自然资源局 |  | *采购方式 | 单一来源 |
| 计划立项批文号 | 粤财资环〔2025〕170号 |  | *资金来源 | 中央财政2026年自然灾害防治体系建设补助资金 |
| *财政预算限额（元） | 6930000 |  | / | / |
| 项目背景 | 党的二十大报告明确指出，要“提高城市规划、建设、治理水平，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市”。为贯彻这一精神，自然资源部、住建部等四部委联合发布了《关于加强城市地质安全风险防控的通知》（自然资发〔2024〕19号），对城市地质安全工作提出了新的、更高的要求。城市地质安全是城市全生命周期管理的核心基石，贯穿于规划、建设与运行的每一个环节。深圳市作为中国特色社会主义先行示范区，在高速发展与品质提升的进程中，率先响应国家号召，对开展精细化地质灾害风险调查的需求尤为凸显。 深圳市地处南海之滨，属亚热带海洋性气候，季风显著，雨量丰沛。全市山地、丘陵面积占比较大，地形地貌复杂，地势东南高、西北低。同时，作为超大城市，深圳人口与建设密度超高，各类工程活动对地质环境影响强烈。这些自然与人为因素叠加，使得深圳成为地质灾害的易发区域，防灾减灾形势严峻。 近年来，深圳虽已开展了1:5万地质灾害详细调查等工作，基本查明了全市地质灾害的发育分布情况，并取得了一定成效。然而，面对新形势，以往的成果在精度上已难以满足城市高质量发展的需求，尤其无法满足国家提出的地质灾害防控由“隐患点”防治向“隐患点+风险区”双控转变的新要求。随着全球气候变化导致台风、暴雨等极端天气频发，以及城市更新、地下空间开发等工程活动对地质结构的持续扰动，地质灾害的突发性和隐蔽性增强，给城市安全带来了新的挑战。 为此，为有效应对当前严峻复杂的防灾形势，全面落实国家关于城市地质安全风险防控的最新部署，亟需在现有工作基础上，对深圳市开展更为系统、精细的地质灾害调查。本次调查旨在全面摸清斜坡类地质灾害风险隐患底数，为实现精准的风险管控、科学的城市规划和高效的应急响应提供核心基础依据。项目成果不仅将为打造宜居、韧性、智慧的先行示范区提供坚实的安全保障，更将为未来建设国土空间地质安全风险防控重点实验室打下关键的数据和方法论基础，具有重大的现实意义和紧迫性。 |  |  |  |
| 项目前期设计、规划论证单位 | 无 |  |  |  |
| 投标人资质要求 | 注意：采购人根据项目所需提供明确、具体的资质要求，资质要求的内容必须与项目等级相匹配且符合相关法律规定。（设置的投标人资格要求必须提交有法律法规依据的证明文件，且不具备倾向性） - 具有独立法人资格； - 二、本项目不接受联合体投标，不允许分包，（不接受投标人选用进口产品参与投标）； 三、具有地质灾害评估和治理工程勘查设计乙级及以上资质，测绘资质（测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、地理信息系统工程）乙级及以上资质； 四、近三年内无行贿犯罪记录（由深圳市政府采购中心定期向人民检察院申请对政府采购供应商中注册有效的供应商进行集中查询，无须单独开具《行贿犯罪档案查询告知函》）； 五、投标人信誉良好，近三年在政府采购及建设系统的招投标活动中，没有因串通投标、骗取中标、严重违约及重大工程安全及质量问题等不良行为而禁止在本市投标的投标申请人；涉嫌串通投标并正在接受主管部门的投标申请人不被接受（提供承诺函并加盖投标人公章）。 |  |  |  |
| 需求内容 | 一、报价要求（明确分项报价要求） 投标方应提供报价详细清单（含报价依据及其详细计算过程等）。 二、付款方式 项目按相关规定分三期付款。 （一）自双方签订合同之日起 30 个工作日内，根据乙方提出的付款申请及编写的项目总体技术方案，甲方提请支付乙方合同价款的40%； （二）完成150平方公里重点调查区1:2000地质灾害测量工作以及100平方公里的无人机机载激光雷达调查工作，根据乙方提出的付款申请及提交的调查表格、DEM模型，甲方提请支付乙方合同价款的的50%； （三）完成合同规定的各项工作内容，提交全部成果并通过成果验收后，根据乙方提出的付款申请，甲方提请支付乙方合同价款的10%。 三、履约保证金 无 四、违约责任 投标人需提供书面违约承诺书，投标人承诺及违约责任应无歧义，违约责任的承担方式应明确。 五、服务质量监督和项目验收要求 投标人需按采购方的招标技术及时间要求，在完成每个阶段的相应工作后通过采购方组织的专家验收。 （1）技术方案评审。中标人在开展研究工作前，应组织编写总体技术方案，由采购人组织召开专家评审会，中标人根据专家意见进行修改完善。 （2）项目最终成果验收。中标人按照技术方案和相关技术规范要求完成项目后，采购方组织开展项目成果的专家评审，通过专家评审并修改完善后提交终期成果资料。终期成果资料经采购方专题会审议通过后，提交最终成果资料。 |  |  |  |
| 具体技术要求 | - 一、工作任务 - （一）开展福田区、南山区、罗湖区、龙华区、龙岗区、盐田区、光明区、大鹏新区以及深汕特别合作区共计完成工作区1917平方公里的遥感地质解译工作，开展200平方公里重点调查区的无人机机载激光雷达（LiDAR）调查并完成高精度数字高程模型建设，完成385平方公里重点调查区1:2000地质灾害测量工作。划分斜坡单元，识别疑似风险区。 - （二）编写2026年度工作报告，全面总结本阶段工作执行情况，汇交全域遥感解译报告图件、高精度数字高程模型以及1:2000地质灾害测量等阶段性成果，为后续工作提供基础底图和关键区域的精细化数据。 二、工作部署 - （一）总体技术方案编写 - 1. 收集调查区基础地理信息数据，包括：地形数据、高分辨率遥感影像数据、数字高程模型、无人机测量成果等。 - 2. 收集调查区孕灾地质环境条件资料，包括：气象、水文、地形地貌、地质构造、地震、水文地质和人类工程经济活动等。 - 3. 收集调查区地质灾害防治资料，包括：地质灾害调查评价、监测预警、工程治理等防治资料，地质灾害防治规划、年度防治及实施方案，历史灾害资料（历史上发生的地质灾害时间、类型、规模、灾情及其应急抢险救灾等相关资料）等。 - 4. 收集调查区社会经济资料，包括：国民经济和社会发展统计公报、国情地理普查、“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查数据，城镇化、交通等建设工程分布状况，国民经济建设规划、村镇发展规划、生态环境保护规划等规划。 - 5. 充分利用已有成果，初步分析调查区地质灾害发育分布状况、形成条件与诱发因素；全域覆盖划分斜坡单元，初步分析确定拟调查、核查的地质灾害隐患点/风险点和疑似风险区。 - 6. 通过综合分析，结合遥感调查解译，进行地质灾害隐患点/风险点和风险区分布预编图。将搜集到的资料进行数字化，并分图层镶嵌、配准、套合到同一坐标系统中。 - 7. 在上述收集到的资料整理结合野外踏勘的基础上，按照相关要求，结合工作区地质灾害特点开展技术方案编写。 - (二)遥感解译与重点区地质灾害测量 - 遥感地质解译搭配无人机机载激光雷达调查是本次工作的基础环节，通过遥感地质解译以及无人机获取的高精度三维点云数据，生成高精度数字高程模型，为孕灾地质条件、地质灾害及隐患、承灾体等要素的精细化分析提供数据支撑。 - 斜坡单元划分 - 以本次遥感地质解译结果以及无人机机载激光雷达调查生成的高精度数字高程模型为核心数据，利用Arcgis（10.2以上版本）平台，根据地形地貌、地层岩性等特征划分斜坡单元，然后根据居民区分布情况确定重点调查地段，并提取各斜坡单元的地形地貌、地层岩性、植被覆盖率、居民区分布情况等信息划分斜坡单元。 - 调查区划分 - 根据地质灾害隐患危害对象以及地质灾害易发性区划分级，将调查区划分重点调查区和一般调查区，重点调查区的界线宜考虑斜坡单元边界、山脊线、汇水线等自然形态界线。重点调查区斜坡以分水岭为界，沟谷应包括整个流域范围。考虑到威胁对象的分布以及规范要求，将重点调查区面积设置为385km2。 - 本阶段将完成遥感解译工作以及无人机机载激光雷达调查，划分斜坡单元，并集中力量对重点调查区开展1:2000地质灾害测量，为后续工作提供基础底图和关键区域的精细化数据。 - 遥感解译 - 完成工作区1917平方公里的遥感地质解译工作，初步划分斜坡单元，识别疑似风险区。 - 无人机机载激光雷达调查： - 对200平方公里的重点调查区，开展无人机机载激光雷达（LiDAR）调查，生产高精度数字高程模型。 - 重点调查区地质灾害测量 - 完成385平方公里重点调查区的1:2000地质灾害测量工作 。 - 形成2026年度工作报告 - 系统梳理并编写提交2026年度工作报告。该报告将全面总结本阶段的工作执行情况，汇交全域遥感解译报告图件、200平方公里重点区的高精度数字高程模型以及1:2000地质灾害测量等阶段性成果。 三、预期成果及其形式 本项目的主要成果包括： （一）深圳市斜坡类地质灾害风险调查2026年度工作报告； （二）1917平方公里地质灾害遥感解译报告以及遥感解译专题图； （三）200平方公里数字高程模型DEM； - （四）385平方公里重点调查区地质灾害测量成果。 四、进度安排 计划项目时间自合同签订之日起至2026年12月，具体以项目实际开展为准。 五、项目组成员要求 - 投标方投入本项目的项目组成员应熟悉我市地质环境条件、地质灾害类型、城市地质调查、数据库建设等相关情况，安排项目负责人学历至少硕士研究生及以上，且具有水工环地质专业正高级职称，安排项目组成员至少硕士研究生及以上，项目团队成员不少于10人。 - 合同执行过程中，未经采购人同意，中标人不得随意更换项目负责人和项目组成员。 |  |  |  |
| 商务需求 | - 项目概况 完成工作区1917平方公里的遥感地质解译工作，开展200平方公里重点调查区的无人机机载激光雷达（LiDAR）调查并完成高精度数字高程模型建设，完成385平方公里重点调查区1:2000地质灾害测量工作。划分斜坡单元，识别疑似风险区。编写2026年度工作报告，全面总结本阶段工作执行情况，汇交全域遥感解译报告图件、高精度数字高程模型以及1:2000地质灾害测量等阶段性成果，为后续工作提供基础底图和关键区域的精细化数据。 - 项目所依据及参考的标准 （一）自然资源部地质勘查管理司印发了《县级地质灾害“隐患点风险区”双控体系建设指南（试行）》（2023年11月28日），要求县级人民政府及自然 资源主管部门进行风险识别更新精细化，聚焦地质灾害隐患点和风险区“在哪 里”和“结构是什么”，深入开展全域1:5万地质灾害风险调查和重点地区1:1万 地质灾害精细调查，开展重点区段、重点斜坡以及地质灾害隐患点1:2千调查； （二）自然资源部、住房城乡建设部、水利部 、应急管理部联合印发了《关于加强城市地质安全风险防控的通知》（ 自然资发〔2024〕19号），要求高度重视城市地质安全风险，加强城市地质基础调查工作； （三） 《自然资源部关于印发<全国地质灾害防治“十四五”规划>的通知》 (自然资发〔2022〕216号)明确，针对人口聚集区、重点移民城镇、公共基础设施区等部署开展1:1万地质灾害调查，加强地质灾害成灾机理研究，掌握地质灾害隐患和潜在致灾体的结构特征、稳定性变化趋势、威胁范围和风险等级； （四）《广东省地质灾害防治“十四五”规划》，要求开展100个重点乡镇精细化风险调查，掌握地质灾害隐患和潜在致灾体的结构特征、失稳趋势、威胁范围，科学评价风险程度等级，编制风险管控图册，提出风险管控措施建议； （五）广东省自然资源厅关于印发《广东省乡镇（街道）地质灾害风险调查评价技术要求（ 1 ∶ 10000）》的通知（粤自然资地勘〔2023〕1528号），为保障人民群众生命财产安全，支撑地方政府地质灾害防治管理工作，亟需在县（市、区）1 ∶50000地质灾害风险调查评价工作的基础上，部署开展乡镇（街道）1:10000地质灾害风险调查评价工作； （六）《广东省人民政府办公厅关于印发广东省地质灾害综合防治能力提升三年行动方案（2023—2025年）的通知》（粤办函〔2023〕43号），其中重点任务之一为：开展重点区域地质灾害综合调查，实施不少于100个重点乡镇 1:10000地质灾害精细化调查； （七）广东省自然资源厅关于印发《广东省县域斜坡地质灾害风险排查技术要求(1:10000)(试行)》的通知（粤自然资函〔2025〕328号），为保障人民群众生命财产安全，快速推动地质灾害防控重点由“隐患点”向“隐患点+风险区”转变，亟需以县(市、区)为单元部署开展斜坡地质灾害风险排查，为县级地质灾害“隐患点+风险区”双控体系建设提供基础依据。 - 项目采购范围 深圳市福田区、南山区、罗湖区、龙华区、龙岗区、盐田区、光明区、大鹏新区以及深汕特别合作区共计1917平方公里。 - 项目服务期限 自合同签订之日起至2026年12月31日。 - 组织实施要求 为确保本次招标项目管理规范、实施有力，供应商应成立项目组，按采购单位要求完成项目成果。 供应商须配合采购方组织、举办本项目各工作阶段的汇报、审查、研讨、意见征集和专家咨询等工作，并负责解答相关问题。 - 售后服务要求 服务方应按照合同规定，在限定期限内完成该项目的编制、汇报、审查等工作。项目售后服务期限自最终成果提交采购方之日起的1年内，服务方须与采购方保持密切沟通，随时跟进项目后续的服务需求，为项目成果提供相关技术支持。 |  |  |  |
| 其他要求 | 特定供应商的名称、项目负责人及联系方式 |  |  |  |
|  | 特定供应商 | 单位名称：深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心（深圳市地质环境监测中心） |  |  |
|  |  | 项目经办人：李文博 |  |  |
|  |  | 联系电话：13378669528 |  |  |