合同编号

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

主峰登山口宣传屏及公安监控设施迁移项目合同

甲  方：

地  址:

联系人:

电  话:

乙  方：

地  址:

联系人:

电  话:

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经过洽谈和友好协商，现就甲方委托乙方提供 主峰登山口宣传屏及公安监控设施迁移服务 签署本合同。

- 服务内容

- 对主峰登山口LED宣传屏、公安监控设备实施整体迁改，包含设备拆除转运、新点位

- 土建基础新建、设备复原安装、强弱电管线布设、外观修复、光纤熔接、前端设备调试、公安监控系统平台对接联调等全部配套工作。

二、服务期限：

自本合同签订之日起20个日历日内完成本合同第一条约定的全部工作并通过甲方验收。

- 服务验收

- 甲方全程对乙方施工全过程、服务成果开展监督、现场检查及验收。

- 验收合格判定标准：主峰登山口LED宣传屏、公安监控设备完整迁移至新点位，且全部设备均可正常运作，LED 宣传屏显示正常，监控成像清晰稳定，监控系统可正常对接公安平台运行。

- 验收不合格的，乙方须在甲方指定时限内免费完成整改，直至验收合格，由此产生的额外成本均由乙方自行承担。两次整改仍无法通过甲方验收的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除本合同，无需支付任何款项；乙方应赔偿甲方因此产生的全部经济损失。

- 合同价款

- 本合同总价（含税包干价）：人民币￥       元（大写：         元整）。该价款已包括完成全部服务内容所需人工、材料、机械、运输、垃圾清运、调试等所有费用，甲方无需另行支付其他任何费用。

- 乙方已自行踏勘现场，线路布设涉及必要的路面挖沟、开槽、线缆敷设、回填夯实及路面、绿化原貌恢复等配套作业，所有人工、机具、相关耗材及复原费用均已包含在本合同包干总价内，实施过程中乙方不得再以任何理由申请追加费用。

- 付款方式

项目完成并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的100%。

甲方基于本合同的所有付款应当全部转入乙方指定的以下银行账户：

开户名：

开户行：

账  号：

乙方向甲方请款前，应先提供符合要求的有效的等额发票。因甲方内部审批及乙方未及时提供合格发票原因导致的付款迟延，不视为甲方违约。

五、售后服务：

本项目整体质保期 1 年，质保期自项目最终验收合格、交付使用当日起计算。

质保期内，如出现线路、基础、大屏、监控传输等故障问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内免费派专业工作人员上门维修更换配件、重新调试。乙方逾期未响应的，甲方可委托第三方维修，由此产生的全部维修费用及其他额外费用由乙方承担。质保期过后乙方可提供维修服务，由甲方负担用于维修的人工及材料的成本费用。

六、知识产权

（一）因乙方为实施本合同而向甲方提供的任何产品、资料、物件及服务引起的知识产权纠纷，由乙方承担由此引起的一切法律和经济上的责任。

（二）乙方保证依据本合同所提供的任何产品、资料、软件、物件及服务均不构成对第三方合法权益的侵犯，包括但不限于知识产权。即乙方承诺甲方在使用乙方提供的产品、产品的任何一部分资料或服务时，均免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权、商业秘密、不正当竞争或其他知识产权相关的起诉，由此产生的一切法律责任均由乙方承担（包括但不限于赔偿、更换产品费用、律师费、诉讼费等）。

（三）乙方为实施本合同及其缺陷修补，需使用第三人专利，专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的，在签订合同前应得到对方的许可，且签订合同，乙方应向甲方说明知识产权的权利人，名称等权利状况，相应知识产权使用费由乙方承担。

（四）在乙方履行合同过程中，必须增加使用第三人专利、专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的，乙方应取得权利人同意及甲方的同意，所使用的知识产权应支付的费用由乙方承担，上述费用均已包含在本合同费用中。

（五）因乙方提供的任何产品、资料、物件及服务引起的知识产权纠纷，由乙方负责与第三人交涉、参加诉讼、进行辩护，并承担由此引起的一切法律和经济上的责任。上述纠纷包括但不限于因乙方拥有或者有权许可的知识产权存在瑕疵导致产品瑕疵引起的索赔、诉讼或损失，因上述知识产权未在中国申请知识产权保护或海关备案而引起的侵权纠纷。

（六）如乙方拒绝或怠于履行上述义务的，甲方有权解除合同。甲方被第三方起诉或以其它方式追究责任，乙方应赔偿因甲方被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于甲方所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发生的一切费用。

（七）乙方在履行本合同的过程中，受甲方委托而开发的程序/提供的文件物料/，其所有权归甲方所有。甲方单独对该程序/文件/物料享有包括著作权、使用权、二次开发权等在内的所有相关知识产权，乙方在交付本程序时应同时交付本程序的全部源代码（包括底层程序源代码）。

（八）乙方不得将开发的程序/制作的物料/文件以任何形式使用或转让，由此造成的侵权，甲方有权追究其法律责任。

七、保密条款

（一）甲乙合同双方应遵守国家的有关保密规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密。

（二） 保密内容（包括技术信息和经营信息）：1. 本合同所指的保密信息是指双方及双方人员在本合同生效前及本合同生效后通过任何方式接触或知悉的对方的任何信息，以及虽属第三方，但对方承担保密义务的技术秘密和其他商业秘密。包括但不限于：

（1）对方在合作前及合作中提供的所有文件、信息、数据；

（2）合同期内任何一方从对方取得的开发设计内容，包括技术、工程设计、产品设计图纸及其说明等；

（3）对方现有开发和技术秘密及设计开发方案、 对方所有工艺技术资料、图纸和所有财务资料及数据；

（4）对方尚未付诸实施经营战略、规划及生产经营数据；

（5）对方销售方案、计划及客户资料、甲方采购计划及供应商资料；

（6）对方提供之业务、经营、投资、人事及财务之相关资料（包括但不限于有关产品、技术、商业机密、战略及未来发展、工程、生产、市场推广、定价、售后服务、融资、资产、公司结构及管理等其它方面的信息资料）；

（7）双方交谈及讨论之有关产品、技术、财务、投资、人事及经营相关之内容；

（8）双方往来或交易，任何有关双方业务合作或服务之契约。

2．以上保密信息的获得形式包括但不限于：

（1）任何一方以手写、打印、软盘、胶片、电子邮件以及其它可接触的方式或以口头方式提供；

（2）双方及双方人员在双方合作过程中通过观察、测试、体验、分析等方式知悉。

（三）保密责任

1．双方受本合同约束，不得用于其它目的。

2．双方及与双方有关联的任何人不能直接或间接披露部分或全部保密资料予不相关之第三人。一方应当与知悉另一方保密信息的工作人员签署保密合同，确保该等人员承担与乙方相同的保密义务，任何有关一方或该方有关人员的涉密行为均视为该方违约。

3. 任何一方从另一方或者另一方以外的其他渠道获得的涉及相关工作的技术信息和资料负有保密责任，未经另一方同意不得提供给任何第三方，包括己方的分支机构，子公司等；

4. 任何一方为承担本合同约定的保密责任，应妥善保管有关的文件和资料，未经另一方事先的书面许可，不对其复制，仿造等；

5. 含有甲方商业秘密或技术秘密的作品，如乙方或相关人员发表论文、评定职称等，需要事先得到甲方书面认可；

6. 在本合同约定的保密期间内，乙方如发现有关保密信息被泄露，应及时通知甲方，并采取积极的措施避免损失的扩大。

7．如果法律规定或任何有关监管机构要求乙方必须对保密信息或由保密信息得出的任何意见、判断或推论做出披露时，乙方应当立即通知甲方，以使甲方能采取必要的保护措施。

8. 在双方合作终止的情况下，如甲方提出要求，乙方应立即将一切与甲方相关资料，包括基于相关资料，由相关资料产生的或反映了相关资料内容的一切复印件、复制文本、总结、分析、摘要或其它文件或记录，交还甲方，并永久性地销毁任何以电子、磁性或光学载体形式储存的任何副本或复印件。

9．任何一方违反本合同约定的保密义务，应向另一方支付合同总金额的20%作为违约金，并承担另一方因此所遭受的全部损失。

10. 双方应当根据本合同承担保密义务，双方根据本协议承担的保密义务不因本协议的解除或终止而免除。

八、违约责任：

（一）乙方知悉甲方资金来源于财政拨款，乙方同意因财政拨款、政府内部审核等原因导致甲方迟延付款的，不视为甲方逾期付款。

（二）未经甲方许可，乙方将本合同项目与第三方合作，或将本合同标的的全部或部分擅自转包给第三方的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部费用，按合同总价的30%支付违约金，并承担因此造成的全部经济损失。

（三）由于乙方工作的错误或遗漏给甲方造成损失的，乙方应及时采取有效补救措施。甲方有权要求乙方支付合同总价款30%的违约金，并赔偿甲方或第三人因此所遭受的经济损失。

（四）乙方不能按时完成服务的，每逾期一天，应向甲方支付总价款的万分之五作为违约金，甲方有权在应付款项中扣除；逾期超过7日，甲方有权解除本合同不支付合同价款，乙方除支付相应违约金外还应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

（五）乙方违反合同约定的，除应承担相应违约责任外，还应赔偿因此造成甲方的全部经济损失，损失包括但不限于甲方为解决本纠纷所支出的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、差旅费等全部费用。

九、责任免除：

甲乙双方任何一方，由于不可抗力的因素不能履行合同时，应及时向对方书面通报不能履行或不能完全履行的事实及理由，并及时采取合理措施减少损失的扩大；一方在不可抗力事实发生后七天内向对方提供相应证明文件，视情况允许顺延履行期，待不可抗力事由终止后继续履行合同；双方均不承担此种情况导致的违约责任。

十、争端的解决：

因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。经协商后仍未能达成一致，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

- 通知与送达

1、乙方确认以下通讯地址和联系方式为履行合同、解决合同争议时接收其他方商业文件信函或司法机关(人民法院、仲裁机构)诉讼、仲裁文书的送达地址和联系方式：

乙方联系人：         ；地址：                     ；

联系电话：           ；电子邮箱：                 。

上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过一审、二审至案件执行终结时止，除非乙方依本条第2项约定方式变更。

2、乙方通讯地址和联系方式需要变更的，应提前三个工作日向合同其他方或司法机关送交书面变更告知书(若争议已经进入司法程序解决)。

3、乙方承诺：上述确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。

4、乙方明确：如因提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知相对方和司法机关、或者当事人和指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收的，按如下方式处理：邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

十二、合同变更及终止

（一）在合同有效期内，经甲乙双方协商一致，可变更本合同。

（二）在合同有效期内单方提出终止合同的，需提前30天告知，经另一方书面同意后方可解除合同，解除一方应向另一方支付合同总金额的20%作为违约金，在合同解除后，并不影响双方在解除合同前签订的各批供货合同的履行。

十三、本合同经双方代表签字或盖章后即生效，本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。附随主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。

附件：《服务清单》

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表（签字）： | 代表（签字）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件

服务清单

| 序号 | 设备/项目 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED显示屏 | 1、LED显示大屏立杆地笼2套 2、新建LED显示大屏地笼基础2套 3、拆除原大屏 4、大屏设备的搬迁 5、大屏组装、调试、恢复显示 6、外观破损修恢复 7、电源、控制线、显示线路布设 | 项 | 1 |  |  |
|  | 公安监控杆 | 1、设备清单、整理登记 2、新建监控杆基础一套 3、公园内部监控恢复 4、视频的调试 5、公安监控摄像头安装 6、光纤、电源线布设、光纤熔接 | 项 | 1 |  |  |
|  | 公安监控视频调试 | 与公安系统对接调式工作 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |