合同编号：

消防水池改造和引水上山服务合同

项目名称：消防水池改造和引水上山服务

委托方（甲方）：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

受托方（乙方）：

签订时间：2026年 月 日

签订地点：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，本着诚实守信、平等互利的原则，经甲、乙双方友好协商订立本合同。

1、项目概况

1.1 项目名称：消防水池改造和引水上山服务
1.2 项目地点：深圳大鹏半岛国家地质自然公园主峰科考线1号观景平台上方消防水池至研习径沿线。

1.3 项目背景：深圳大鹏半岛国家地质自然公园森林覆盖率高达98%，林区范围广、地形复杂，森林防火任务艰巨。园区部分区域缺乏消防水源，一旦发生火情，取水困难，严重影响初期扑救效率。为进一步完善园区森林防灭火基础设施，提升消防水源保障能力，甲方拟对主峰科考线1号观景平台上方消防水池进行改造，并铺设消防管道引水上山，构建覆盖重点防火区域的消防供水网络。
2、项目合同金额及支付方式

2.1 项目合同金额：***元（大写：****）

本项目服务费采用包干制，包括乙方完成本项目实施的所有工作量、劳务费用、材料设备费用、运输费、装卸费、人工费、安装调试费、法定税费及企业利润等在内的全部费用。在合同实施期间，项目费用不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

2.2 项目费用支付方式

2.2.1 项目完工并经甲方验收合格后，乙方向甲方提出付款申请，甲方向乙方支付合同总金额的100%。

2.2.2 乙方知悉甲方的款项全部来源于财政拨款，乙方同意：因甲方财政审批流程及财政拨款迟延或乙方未及时提供合格有效的发票等原因导致甲方付款延迟，不视为甲方违约，乙方不得以此为由追究甲方的违约责任，乙方应继续履行合同。

2.3 除双方重新达成协议外，本合同履行过程中的款项支付均通过本合同中指定的银行账户进行。

开户名称：

开户行：

开户行账号：

3、项目要求

3.1 项目内容

乙方负责对甲方主峰科考线1号观景平台上方消防水池进行改造，铺设灌溉管网至研习径，并配套建设滴灌系统。具体内容包括：

（1）入水Y字形整备：入水口建立Y字形砖混分流口，挖深10cm、总高30cm，每道长1~2m；含入水口杂草清理及材料搬运上山。

（2）水源沉降池清理整备：清除池底淤积砂石、堵塞漏水口修补，池底池壁铺设土工膜防渗。

（3）高压消防管道主管道：DN50 PE100 1.6MPa给水管约750米，每卷100m、单卷约65kg。

（4）管道铺设：新开便道、沿线布管、热熔焊接、管道敷设至山脚水池。

（5）辅材：三通、转接口等一批。

3.2 人员要求

乙方应安排具有相关施工经验的技术人员参与施工。

4、技术要求

4.1 乙方根据甲方要求，参照参照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974）、《森林防火工程技术标准》等相关标准执行。

4.2 乙方使用的PE管材、减压阀、过滤器、消防接扣等材料须为全新合格产品，符合国家相关标准。
4.3 施工过程中应做好安全防护，避免破坏园区植被及设施。施工完成后应恢复场地原貌。

4.4 甲方不提供项目实施所需的食宿、办公、临设等场地，均由乙方自行解决，其费用由乙方自理。

4.5 实施场地内所需电、通讯的接驳地点由乙方自行解决。

5、规范化作业要求

乙方应严格按照甲方相关规定做好各项工作，包括签订安全生产承诺书、廉政承诺书，落实《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》等，在本项目实施全过程中，如发生任何安全生产事故、事件，由乙方承担全部法律责任、经济赔偿责任及相应后果，同时乙方须严格按照《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》落实相关工作，做好相应的台账建设。

6、成果要求

6.1 项目完成后，应提交以下成果：

（1）完成消防水池清理、消防管道铺设、减压过滤系统安装及配套管件施工；

（2）消防供水系统正常通水运行，覆盖重点防火区域；

7、组成合同的文件

下列文件是组成本合同的一部分，并互为补充和解释。

7.1 本合同书；

7.2 采购需求文件、投标文件、中标公告等；

7.3 本合同履行期间甲方与乙方双方签订的补充合同（协议）或修正文件。

8、双方工作

8.1 甲方工作

8.1.1 甲方在合同签订后向乙方提供施工区域相关资料。

8.1.2组织项目成果验收。

8.1.3 按合同规定支付款项。

8.2 乙方工作

8.2.1 合同签订后，乙方应立即组织人员开展现场勘查和施工工作。

8.2.2 应根据合同规定的时间要求，保证各阶段工作如期完成。

8.2.3 对甲方提供的资料，乙方有保密的义务，如乙方未经甲方的书面同意向任何第三方泄露、公开相关文件资料或数据，须向甲方支付合同总价30%的违约金，如违约金不足以弥补甲方的损失，乙方仍应承担甲方的全部损失。

8.2.4 严格执行有关法规、服务规范、安全操作规程以及本合同约定的工作内容、技术要求，确保项目如期完成。严格按照项目实施方案进行作业，做好各项质量检查记录，对施工质量负责。

8.2.5 指派   为乙方项目代表，负责履行合同，组织作业，按期保质保量完成任务，解决由乙方负责的各项事宜。

8.2.6 应接受甲方对项目内容、进度等方面的监督和管理，并在规定时间内对工作内容和项目成果进行修改完善。

8.2.7 乙方需服从甲方的管理，组织开展合同内约定的工作，保证高标准高质量完成各项工作。

8.2.8 未经甲方同意，乙方不得更换项目负责人或技术负责人。

8.2.9 乙方应配合甲方的质量检查以及本项目各阶段成果的汇报、研讨等工作，并负责解答相应的问题。

8.2.10 乙方不得擅自将完成本项目所涉及的数据、技术文档及成果进行导出、复制、修改、对外公开、向第三方转让或用于本项目以外的用途。

8.2.11 未经甲方书面同意的情况下，乙方不得将甲方向乙方提供的任何资料，以及乙方因履行本合同所知晓的甲方和项目服务成果资料等保密信息泄露、透露或者以其它方式给任何第三方。

8.2.12 在本项目中，无论甲方是否支付服务款，乙方承诺不存在任何拖欠乙方员工工资或薪资的情况，乙方拖欠员工薪资造成甲方的任何损害及影响由乙方全部承担，同时乙方应积极消除影响。

8.2.13 乙方应按本合同约定安排符合全部资质和要求的合格人员，如有法律法规中明确规定需有资质人员操作的项目，乙方应安排相关人员操作，否则乙方应承担全部责任。

8.2.14 乙方对其工作人员在合同履行期间的一切行为负责，期间发生的一切安全事故责任及因此发生的人身损害赔偿和其他费用由乙方承担，与甲方无关。

8.2.15 乙方需按照甲方要求参加项目会议，乙方项目负责人、技术负责人应按甲方的要求参加本项目的全部工作会议。

8.2.16 乙方需按甲方的合同时间要求完成项目全部工作内容，提交全部项目成果后，由甲方组织项目验收。

9、质保服务

9.1 质保期：1年，自项目验收合格之日起计算。

9.2 质保期内如出现因施工或材料质量问题导致的故障，中标人应在接到甲方通知后48小时内免费上门维修，所涉及的人工费、材料费、交通费等一切费用由乙方承担。

9.3 质保期内同一故障经乙方两次维修后仍无法正常使用的，甲方有权自行委托第三方维修，所支出的全部费用由乙方承担。

9.4 因人为因素及12级及以上台风、红色预警暴雨等自然灾害造成的损坏不纳入质保范围。

9.5 质保期过后乙方可提供维修服务，由甲方负担用于维修的人工及材料的成本费。乙方须提供售后承诺函。

10、验收要求

10.1 验收内容包括但不限于：消防供水系统是否正常通水运行、管道铺设是否符合规范、材料是否为全新合格产品等。
10.2 验收合格后由双方签署验收报告，作为项目交付及款项支付的依据。

10.3验收不合格的，由乙方在甲方通知后7个工作日内无偿承担返工、整改等义务，直至通过甲方验收，期间产生的全部费用由乙方自行承担。

11、成果权属

11.1 乙方应向甲方移交本项目所有成果及相关资料，且不得转让、以盈利为目的进行开发使用或私自备份。甲方单独享有前述成果及与之相关的所有权利。

12、违约责任

12.1 因乙方原因，未能按规定时间完成施工工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除相应违约金：以合同总价款为基数，每日按违约行为发生时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算违约金。若乙方逾期超过15天，甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价20%的违约金，若该违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

12.2 由于乙方原因造成施工质量低劣，不能满足要求时，应继续完善工作，其费用由乙方承担。

12.3 若甲方发现乙方派出的服务人员不符合合同要求，乙方应在3天之内按要求派出人员，否则甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

12.4 乙方未按合同约定内容履行各项义务致使合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总价款20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方主张赔偿责任。

12.5乙方及其工作人员、设施等在服务过程中造成任何第三方损失的，乙方应积极响应并予以处理，同时承担全部赔偿责任，如造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失（包括甲方直接损失、甲方向第三方赔偿的费用，甲方为解决甲方与乙方、以及甲方与第三方纠纷所发生的律师费、诉讼费、保全费等）。

12.6服务质量或施工质量未达到本合同规定的标准和技术要求，不能通过甲方验收的，乙方须在甲方通知后的7个工作日内无偿承担返工、整改等义务，直至成果通过甲方验收，期间产生的全部费用由乙方自行承担且不得因此延误合同约定的项目期限。若乙方经累计2次整改后成果仍未通过验收，或无正当理由拒绝履行整改义务的，甲方有权单方解除合同，并可以要求乙方返还已支付合同款及承担合同总价款20%的违约金。

12.7 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同标的的全部或部分擅自转包给第三方，否则甲方有权解除合同，要求乙方返还已支付的全部费用，且乙方应向甲方支付合同总价30%作为违约金。

12.8 乙方违反本合同约定，除应当依约承担违约责任外，还应当赔偿因此造成甲方的全部经济损失，损失包括但不限于甲方因主张权利所发生的诉讼费、律师费、保全费等。

13、争议的解决

项目在实施过程中发生争议，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

14、未尽事宜

本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

15、合同生效及终止

15.1 本合同自甲乙双方代表签字、盖章之日起生效。

15.2 有下列情形之一的，可以终止合同：

15.2.1 双方协商一致；

15.2.2 合同期限届满；

15.2.3 因一方违约致使合同目的无法达到；

15.2.4 法律规定的终止事由。

16、合同的份数

16.1 本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，均具有同等法律效力。

（本页下无正文）

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

法定代表人/委托代理人：（签名） 法定代表人/委托代理人：（签名）

年 月 日                      年 月 日

