采购需求书

	项目

名称
	综合楼115、217室天花和墙体漏水发霉综合治理服务

	采购单位名称
	深圳大鹏半岛

国家地质自然公园管理处
	联系人

及电话
	斯朗巴勇84422087

	采购
方式
	询价
	资金来源
	政府资金

	财政预算限额（元）
	￥95000元

	投标人资质要求
	投标人须是中华人民共和国境内注册的具有合法经营资格的独立法人，装饰装修服务相关经营范围(提供营业执照、经营范围等证明材料)。
2、本次招标不接受联合投标,不接受转包分包。

3、投标人必须知悉并签署《政府采购投标及履约承诺函》（附件1）及《政府采购违法行为风险知悉确认书》（附件2），否则做废标处理。

	服务内容清单
	序号
	服务内容
	备注

	
	1
	115室天花和墙体综合治理
	1.墙面碳晶板恢复

2.天花做水泥板打底、碳晶板吊顶

3.杂物间门恢复

4.更换入户门框

	
	2
	217室天花和墙体综合治理
	1.拆除墙面批灰层

2.更换入户门及隔间门

3.拆除地面复合地板

4.墙面批灰刷油漆、地面贴砖

	
	3
	人工税费、垃圾清运
	

	项目背景与目标
	1.综合楼115、217室天花和墙体漏水发霉综合治理服务：
位于综合楼副楼东北角一侧的115室、217室天花和墙面存在大面积渗漏问题，导致墙体受潮发霉，影响正常使用需要对其进行综合治理。

	具体技术要求
	（一）服务区域：综合楼115、217室
（二）主要技术要求
序号
服务内容
技术要求
1
综合楼115、217室天花和墙体漏水发霉综合治理服务
材料质量：选择符合国家标准的材料，确保材料质量可靠。

材料环保性：优先选择环保材料，减少对环境的污染。

材料耐久性：选择耐久性好的材料，延长房屋使用寿命。

2
安装、运输、人工、税金等

合计
（二）其它技术要求

标的服务须符合《安全防范工程技术规范》法律、法规、规章、规范等要求，进行综合治理；

标的服务方案须符合现场实际情况,投标人一经投标，代表已知悉现场情况，项目实施过程中，经采购人同意，可获得相关建筑和设备资料，但须知采购人不负有提供上述资料的义务。

投标人应先到项目地点调研以充分了解项目的建筑、设施、设备及任何影响服务的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致服务不到位，须承担责任。
（三）安全要求

1、作业人员须持证上岗，且须服从采购人工作人员管理；
2、原则上无明火作业，如涉及明火，须按相关规定进行审批报备，同时做好防火措施；

3、中标人对服务人员和项目的安全负责，做好现场服务安全措施，建议购买相关保险等。因中标人服务过程产生的安全等问题，导致采购人遭受行政处罚或索赔等发生的损失，由中标人全部承担。

	商务要求
	（一）报价方式及要求：

1、人民币报价：本项目预算金额人民币￥95000元，响应报价超过预算金额的视为无效响应，报价应当是本项目采购范围和采购文件所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，且须按模块进行分项报价，并列明各模块包含具体内容、综合单价、含税总；

2、投标人一经报价即代表已知悉：本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润，由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价，一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，项目服务过程中不做调整；

3、投标人不得以低于成本的价格报价；投标人不能证明其报价合理性的，采购人可将其作为无效报价处理；

4、投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准；

5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险；

6、除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合服务单价和总价。投标供应商未填综合服务单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

（二）服务完成时间要求：签订合同后30天（日历日）内。

（三）关于验收：

1、中标人提供的服务完成后，采购人组织验收小组依据双方签订的合同与采购需求书开展验收；

2、当满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告：

（1）中标人已按照合同和采购需求书的要求完成项目服务；

（2）中标人已使采购人能全面理解项目的成果内容。
3、经过双方检验认可后，开具履约评价报告，质保期自验收合格之日起算。

（四）付款方式：

签订合同后，在收到中标人提供的等额的、有效的、采购人认可的发票15个工作日内支付41500元,验收合格3个月内支付剩余尾款。

若因采购人财政审批流程原因导致延迟付款，不属采购人违约，中标人知悉且不得因此追究采购人的相关责任。

（五）质保售后：

1、质保期1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

2、在质保期内，一旦发生质量问题，中标人保证24小时响应，72小时内赶到现场进行问题整改，中标人在质保期内未按要求履行保修义务，将被纳入采购人自行采购黑名单，且采购人有权将中标人诚信情况上报相关部门；

3、因中标人怠于履行质保等售后义务或履行不符合合同约定的，采购人有权委托第三方进行整改服务，产生的相关费用由中标人承担，并保留诉诸法律的权利；

4、投标人一旦投标，即代表已知悉上述情况。
（六）其它事项：

1、中标方对采购方相关信息进行保密，未经采购方允许，严禁评价、公开、复印、转借采购方提供支持的技术资料，对违反有关规定将承担相应责任；


